Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы

«Охрана и защита лесов»  в 2018 году

- Общая часть

Наименование государственной программы Калужской области – «Развитие лесного хозяйства в Калужской области».

Подпрограмма   "Охрана и  защита лесов"  (далее – подпрограмма).

Основные цели и задачи подпрограммы:

Целью подпрограммы  является сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров и  вредных организмов.

Достижение цели подпрограммы будет осуществляться решениями следующих задач:

- повышение эффективности предупреждения, обнаружения и тушения лесных пожаров;

- повышение эффективности защиты лесов от вредных организмов.

- Результаты, достигнутые за отчетный период

Основные результаты, достигнутые в 2018 году:

В целях предотвращения возникновения лесных пожаров, недопущения их распространения в 2018 году проведены следующие мероприятия:

- контролируемый отжиг сухой травянистой растительности выполнен на площади 411 га, что составляет 111,4% от годового плана;

- эксплуатация дорог противопожарного назначения на площади 164 га, что составляет – 116,3% от годового плана;

-  устройство минерализованных полос выполнено на площади 1 734,3 км, что составляет 127,3%  от годового плана;

-  уход за минерализованными полосами выполнен на площади  5 295,5 км, что составляет 100,1%  от годового плана.

За 2018 год, с помощью средств мониторинга, было выявлено более 1119 термоточек на  площади более 66 тыс. га. Как правило это неконтролируемое выжигание сухой травянистой растительности на землях сельскохозяйственного назначения и иных категорий.  По каждой выявленной термоточке в 2018 году выезжали специалисты лесничеств и ГУ МЧС.

В лесах Калужской области в 2018 году произошло 8 лесных пожаров на общей площади 39,59 га. Все пожары,  возникшие на территории региона, потушены в день обнаружения, крупных лесных пожаров не допущено. Перехода огня с земель лесного фонда на земли иных категорий не зарегистрировано.  Повреждений огнём жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры, на территориях примыкающим к лесам не допущено.   Погибших и пострадавших граждан от лесных пожаров нет.

22 октября 2018 года приказом министерства природных ресурсов и экологии Калужской области от 19.10.2018 № 900-18 «Об окончании пожароопасного сезона 2018 года» завершен пожароопасный сезон.

В соответствии с Лесным планом Калужской области на 2018 год было запланировано проведение работ по лесопатологическому обследованию на площади   3 725 га, выборочных санитарных рубок на площади 1 815 га, сплошных санитарных рубок на площади 635 га,  уборке неликвидной древесины 405 га.

По состоянию на 01.01.2019 лесопатологическое обследование в лесничествах региона проведено на площади 9 591,4 га, что составляет 257,4% от годового объёма.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2015 № 455-ФЗ                  «О внесении изменений в Лесной кодекс в части совершенствования регулирования защиты лесов от вредных организмов», а также приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16.09.2016 № 480 «Об утверждении порядка проведения лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического обследования», работы по лесопатологическому обследованию и санитарно-оздоровительным мероприятиям  определялись и проводились из текущего санитарного состояния с учетом данных государственного лесопатологического мониторинга и иной информации о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов.

Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы:

-сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров и вредных организмов.

Наименование показателей подпрограммы с характеристикой их достижения 100% и выше, в том числе:

- доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров;

- доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров;

- отношение площади лесов, на которых были проведены санитарно-оздоровительные мероприятия,  к площади погибших и поврежденных лесов.

Запланированные индикаторы по охране и защите лесов в 2018 году были достигнуты.

Сведения о показателях подпрограммы представлены в таблице № 1.

- Перечень контрольных событий, выполненных и невыполненных (с указанием причин) в установленные сроки

Контрольное событие – ежегодное обеспечение проведения санитарных рубок леса на площади не менее 2,8 тыс. га.– выполнено. Факт 2018 года составил 2 855 га из них: сплошные санитарные рубки – 367,6 га, выборочные санитарные рубки – 792,4 га, уборка неликвидной древесины 290,7 га. Санитарные рубки в лесничествах области проведены в объёмах, соответствующих действующим указаниям и санитарному состоянию лесов. Уборка аварийных деревьев проведена на площади 1404,3 га.

4.  Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных  на реализацию государственной программы, в разрезе программных мероприятий

Объем финансирования за счет бюджетных ассигнований составил 38 179,2 тыс.рублей, в том числе областного бюджета  31 376,2 тыс.рублей.

Наибольший объем средств направлен  на предоставление субсидии Специализированному государственному автономному  учреждению Калужской области «Лесопожарная служба Калужской области»  на  проведение мониторинга пожарной опасности в  лесах в соответствии с государственным заданием.

Средства субвенций из федерального бюджета на реализацию отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных   отношений   были привлечены в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства»  на 2013-2020 годы.

Информация по финансированию мероприятий подпрограммы приведены в  таблице № 2.

5. Оценка эффективности реализации государственной программы

В соответствии с проведенной комплексной оценкой эффективность реализации подпрограммы в 2018 году составила 100 %. Согласно градации оценки эффективности – это высокий  уровень эффективности реализации подпрограммы.

Расчет по оценке эффективности реализации подпрограммы представлен в таблице № 3.