|  | УТВЕРЖДЕН Приказом министерства природных ресурсов и экологии Калужской области от «14» марта 2019 № 375-19 |
| --- | --- |

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Калужской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов в Калужской области» в 2018 году

1. Общая часть

Наименование государственной программы Калужской области - «Воспроизводство и использование природных ресурсов в Калужской области».

1.1. Перечень подпрограмм, входящих в государственную программу:

«Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр в Калужской области»;

«Развитие водохозяйственного комплекса Калужской области»;

«Использование водных ресурсов Калужской области».

1.2. Основные цели и задачи государственной программы:

Цель государственной программы:

- устойчивое водопользование при сохранении водных экосистем и обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод;

- Устойчивое обеспечение экономики области запасами и прогнозными ресурсами общераспространенных полезных ископаемых, запасами подземных питьевых вод нормативного качества.

Задачи государственной программы:

- Обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой базы;

- обеспечение социально-экономических потребностей в водных ресурсах, охрана и восстановление водных объектов.

2. Результаты, достигнутые за отчетный период, и сведения о степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов государственных программ за отчетный год

2.1. Основные результаты, достигнутые в 2018 году.

- проведена оценка современного состояния подземных вод в естественных и нарушенных условиях, характеристика экзогенных геологических процессов, рекомендации по снижению негативного воздействия хозяйственной деятельности на геологическую среду и его прогноз; - проведен ликвидационный тампонаж 9 выявленных бесхозных скважин различного назначения на территории муниципального района «Барятинский район» Калужской области; - проведен ликвидационный тампонаж 11 бесхозных скважин различного назначения на территориях муниципальных районов Калужской области: Боровский район и Дзержинский район; - проведен геологический и ландшафтно-морфологический анализ карстовых процессов территории Калужской области; -проведена актуализация территориальных кадастров месторождений общераспространенных полезных ископаемых Калужской области; - получено заключение о влиянии разработки участка Любицкий-1 Белоусовского месторождения строительных песков в Жуковском районе Калужской области на состояние окружающей среды; - начаты работы по капитальному ремонту гидротехнических сооружений нижнего пруда №1 на реке Ксеме у деревни Дылдино Боровского района. Работы предусмотрено осуществить в течение двух лет (2018-2019); - проведен государственный мониторинг водных объектов в части полномочий субъекта Российской Федерации. - осуществили разработку материалов для обеспечения безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений и предотвращению негативного воздействия вод, которые включают в себя: проведение мониторинга состояния гидротехнических сооружений находящихся в собственности Калужской области, разработку декларации безопасности гидротехнических сооружений бесхозяйных и находящихся в собственности Калужской области, разработку правил эксплуатации гидротехнических сооружений; - начата работа по определению границ зон затопления, подтопления реками Малоярославецкого, Ферзиковского, Ульяновского, Юхновского, Мосальского, Козельского, Перемышльского, Дзержинского, Боровского, Жуковского районов и города Обнинска Калужской области; - выполнен 3-й этап работ по расчистке русла р. Жиздра в районе г. Жиздра Калужской области. В 2018 году расчищено 1,4 км реки. Работы продолжаются. Срок выполнения работ по данному мероприятию: 2017-2020 г.г.; - представлена документация по выполнению 2-го этапа по определению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Угры на территории Дзержинского района от впадения р. Веприка до впадения руч. б/н (д. Велино) Калужской области. Срок оказания услуг: 2017-2019 г.г.

2.2. Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы.

Задачи и цели, поставленные подпрограммой на 2018 год в части обеспечения органов государственной власти геологической информацией о недрах, в основном, реализованы. Проведение работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений позволит предупредить возможность возникновения чрезвычайных ситуаций в нижнем бьефе прудов в паводковые периоды года. Конечным этапом установления зон затопления, подтопления является внесение сведений в базу данных Федеральной государственной информационной системы территориального планирования (ФГИС ТП) о зонах с особыми условиями территорий в отношении водных объектов. Государственный мониторинг рек проводится с целью выявления влияния природных и различных техногенных воздействий на их состояние. Получаемые сведения необходимы для отслеживания состояния рек, связанного с природными особенностями территорий, а также значительными техногенными воздействиями аварийного характера, когда загрязнение рек распространяется на большие расстояния вдоль водотоков, угрожая водопотреблению в нашем и соседних регионах. Эти данные необходимы для органов надзора различных уровней.

2.3. Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим индикаторам:

- доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях;

- уровень аварийности гидротехнических сооружений (отношение количества аварий к количеству гидротехнических сооружений).

2.4. Не выполнены запланированные значения по следующим индикаторам:

нет данных

3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

3.1 Выполненные контрольные мероприятия:

- контрольное событие не планировалось.

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

4.1.Уменьшение количества поступивших заявок на включение в перечень участков недр местного значения повлияло на уменьшение затраченных организациями собственных средств на проведение разведки месторождений общераспространенных полезных ископаемых и месторождений подземных вод. 4.2.Не выполнение подрядной организацией условий государственного контракта в части соблюдения сроков выполнения проектной документации привело к невыполнению отдельных мероприятий, предусмотренных государственной программой. 4.3.Своевременное выполнение и оплата запланированных мероприятия программы положительно повлияло на ход реализации государственной программы.

4.4.Сопоставление показателей объема добычи полезных ископаемых в 2018 году к их приросту позволяет сделать вывод, что воспроизводство минерально-сырьевой базы обеспечивает современные потребности региона, что в свою очередь позволяет сделать вывод об отсутствии негативных последствий. Принимая во внимание, что снижение показателя эффективности реализации программы в 2018 году, обусловленное исключительно уменьшением затраченных организациями собственных средств на проведение разведки месторождений общераспространенных полезных ископаемых и месторождений подземных вод, не повлияло и не повлияет в последующем на воспроизводство минерально-сырьевой базы на территории Калужской области. 4.5.Отсутствие выполненных проектных документаций приведет к невозможности проведения работ по капитальному ремонту и реконструкции гидротехнических сооружений в предусмотренные сроки.

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию государственной программы, в разрезе программных мероприятий

Фактическое финансирование программы в 2018 году составило 44335.377 тыс. руб., из них:

- 20328.477 тыс. руб. за счет средств областного бюджета,

- 10776.900 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета,

- 1730.000 тыс. руб. за счет средств местного бюджета,

- 11500.000 тыс. руб. за счет средств иных источников.

На реализацию мероприятий программы израсходованы средства областного бюджета – 20328,477 тыс. руб., в том числе: - ведение государственного мониторинга геологической среды (ГМГС) на территории Калужской области - 1 000 тыс. руб.; - ликвидационный тампонаж скважин различного назначения на территории Калужской области (8 этап) – 3593.7 тыс. руб.; - геолого-информационное обеспечение лицензирования объектов недропользования на территории Калужской области – 499,99663 тыс. руб.; - обоснование постановки геолого-разведочных работ, предлагаемых к финансированию за счет средств федерального бюджета, на территории Калужской области - 197 тыс. руб.; - составление территориальных кадастров месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых Калужской области – 499,99970 тыс. руб.; - районирование территории Калужской области по карстоопасности с целью выявления площадей, наиболее благоприятных для гражданского и промышленного строительства, а также оценки состояния карстовых процессов, влияющих на реальные запасы на месторождениях строительных известняков – 880.0 тыс. руб.; - проведение экспертизы на гидрогеологическую обстановку – 99.0 тыс. руб.; - государственный мониторинг водных объектов в части полномочий субъекта Российской Федерации – 663.363 тыс. руб.; - предотвращение негативного воздействия вод и обеспечение безопасной эксплуатации ГТС – 3 275.292 тыс. руб.; - капитальный ремонт ГТС нагульного пруда в г. Сухиничи Калужской области – 305.229 тыс. руб.; - капитальный ремонт ГТС нижнего пруда № 1 на р. Ксеме у дер. Дылдино Боровского района Калужской области – 2 057.3 тыс. руб.; - реконструкция ГТС пруда на р. Вырке на территории муниципального образования «Город Калуга» Калужской области – 0.0 тыс. руб; - подготовка материалов для определения границ зон затопления, подтопления с разработкой карт объектов землеустройства – 7 257.0 тыс. руб. Средства федерального бюджета привлечены в объеме 10 776.900 тыс. руб. на следующие мероприятия: - капитальный ремонт ГТС нижнего пруда № 1 на р. Ксеме у дер. Дылдино Боровского района Калужской области – 4 579.1 тыс. руб.; - расчистку русла р. Жиздра в районе г. Жиздра Калужской области – 4 097.64тыс. руб.; - определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Угры на территории Дзержинского района от впадения р. Веприка до впадения руч. б/н (д. Велино) Калужской области – 2 100.16 тыс. руб. Средства муниципального бюджета привлечены в объеме 1 730.0 тыс. руб. на предотвращение негативного воздействия вод и обеспечение безопасной эксплуатации ГТС. Средства иных источников привлечены в объеме 11 500.0 тыс. руб. на финансирование из средств внебюджетных источников (собственные средства организаций - недропользователей на проведение геологоразведочных работ) на воспроизводство минерально-сырьевой базы (неметаллы и подземные воды).

Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы в рамках подпрограмм представлены в таблице № 2.

6. Оценка эффективности реализации государственной программы

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366) в 2018 году реализация государственной программы Калужской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов в Калужской области» характеризуется высоким уровнем эффективности – 100 %, в том числе реализация подпрограмм характеризуется:

- высоким уровнем эффективности, в том числе:

- «Использование водных ресурсов Калужской области» (100%),

- «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр в Калужской области» (100%),

- «Развитие водохозяйственного комплекса Калужской области» (100%).

Расчет оценки эффективности реализации государственной программы и подпрограмм, входящих в ее состав