|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №3 к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Калужской области «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет оценки эффективности реализации подпрограммы «Развитие материально-технической базы для занятий населения области физической культурой» в 2018 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Степень достижения целей и решения задач подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | ед.изм | Pi - плановое значение индикатора (показателя) | Fi - фактическое значение индикатора (показателя) | Si = (Fi / Pi)x100%, если желаемой тенденцией развития является рост значений, Si = (Pi / Fi)x100%, если желаемой тенденцией развития является снижение значений |  | m Celгп = (1/m) x SUM(Si), i=1 |  |
| 1 | Количество спортивных объектов муниципальной собственности, на которых проводились работы по капитальному ремонту, реконструкции, приобретению и монтажу спортивно-технологического и иного необходимого оборудования за счет субсидий из областного бюджета | ед. | 1 | 1 | 100 |  |  |  |
| 2 | Количество спортивных объектов областной собственности и муниципальной собственности, на которых проводились работы по капитальному ремонту, реконструкции, приобретению и монтажу спортивно-технологического и иного необходимого оборудования | ед. | 2 | 13 | 100 |  |  |  |
| Сумма значений: |  |  |  |  | 200 |  |  |  |
| Celгп - оценка степени достижения цели, решения задачи государственной программы: |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 2. Степень реализации контрольных мероприятий (событий) подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование контрольного мероприятия |  | Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия государственной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае не достижения непосредственного результата - как "0" |  | n Merпп = (1 / n) x SUM (Rj x 100%), j=1 |  |  |  |
| 1 | Контрольными событиями в 2018 году будут: 1)капитальный ремонт кровли легкоатлетического тира-манежа ГБУ КО «СШОР «Многоборец»; 2)капитальный ремонт стадиона «Анненки» ГАУ КО «СШ по футболу «Калуга» (замена покрытия футбольного поля стадиона «Анненки», 3)капитальный ремонт спортивного комплекса ГБУ КО «СШОР «Юность» 4)Капитальный ремонт кровли здания ГАУ КО «ЦСП «Анненки» по адресу: г. Калуга, ул. Анненки д. 5 (Жилой корпус); 5) капитальный ремонт трибун стадиона «Анненки» ГАУ КО «СШ по футболу «Калуга»; 6) капитальный ремонт помещений тяжелой атлетики ГБУ КО «СШ «Маршал»; 7) капитальный ремонт кровли ГАУ КО «ЦСП «Анненки» по адресу: г. Калуга, ул. Беговая д. 8 (помещения 1,2); 8) капитальный ремонт лестницы запасного выхода, приобретение и установка противопожарных дверей ГАУ КО «СШОР «Труд»; 9)капитальный ремонт центрального входа в здание ГАУ КО «СШ «Победа»; 10) капитальный ремонт полов административных помещений ГБУ КО «СШОР «Многоборец»,11) капитальный ремонт административных помещений ГАУ КО «ЦСП «Анненки»,12) капитальный ремонт рециркуляционных труб большого бассейна ГАУ КО «СШОР «Труд»; 13) капитальный ремонт ГБУ КО «СШОР «Олимп». |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Сумма значений х 100% |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| Merпп - оценка степени реализации контрольных мероприятий подпрограммы |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| Комплексная оценка эффективности реализации подрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oпп = 100, Высокий уровень |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Градации оценки эффективности реализации государственной программы Калужской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды результатов оценки |  |  | Границы диапазона оценки |  |  |  |  |  |
| Высокий уровень эффективности |  |  | 95% и более |  |  |  |  |  |
| Удовлетворительный уровень эффективности |  |  | от 80% до 95% |  |  |  |  |  |
| Неудовлетворительный уровень эффективности |  |  | менее 80% |  |  |  |  |  |