**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы**

**«Развитие материально-технической базы для занятий населения области физической культурой и спортом»**

**государственной программы Калужской области**

**«Развитие физической культуры и спорта в Калужской области»**

**в 2021 году**

**1. Общая часть**

Наименование подпрограммы - «Развитие материально-технической базы для занятий населения области физической культурой и спортом» государственной программы Калужской области - «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области».

1.1 Перечень основных мероприятий, входящих в подпрограмму:

1. «Капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений, благоустройство и иные мероприятия для обеспечения эксплуатационной сохранности спортивных объектов, находящихся в областной собственности (в том числе экспертиза и контроль качества)»;

2. «Поставка и монтаж искусственных покрытий, хоккейных бортов, блок-контейнеров, универсальных уличных тренажеров и другого спортивного оборудования (в том числе экспертиза и контроль качества)»;

3. «Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и наградной атрибутики для организации физкультурно-массовой и спортивной работы с населением по месту жительства в муниципальных образованиях Калужской области (в том числе экспертиза и контроль качества) (закупки для государственных нужд)»;

4. «Спорт - норма жизни»;

5. «Оснащение основными средствами, материальными ценностями, а также иные меры, направленные на развитие материально-технической базы государственных учреждений сферы физической культуры и спорта»;

6. «Экспертиза результатов, предусмотренных контрактами, заключенными для реализации мероприятий регионального проекта «Спорт - норма жизни».

1.2 Основные цели и задачи подпрограммы:

Цель подпрограммы:

- Развитие спортивной инфраструктуры для занятий населения физической культурой и спортом.

Задачи подпрограммы:

1. Развитие материально-технической базы для занятий населения массовым спортом в образовательных, спортивных учреждениях и клубах по месту жительства с учетом плотности населения и доступности транспортной инфраструктуры.

2. Развитие сети плоскостных спортивных сооружений для физкультурно-оздоровительных занятий в местах шаговой доступности населения.

3. Развитие материально-технической базы для организации физкультурно-массовой и спортивной работы с населением по месту жительства в муниципальных образованиях Калужской области.

4. Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием и спортивным инвентарем для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние.

5. Развитие и модернизация инфраструктуры материально-технической базы в отрасли физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

6. Обеспечение безопасности и соответствия качества, количества закупленного (закупаемого) оборудования, а также его поставки, монтажа (укладки) в соответствии с контрактом для оснащения объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием и спортивным инвентарем.

**2. Результаты, достигнутые за отчетный период**

2.1 Основные результаты, достигнутые в 2021 году:

- проведена модернизация футбольного поля с искусственным покрытием и беговыми дорожками в г. Калуге;

- закуплено оборудование для создания физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в г. Калуге;

- закуплено спортивно-технологическое оборудование для создания физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в с. Износки;

- закуплено спортивное оборудование и инвентарь для совершенствования спортивной подготовки по хоккею (для спортивной школы «Космос» закуплены холодильная установка, ледозаливочная машина и хоккейная беговая дорожка, поставка комплекта оборудования для спортивной школы олимпийского резерва «Лидер» г. Киров за счет экономии, образованной в результате конкурсных процедур);

- закуплено спортивное оборудование и инвентарь для привидения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (ГБУ КО СШОР «Олимп»);

- проведен капитальный ремонт системы вентиляции помещения большого бассейна в ГАУ КО «СШОР «Труд»;

- осуществлена поставка и монтаж искусственного покрытия, спортивного оборудования для универсальной спортивной площадки в г. Сосенском.

В целях развития материально-технической базы приобретено имущество для подразделения групп дневного пребывания детей по типу детского сада для ГБОУ КО «СШОР по спортивной гимнастике Л.Латыниной».

Осуществлена закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок на которых возможно проводить тестирование Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 3 муниципальных образованиях: МР «Тарусский район»; МР «Жуковский район»; МР «Город Киров и Кировский район».

2.2 Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей подпрограммы:

Создание 6 плоскостных спортивных сооружений привело к увеличению количества систематически занимающихся физической культурой и спортом. Приведение организаций спортивной направленности в нормативное состояние путем проведения ремонтных работ, а также закупки спортивно-технологического оборудования и инвентаря.

**3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей подпрограммы за отчетный год:**

3.1 Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим показателям:

1. Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва;

2. Количество спортивных объектов областной собственности, на которых проводились работы по текущему, капитальному ремонту, реконструкции, приобретению и монтажу спортивно-технологического оборудования;

3. Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет;

4. Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта.

3.2 Не выполнены запланированные значения по следующим показателям:

1. Количество контрактов, по которым проведена экспертиза результатов, предусмотренных контрактами, заключенных для реализации мероприятий регионального проекта «Спорт - норма жизни».

Данные представлены в приложении № 1.

**4. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

«Контрольные события не предусмотрены»

**5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий**

Фактическое финансирование подпрограммы в 2021 году составило 146 299.234 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета 95 915.549 тыс. руб.;

- областного бюджета 42 245.302 тыс. руб.;

- местных бюджетов 8 138.383 тыс. руб..

Большая часть денежных средств подпрограммы направлена на реализацию основного мероприятия «Спорт-норма жизни» - 108 050,543 тыс. руб., из которых 95 915,549 тыс. руб. – федеральный бюджет.

Также финансирование выполненных объемов работ осуществлялось по следующим направлениям:

- «капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений, благоустройство и иные мероприятия для обеспечения эксплуатационной сохранности спортивных объектов, находящихся в областной собственности (в том числе экспертиза и контроль качества)» (11 547,490 тыс. руб.);

- «поставка и монтаж искусственных покрытий, хоккейных бортов, блок-контейнеров, универсальных уличных тренажеров и другого спортивного оборудования (в том числе экспертиза и контроль качества)» (4 040,479 тыс. руб.);

- «приобретение спортивного инвентаря, оборудования и наградной атрибутики для организации физкультурно-массовой и спортивной работы с населением по месту жительства в муниципальных образованиях Калужской области (в том числе экспертиза и контроль качества)» (1 000,000 тыс. руб.);

- «оснащение основными средствами, материальными ценностями, а также иные меры, направленные на развитие материально-технической базы государственных учреждений сферы физической культуры и спорта» (21 622,303 тыс. руб.);

- «экспертиза результатов, предусмотренных контрактами, заключенными для реализации мероприятий регионального проекта «Спорт - норма жизни» (38, 420 тыс. руб.).

Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы в рамках подпрограмм представлены в приложении № 2.

**6. Оценка эффективности реализации подпрограммы**

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366) в 2021 году реализация подпрограммы Калужской области «Развитие материально-технической базы для занятий населения области физической культурой и спортом» характеризуется удовлетворительным уровнем эффективности – 90 %

На удовлетворительный уровень реализации подпрограммы «Развитие материально-технической базы для занятий населения области физической культурой и спортом» повлияло невыполнение значения индикатора - количество контрактов, по которым проведена экспертиза результатов, предусмотренных контрактами, заключенных для реализации мероприятий регионального проекта «Спорт - норма жизни».

Показатель не выполнен в соответствии с п.3 ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ экспертиза по контракту на поставку и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания площадок ГТО проведена своими силами.

В целях развития спортивной инфраструктуры и увеличения доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом необходимо продолжить реализацию мероприятий подпрограммы в последующие годы с сохранением достаточного объема финансирования.