

**МИНИСТЕРСТВО**

**ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ**

**КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П Р И К А З**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| от |  | № | -РК |

|  |
| --- |
| **Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения для Муниципального предприятия города Обнинска Калужской области «Водоканал» на 2016-2018 годы** |

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (в ред. постановлений Правительства РФ от 26.03.2014 № 230, от 31.05.2014 № 503, от 04.09.2015 № 941), Положением о министерстве тарифного регулирования Калужской области, утверждённым постановлением Правительства Калужской области от 01.03.2013 № 111 (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 25.11.2013 № 627, от 18.02.2014 № 113, от 20.06.2014 № 362, от 09.07.2014 № 400, от 03.12.2014 № 713, от 13.03.2015 № 127, от 15.06.2015 № 316, от 05.08.2015 № 439, от 06.10.2015 № 565), на основании протокола заседания комиссии по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области от 09.11.2015, **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить производственную программу в сфере водоснабжения и водоотведениядля Муниципального предприятия города Обнинска Калужской области «Водоканал» на 2016-2018 годы согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

**Министр А.В. Лисавин**

Приложение

к приказу министерства

тарифного регулирования

Калужской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_-РК

**ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**в сфере водоснабжения и водоотведения для Муниципального предприятия города Обнинска Калужской области «Водоканал» на 2016-2018 годы.**

Раздел I

Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | Муниципальное предприятие города Обнинска Калужской области «Водоканал», 249033, Калужская обл., г. Обнинск, Пионерский проезд, д. 6 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Министерство тарифного регулирования Калужской области,  ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 |
| Период реализации производственной программы | 2016-2018 годы |

Раздел II

2.1. 2.1 Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  | | 2016 год | |  |  | | 1 | Капитальный ремонт сетей наружного водопровода пр. Ленина. Участок от ВК-1043, ж/д №174, до ВК-1081, врезка на школу №15 Д-110мм протяженностью 191,0 п.м. | 31.10.2016 | 1010,50 | | 2 | Капитальный ремонт сетей  наружного водопровода ул. Гагарина, Участок от ВК-1037, ввод на универсам, до ВК-1041, ввод на школу №14  Капитальный ремонт сетей  наружного водопровода ул. Гагарина, Участок от ВК-1037, ввод на универсам, до ВК-1041, ввод на школу №14 | 30.09.2016 | 846,50 | | 3 | Диспетчеризация в/з № 4 с установкой шкафов управления (1 шкаф) | 28.02.2016 | 200,00 | | 4 | Замена задвижек по адресам: ул. Калужская 12 (ВК 974а, Д-50) , пр.Ленина 91 (ВК 517), ул. Горького(ВК 11),пр. Ленина 57 (ВК227), ул. Курчатова 37(ВК858б), ул. Калужская 12 (ВК974а ДУ-150), ул. Королева 27 (ВК792,793),ул. Комсомольская 47(ВК118),пр. Ленина 30 (ВК137), ул. Курчатова 7(ВК370), пр. Маркса 108 (ВК885а Д-200), пр. Маркса 65 (ВК1189), ул. Королева 27 (ВК791), пр. Маркса 108 (ВК885а, затвор Д-500),ул. Пирогова (ВК202), пр. Маркса 82 (ВК881) | 31.12.2016 | 587,62 | | 5 | Текущее обслуживание и замена пожарных гидрантов | 31.12.2016 | 65,55 | | 7 | Текущее обслуживание ВПС (Ленина 186) | 30.06.2016 | 18,26 | | 8 | Текущий ремонт аварийных вводов в ж/д по адресу: пр. Ленина 186, пр. Маркса 186, ул. Гагарина 16(2 ввода) | 31.08.2016 | 69,27 | | 9 | В/ з № 2: Замена запорной арматуры на скважинах №№ 12,15) | 31.08.2016 | 17,09 | | 10 | В/з № 2 :Замена запорной арматуры водопроводных колодцев ВК 731,732 | 30.06.2016 | 140,91 | | 11 | В/з № 2: текущий ремонт центробежного насоса (замена задвижки) | 30.09.2016 | 96,71 | | 12 | В/з № 3 : замена запорной арматуры на скважинах №№ 62,65 | 31.08.2016 | 178,24 | | 13 | В/з № 3 : замена глубинных насосов скважины 62,65(2 шт) | 30.10.2016 | 113,95 | | 14 | В/з № 3: текущий ремонт и замена запорной арматуры в маш. зале | 30.09.2016 | 94,93 | | 15 | В/з № 3: Замена водоподъемных труб , скв. 89 | 31.12.2016 | 70,17 | | 16 | В/з № 4 : Замена глубинного насоса скв. 7 (1 шт) | 31.12.2016 | 99,50 | | 17 | В/з № 4: Замена запорной арматуры | 31.12.2016 | 31,37 | |  |  | Итого 2016 год | 3640,57 | | 2017 год | |  |  | | 1 | Капитальный ремонт сетей наружного водопровода ул. Горького от ВК-50, ж/д. №28 до ВК-92, ж/д. №21 по ул. Комсомольская. | 31.10.2017 | 1504,00 | | 2 | Капитальный ремонт сетей наружного водопровода ул. Аксенова от ВК-836, перекресток с ул.Энгельса до ВК-838, врезка на универсам. | 31.07.2017 | 567,70 | | 3 | Текущий ремонт и обслуживание централизованных систем и объектов водоснабжения | 31.12.2017 | 1642,20 | |  |  | Итого 2017 год | 2071,70 | | 2018 год | |  |  | | 1 | Капитальный ремонт сетей наружного водопровода ул. Гагарина 2,6,24 от ВК-1226, ж/д №24 до ВК-1184, ж/д №2 | 31.10.2018 | 1494,00 | | 2 | Капитальный ремонт сетей наружного водопровода ул. Гагарина 4,10,16 от ВК-1227, ж/д №16 до ВК-1266, ж/д №4 | 31.10.2018 | 1777,40 | | 3 | Текущий ремонт и обслуживание централизованных систем и объектов водоснабжения | 31.12.2018 | 1690,80 | |  |  | Итого 2018 год | 4962,20 | | Водоотведение | |  |  | | 2016 год | |  |  | | 1 | Замена ходовой тележки на вторичном отстойнике № 1 | 31.05.2016 | 397,50 | | 2 | Замена сосунов на вторичном отстойнике № 1 | 30.06.2016 | 225,00 | | 3 | Текущий ремонт колдцев канализационных сетей города по адресам: Квартал 7, ул. Горького ,5/2;Квартал 4 ,Пр. Ленина, 11/6;Квартал 4 колодец № 422; Квартал 8, Пр. Ленина, 14; Коллектор Д=1000мм, Квартал 14 Ул. Комсомольская, 38-39,Квартал 14 Ул. Комсомольская, 39а,Квартал 15 ,Ул. Осипенко,Квартал 15 Пр. Ленина, 27;Квартал 17 ,Пр. Ленина, 58;Квартал 20 Ул. Победы, 23;Квартал 20 Пр. Ленина, 74;Квартал 20 пр. Ленина,78;Квартал 29 ул. Курчатова, 30; Квартал 29 ул. Ляшенко, 10;ул. Жолию-Кюри,1 ;ул. Энгельса, 15а;ул. Аксенова, 11; | 31.12.2016 | 100,27 | | 4 | Текущий ремонт выпусков канализации по адресу: ул. Курчатова, 15 (Выпуск 1,2,3);ул. Гагарина, 34 (Выпуск 1);пр. Маркса, 73(Выпуск 1);пр. Маркса, 60 (Выпуск 1,2). | 31.08.2016 | 11,92 | | 5 | Замена запрной арматуры КНС-51 | 31.05.2016 | 64,77 | | 6 | Ремонт вентиляции КНС-51 | 30.06.2016 | 21,00 | | 7 | Ремонт насосного оборудования КНС-1 | 31.07.2016 | 43,33 | | 8 | Замена запорной арматуры КНС Технопарка | 30.09.2016 | 6,53 | | 9 | Текущий ремонт оборудования решеток ОСК (замена гидроэлеватора и запорной арматуры) | 31.07.2016 | 169,10 | | 10 | Замена запорной раматуры зд.206 ОСК | 31.08.2016 | 30,51 | | 11 | Замена запорной раматуры зд.КНС ОСК | 30.04.2016 | 29,19 | | 12 | Замена запорной раматуры зд. метантенков ОСК | 30.09.2016 | 13,12 | | 13 | Замена запорной раматуры зд. насосной метантенков ОСК | 31.10.2016 | 26,42 | | 14 | Ремонт насосного оборудования и замена запорной арматуры зд. иловой насосной | 30.11.2016 | 323,39 | | 15 | Замена нососного оборудования зд. первичных отстойников ОСК | 29.02.2016 | 41,57 | | 16 | Текущее обслуживание трубопроводов и оборудования ОСК | 31.12.2016 | 23,68 | | 17 | Техническое обслуживание территорииОСК (сан. зона) | 30.09.2016 | 1,66 | |  |  | Итого 2016 год | 1528,95 | | 2017 год | |  |  | | 1 | Замена ходовой тележки ТЗ на вторичном отстойнике № 2 | 31.05.2017 | 397,50 | | 2 | Замена сосунов на вторичном отстойнике № 2 | 30.06.2017 | 225,00 | | 3 | Текущий ремонт и обслуживание централизованных систем и объектов водоотведения | 31.12.2017 | 939,99 | |  |  | Итого 2017 год | 1562,49 | | 2018 год | |  |  | | 1 | Замена ходовой тележки ТЗ на вторичном отстойнике № 3 | 31.05.2018 | 397,50 | | 2 | Замена сосунов на вторичном отстойнике № 3 | 30.06.2018 | 225,00 | | 3 | Текущий ремонт и обслуживание централизованных систем и объектов водоотведения | 31.12.2018 | 967,81 | |  |  | Итого 2018 год | 1590,31 | |

2.2. Перечень мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | не планируются | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | не планируются | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | не планируются | Итого 2018 год | 0 | | Водоотведение | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | не планируются | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | не планируются | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | не планируются | Итого 2018 год | 0 | |

2.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | Капитальный ремонт системы теплоснабжения АБК ОСК, Здание АБК, АБК в/з №3, машинный зал, хлораторная | 31.12.2018 | 500,00 | |  | Установка приборов учета электроэнергии на ВПС | 31.12.2018 | 180,00 | |  | Замена электропечей ПЭТ-4 на ИК печи в павильонах скважин | 01.01.2018 | 12,60 | |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 02.01.2018 | 4,20 | |  |  | Итого 2016 год | 696,8 | | 2017 год | |  |  | |  | Капитальный ремонт системы теплоснабжения АБК ОСК, Здание АБК, АБК в/з №3, машинный зал, хлораторная | 31.12.2018 | 300,00 | |  | Установка приборов учета электроэнергии на ВПС | 31.12.2018 | 180,00 | |  | Замена электропечей ПЭТ-4 на ИК печи в павильонах скважин | 01.01.2018 | 12,60 | |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 02.01.2018 | 4,20 | |  |  | Итого 2017 год | 496,8 | | 2018 год | |  |  | |  | Модернизации оборудования станции второго подъема Вашутинского водозабора  (2-й этап) | 30.09.2018 | 8 298,00 | |  | Капитальный ремонт системы теплоснабжения АБК ОСК, Здание АБК, АБК в/з №3, машинный зал, хлораторная | | 500,00 | |  | Установка приборов учета электроэнергии на ВПС |  | 120,00 | |  | Замена электропечей ПЭТ-4 на ИК печи в павильонах скважин |  | 14,80 | |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие |  | 4,20 | |  |  | Итого 2018 год | 8 937,00 | |  |  | Итого 2018 год | 0 | | Водоотведение | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | не планируются | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | не планируются | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | не планируются | Итого 2018 год | 0 | |

Раздел III

Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Показатели производственной деятельности | Единицы измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  |  |  | |  | Планируемый объем подачи воды | тыс. куб.м | 11590 | 11590 | 11590 | | Водоотведение | |  |  |  |  | |  | Планируемый объем принимаемых сточных вод | тыс. куб.м | 11480 | 11480 | 11480 | |

Раздел IV

Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование потребностей | Единицы измерения | Сумма финансовых потребностей в год | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | | 2016 год | |  |  |  |  | |  | Водоснабжение (питьевая вода) |  |  |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 169862,11 |  |  | |  | Водоотведение |  |  |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. куб.м | 151991,83 |  |  | | 2017 год | |  |  |  |  | |  | Водоснабжение (питьевая вода) |  |  |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 177683,84 |  |  | |  | Водоотведение |  |  |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. куб.м | 158051,12 |  |  | | 2018 год | |  |  |  |  | |  | Водоснабжение (питьевая вода) |  |  |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 185977,82 |  |  | |  | Водоотведение |  |  |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. куб.м | 163577,34 |  |  | |

Раздел V

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование показателя | Значение показателя | | 1 | 2 | 3 | | 2016 год | | не утверждены | | 2017 год | | не утверждены | | 2018 год | | не утверждены | |  |  |  | |

Раздел VI

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности деятельности и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности.

Раздел VII

Отчет об исполнении производственной программы

за 2014 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | План 2014 года | Факт 2014 года | Отклонение | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  |  |  | | Объем подачи воды | | тыс.куб.м | 12190 | 11928,28 | 261,72 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | | | |  |  | |  | Капитальный ремонт трубопровода по ул.Любого,7 от ВК-702 до ВК-704а, Д-110 мм протяженностью 210 п. м. | тыс.руб. | 640 | 0 | 640 | |  | Капитальный ремонт по ул. Гагарина от ВК-1037 до 1038а с установкой ПГ в ВК -1038, Д -150 мм протяженностью 60 п. м. | тыс.руб. | 270 | 0 | 270 | |  | Капитальный ремонт трубопровода по ул.Железнодорожная от ПГ-33 до ВК ж/д. 21, Д- 100 мм протяженностью 325 п. м. | тыс.руб. | 1300 | 0 | 1300 | |  | Капитальный ремонт ( методом релайнинга) по ул. Аксенова от ВК-836 до ВК -837, Д-200 мм , протяженностью 188 п. м. | тыс.руб. | 661 | 0 | 661 | |  | Замена запорной арматуры на магистральных сетях по адресу: пр. Маркса, 48; пр.Маркса,46; ул.Королева, 16; | тыс.руб. | 91,27 | 91,27 | 0 | |  | Замена запорной арматуры на распределительных сетях по адресу: ул.Курчатова,52,58-64; ул.Гагарина,12;пр.Ленина,132(ВПС);пр.Ленина,210(ВПС);пр.Ленина,132(ВПС);пр-д Коммунальный(р-он Котельной №2); ул. Победы(р-он Фонтана);ул. Глинки,9а;ул. Жукова,2;ул.Победы ВК-458 | тыс.руб. | 117,13 | 117,13 | 0 | |  | Ремонт водопроводных колодцев в количестве 32шт по адресу: ул. Глинки,13;ул. Шацкого,9; ул. Калужская ВК-1112; ул. Маркса ВК-87;Пионерский пр-д х ул.Мичурина; Пионерский пр-д х ул. Кутузова;пр. Ленина, 176; пр. Ленина,40; ул. Гагарина,44; ул. Горького,6;ул. Красных Зорь (р-он Котельной №2);ул. Красных Зорь,37 (р-он завода "Марк VI");р-он пр.Ленина х пр.Маркса;ул. Ленина,40 ВК123;р-он ул. Горького х ул. Парковая ВК54;ул.Горького ВК-38;пр.Маркса ВК-855;п.Обнинское, ул.Лесная,13;ул.Любого,3-5 ВК-700;ул.Горького ВК-46;ул.Горького ВК-45; пр.Маркса,48; ул.Королева,18;ул. Красных Зорь р-он Молокозавода и Марк4;ул.Шацкого,9; ул.Белкинская ВК-1214 | тыс.руб. | 117,63 | 117,63 | 0 | |  | Замена запорной арматуры на вводах в дома:ул. Железнодорожная,27 ВК-73;ул.Гагарина,16 ВК1227;ул.Любого,7;ул.Калужская,13ул.Садовая,51;ул.Лесная,13;ул.Королева от ВК795 до ВК797;пр.Маркса,50;пр.Ленина,131;ул.Королева,29;ул.парковая,8;пр.Маркса,48;ул.Победы,17ВК-452;ул.Толстого,21/7;ул.Глинки,11;пр.Маркса,58;ул.Железнодорожная,27 | тыс.руб. | 83,14 | 83,14 | 0 | |  | Замена пожарных гидрантов по адресу: ул. Курчатова; ул. Белкинская; ул.Победы | тыс.руб. | 13,82 | 13,82 | 0 | |  | Аварийные ремонтные работы на магистральных сетях по адресу: пр-д Пионерский,6; пр.Маркса,48;ул. Курчатова - ул.Победы; ул.Заводская,15; р-он Горнолыжной трассы | тыс.руб. | 0 | 48,85 | -48,85 | |  | Аварийные ремонтные работы на распределительных сетях по адресу:пр, Маркса 73,47,86,56,17;ул.Аксенова -ул.Заводская; ул.Любого,4,10;пр.Ленина, 226,192,85,134,174,55;ул. Курчатова,58-64;ул.Белкинская 39,17;ул.Жолио Кюри; ул. Гагарина, 61,10 (ВПС),61а,12-16; ул. Жукова ВК-456; ул. Шацкого, 5а, ВК-248а; ул.Железнодорожная,10;ул. Глинки 9а х Пионерский пр-д; ул. Комсомольская,17;ул. Пирогова,17; ул.Комарова,10; д. Кривское | тыс.руб. | 0 | 259,11 | -259,11 | |  | Аварийные ремонтные работы на вводах в дома: Пионерский пр-д,21;ул. Комарова,10; пр.Ленина,38; ул.Шацкого,1; ул.Победы,17; ул.Комсамольская,17,19а; ул.Маркса,70,86 ;ул. Глинки от ВК-296 до ВК-296(а),13; ул.Горького,50а;ул.Лесная,13; ул.садовая,16; пр.Маркса,66-68 | тыс.руб. | 0 | 85,27 | -85,27 | |  | Текущие ремонтные работы на магистральных сетях: ø500мм по пр.Маркса,48 | тыс.руб. | 103,68 | 103,68 | 0 | |  | Ремонт оборудования на насосных станциях (ВПС) по адресу: пр. Ленина,132,186,210; ул.Аксенова, 18; ул.Гагарина,10; ул.Энгельса,18 | тыс.руб. | 14,19 | 14,19 | 0 | |  | Текущие ремонтные работы на распределительных сетях по адресу: ул.Курчатова,44-50; ул.Калужская,13-15;пр.Маркса,82-86; пр.Ленина131;ул.Любого,5-7; пр.Маркса,64 | тыс.руб. | 124,02 | 124,02 | 0 | |  | Текущие ремонтные работы на вводах в дома ø40мм по ул. Курчатова,26-28 | тыс.руб. | 2,58 | 2,58 | 0 | |  | Обеспечение аварийных ремонтных работ (хомуты,веревка,резина,мешки для мусора, пожарные рукава,лен,проволока,уголок), в т.ч. Промывка сетей | тыс.руб. | 0 | 98,67 | -98,67 | |  | Обеспечение требований техники безопасности при производстве работ на дорогах (дорожные знаки, сигнальные конусы) | тыс.руб. | 88,07 | 88,07 | 0 | |  | Ремонт водовода ø150мм в/з №2 скв.№12,13,15 от ВК-747 до ВК-748; в/з №3 (Южный и Северный в-д) | тыс.руб. | 15,15 | 15,15 | 0 | |  | Замена запорной арматуры ø150 мм скв.№12,13; ø100мм в/з №2 машинный зал;ø250мм в/з №4 машинный зал | тыс.руб. | 96,13 | 96,13 | 0 | |  | Ремонт скважин в/з№2 скв. №12,13 | тыс.руб. | 1,14 | 1,14 | 0 | |  | Текущее обслуживание санитарных зон скважин в/з №2 скв.№15 | тыс.руб. | 43,46 | 43,46 | 0 | |  | Текущее обслуживание насосных станций в/з №2,3,4 | тыс.руб. | 56,87 | 56,87 | 0 | |  | Текущий ремонт колодцев в/з№4,3 скв.№4,74,76 | тыс.руб. | 8,62 | 8,62 | 0 | |  | Текущий ремонт павильонов скважин №1,2,3,4,5,7,8,56,62,63,65,66,69,71,72,73,74,76,77,79,87,88,89 | тыс.руб. | 18,72 | 18,72 | 0 | |  | Текущий ремонт оборудования скважин в/з №3 скв.№1,2,3,4,5,7,56,62,63,65,66,69,71,73,74,76,77,79,87,88,89 | тыс.руб. | 115,17 | 115,17 | 0 | |  | Текущее обслуживание резервуаров в/з №3 резервуар №1,2,3 | тыс.руб. | 7,39 | 7,39 | 0 | |  | Текущее обслуживание хлораторной в/з №3 | тыс.руб. | 2,55 | 2,55 | 0 | |  |  | тыс.руб. |  |  | 0 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | | |  |  |  | |  | Мероприятия не планировались | тыс.руб. |  |  | 0 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | | | |  |  | |  | Мероприятия не планировались | тыс.руб. |  |  | 0 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов | | | |  |  | |  | Мероприятия не планировались | тыс.руб. |  |  | 0 | | Водоотведение | |  |  |  |  | | Объем принимаемых сточных вод | | тыс.куб.м | 12110 | 11089,13 | 1020,87 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | | | |  |  | |  | Капитальный ремонт направляющих цилиндров на вторичных отстойниках | тыс.руб. | 900 | 0 | 900 | |  | Текущий ремонт системы отопления: АБК очистных сооружений КНС-51, зд.мастерской очистных сооружений, хим.лаборатория, КНС-1, КНС-2 | тыс.руб. | 36,92 | 36,92 | 0 | |  | Текущий ремонт системы вентиляции КНС-51 | тыс.руб. | 14,4 | 14,4 | 0 | |  | Текущий ремонт трубопроводов : коллектор ø500мм по ул. Белкинской, напорный трубопровод первичных отстойников, хлоропровод на очистных сооружениях, воздуховод аэротенков, трубопровод КНС-1, КНС-51, на песколовке, напорный коллектор КНС-1,трубопровод насосной станции первичных отстойников, трубопровод здания решеток КНС-Экодолье,канализационный коллектор зд.206, трубопровод химлаборатории | тыс.руб. | 35,75 | 35,75 | 0 | |  | Замена запорной арматуры: на КНС-51,здание 206,КНС-2, здание АБК, КНС-ОС, здание решеток, метантенок,насосная станция первичных отстойников, КНС-1,химлаборатория,насосная станция метантенков,иловая насосная, на песколовках, аэробный стабилизатор, иловая насосная | тыс.руб. | 179,39 | 179,39 | 0 | |  | Замена люков канализационных колодцев: на очистных сооружениях,аэробном стабилизаторе, район ЦИПК, сквер на ул. Жолио-Кюри | тыс.руб. | 28,78 | 28,78 | 0 | |  | Текущий ремонт оборудования сооружений: иловые карты (шиберы), здания решеток (грабли), иловая насосная (насос, водослив), вторичные отстойники (илосос, успокоителе, эрлифт, водослив),КНС-1 (насос, водослив), первичные отстойники (жироуловитель),КНС -51 (насос) | тыс.руб. | 140,2 | 140,2 | 0 | |  | Текущий ремонт зданий и сооружений: КНС-технопарк,аэротенки очистных сооружений, вторичные отстойники КНС-2,душевая химлаборатории, иловые карты 1-4,распредчаша первичных отстойников КНС-2, здание воздуходувки,первичные отстойники, вторичные отстойники,иловая насосная,вторичные отстойники №3,4, здание АБК, КНС-Экодолье, здание решеток,бункер песка, иловые карты (ремонт лотков и шиберов) | тыс.руб. | 231,89 | 231,89 | 0 | |  | Замена крышек люков канализационных колодцев: на коллекторе ø1000мм по ул. Красных Зорь, коллекторе ø500мм по Самсоновскому проезду | тыс.руб. | 16,7 | 16,7 | 0 | |  | Текущий ремонт выпусков канализации по адресу: пр.Маркса,92;пр.Ленина,17/2; ул.Энгельса,11а,19; ул.Комсомольская ,45; ул.Любого,6 | тыс.руб. | 3,78 | 3,78 | 0 | |  | Текущий ремонт колодцев по адресу: ул.Победы,9; ул.Красных Зорь,17; ул.Мира,17; иловые карты ж/обр. "Экодолье" | тыс.руб. | 4,81 | 4,81 | 0 | |  | Техническое обслуживание зданий и сооружений : КНС-Технопарк (краска),бункер песка,песколовки,здание 206, вторичные отстойники, здание АБК, химлаборатория, первичные отстойники, аэротенки,КНС-1, здание метантенков, воздуходувки | тыс.руб. | 22,3 | 22,3 | 0 | |  | Техническое обслуживание запорной арматуры: на КНС-ОС, насосной станции метантенков,очистных сооружениях,здании метантенков | тыс.руб. | 7,36 | 7,36 | 0 | |  | Техническое обслуживание тепловых узлов: здания очистных сооружений, здания 206, здания АБК, КНС-1,КНС-2, КНС-ОС | тыс.руб. | 19,04 | 19,04 | 0 | |  | Техническое обслуживание оборудования: КНС-1,иловой насосной,насосной метантенков,химлаборатории,насосной станции первичных отстойников, КНС-ОС, КНС-51,аэробного стабилизатора, здания АБК, здания решеток | тыс.руб. | 28,57 | 28,57 | 0 | |  | Установка счетчиков: на мойку карт, бункер песка, воздуходувку, здание решеток,хлораторную | тыс.руб. | 20,75 | 20,75 | 0 | |  | Техническое обслуживание : пожарного инвентаря, сварочного оборудования | тыс.руб. | 1,43 | 1,43 | 0 | |  | Текущий ремонт колодцев (бетонирование) по адресу: территория очистных сооружений; ул. Красных Зорь,22; ул. Жолио-Кюри (сквер); ул.Курчатова, 26;ул.Звездная,3 (школа9), коллектор ø1000мм; пр.Ленина,188;ул.Гурьянова,25; пр.Ленина,228; предприятие "Лотте"; пр.Маркса,69; пр.Ленина,204 | тыс.руб. | 43,06 | 43,06 | 0 | |  | Техническое обслуживание территории ОСК (санитарная зона) | тыс.руб. | 2,8 | 2,8 | 0 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | | |  |  |  | |  | Мероприятия не планировались | тыс.руб. |  |  | 0 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | | | |  |  | |  | Установка приборов учета электроэнергии на КНС , 4 шт.(АИИСКУЭ) | тыс.руб. | 200 | 0 | 200 | |  | Установка приборов учета электроэнергии на ВПС , ВНС 10 шт.(АИИСКУЭ) | тыс.руб. | 500 | 0 | 500 | |  | Модернизация наружного освещения Вашутинского водозабора (установка светодиодных светильников) | тыс.руб. | 320 | 0 | 320 | |  | Модернизация системы отопления скважин | тыс.руб. | 210 | 0 | 210 | |  | Установка узла учета тепла на Самсоновском в/з, КНС-51 | тыс.руб. | 700 | 0 | 700 | |  | Реконструкция ВПС с заменой насосов и установкой автоматизированной системы регулирования давления воды 52 мкр, Курчатова ,58 | тыс.руб. | 800 | 274,6 | 525,4 | |

Раздел VIII

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | | Водоотведение | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | |