Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения для общества с ограниченной ответственностью «Тепловодоканал» на 2016-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (в ред. постановлений Правительства РФ от 26.03.2014 № 230, от 31.05.2014 № 503, от 04.09.2015 № 941), Положением о министерстве тарифного регулирования Калужской области, утверждённым постановлением Правительства Калужской области от 01.03.2013 № 111 (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 25.11.2013 № 627, от 18.02.2014 № 113, от 20.06.2014 № 362, от 09.07.2014 № 400, от 03.12.2014 № 713, от 13.03.2015 № 127, от 15.06.2015 № 316, от 05.08.2015 № 439, от 06.10.2015 № 565), на основании протокола заседания комиссии по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области от 23.11 2015, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить производственную программу в сфере водоснабжения и водоотведения для общества с ограниченной ответственностью «Тепловодоканал» на 2016-2018 годы согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Министр                                                                                                                   А.В. Лисавин

Приложение

к приказу министерства

тарифного регулирования

Калужской области

от ______________ № ____-РК

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

в сфере водоснабжения и водоотведения для общества с ограниченной ответственностью «Тепловодоканал» на 2016-2018 годы

- Раздел I

- Паспорт производственной программы

| Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | общество с ограниченной ответственностью «Тепловодоканал», 249200, Калужская обл., Бабынинский район, п.Воротынск, пер.Первомайский, д.4 |
| --- | --- |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Министерство тарифного регулирования Калужской области, ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 |
| Период реализации производственной программы | 2016-2018 годы |

Раздел II

- 2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

- N п/п; - Наименование мероприятия; - График реализации мероприятий; - Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.. - 1; - 2; - 3; - 4. - Водоснабжение (питьевая вода). - 2016 год. - 1; - Текущий ремонт насосов холодной воды (6шт.); - 01.07.2016; - 21,00. - 2; - Техническое обслуживание и ремонт задвижек, вентелей, клапанов; - 01.01.2016; - 18,00. - 3; - Замена - клапан обратный 16с13нж, диам.150; - 01.05.2016; - 7,50. - 4; - Замена - задвижка стальная, Ду 150; - 01.08.2016; - 7,50. - 5; - Приобретение и установка насоса холодной воды Lowara 36/90; - 01.07.2016; - 135,00. - 6; - Приобретение и установка частотного преобразователя на насос холодной воды; - 01.07.2016; - 105,00. - 7; - Комплексное обследование подземного резервуара холодной воды, V=1000 м3, 2 шт.; - 01.05.2016; - 50,00. - 8; - Текущий ремонт и замена насоса холодной воды ЭЦВ; - 01.07.2016; - 125,00. - 9; - Техническое обслуживание и ремонт задвижек, вентелей, клапанов; - 01.01.2016; - 7,20. - 10; - Содержание зданий и сооружений объектов водоснабжения; - 01.01.2016; - 137,50. - 11; - Проведение ремонтных работ наружных сетей водоснабжения; - 01.01.2016; - 119,51. - 12; - Замена участков наружных сетей водоснабжения; - 01.07.2016; - 122,97. - 13; - Техническое обслуживание и ремонт задвижек, вентелей, клапанов; - 01.01.2016; - 25,50. - 14; - Аварийно-ремонтные работы; - 01.01.2016; - 45,50. - 15; - Замена и ремонт задвижек, вентелей; - 01.01.2016; - 17,25. - 16; - Текущий ремонт и замена насоса холодной воды ЭЦВ; - 01.07.2016; - 98,00. - 17; - Текущий ремонт и замена насоса повышения давления CN 50-200/92; - 01.09.2016; - 85,00. - 18; - Замена насоса холодной воды №1GRUNDFOS MS 4000; - 01.09.2016; - 105,00. - 19; - Установка узла учёта холодной воды, 3 шт.; - 01.09.2016; - 105,00. - 20; - Комплексное обследование подземного резервуара холодной воды, V=70 м3; - 01.07.2016; - 25,00. - 21; - Приобретение и монтаж насоса холодной воды GRUNDFOS, CRE 10-06, GA-A-E-HQQE (1 шт.); - 01.07.2016; - 85,00. - 22; - Техническое обслуживание, Замена и ремонт задвижек, вентелей, клапанов; - 01.01.2016; - 11,25. - 23; - Текущий ремонт и замена насоса холодной воды ЭЦВ; - 01.08.2016; - 65,00. - 24; - Установка узла учёта холодной воды, 2 шт.; - 01.07.2016; - 50,00. - 25; - Содержание зданий и сооружений объектов водоснабжения; - 01.01.2016; - 62,50. - 26; - Проведение ремонтных работ наружных сетей водоснабжения; - 01.01.2016; - 67,79. - 27; - Замена участков наружных сетей водоснабжения; - 01.01.2016; - 72,39. - 28; - Замена и ремонт задвижек, вентелей на сетях наружного водоснабжения; - 01.01.2016; - 25,00. - 29; - Аварийно-ремонтные работы; - 01.01.2016; - 24,50. - Итого 2016 год; - 1 825,860. - 2017 год. - 1; - Текущий ремонт насосов холодной воды (10 шт.); - 01.07.2017; - 45,00. - 2; - Техническое обслуживание и ремонт задвижек, вентелей, клапанов; - 01.01.2017; - 25,00. - 3; - Замена - клапан обратный 16с13нж, диам.150; - 01.05.2017; - 3,75. - 4; - Замена - задвижка стальная, Ду 150, 2шт.; - 01.08.2017; - 31,00. - 5; - Текущий ремонт и замена насоса холодной воды ЭЦВ; - 01.07.2017; - 125,00. - 6; - Техническое обслуживание и ремонт задвижек, вентелей, клапанов; - 01.09.2017; - 20,00. - 7; - Проведение ремонтных работ наружных сетей водоснабжения; - 01.07.2017; - 65,00. - 8; - Замена участков наружных сетей водоснабжения; - 01.09.2017; - 262,00. - 9; - Техническое обслуживание, ремонт задвижек, вентелей, клапанов и их замена; - 01.09.2017; - 43,75. - 10; - Замена задвижек, вентелей, клапанов; - 01.01.2017; - 275,92. - 11; - Аварийно-ремонтные работы; - 01.01.2017; - 35,00. - 12; - Текущий ремонт насосов холодной воды (10 шт.); - 01.07.2017; - 35,00. - 13; - Техническое обслуживание и ремонт задвижек, вентелей, клапанов; - 01.01.2017; - 25,00. - 14; - Текущий ремонт и замена насоса холодной воды ЭЦВ; - 01.05.2017; - 105,00. - 15; - Техническое обслуживание и замена задвижек, вентелей, клапанов; - 01.08.2017; - 71,40. - 16; - Содержание зданий и сооружений объектов водоснабжения; - 01.07.2017; - 115,00. - 17; - Текущий ремонт насосов холодной воды (3 шт.); - 01.09.2017; - 19,50. - 18; - Техническое обслуживание и ремонт задвижек, вентелей, клапанов; - 01.09.2017; - 15,00. - 19; - Техническое обслуживание и замена задвижек, вентелей, клапанов; - 01.01.2017; - 82,85. - 20; - Текущий ремонт и замена насоса холодной воды ЭЦВ; - 01.01.2017; - 105,00. - 21; - Содержание зданий и сооружений объектов водоснабжения; - 01.07.2017; - 130,00. - 22; - Проведение ремонтных работ наружных сетей водоснабжения; - 01.09.2017; - 15,50. - 23; - Замена участков наружных сетей водоснабжения; - 01.09.2017; - 111,72. - 24; - Замена и ремонт задвижек, вентелей на сетях наружного водоснабжения; - 01.01.2017; - 106,23. - 25; - Аварийно-ремонтные работы; - 01.01.2017; - 25,00. - Итого 2017 год; - 1893,62. - 2018 год. - 1; - Текущий ремонт насосов холодной воды (10 шт.); - 01.05.2018; - 36,00. - 2; - Техническое обслуживание и ремонт задвижек, вентелей, клапанов; - 01.01.2018; - 26,50. - 3; - Замена - задвижек, клапанов; - 01.05.2018; - 86,60. - 4; - Текущий ремонт и замена насоса холодной воды ЭЦВ; - 01.07.2018; - 250,00. - 5; - Техническое обслуживание и ремонт задвижек, вентелей, клапанов; - 01.01.2018; - 21,00. - 6; - Замена - задвижек, клапанов; - 01.08.2018; - 71,40. - 7; - Проведение ремонтных работ наружных сетей водоснабжения; - 01.01.2018; - 45,50. - 8; - Замена участков наружных сетей водоснабжения; - 01.05.2018; - 158,09. - 9; - Техническое обслуживание, ремонт задвижек, вентелей, клапанов и их замена; - 01.01.2018; - 65,00. - 10; - Замена задвижек, вентелей, клапанов; - 01.01.2018; - 449,70. - 11; - Аварийно-ремонтные работы; - 01.01.2018; - 25,50. - 12; - Текущий ремонт насосов холодной воды; - 01.07.2018; - 45,00. - 13; - Техническое обслуживание и ремонт клапанов, задвижек, вентилей; - 01.01.2018; - 20,00. - 14; - Текущий ремонт и замена насоса холодной воды ЭЦВ; - 01.05.2018; - 125,00. - 15; - Техническое обслуживание и замена задвижек, вентелей, клапанов; - 01.08.2018; - 35,70. - 16; - Замена Мембранного сосуда для работы группы насосов повышения давления; - 01.01.2018; - 125,00. - 17; - Текущий ремонт насосов холодной воды; - 01.07.2018; - 21,75. - 18; - Техническое обслуживание и ремонт клапанов, задвижек, вентилей; - 01.07.2018; - 21,00. - 19; - Текущий ремонт и замена насоса холодной воды ЭЦВ; - 01.01.2018; - 115,00. - 20; - Замена и ремонт задвижек, вентелей на сетях наружного водоснабжения; - 01.08.2018; - 35,70. - 21; - Проведение ремонтных работ наружных сетей водоснабжения; - 01.08.2018; - 25,00. - 22; - Замена участков наружных сетей водоснабжения; - 01.08.2018; - 55,08. - 23; - Замена и ремонт задвижек, вентелей на сетях наружного водоснабжения; - 01.08.2018; - 55,24. - 24; - Аварийно-ремонтные работы; - 01.08.2018; - 35,00. - Итого 2018 год; - 1949,76. - Водоснабжение (техническая вода). - 2016 год. - 1; - Текущий ремонт сетей; - 01.05.2016; - 2,16. - Итого 2016 год; - 2,16. - 2017 год. - 1; - Текущий ремонт сетей; - 01.05.2017; - 2,24. - Итого 2017 год; - 2,24. - 2018 год. - 1; - Текущий ремонт сетей; - 01.05.2018; - 2,31. - Итого 2018 год; - 2,31. - Водоотведение. - 2016 год. - 1; - Замена Фекального насоса (демонтаж, монтаж); - 01.08.2016; - 45,00. - 2; - Текущий ремонт насосов Состав работ: снятие насоса с отсоединением от трубопровода и очисткой мест соединения. Разборка насоса - снятие всасывающего патрубка, снятие рабочего колеса с вала, разборка сальника, снятие корпуса, снятие муфты, извлечение вала. Промывка и чистка деталей. Замена изношенных деталей. Сборка, установка и присоединение насоса. Опробование насоса); - 01.01.2016; - 17,20. - 3; - Техническое обслуживание и ремонт клапанов, задвижек, вентилей; - 01.01.2016; - 12,50. - 4; - Замена участков наружных сетей канализации; - 01.01.2016; - 72,57. - 5; - Проведение ремонтных работ наружных сетей водоотведения; - 01.01.2016; - 29,34. - 6; - Замена: Шнековый эксцентриковый насос подачи ила тип SLP (демонтаж, монтаж); - 01.05.2016; - 68,00. - 7; - Текущий ремонт насосов Состав работ: снятие насоса с отсоединением от трубопровода и очисткой мест соединения. Разборка насоса - снятие всасывающего патрубка, снятие рабочего колеса с вала, разборка сальника, снятие корпуса, снятие муфты, извлечение вала. Промывка и чистка деталей. Замена изношенных деталей. Сборка, установка и присоединение насоса. Опробование насоса); - 01.01.2016; - 8,60. - 8; - Техническое обслуживание и ремонт клапанов, задвижек, вентилей; - 01.01.2016; - 10,00. - 9; - Замена участков наружных сетей канализации; - 01.01.2016; - 40,12. - 10; - Проведение ремонтных работ наружных сетей водоотведения; - 01.01.2016; - 18,42. - Итого 2016 год; - 321,76. - 2017 год. - 1; - Замена Насоса подачи очищенной воды на песколовки (демонтаж, монтаж); - 01.08.2017; - 63,50. - 2; - Текущий ремонт насосов Состав работ: снятие насоса с отсоединением от трубопровода и очисткой мест соединения. Разборка насоса - снятие всасывающего патрубка, снятие рабочего колеса с вала, разборка сальника, снятие корпуса, снятие муфты, извлечение вала. Промывка и чистка деталей. Замена изношенных деталей. Сборка, установка и присоединение насоса. Опробование насоса); - 01.01.2017; - 14,10. - 3; - Техническое обслуживание и ремонт клапанов, задвижек, вентилей; - 01.01.2017; - 17,50. - 4; - Замена участков наружных сетей канализации; - 01.01.2017; - 71,15. - 5; - Проведение ремонтных работ наружных сетей водоотведения; - 01.01.2017; - 30,44. - 6; - Замена: Насос NEMO подачи коагулянта (монтаж, демонтаж); - 01.08.2017; - 55,00. - 7; - Текущий ремонт насосов Состав работ: снятие насоса с отсоединением от трубопровода и очисткой мест соединения. Разборка насоса - снятие всасывающего патрубка, снятие рабочего колеса с вала, разборка сальника, снятие корпуса, снятие муфты, извлечение вала. Промывка и чистка деталей. Замена изношенных деталей. Сборка, установка и присоединение насоса. Опробование насоса); - 01.01.2017; - 9,40. - 8; - Техническое обслуживание и ремонт клапанов, задвижек, вентилей; - 01.01.2017; - 14,00. - 9; - Замена участков наружных сетей канализации; - 01.01.2017; - 41,50. - 10; - Проведение ремонтных работ наружных сетей водоотведения; - 01.01.2017; - 17,12. - Итого 2017 год; - 333,71. - 2018 год. - 1; - Замена Насоса подачи очищенной воды на охлаждение воздуходувок, (демонтаж, монтаж); - 01.09.2018; - 63,50. - 2; - Текущий ремонт насосов Состав работ: снятие насоса с отсоединением от трубопровода и очисткой мест соединения. Разборка насоса - снятие всасывающего патрубка, снятие рабочего колеса с вала, разборка сальника, снятие корпуса, снятие муфты, извлечение вала. Промывка и чистка деталей. Замена изношенных деталей. Сборка, установка и присоединение насоса. Опробование насоса); - 01.01.2018; - 14,10. - 3; - Техническое обслуживание и ремонт клапанов, задвижек, вентилей; - 01.01.2018; - 14,00. - 6; - Замена участков наружных сетей канализации; - 01.01.2018; - 83,55. - 7; - Проведение ремонтных работ наружных сетей водоотведения; - 01.01.2018; - 44,94. - 12; - Проведения наладки КИПиА всего комплекса канализационных очистных сооружений; - 01.01.2018; - 28,50. - 14; - Текущий ремонт насосов Состав работ: снятие насоса с отсоединением от трубопровода и очисткой мест соединения. Разборка насоса - снятие всасывающего патрубка, снятие рабочего колеса с вала, разборка сальника, снятие корпуса, снятие муфты, извлечение вала. Промывка и чистка деталей. Замена изношенных деталей. Сборка, установка и присоединение насоса. Опробование насоса); - 01.01.2018; - 9,80. - 15; - Техническое обслуживание и ремонт клапанов, задвижек, вентилей; - 01.01.2018; - 14,80. - 18; - Замена участков наружных сетей канализации; - 01.01.2018; - 42,62. - 19; - Проведение ремонтных работ наружных сетей водоотведения; - 01.01.2018; - 27,77. - Итого 2018 год; - 343,58.

- 2.2. Перечень мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод

- N п/п; - Наименование мероприятия; - График реализации мероприятий; - Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.. - 1; - 2; - 3; - 4. - Водоснабжение (питьевая вода). - 2016 год. - не планируются. - Итого 2016 год; - 0. - 2017 год. - не планируются. - Итого 2017 год; - 0. - 2018 год. - не планируются. - Итого 2018 год; - 0. - Водоснабжение (техническая вода). - 2016 год. - не планируются. - Итого 2016 год; - 0. - 2017 год. - не планируются. - Итого 2017 год; - 0. - 2018 год. - не планируются. - Итого 2018 год; - 0. - Водоотведение. - 2016 год. - не планируются. - Итого 2016 год; - 0. - 2017 год. - не планируются. - Итого 2017 год; - 0. - 2018 год. - не планируются. - Итого 2018 год; - 0.

- 2.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п; Наименование мероприятия; График реализации мероприятий; Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.. 1; 2; 3; 4. Водоснабжение (питьевая вода). 2016 год. не планируются. Итого 2016 год; 0. 2017 год. не планируются. Итого 2017 год; 0. 2018 год. не планируются. Итого 2018 год; 0. Водоснабжение (техническая вода). 2016 год. не планируются. Итого 2016 год; 0. 2017 год. не планируются. Итого 2017 год; 0. 2018 год. не планируются. Итого 2018 год; 0. Водоотведение. 2016 год. не планируются. Итого 2016 год; 0. 2017 год. не планируются. Итого 2017 год; 0. 2018 год. не планируются. Итого 2018 год; 0.

- Раздел III

- Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод)

- N п/п; - Показатели производственной деятельности; - Единицы измерения; - 2016 год; - 2017 год; - 2018 год. - 1; - 2; - 3; - 4; - 5; - 6. - Водоснабжение (питьевая вода). - Планируемый объем подачи воды; - тыс. куб.м; - 1321,46; - 1321,46; - 1321,46. - Водоснабжение (техническая вода). - Планируемый объем подачи воды; - тыс. куб.м; - 90,54; - 90,54; - 90,54. - Водоотведение. - Планируемый объем принимаемых сточных вод; - тыс. куб.м; - 1238,29; - 1238,29; - 1238,29.

Раздел IV

- Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы

N п/п; Наименование потребностей; Единицы измерения; Сумма финансовых потребностей в год. 1; 2; 3; 4. 2016 год. Водоснабжение (питьевая вода). Объем финансовых потребностей; тыс. руб.; 15977,86. Водоснабжение (техническая вода). Объем финансовых потребностей; тыс. куб.м; 1385,81. Водоотведение. Объем финансовых потребностей; тыс. куб.м; 19133,79. 2017 год. Водоснабжение (питьевая вода). Объем финансовых потребностей; тыс. руб.; 17618,15. Водоснабжение (техническая вода). Объем финансовых потребностей; тыс. куб.м; 1423,81. Водоотведение. Объем финансовых потребностей; тыс. куб.м; 20683,37. 2018 год. Водоснабжение (питьевая вода). Объем финансовых потребностей; тыс. руб.; 18624,59. Водоснабжение (техническая вода). Объем финансовых потребностей; тыс. куб.м; 1494,98. Водоотведение. Объем финансовых потребностей; тыс. куб.м; 21681,76.

- Раздел V

- Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения *

- N п/п; - Наименование показателя; - Значение показателя. - 1; - 2; - 3. - 2016 год; - не утверждены. - 2017 год; - не утверждены. - 2018 год; - не утверждены.

- * - по причине отсутствия утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения данный раздел не заполняется.

- Раздел VI

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности деятельности и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности.

- Раздел VII

- Отчет об исполнении производственной программы

за 2014 год

N п/п; Наименование показателя; Единицы измерения; План 2014 года; Факт 2014 года; Отклонение. 1; 2; 3; 4; 5. Водоснабжение (питьевая вода). Объем подачи воды; тыс.куб.м; 1073,3; 735,37; 337,93. Отчет о выполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения. Ремонтные работы; тыс.руб.; 744,15; 1658,63; -914,48. Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды. Мероприятия не планировались; тыс.руб.; 0. Отчет о выполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Мероприятия не планировались; тыс.руб.; 0. Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов. Мероприятия не планировались; тыс.руб.; 0. Водоснабжение (техническая вода). Объем подачи воды; тыс.куб.м; 76,24; 90,54; -14,3. Отчет о выполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения. Ремонтные работы; тыс.руб.; 40; 1,99; 38,01. Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды. Мероприятия не планировались; тыс.руб.; 0. Отчет о выполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Мероприятия не планировались; тыс.руб.; 0. Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов. Мероприятия не планировались; тыс.руб.; 0. Водоотведение. Объем принимаемых сточных вод; тыс.куб.м; 916,93; 897,76; 19,17. Отчет о выполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения. Ремонтные работы; тыс.руб.; 88,3; 291,69; -203,39. Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод. Мероприятия не планировались; тыс.руб.; 0. Отчет о выполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Мероприятия не планировались; тыс.руб.; 0. Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов. Мероприятия не планировались; тыс.руб.; 0.

- Раздел VIII

- Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

- N п/п; - Наименование мероприятия; - График реализации мероприятий; - Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.. - 1; - 2; - 3; - 4. - Водоснабжение (питьевая вода). - 2016 год. - не планируются. - Итого 2016 год; - 0. - 2017 год. - не планируются. - Итого 2017 год; - 0. - 2018 год. - не планируются. - Итого 2018 год; - 0. - Водоснабжение (техническая вода). - 2016 год. - не планируются. - Итого 2016 год; - 0. - 2017 год. - не планируются. - Итого 2017 год; - 0. - 2018 год. - не планируются. - Итого 2018 год; - 0. - Водоотведение. - 2016 год. - не планируются. - Итого 2016 год; - 0. - 2017 год. - не планируются. - Итого 2017 год; - 0. - 2018 год. - не планируются. - Итого 2018 год; - 0.