МИНИСТЕРСТВО

ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

| от |  | № | -РК |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения для муниципального унитарного предприятия «Возрождение» на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (в ред. постановлений Правительства РФ от 26.03.2014 № 230, от 31.05.2014 № 503, от 04.09.2015 № 941), Положением о министерстве тарифного регулирования Калужской области, утверждённым постановлением Правительства Калужской области от 01.03.2013 № 111 (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 25.11.2013 № 627, от 18.02.2014 № 113, от 20.06.2014 № 362, от 09.07.2014 № 400, от 03.12.2014 № 713, от 13.03.2015 № 127, от 15.06.2015 № 316, от 05.08.2015 № 439, от 06.10.2015 № 565, от 12.11.2015 № 634), на основании протокола заседания комиссии по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области от 14.12.2015, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить производственную программу в сфере водоснабжения и водоотведения для муниципального унитарного предприятия «Возрождение» на 2016 год согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.

Министр 	                                                                                                                  А.В. Лисавин

Приложение

к приказу министерства

тарифного регулирования

Калужской области

от ______________ № ____-РК

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

в сфере водоснабжения и водоотведения для муниципального унитарного предприятия «Возрождение» на 2016 год

## Раздел I

## Паспорт производственной программы

| Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | муниципальное унитарное предприятие «Возрождение», Калужская обл., Жуковский район, с. Восход, д 14 |
| --- | --- |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Министерство тарифного регулирования Калужской области, ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 |
| Период реализации производственной программы | 2016 год |

Раздел II

## 2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

N п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятий Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. 1 2 3 4 Водоснабжение (питьевая вода) 2016 год Демонтаж чугунных люков 30.12.2016 0,22 Установка люка 30.12.2016 7,19 Разборка кирпичных стен колодца 30.12.2016 3,73 Кладка стен кирпичных колодца 30.12.2016 17,59 Укладка плиты перекрытия 30.12.2016 8,78 Замена плит железобетонных покрытий колодцев 30.12.2016 69,43 Погрузка мусора строительного вручную 30.12.2016 1,51 Вывоз мусора 30.12.2016 2,98 Замена шкафа (пульта) управления на ВНС 30.12.2016 0,44 Замена ящика управления на ВНС 30.12.2016 6,94 Монтаж автоматов на ВНС 30.12.2016 3,68 Замена выключателей автоматических на ВНС 30.12.2016 3,75 Замена пускателя магнитного общего назначения 30.12.2016 4,01 Замена пускателя ПМЛ-5220Д-100А-380АС 30.12.2016 16,26 Монтаж реле контроля фаз 30.12.2016 0,07 Закупка реле контроля фаз 30.12.2016 3,02 Итого 2016 год 149,60 Водоотведение 2016 год Разработка грунта в отвал экскаватором 30.12.2016 2,66 Разработка грунта вручную в траншеях 30.12.2016 4,88 Замена водоотлива 30.12.2016 1,17 Устройство основания под трубопроводы 30.12.2016 7,66 Разборка трубопроводов канализации 30.12.2016 3,57 Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида 30.12.2016 2,20 Замена труб ПВХ Д225 747/6,14 30.12.2016 37,05 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям 30.12.2016 2,09 Засыпка траншей бульдозерами 30.12.2016 0,34 Погрузка мусора строительного вручную 30.12.2016 0,26 Вывоз мусора 30.12.2016 1,48 Демонтаж чугунных люков 30.12.2016 0,22 Установка люка 30.12.2016 7,19 Разборка кирпичных стен колодца 30.12.2016 3,73 Кладка стен кирпичных колодца 30.12.2016 17,59 Погрузка мусора строительного вручную 30.12.2016 1,51 Вывоз мусора 30.12.2016 2,98 Итого 2016 год 96,58

## 2.2. Перечень мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод

N п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятий Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. 1 2 3 4 Водоснабжение (питьевая вода) 2016 год Мероприятия не планируются Итого 2016 год 0 Водоотведение 2016 год Мероприятия не планируются Итого 2016 год 0

## 2.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятий Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. 1 2 3 4 Водоснабжение (питьевая вода) 2016 год Мероприятия не планируются Итого 2016 год 0 Водоотведение 2016 год Мероприятия не планируются Итого 2016 год 0

## Раздел III

## Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод)

N п/п Показатели производственной деятельности Единицы измерения 2016 год 1 2 3 4 Водоснабжение (питьевая вода) Планируемый объем подачи воды тыс. куб.м 202,60 Водоотведение Планируемый объем принимаемых сточных вод тыс. куб.м 192,48

Раздел IV

## Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы

N п/п Наименование потребностей Единицы измерения Сумма финансовых потребностей в год 1 2 3 4 2016 год Водоснабжение (питьевая вода) Объем финансовых потребностей тыс. руб. 3618,55 Водоотведение Объем финансовых потребностей тыс. руб. 3568,22

## Раздел V

## Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения *

N п/п Наименование показателя Значение показателя 1 2 3 2016 год не утверждены

## * - по причине отсутствия утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения данный раздел не заполняется.

## Раздел VI

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности деятельности и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности.

## Раздел VII

## Отчет об исполнении производственной программы

за 2014 год

N п/п Наименование показателя Единицы измерения План 2014 года Факт 2014 года Отклонение 1 2 3 4 5 Водоснабжение (питьевая вода) Объем подачи воды тыс.куб.м 0 0 0 Отчет о выполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения Мероприятия не планировались тыс.руб. 0 0 0 Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды Мероприятия не планировались тыс.руб. 0 0 0 Отчет о выполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Мероприятия не планировались тыс.руб. 0 0 0 Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов Мероприятия не планировались тыс.руб. 0 0 0 Водоотведение Объем принимаемых сточных вод тыс.куб.м 0 0 0 Отчет о выполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения Мероприятия не планировались тыс.руб. 0 0 0 Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод Мероприятия не планировались тыс.руб. 0 0 0 Отчет о выполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Мероприятия не планировались тыс.руб. 0 0 0 Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов Мероприятия не планировались тыс.руб. 0 0 0

## Раздел VIII

## Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятий Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. 1 2 3 4 Водоснабжение (питьевая вода) 2016 год Мероприятия не планируются Итого 2016 год 0 Водоотведение 2016 год Мероприятия не планируются Итого 2016 год 0