|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **МИНИСТЕРСТВО** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **П Р И К А З** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от | 17 декабря 2019 г. | | | № | -РК | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| **Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» на 2019-2023 годы** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (в ред. постановлений Правительства РФ от 26.03.2014 № 230, от 31.05.2014 № 503, от 04.09.2015 № 941, от 23.12.2016 № 1467, от 24.01.2017 № 54, от 17.11.2017 № 1390, от 08.10.2018 № 1206), постановлением Правительства Калужской области от 04.04.2007 № 88 «О министерстве конкурентной политики Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 07.06.2007 № 145, от 06.09.2007 № 214, от 09.11.2007 № 285, от 22.04.2008 № 171, от 09.09.2010 № 355, от 17.01.2011 № 12, от 24.01.2012 № 20, от 02.05.2012 № 221, от 05.06.2012 № 278, от 17.12.2012 № 627, от 01.03.2013 № 112, от 02.08.2013 № 403, от 26.02.2014 № 128, от 26.03.2014 № 196, от 01.02.2016 № 62, от 18.05.2016 № 294, от 16.11.2016 № 617, от 18.01.2017 № 26, от 29.03.2017 № 173, от 26.07.2017 № 425, от 31.10.2017 № 623, от 06.12.2017 № 714, от 18.12.2017 № 748, от 05.02.2018 № 81, от 30.08.2018 № 523, от 05.10.2018 № 611, от 07.12.2018 № 742), на основании протокола заседания комиссии по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018, **ПРИКАЗЫВАЮ**: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Утвердить производственную программу в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» на 2019-2023 годы согласно приложению к настоящему приказу. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| **Министр** | | | | | | | **Н.В. Владимиров** | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | Приложение | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | к приказу министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2019 № -РК | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» на 2019-2023 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Раздел I | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Паспорт производственной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | | | | | | | | | | государственное предприятие Калужской области «Калугаоблводоканал», 248002, Калужская область, город Калуга, улица Салтыкова-Щедрина, 80 | | | | | | | |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | | | | | | | | | | Министерство конкурентной политики Калужской области, ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 | | | | | | | |
| Период реализации производственной программы | | | | | | | | | | 2019-2023 годы | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел II | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование мероприятия | | | | | | | | График реализации мероприятий | | | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | |
| 2019 год | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |
|  | Капитальный ремонт сборного водовода Д=400 по набережной Яченского водохранилища | | | | | | | |  | | | | 9 220,12 | | | | |
|  | Работы на сооружения, технологических трубопроводах, ремонт ходовых скоб и лестниц. | | | | | | | |  | | | | 66,97 | | | | |
|  | Капитальный ремонт водопровода, Ду-63 мм в д.Желтыкино | | | | | | | |  | | | | 92,2 | | | | |
|  | Капитальный ремонт водовода по ул.Азаровская в сторону пос.Силикатный с проколом под ж/дорогой Д=300 мм | | | | | | | |  | | | | 1 410,14 | | | | |
|  | Капитальный ремонт водовода по ул.Московская от перекрестка ул.Московская и ул.Азаровская до КНС "Терепец", Д=300мм | | | | | | | |  | | | | 2 928,74 | | | | |
|  | Капитальный ремонт водопровода, Ду-63 мм в д.Маковцы | | | | | | | |  | | | | 275,52 | | | | |
|  | Замена задвижек | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | 4 353,18 | | | | |
|  | Капитальный ремонт (бурение) артскважины в д.Потросово | | | | | | | |  | | | | 1 388,27 | | | | |
|  | Капитальный ремонт водопровода по ул.Кооперативная, Ду-110мм в г.Балабаново | | | | | | | |  | | | | 92,2 | | | | |
|  | Капитальный ремонт водопровода по ул.Трудовые резервы Д-63 мм в г.Людиново | | | | | | | |  | | | | 596,6 | | | | |
|  | Капитальный ремонт водопровода Д=426-530 мм проходящего по ул.Краснопивцева | | | | | | | |  | | | | 8 191,04 | | | | |
|  | Капитальный ремонт водопровода по ул.Сапунова - ул.Школьная, Ду-110 мм в с.совхоз Чкаловский | | | | | | | |  | | | | 735,44 | | | | |
|  | Капитальный ремонт водопровода по ул. Новая, Д-63мм в с.Барятино | | | | | | | |  | | | | 368,8 | | | | |
|  | Работы на технологических трубопроводах с постановкой ремонтных муфт, хомутов или сваркой | | | | | | | |  | | | | 211,1 | | | | |
|  | Замена подшипников | | | | | | | |  | | | | 159,08 | | | | |
|  | Капитальный ремонт водопровода Ду-63 мм в п.Пятовский | | | | | | | |  | | | | 275,52 | | | | |
|  | Капитальный ремонт водопровода по ул.Крупской (кафе "Причал") Д-63 мм в г.Людиново | | | | | | | |  | | | | 1 627,08 | | | | |
|  | Капитальный ремонт с закольцовкой сетей водопровода от ул.П.Шувалова до ул.8Марта Д-100 мм в г.Боровск | | | | | | | |  | | | | 585,75 | | | | |
|  | Ремонт колодцев и камер с установкой колец, плит перекрытий, люков. Смена прокладок, набивка сальников. Смазка уплотнительных колец. Очистка колодце | | | | | | | |  | | | | 2 295,71 | | | | |
|  | Капитальный ремонт артскважины в д.Ивашево | | | | | | | |  | | | | 368,8 | | | | |
|  | Капитальный ремонт участка водопровода по ул.Южная - ул.Моторная Д-63 мм, с.Бабынино | | | | | | | |  | | | | 461,01 | | | | |
|  | Капитальный ремонт водопровода по пер.Заречный, от д.1 до д.5, Д=110 мм в с.Хвастовичи | | | | | | | |  | | | | 92,2 | | | | |
|  | Капитальный ремонт (чистка) артскважин №3, №6 в д.Бурнашево | | | | | | | |  | | | | 919,25 | | | | |
|  | Заделка отдельных мест утечек с постановкой ремонтных муфт, хомутов или сваркой, подчеканка раструбов. Ремонт и замена водоразборных колонок и пожарны | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | 5 009,51 | | | | |
|  | Капитальный ремонт водовода Д-250 по ул.Болдина от д.47 до поворота, с увеличением диаметра до 300 мм. | | | | | | | |  | | | | 1 410,14 | | | | |
|  | Капитальный ремонт водопровода по ул.Кутузова (д.5-д.15) Ду 110мм на Ду63мм г.Козельск | | | | | | | |  | | | | 824,39 | | | | |
|  | Капитальный ремонт водопровода по ул.Прибрежная Д-63 мм, д.Авчурино | | | | | | | |  | | | | 379,65 | | | | |
|  | Капитальный ремонт затворов Д-800 мм на ВОС г.Людиново | | | | | | | |  | | | | 108,47 | | | | |
|  | Смена прокладок, набивка сальников.Смазка уплотнительных колец. Снятие крышек и установление разбега ротора. | | | | | | | |  | | | | 21,23 | | | | |
|  | Капитальный ремонт водопровода по ул.Тарутинская от "Синих мостов" до ул.Тарутинская, д.50, Д=400 мм | | | | | | | |  | | | | 3 492,8 | | | | |
|  | Капитальный ремонт водопровода Д-63 мм, д.Сашкино | | | | | | | |  | | | | 184,4 | | | | |
|  | Капитальный ремонт (обвязка) артскважины в д.Кольцово | | | | | | | |  | | | | 639,98 | | | | |
|  | Капитальный ремонт водовода питьевой воды Д=500 мм по ул.Азаровская | | | | | | | |  | | | | 12 482,19 | | | | |
|  | Капитальный ремонт водопровода Д-110мм по ул.Пушкина с заменой чугунной трубы на ПЭ | | | | | | | |  | | | | 1 627,08 | | | | |
|  | Покраска корпусов задвижек, технологических трубопроводов, ремонт зданий и сооружений. Ремонт отдельных мест штукатурки камер. Устранение свищей, заде | | | | | | | |  | | | | 2 324,13 | | | | |
|  | Капитальный ремонт водовода по ул.Прохоренкова, Ду110 мм п.Бетлица | | | | | | | |  | | | | 1 286,48 | | | | |
|  | Ремонт ходовых скоб и лестниц. Заделка отдельных мест утечек с постановкой ремонтных муфт, хомутов или сваркой, подчеканка раструбов | | | | | | | |  | | | | 4 429,06 | | | | |
|  |  | | | | | | | | Итого 2019 год | | | | 70 934,23 | | | | |
| Техническая вода | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | | | Итого 2019 год | | | | 0 | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |
|  | Работы на технологических трубопроводах с постановкой ремонтных муфт, хомутов или сваркой | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | 733,54 | | | | |
|  | Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора Д-150 мм по ул.Первомайская, с увеличением диаметра до 200 мм | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | 1 844,02 | | | | |
|  | Замена задвижек | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | 1 493,56 | | | | |
|  | Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора по ул.Суворова от ул.Рылеева, д.34 до ул.Плеханова, д.41. Д=150-200 мм (асбесто-цемент, ке | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | 1 329,82 | | | | |
|  | Работы на сооружения, технологических трубопроводах, ремонт ходовых скоб и лестниц, площадок обслуживания. Ремонт решетки (смена отдельных стержней, | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | 535,39 | | | | |
|  | Заделка отдельных мест утечек на канализационных сетях и технологических трубопроводах, ремонт лестниц и ходовых скоб, площадок тех.обслуживания | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | 3 372,49 | | | | |
|  | Этап 2: Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора по ул.Воронина Д=150 мм - 40 п.м, (керамика) (от КК д. 10 по ул.Воронина до КК на | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | 841,6 | | | | |
|  | Замена подшипников | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | 128,53 | | | | |
|  | Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора Д=600 мм по ул.С.-Щедрина, д.74-76 | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | 705,07 | | | | |
|  | Смена прокладок, набивка сальников.Смазка уплотнительных колец. Снятие крышек и установление разбега ротора. Ремонт шиберов со сменой прокладок, болт | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | 19,33 | | | | |
|  | Заделка отдельных мест утечек с постановкой ремонтных муфт, хомутов или сваркой, подчеканка раструбов | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | 1 413,48 | | | | |
|  | Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора Д-200 мм по ул.Чижевского, с увеличением диаметра до 300 мм | | | | | | | | 31.12.0019 | | | | 1 410,14 | | | | |
|  | Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора по ул.С.-Щедрина от ул.Луначарского до ул.Беляева, Д=200мм | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | 6 542,98 | | | | |
|  | Капитальный ремонт самотечной канализации (недействующая) от КНС №7 до КНС №6 Калуга-Бор Д=500 мм (ж/б) | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | 6 595,37 | | | | |
|  | Ремонт отдельных мест штукатурки камер. Устранение свищей, заделка расстроенной кладки. Ремонт колодцев и камер с установкой колец, плит перекрытий, | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | 2 337,01 | | | | |
|  | Покраска корпусов задвижек, технологических трубопроводов, ремонт зданий и сооружений. Ремонт отдельных мест штукатурки камер. Устранение свищей, заде | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | 2 252,59 | | | | |
|  | Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора Д-300 мм по ул.Новая в с.Барятино | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | 11 704,02 | | | | |
|  | Этап 1: Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора по ул.Воронина Д=150 мм - 135 п.м, Д=250 мм-315 п.м (керамика) (от ул. Баррикад д | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | 11 190,3 | | | | |
|  | Капитальный ремонт существующего напорного канализационного коллектора, от КНС №6 до КК у Березуевского оврага, через р.Яченка, с заменой чугунных тр | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | 0 | | | | |
|  |  | | | | | | | | Итого 2019 год | | | | 54 449,24 | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |
|  | Капитальный ремонт водопровода от скв. №3 Куровская Д-110 в п.Куровской | | | | | | | |  | | | | 1 301,66 | | | | |
|  | Капитальный ремонт водопроводной сети по ул.Калинина Д-100мм в г.Медынь | | | | | | | |  | | | | 433,89 | | | | |
|  | Капитальный ремонт водопроводной сети по ул.Пушкина Д-100мм | | | | | | | |  | | | | 1 301,66 | | | | |
|  | Капитальный ремонт водопровода Д-100мм по пер.Арнаутова - ул.326 Стрелковой дивизии в с.Барятино | | | | | | | |  | | | | 2 118,54 | | | | |
|  | Ремонт ходовых скоб и лестниц. Заделка отдельных мест утечек с постановкой ремонтных муфт, хомутов или сваркой, подчеканка раструбов | | | | | | | |  | | | | 4 606,22 | | | | |
|  | Капитальный ремонт павильона артскважины п.Дугнинское зверохозяйство | | | | | | | |  | | | | 216,94 | | | | |
|  | Работы на сооружения, технологических трубопроводах, ремонт ходовых скоб и лестниц. | | | | | | | |  | | | | 69,65 | | | | |
|  | Заделка отдельных мест утечек с постановкой ремонтных муфт, хомутов или сваркой, подчеканка раструбов. Ремонт и замена водоразборных колонок и пожарны | | | | | | | |  | | | | 5 209,89 | | | | |
|  | Капитальный ремонт водопровода по ул.Родниковая по дамбе до микрорайона Турынино 3 Д=300 мм (сталь) | | | | | | | |  | | | | 1 627,08 | | | | |
|  | Капитальный ремонт водопроводной сети от д.42 до д.18 по ул.Революции Д-100 мм в г.Мосальск | | | | | | | |  | | | | 1 301,66 | | | | |
|  | Работы на технологических трубопроводах с постановкой ремонтных муфт, хомутов или сваркой | | | | | | | |  | | | | 219,54 | | | | |
|  | Замена подшипников | | | | | | | |  | | | | 165,44 | | | | |
|  | Капитальный ремонт водопровода по ул.Сапунова - ул.Школьная в г.Балабаново | | | | | | | |  | | | | 2 603,33 | | | | |
|  | Ремонт колодцев и камер с установкой колец, плит перекрытий, люков. Смена прокладок, набивка сальников. Смазка уплотнительных колец. Очистка колодце | | | | | | | |  | | | | 2 387,54 | | | | |
|  | Капитальный ремонт водопровода по ул.Родниковая, Д=250 мм (сталь) | | | | | | | |  | | | | 2 603,33 | | | | |
|  | Капитальный ремонт участка водопровода по ул.Мичурина Д-150 мм в с.Износки | | | | | | | |  | | | | 592,26 | | | | |
|  | Капитальный ремонт оборудования на ВОС г.Людиново | | | | | | | |  | | | | 119,32 | | | | |
|  | Замена задвижек | | | | | | | | 31.12.2020 | | | | 4 527,31 | | | | |
|  | Капитальный ремонт водопровода по ул.Мичурина Д-100мм в п.Ферзиково | | | | | | | |  | | | | 542,36 | | | | |
|  | Капитальный ремонт водопровода микрорайона Победа до котельной Термакс Д-110 мм в г.Сосенский | | | | | | | |  | | | | 1 084,72 | | | | |
|  | Капитальный ремонт сетей водопровода и водоводов в г.Людиново | | | | | | | |  | | | | 2 386,38 | | | | |
|  | Капитальный ремонт (строительство) новой скважины и включение ее в сеть, с.Перемышль | | | | | | | |  | | | | 3 254,16 | | | | |
|  | Капитальный ремонт водопроводной сети по ул.Кондратюка Д-100мм | | | | | | | |  | | | | 650,83 | | | | |
|  | Капитальный ремонт водопроводной сети Д-100мм по ул.Строителей (район базы ВКХ) в г.Таруса | | | | | | | |  | | | | 542,36 | | | | |
|  | Капитальный ремонт павильон артскважины на ул.Лесная в п.Мятлево | | | | | | | |  | | | | 433,89 | | | | |
|  | Капитальный ремонт водопроводной сети по пер. Садовый Д-100 мм в п.Бабынино | | | | | | | |  | | | | 976,25 | | | | |
|  | Капитальный ремонт водопроводной сети по ул.Комсомольская Д-100 мм в п.Бабынино | | | | | | | |  | | | | 1 410,14 | | | | |
|  | Смена прокладок, набивка сальников.Смазка уплотнительных колец. Снятие крышек и установление разбега ротора. | | | | | | | |  | | | | 22,08 | | | | |
|  | Капитальный ремонт водовода по ул. С.-Щедрина от ОблГАИ до ул. Болдина д. 23, Д=300 мм | | | | | | | |  | | | | 19 409,12 | | | | |
|  | Капитальный ремонт водопроводной сети от НС обезжелезивания до жел.дороги Д-150 мм на ст.Фаянсовая | | | | | | | |  | | | | 1 735,55 | | | | |
|  | Капитальный ремонт сетей водопровода и водоводов в г.Боровск | | | | | | | |  | | | | 2 386,38 | | | | |
|  | Покраска корпусов задвижек, технологических трубопроводов, ремонт зданий и сооружений. Ремонт отдельных мест штукатурки камер. Устранение свищей, заде | | | | | | | |  | | | | 2 417,1 | | | | |
|  |  | | | | | | | | Итого 2020 год | | | | 68 656,58 | | | | |
| Техническая вода | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | | | Итого 2020 год | | | | 0 | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |
|  | Заделка отдельных мест утечек с постановкой ремонтных муфт, хомутов или сваркой, подчеканка раструбов | | | | | | | | 31.12.2020 | | | | 1 470,02 | | | | |
|  | Капитальный ремонт участка самотечной канализации по ул.1Мая - ул.Энергетиков Д-150мм в г.Балабаново | | | | | | | | 31.12.2020 | | | | 162,72 | | | | |
|  | Заделка отдельных мест утечек на канализационных сетях и технологических трубопроводах, ремонт лестниц и ходовых скоб, площадок тех.обслуживания | | | | | | | | 31.12.2020 | | | | 3 507,39 | | | | |
|  | Ремонт отдельных мест штукатурки камер. Устранение свищей, заделка расстроенной кладки. Ремонт колодцев и камер с установкой колец, плит перекрытий, | | | | | | | | 31.12.2020 | | | | 2 430,49 | | | | |
|  | Покраска корпусов задвижек, технологических трубопроводов, ремонт зданий и сооружений. Ремонт отдельных мест штукатурки камер. Устранение свищей, заде | | | | | | | | 31.12.2020 | | | | 2 342,69 | | | | |
|  | Работы на технологических трубопроводах с постановкой ремонтных муфт, хомутов или сваркой | | | | | | | | 31.12.2020 | | | | 762,88 | | | | |
|  | Замена подшипников | | | | | | | | 31.12.2020 | | | | 133,67 | | | | |
|  | Смена прокладок, набивка сальников.Смазка уплотнительных колец. Снятие крышек и установление разбега ротора. Ремонт шиберов со сменой прокладок, болт | | | | | | | | 31.12.2020 | | | | 20,1 | | | | |
|  | Замена задвижек | | | | | | | | 31.12.2020 | | | | 1 553,3 | | | | |
|  | Работы на сооружения, технологических трубопроводах, ремонт ходовых скоб и лестниц, площадок обслуживания. Ремонт решетки (смена отдельных стержней, | | | | | | | | 31.12.2020 | | | | 556,81 | | | | |
|  | Капитальный ремонт существующего самотечного канализационного коллектора, г. Калуга, ул.Новослободская, д. 25 - ул.Промышленная - ул.В.Никитиной, д. 4 | | | | | | | | 31.12.2020 | | | | 46 006,91 | | | | |
|  |  | | | | | | | | Итого 2020 год | | | | 58 946,98 | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |
|  | Капитальный ремонт сетей водопровода и водоводов по объектам г.Калуги и области | | | | | | | |  | | | | 39 391,99 | | | | |
|  | Капитальный ремонт оборудования на ВОС г.Людиново | | | | | | | |  | | | | 124,09 | | | | |
|  | Капитальный ремонт артезианских скважин по участкам области | | | | | | | |  | | | | 4 218,24 | | | | |
|  | Ремонт ходовых скоб и лестниц. Заделка отдельных мест утечек с постановкой ремонтных муфт, хомутов или сваркой, подчеканка раструбов | | | | | | | |  | | | | 4 790,47 | | | | |
|  | Работы на сооружения, технологических трубопроводах, ремонт ходовых скоб и лестниц. | | | | | | | |  | | | | 72,43 | | | | |
|  | Заделка отдельных мест утечек с постановкой ремонтных муфт, хомутов или сваркой, подчеканка раструбов. Ремонт и замена водоразборных колонок и пожарны | | | | | | | |  | | | | 5 418,29 | | | | |
|  | Капитальный ремонт сетей водопровода и водоводов в г.Боровск | | | | | | | |  | | | | 2 481,84 | | | | |
|  | Ремонт колодцев и камер с установкой колец, плит перекрытий, люков. Смена прокладок, набивка сальников. Смазка уплотнительных колец. Очистка колодце | | | | | | | |  | | | | 2 483,04 | | | | |
|  | Покраска корпусов задвижек, технологических трубопроводов, ремонт зданий и сооружений. Ремонт отдельных мест штукатурки камер. Устранение свищей, заде | | | | | | | |  | | | | 2 513,78 | | | | |
|  | Капитальный ремонт сетей водопровода и водоводов в г.Людиново | | | | | | | |  | | | | 2 481,84 | | | | |
|  | Работы на технологических трубопроводах с постановкой ремонтных муфт, хомутов или сваркой | | | | | | | |  | | | | 228,33 | | | | |
|  | Смена прокладок, набивка сальников.Смазка уплотнительных колец. Снятие крышек и установление разбега ротора. | | | | | | | |  | | | | 22,96 | | | | |
|  | Замена задвижек | | | | | | | | 31.12.2022 | | | | 4 708,4 | | | | |
|  | Замена подшипников | | | | | | | |  | | | | 172,06 | | | | |
|  |  | | | | | | | | Итого 2021 год | | | | 69 107,76 | | | | |
| Техническая вода | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | | | Итого 2021 год | | | | 0 | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |
|  | Смена прокладок, набивка сальников.Смазка уплотнительных колец. Снятие крышек и установление разбега ротора. Ремонт шиберов со сменой прокладок, болт | | | | | | | | 31.12.2021 | | | | 20,9 | | | | |
|  | Работы на технологических трубопроводах с постановкой ремонтных муфт, хомутов или сваркой | | | | | | | | 31.12.2021 | | | | 793,4 | | | | |
|  | Замена подшипников | | | | | | | | 31.12.2021 | | | | 139,02 | | | | |
|  | Капитальный ремонт сетей канализации и коллекторов по объектам г.Калуги и области | | | | | | | | 31.12.2021 | | | | 46 014,2 | | | | |
|  | Заделка отдельных мест утечек на канализационных сетях и технологических трубопроводах, ремонт лестниц и ходовых скоб, площадок тех.обслуживания | | | | | | | | 31.12.2021 | | | | 3 647,69 | | | | |
|  | Ремонт отдельных мест штукатурки камер. Устранение свищей, заделка расстроенной кладки. Ремонт колодцев и камер с установкой колец, плит перекрытий, | | | | | | | | 31.12.2021 | | | | 2 527,71 | | | | |
|  | Покраска корпусов задвижек, технологических трубопроводов, ремонт зданий и сооружений. Ремонт отдельных мест штукатурки камер. Устранение свищей, заде | | | | | | | | 31.12.2021 | | | | 2 436,4 | | | | |
|  | Работы на сооружения, технологических трубопроводах, ремонт ходовых скоб и лестниц, площадок обслуживания. Ремонт решетки (смена отдельных стержней, | | | | | | | | 31.12.2021 | | | | 579,08 | | | | |
|  | Замена задвижек | | | | | | | | 31.12.2021 | | | | 1 615,43 | | | | |
|  | Заделка отдельных мест утечек с постановкой ремонтных муфт, хомутов или сваркой, подчеканка раструбов | | | | | | | | 31.12.2021 | | | | 1 528,82 | | | | |
|  |  | | | | | | | | Итого 2021 год | | | | 59 302,65 | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |
|  | Капитальный ремонт сетей водопровода и водоводов по объектам г.Калуги и области | | | | | | | |  | | | | 39 583,59 | | | | |
|  | Капитальный ремонт оборудования на ВОС г.Людиново | | | | | | | |  | | | | 129,06 | | | | |
|  | Капитальный ремонт артезианских скважин по участкам области | | | | | | | |  | | | | 4 386,97 | | | | |
|  | Ремонт ходовых скоб и лестниц. Заделка отдельных мест утечек с постановкой ремонтных муфт, хомутов или сваркой, подчеканка раструбов | | | | | | | |  | | | | 4 982,09 | | | | |
|  | Работы на сооружения, технологических трубопроводах, ремонт ходовых скоб и лестниц. | | | | | | | |  | | | | 75,33 | | | | |
|  | Заделка отдельных мест утечек с постановкой ремонтных муфт, хомутов или сваркой, подчеканка раструбов. Ремонт и замена водоразборных колонок и пожарны | | | | | | | |  | | | | 5 635,02 | | | | |
|  | Капитальный ремонт сетей водопровода и водоводов в г.Боровск | | | | | | | |  | | | | 2 581,11 | | | | |
|  | Ремонт колодцев и камер с установкой колец, плит перекрытий, люков. Смена прокладок, набивка сальников. Смазка уплотнительных колец. Очистка колодце | | | | | | | |  | | | | 2 582,36 | | | | |
|  | Покраска корпусов задвижек, технологических трубопроводов, ремонт зданий и сооружений. Ремонт отдельных мест штукатурки камер. Устранение свищей, заде | | | | | | | |  | | | | 2 614,33 | | | | |
|  | Капитальный ремонт сетей водопровода и водоводов в г.Людиново | | | | | | | |  | | | | 2 581,11 | | | | |
|  | Работы на технологических трубопроводах с постановкой ремонтных муфт, хомутов или сваркой | | | | | | | |  | | | | 237,46 | | | | |
|  | Смена прокладок, набивка сальников.Смазка уплотнительных колец. Снятие крышек и установление разбега ротора. | | | | | | | |  | | | | 23,88 | | | | |
|  | Замена задвижек | | | | | | | | 31.12.2022 | | | | 4 896,74 | | | | |
|  | Замена подшипников | | | | | | | |  | | | | 178,94 | | | | |
|  |  | | | | | | | | Итого 2022 год | | | | 70 487,99 | | | | |
| Техническая вода | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | | | Итого 2022 год | | | | 0 | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |
|  | Замена задвижек | | | | | | | | 31.12.2022 | | | | 1 680,05 | | | | |
|  | Работы на сооружения, технологических трубопроводах, ремонт ходовых скоб и лестниц, площадок обслуживания. Ремонт решетки (смена отдельных стержней, | | | | | | | | 31.12.2022 | | | | 602,24 | | | | |
|  | Заделка отдельных мест утечек на канализационных сетях и технологических трубопроводах, ремонт лестниц и ходовых скоб, площадок тех.обслуживания | | | | | | | | 31.12.2022 | | | | 3 793,59 | | | | |
|  | Ремонт отдельных мест штукатурки камер. Устранение свищей, заделка расстроенной кладки. Ремонт колодцев и камер с установкой колец, плит перекрытий, | | | | | | | | 31.12.2022 | | | | 2 628,82 | | | | |
|  | Покраска корпусов задвижек, технологических трубопроводов, ремонт зданий и сооружений. Ремонт отдельных мест штукатурки камер. Устранение свищей, заде | | | | | | | | 31.12.2022 | | | | 2 533,86 | | | | |
|  | Капитальный ремонт сетей канализации и коллекторов по объектам г.Калуги и области | | | | | | | | 31.12.2022 | | | | 45 887,76 | | | | |
|  | Работы на технологических трубопроводах с постановкой ремонтных муфт, хомутов или сваркой | | | | | | | | 31.12.2022 | | | | 825,13 | | | | |
|  | Замена подшипников | | | | | | | | 31.12.2022 | | | | 144,58 | | | | |
|  | Смена прокладок, набивка сальников.Смазка уплотнительных колец. Снятие крышек и установление разбега ротора. Ремонт шиберов со сменой прокладок, болт | | | | | | | | 31.12.2022 | | | | 21,75 | | | | |
|  | Заделка отдельных мест утечек с постановкой ремонтных муфт, хомутов или сваркой, подчеканка раструбов | | | | | | | | 31.12.2022 | | | | 1 589,97 | | | | |
|  |  | | | | | | | | Итого 2022 год | | | | 59 707,75 | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |
|  | Капитальный ремонт сетей водопровода и водоводов по объектам г.Калуги и области | | | | | | | |  | | | | 38 825,68 | | | | |
|  | Капитальный ремонт оборудования на ВОС г.Людиново | | | | | | | |  | | | | 134,22 | | | | |
|  | Капитальный ремонт артезианских скважин по участкам области | | | | | | | |  | | | | 4 562,45 | | | | |
|  | Ремонт ходовых скоб и лестниц. Заделка отдельных мест утечек с постановкой ремонтных муфт, хомутов или сваркой, подчеканка раструбов | | | | | | | |  | | | | 5 181,37 | | | | |
|  | Работы на сооружения, технологических трубопроводах, ремонт ходовых скоб и лестниц. | | | | | | | |  | | | | 78,34 | | | | |
|  | Замена задвижек | | | | | | | | 31.12.2023 | | | | 5 092,6 | | | | |
|  | Заделка отдельных мест утечек с постановкой ремонтных муфт, хомутов или сваркой, подчеканка раструбов. Ремонт и замена водоразборных колонок и пожарны | | | | | | | |  | | | | 5 860,42 | | | | |
|  | Капитальный ремонт сетей водопровода и водоводов в г.Боровск | | | | | | | |  | | | | 2 684,36 | | | | |
|  | Ремонт колодцев и камер с установкой колец, плит перекрытий, люков. Смена прокладок, набивка сальников. Смазка уплотнительных колец. Очистка колодце | | | | | | | |  | | | | 2 685,66 | | | | |
|  | Покраска корпусов задвижек, технологических трубопроводов, ремонт зданий и сооружений. Ремонт отдельных мест штукатурки камер. Устранение свищей, заде | | | | | | | |  | | | | 2 718,9 | | | | |
|  | Капитальный ремонт сетей водопровода и водоводов в г.Людиново | | | | | | | |  | | | | 2 684,36 | | | | |
|  | Работы на технологических трубопроводах с постановкой ремонтных муфт, хомутов или сваркой | | | | | | | |  | | | | 246,96 | | | | |
|  | Смена прокладок, набивка сальников.Смазка уплотнительных колец. Снятие крышек и установление разбега ротора. | | | | | | | |  | | | | 24,84 | | | | |
|  | Замена подшипников | | | | | | | |  | | | | 186,1 | | | | |
|  |  | | | | | | | | Итого 2023 год | | | | 70 966,26 | | | | |
| Техническая вода | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | | | Итого 2023 год | | | | 0 | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |
|  | Работы на сооружения, технологических трубопроводах, ремонт ходовых скоб и лестниц, площадок обслуживания. Ремонт решетки (смена отдельных стержней, | | | | | | | | 31.12.2023 | | | | 626,33 | | | | |
|  | Заделка отдельных мест утечек на канализационных сетях и технологических трубопроводах, ремонт лестниц и ходовых скоб, площадок тех.обслуживания | | | | | | | | 31.12.2023 | | | | 3 945,34 | | | | |
|  | Замена задвижек | | | | | | | | 31.12.2023 | | | | 1 747,25 | | | | |
|  | Заделка отдельных мест утечек с постановкой ремонтных муфт, хомутов или сваркой, подчеканка раструбов | | | | | | | | 31.12.2023 | | | | 1 653,57 | | | | |
|  | Смена прокладок, набивка сальников.Смазка уплотнительных колец. Снятие крышек и установление разбега ротора. Ремонт шиберов со сменой прокладок, болт | | | | | | | | 31.12.2023 | | | | 22,61 | | | | |
|  | Капитальный ремонт сетей канализации и коллекторов по объектам г.Калуги и области | | | | | | | | 31.12.2023 | | | | 45 752,07 | | | | |
|  | Работы на технологических трубопроводах с постановкой ремонтных муфт, хомутов или сваркой | | | | | | | | 31.12.2023 | | | | 858,14 | | | | |
|  | Замена подшипников | | | | | | | | 31.12.2023 | | | | 150,36 | | | | |
|  | Ремонт отдельных мест штукатурки камер. Устранение свищей, заделка расстроенной кладки. Ремонт колодцев и камер с установкой колец, плит перекрытий, | | | | | | | | 31.12.2023 | | | | 2 733,97 | | | | |
|  | Покраска корпусов задвижек, технологических трубопроводов, ремонт зданий и сооружений. Ремонт отдельных мест штукатурки камер. Устранение свищей, заде | | | | | | | | 31.12.2023 | | | | 2 635,21 | | | | |
|  |  | | | | | | | | Итого 2023 год | | | | 60 124,85 | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. Перечень плановых мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | | Наименование мероприятия | | | | | График реализации мероприятий | | | | | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | | | | 4 | | | | |
| 2019 год | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | Итого 2019 год | | | | | | 0 | | | | |
| Техническая вода | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | Итого 2019 год | | | | | | 0 | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | Итого 2019 год | | | | | | 0 | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | Итого 2020 год | | | | | | 0 | | | | |
| Техническая вода | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | Итого 2020 год | | | | | | 0 | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | Итого 2020 год | | | | | | 0 | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | Итого 2021 год | | | | | | 0 | | | | |
| Техническая вода | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | Итого 2021 год | | | | | | 0 | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | Итого 2021 год | | | | | | 0 | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | Итого 2022 год | | | | | | 0 | | | | |
| Техническая вода | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | Итого 2022 год | | | | | | 0 | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | Итого 2022 год | | | | | | 0 | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | Итого 2023 год | | | | | | 0 | | | | |
| Техническая вода | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | Итого 2023 год | | | | | | 0 | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | Итого 2023 год | | | | | | 0 | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | | Наименование мероприятия | | | | | График реализации мероприятий | | | | | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | | | | 4 | | | | |
| 2019 год | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | Итого 2019 год | | | | | | 0 | | | | |
| Техническая вода | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | Итого 2019 год | | | | | | 0 | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | Итого 2019 год | | | | | | 0 | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | Итого 2020 год | | | | | | 0 | | | | |
| Техническая вода | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | Итого 2020 год | | | | | | 0 | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | Итого 2020 год | | | | | | 0 | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | Итого 2021 год | | | | | | 0 | | | | |
| Техническая вода | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | Итого 2021 год | | | | | | 0 | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | Итого 2021 год | | | | | | 0 | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | Итого 2022 год | | | | | | 0 | | | | |
| Техническая вода | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | Итого 2022 год | | | | | | 0 | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | Итого 2022 год | | | | | | 0 | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | Итого 2023 год | | | | | | 0 | | | | |
| Техническая вода | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | Итого 2023 год | | | | | | 0 | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | Итого 2023 год | | | | | | 0 | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел III | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | | Показатели производственной деятельности | | | | Единицы измерения | 2019 | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
| № | | Показатели производственной деятельности | | | | Единицы измерения | год | | | год | | год | | год | | год | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | | Планируемый объем подачи воды | | | | тыс.м.куб. | 43 246,19 | | | 43 246,19 | | 43 246,19 | | 43 246,19 | | 43 246,19 | |
| Техническая вода | | | | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | | Планируемый объем подачи воды | | | | тыс.м.куб. | 970,09 | | | 970,09 | | 970,09 | | 970,09 | | 970,09 | |
| Транспортировка воды | | | | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | | Планируемый объем подачи воды | | | | тыс.м.куб. | - | | | - | | - | | - | | - | |
| Водоотведение | | | | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | | Планируемый объем сточных вод | | | | тыс.м.куб. | 105 951,7 | | | 105 951,7 | | 105 951,7 | | 105 951,7 | | 105 951,7 | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | | Планируемый объем сточных вод | | | | тыс.м.куб. | - | | | - | | - | | - | | - | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел IV | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | | Наименование потребностей | | | | | | | | Единицы измерения | | | Сумма финансовых потребностей в год | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | |
| 2019 | | | | | | | | | |  | | |  | | | | |
|  | | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | |  | | |  | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | тыс. руб. | | | 1 012 772,14 | | | | |
|  | | Техническая вода | | | | | | | |  | | |  | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | тыс. руб. | | | 21 328,17 | | | | |
|  | | Транспортировка воды | | | | | | | |  | | |  | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | тыс. руб. | | | - | | | | |
|  | | Водоотведение | | | | | | | |  | | |  | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | тыс. руб. | | | 593 827,13 | | | | |
|  | | Транспортировка сточных вод | | | | | | | |  | | |  | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | тыс. руб. | | | - | | | | |
| 2020 | | | | | | | | | |  | | |  | | | | |
|  | | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | |  | | |  | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | тыс. руб. | | | 1 036 497,72 | | | | |
|  | | Техническая вода | | | | | | | |  | | |  | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | тыс. руб. | | | 21 737,73 | | | | |
|  | | Транспортировка воды | | | | | | | |  | | |  | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | тыс. руб. | | | - | | | | |
|  | | Водоотведение | | | | | | | |  | | |  | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | тыс. руб. | | | 608 155,33 | | | | |
|  | | Транспортировка сточных вод | | | | | | | |  | | |  | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | тыс. руб. | | | - | | | | |
| 2021 | | | | | | | | | |  | | |  | | | | |
|  | | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | |  | | |  | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | тыс. руб. | | | 1 066 405,51 | | | | |
|  | | Техническая вода | | | | | | | |  | | |  | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | тыс. руб. | | | 22 383,39 | | | | |
|  | | Транспортировка воды | | | | | | | |  | | |  | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | тыс. руб. | | | - | | | | |
|  | | Водоотведение | | | | | | | |  | | |  | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | тыс. руб. | | | 621 171,42 | | | | |
|  | | Транспортировка сточных вод | | | | | | | |  | | |  | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | тыс. руб. | | | - | | | | |
| 2022 | | | | | | | | | |  | | |  | | | | |
|  | | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | |  | | |  | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | тыс. руб. | | | 1 099 860,16 | | | | |
|  | | Техническая вода | | | | | | | |  | | |  | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | тыс. руб. | | | 23 066,21 | | | | |
|  | | Транспортировка воды | | | | | | | |  | | |  | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | тыс. руб. | | | - | | | | |
|  | | Водоотведение | | | | | | | |  | | |  | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | тыс. руб. | | | 639 754,29 | | | | |
|  | | Транспортировка сточных вод | | | | | | | |  | | |  | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | тыс. руб. | | | - | | | | |
| 2023 | | | | | | | | | |  | | |  | | | | |
|  | | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | |  | | |  | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | тыс. руб. | | | 1 133 098 | | | | |
|  | | Техническая вода | | | | | | | |  | | |  | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | тыс. руб. | | | 23 705,58 | | | | |
|  | | Транспортировка воды | | | | | | | |  | | |  | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | тыс. руб. | | | - | | | | |
|  | | Водоотведение | | | | | | | |  | | |  | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | тыс. руб. | | | 658 405,98 | | | | |
|  | | Транспортировка сточных вод | | | | | | | |  | | |  | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | тыс. руб. | | | - | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел V | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | | | | Ед. Изм. | План 2019 | | | План 2020 | | План 2021 | | План 2022 | | План 2023 | |
| Показатели качества питьевой воды | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | | | | | | % | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | | | | | | % | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | | | | | | ед./км | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Показатель надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | | | | | | ед./км | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Показатели качества очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | | | | | | % | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (процентов) | | | | | | % | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | | | | | | % | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Показатели энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | | | | | | % | 116,32 | | | 116,32 | | 116,32 | | 116,32 | | 116,32 | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | | | | | | квт\*ч/куб.м | 6,51 | | | 6,51 | | 6,51 | | 6,51 | | 6,51 | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | | | | | | квт\*ч/куб.м | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | | | | | | квт\*ч/куб.м | 0,36 | | | 0,36 | | 0,36 | | 0,36 | | 0,36 | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | | | | | | квт\*ч/куб.м | 4,33 | | | 4,33 | | 4,33 | | 4,33 | | 4,33 | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел VI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности деятельности не приводится в связи с отсутствием изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности в течение срока действия производственной программы. Расходы на реализацию производственной программы 2019 года увеличились на 14%. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел VII | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | | Наименование показателя | | | | Единицы измерения | | План 2017 года | | | | Факт 2017 года | | | Отклонение | | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |
| Объем подачи воды | | | | | | тыс.куб.м. | | 37 999,94 | | | | 43 820,6 | | | -5 820,66 | | |
| Объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственного процесса подачи воды | | | | | | тыс.руб. | | 826 252,2 | | | | 1 048 527,18 | | | -222 274,98 | | |
| Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |
|  | | Текущий ремонт скважин - заделка отдельных мест утечек с постановкой ремонтных муфт, хомутов или сваркой, очистка колодцев и камер от грязи, устранение свищей, заделка расстроенной кладки, ремонт ходовых скоб и лестниц, ремонт штукатурки стен и лотков колодцев, ремонт запорной арматуры: набивка сальников и подтяжка фланцевых гаек. Смена болтов, прокладок, окраска корпуса. Замена запорной арматуры Д=50-150мм. | | | | тыс.руб. | | 66,61 | | | | 0 | | | 66,61 | | |
|  | | Текущий ремонт насосного оборудования с заменой рабочих частей насосов. | | | | тыс.руб. | | 4 393,72 | | | | 4 525,34 | | | -131,62 | | |
|  | | Капитальный ремонт РЧВ на 250 м3 на НС 2-го подъема (ремонт швов)п.Куровской | | | | тыс.руб. | | 46,95 | | | | 0 | | | 46,95 | | |
|  | | Капитальный ремонт ограждения станции 2-го подъема г.Кондрово (инв.22326) | | | | тыс.руб. | | 0 | | | | 770 | | | -770 | | |
|  | | Калуга, Капитальный ремонт участка сети водопровода Д=315 мм (ПЭ) адресу: г.Калуга, ул.Тарутинская, от д.№50 до дома №66 | | | | тыс.руб. | | 0 | | | | 2 070,87 | | | -2 070,87 | | |
|  | | Текущий ремонт насосных агрегатов - смена прокладок, набивка сальников, смазка уплотнительных колец, снятие крышек и установление разбега ротора, окраска насоса. | | | | тыс.руб. | | 0 | | | | 718,04 | | | -718,04 | | |
|  | | Текущий ремонт скважин - мелкий ремонт электрических и автоматических устройств управления, набивка сальников и подтяжка фланцевых гаек, смена болтов, | | | | тыс.руб. | | 633,89 | | | | 0 | | | 633,89 | | |
|  | | Капитальный ремонт водопровода по ул.Прохоренкова Д=100 мм п.Бетлица | | | | тыс.руб. | | 1 242,67 | | | | 0 | | | 1 242,67 | | |
|  | | Артезианская скважина №4 г.Мосальск ул.А.Морозовой (инв.№40023) \_ текущий ремонт | | | | тыс.руб. | | 0 | | | | 292,37 | | | -292,37 | | |
|  | | Текущий ремонт колодцев и камер - очистка колодцев и камер от грязи, устранение свищей, заделка расстроенной кладки, ремонт ходовых скоб и лестниц, ремонт штукатурки стен и лотков колодцев. | | | | тыс.руб. | | 4 223,52 | | | | 0 | | | 4 223,52 | | |
|  | | Капитальный ремонт водопровода по ул.Калинина Д=100 мм г.Сухиничи | | | | тыс.руб. | | 1 463,46 | | | | 0 | | | 1 463,46 | | |
|  | | Текущий ремонт насосных агрегатов - смена прокладок, набивка сальников, смазка уплотнительных колец, снятие крышек и установление разбега ротора, окраска насоса. | | | | тыс.руб. | | 718,04 | | | | 0 | | | 718,04 | | |
|  | | Текущий ремонт водозаборов подземных вод - заделка отдельных мест утечек с постановкой ремонтных муфт, хомутов или сваркой, подчеканка раструбов | | | | тыс.руб. | | 15 284,64 | | | | 7 646,41 | | | 7 638,23 | | |
|  | | Текущий ремонт фильтров - ремонт задвижек и щитовых затворов, замена отдельных элементов системы управления задвижками, окраска металлических поверхностей. | | | | тыс.руб. | | 220,84 | | | | 0 | | | 220,84 | | |
|  | | Текущий ремонт запорной арматуры - набивка сальников и подтяжка фланцевых гаек, смена болтов, прокладок, окраска корпуса, ремонт редукторов, замена вентилей, пробоотборных кранов. Замена запорной арматуры Д=50-150мм. | | | | тыс.руб. | | 4 035,6 | | | | 1 962,89 | | | 2 072,71 | | |
|  | | Текущий ремонт горизонтальных водозаборов (каптажей) | | | | тыс.руб. | | 145,08 | | | | 0 | | | 145,08 | | |
|  | | Капитальный ремонт фильтров №3,4,5 станции обезжелезивания Южного водозабора (восстновление гидроизоляции)г.Калуга | | | | тыс.руб. | | 1 250,8 | | | | 0 | | | 1 250,8 | | |
|  | | Текущий ремонт трубопроводов - заделка отдельных мест утечек с постановкой ремонтных муфт, хомутов или сваркой | | | | тыс.руб. | | 9 381,7 | | | | 10 817,65 | | | -1 435,95 | | |
| Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |
| Не планировались | | | | | | тыс.руб. | |  | | | |  | | |  | | |
| Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |
| Не планировались | | | | | | тыс.руб. | |  | | | |  | | |  | | |
| Отчет о выполнении направленных на повышение качества обслуживания абонентов | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |
| Не планировались | | | | | | тыс.руб. | |  | | | |  | | |  | | |
| Техническая вода | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |
| Объем подачи воды | | | | | | тыс.куб.м. | | 1 412,63 | | | | 962,85 | | | 449,78 | | |
| Объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственного процесса подачи воды | | | | | | тыс.руб. | | 30 251,56 | | | | 20 903,13 | | | 9 348,43 | | |
| Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |
|  | | Текущий ремонт колодцев и камер - ремонт отдельных мест штукатурки камер | | | | тыс.руб. | | 19,33 | | | | 0 | | | 19,33 | | |
|  | | Текущий ремонт колодцев и камер - очистка колодцев и камер от грязи | | | | тыс.руб. | | 18,41 | | | | 0 | | | 18,41 | | |
|  | | Текущий ремонт задвижек - окраска корпуса | | | | тыс.руб. | | 0,97 | | | | 0 | | | 0,97 | | |
|  | | Текущий ремонт колодцев и камер - ремонт ходовых скоб и лестниц | | | | тыс.руб. | | 7,12 | | | | 0 | | | 7,12 | | |
|  | | Замена вентилей - Д=50 мм | | | | тыс.руб. | | 2,38 | | | | 0 | | | 2,38 | | |
|  | | Текущий ремонт резервуаров - проверка резервуаров на утечку воды | | | | тыс.руб. | | 6,85 | | | | 0 | | | 6,85 | | |
|  | | Текущий ремонт насосных агрегатов - смена прокладок, набивка сальников, смазка уплотнительных колец, снятие крышек и установление разбега ротора | | | | тыс.руб. | | 60,12 | | | | 0 | | | 60,12 | | |
|  | | Текущий ремонт колодцев и камер - устранение свищей, заделка расстроенной кладки | | | | тыс.руб. | | 17,82 | | | | 0 | | | 17,82 | | |
|  | | Текущий ремонт резервуаров - ремонт оборудования и арматуры | | | | тыс.руб. | | 18,4 | | | | 0 | | | 18,4 | | |
|  | | Замена вентилей - Д=20 мм | | | | тыс.руб. | | 0,77 | | | | 0 | | | 0,77 | | |
|  | | Текущий ремонт насосных агрегатов - смена прокладок, набивка сальников, смазка уплотнительных колец, снятие крышек и установление разбега ротора, окраска насоса. | | | | тыс.руб. | | 0 | | | | 45,87 | | | -45,87 | | |
|  | | Прочие работы | | | | тыс.руб. | | 78,63 | | | | 133,48 | | | -54,85 | | |
|  | | Текущий ремонт береговых приемных колодцев и приемных камер водозаборов, совмещенных с насосными станциями - чистка и ремонт решеток (сеток) и щитовых затворов | | | | тыс.руб. | | 36,2 | | | | 0 | | | 36,2 | | |
|  | | Текущий ремонт береговых приемных колодцев и приемных камер водозаборов, совмещенных с насосными станциями - окраска металлических поверхностей | | | | тыс.руб. | | 1,9 | | | | 0 | | | 1,9 | | |
|  | | Замена задвижек | | | | тыс.руб. | | 22,7 | | | | 0 | | | 22,7 | | |
|  | | Капитальный ремонт водовода технической воды Д=500 мм г.Калуга | | | | тыс.руб. | | 6 121,79 | | | | 0 | | | 6 121,79 | | |
|  | | Текущий ремонт задвижек - набивка сальников и подтяжка фланцевых гаек, смена болтов, прокладок | | | | тыс.руб. | | 17,67 | | | | 1,14 | | | 16,53 | | |
|  | | Замена вентилей - Д=15 мм | | | | тыс.руб. | | 1,29 | | | | 0 | | | 1,29 | | |
|  | | Текущий ремонт резервуаров - проверка действия и ремонт вентиляционных устройств | | | | тыс.руб. | | 5,41 | | | | 0 | | | 5,41 | | |
|  | | Текущий ремонт оголовка водоприемника - очистка сеток и оголовка от наносов | | | | тыс.руб. | | 2,62 | | | | 0 | | | 2,62 | | |
| Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |
| Не планировались | | | | | | тыс.руб. | |  | | | |  | | |  | | |
| Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |
| Не планировались | | | | | | тыс.руб. | |  | | | |  | | |  | | |
| Отчет о выполнении направленных на повышение качества обслуживания абонентов | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |
| Не планировались | | | | | | тыс.руб. | |  | | | |  | | |  | | |
| Транспортировка воды | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |
| Не планировались | | | | | | тыс.руб. | |  | | | |  | | |  | | |
| Водоотведение | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |
| Объем сточных вод | | | | | | тыс.куб.м. | | 92 287,2 | | | | 105 796,08 | | | -13 508,88 | | |
| Объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственного процесса сточных вод | | | | | | тыс.руб. | | 486 953,18 | | | | 705 223,03 | | | -218 269,85 | | |
| Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |
|  | | Капитальный ремонт (замена) распредлотков от песколовок до блока емкостей из нержавеющей стали с шиберными затворами. п.Детчино | | | | тыс.руб. | | 103,38 | | | | 0 | | | 103,38 | | |
|  | | Капитальный ремонт двухъярусных отстойников с заменой оборудования п.Товарково | | | | тыс.руб. | | 2 710,41 | | | | 0 | | | 2 710,41 | | |
|  | | Текущий ремонт решеток - ремонт ящиков (контейнеров) для отбросов, смена отдельных стержней, болтов. | | | | тыс.руб. | | 931,31 | | | | 0 | | | 931,31 | | |
|  | | Текущий ремонт дробилок молотковых - чистка, смазка узлов, смена прокладок, пальцев, муфт, вскрытие подшипников с промазкой, смазкой и регулировкой, ревизия системы водоподачи и стока массы. | | | | тыс.руб. | | 1 714,19 | | | | 0 | | | 1 714,19 | | |
|  | | Текущий ремонт илоскребов радиальных отстойников - чистка, смазка, частичная смена крепежа и мелких деталей, прокладок, набивка сальников. | | | | тыс.руб. | | 259,97 | | | | 0 | | | 259,97 | | |
|  | | Капитальный ремонт вентиляционного блока в приемном отделении КНС №13, п. Шопино, в районе овощной базы | | | | тыс.руб. | | 193,6 | | | | 0 | | | 193,6 | | |
|  | | Текущий ремонт первичных и вторичных отстойников, контактных резервуаров, двухъярусных отстойников - чистка отстойников (резервуаров) и желобов от грязи, ремонт шиберов со сменой прокладок, болтов, окраска металлических поверхностей. | | | | тыс.руб. | | 1 178,3 | | | | 0 | | | 1 178,3 | | |
|  | | Текущий ремонт аэротенок - промывка, ремонт штукатурки с затиркой и железнением, ремонт задвижек с заменой прокладок и болтов, ремонт настилов, окраска металлических поверхностей. | | | | тыс.руб. | | 3 847,05 | | | | 0 | | | 3 847,05 | | |
|  | | Текущий ремонт биофильтров и аэрофильтров - очистка и промывка поддонных каналов, ремонт отдельных мест стенок, замена подшипников, частичная замена крылец, хомутов, прокладок и уплотнений, смена болтов и шпилек, ремонт и чистка задвижек и трубопроводов, окраска металлических частей. | | | | тыс.руб. | | 1 002,29 | | | | 0 | | | 1 002,29 | | |
|  | | Капитальный ремонт (замена) металлической приемной камеры и двух песколовок на аналогичные из нержавеющей стали п.Детчино | | | | тыс.руб. | | 576,32 | | | | 0 | | | 576,32 | | |
|  | | Иловые площадки и поля фильтрации - очистка самотечной разводящей сети от грязи, смена сальников и прокладок на арматуре иловой сети, подтяжка болтов, скашивание травы и рубка кустарника, вывозка осадка при влажности не менее 85 %. | | | | тыс.руб. | | 3 701,28 | | | | 0 | | | 3 701,28 | | |
|  | | Текущий ремонт насосных агрегатов - смена прокладок, набивка сальников, смазка уплотнительных колец, снятие крышек и установление разбега ротора, окраска насоса. | | | | тыс.руб. | | 439,23 | | | | 0 | | | 439,23 | | |
|  | | Капитальный ремонт с очисткой 4 -х иловых карт от осадка с планировкой основания и обваловкой ограждающих валиков п.Детчино | | | | тыс.руб. | | 290,4 | | | | 0 | | | 290,4 | | |
|  | | Капитальный ремонт системы аэрации в 3-х резервуарах блока доочистки с заменой разводящих трубопроводов, опусков, запорной арматуры. п.Детчино | | | | тыс.руб. | | 85,55 | | | | 0 | | | 85,55 | | |
|  | | Капитальный ремонт ОСК ( приемной камеры, песколовок, ремонт ж/б конструкций отстойника, демонтаж старого и монтаж нового технологического оборудования, лотков, прокладка вохдуховода ) с.Барятино | | | | тыс.руб. | | 3 872,02 | | | | 0 | | | 3 872,02 | | |
|  | | Капитальный ремонт вентиляциооного блока в приемном отделении КНС "Малинники" ул.Путейская | | | | тыс.руб. | | 193,6 | | | | 0 | | | 193,6 | | |
|  | | Капитальный ремонт КНС №1 в п. Корь, с заменой стального павильона на строение из пеноблоков г.Юхнов | | | | тыс.руб. | | 957,38 | | | | 0 | | | 957,38 | | |
|  | | Капитальный ремонт ОСК д.Жилетово (Ремонт иловой КНС) | | | | тыс.руб. | | 949,43 | | | | 0 | | | 949,43 | | |
|  | | Текущий ремонт канализационных сетей - заделка отдельных мест утечек с постановкой ремонтных муфт, хомутов или сваркой, подчеканка раструбов, ликвидация заилений и засоров. | | | | тыс.руб. | | 4 612,73 | | | | 0 | | | 4 612,73 | | |
|  | | Текущий ремонт компрессоров и воздуходувок - частичная замена крепежа, прокладок, лабиринтовых уплотнений, ремонт арматуры и регулятора давления, притирка и регулировка предохранительных клапанов, очистка или замена масляных фильтров, дросселей и диафрагм | | | | тыс.руб. | | 2 782,51 | | | | 0 | | | 2 782,51 | | |
|  | | Капитальный ремонт ОСК д.Жилетово (Ремонт ГКНС) | | | | тыс.руб. | | 1 072,11 | | | | 0 | | | 1 072,11 | | |
|  | | Текущий ремонт песколовок - чистка и промывка от грязи, ремонт штукатурки с затиркой и железнением мелких трещин, окраска металлических поверхностей, ремонт шиберов. | | | | тыс.руб. | | 1 510,1 | | | | 0 | | | 1 510,1 | | |
|  | | Капитальный ремонт воздуховода от магистрального до блока резервуаров. Капитальный ремонт технологических трубопроводов подачи воды на фильтры, Д=133мм, тру-да промывных вод Д=272мм с разводкой системы по фильтрам Д=219 мм. п.Детчино | | | | тыс.руб. | | 1 668,7 | | | | 0 | | | 1 668,7 | | |
|  | | Капитальный ремонт технологического оборудования (системы аэрации, двойных эрлифтов, сборных лотков с гребенчатым водосливом, с частичной заменой распределительных трубопроводов и тр-дов ила и осадка) п.Товарково | | | | тыс.руб. | | 1 645,61 | | | | 0 | | | 1 645,61 | | |
|  | | Капитальный ремонт ОСК д.Жилетово (Песколовки и распредкамеры) | | | | тыс.руб. | | 1 115,79 | | | | 0 | | | 1 115,79 | | |
|  | | Текущий ремонт КНС - очистка приемного резервуара от ила, ремонт и прочистка вакуумного трубопровода, ремонт насосных агрегатов и нестандартного оборудования, ремонт и замена запорной арматуры(решетки, настилы), ремонт и замена запорной арматуры | | | | тыс.руб. | | 2 267,27 | | | | 0 | | | 2 267,27 | | |
|  | | Малые очистные установки заводского изготовления для сточных вод - очистка приемного резервуара. | | | | тыс.руб. | | 4 690,48 | | | | 0 | | | 4 690,48 | | |
|  | | Капитальный ремонт приемной камеры КНС №1 по ул. Полевая п.Льва Толстого | | | | тыс.руб. | | 193,6 | | | | 0 | | | 193,6 | | |
| Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |
| Не планировались | | | | | | тыс.руб. | |  | | | |  | | |  | | |
| Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |
| Не планировались | | | | | | тыс.руб. | |  | | | |  | | |  | | |
| Отчет о выполнении направленных на повышение качества обслуживания абонентов | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |
| Не планировались | | | | | | тыс.руб. | |  | | | |  | | |  | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |
| Не планировались | | | | | | тыс.руб. | |  | | | |  | | |  | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел VIII | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | | Наименование мероприятия | | | | | График реализации мероприятий | | | | | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | | | | 4 | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| 2019 год | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | Итого 2019 год | | | | | | 0 | | | | |
| 2020 год | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | Итого 2020 год | | | | | | 0 | | | | |
| 2021 год | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | Итого 2021 год | | | | | | 0 | | | | |
| 2022 год | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | Итого 2022 год | | | | | | 0 | | | | |
| 2023 год | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | Итого 2023 год | | | | | | 0 | | | | |
| Техническая вода | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| 2019 год | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | Итого 2019 год | | | | | | 0 | | | | |
| 2020 год | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | Итого 2020 год | | | | | | 0 | | | | |
| 2021 год | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | Итого 2021 год | | | | | | 0 | | | | |
| 2022 год | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | Итого 2022 год | | | | | | 0 | | | | |
| 2023 год | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | Итого 2023 год | | | | | | 0 | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| 2019 год | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | Итого 2019 год | | | | | | 0 | | | | |
| 2020 год | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | Итого 2020 год | | | | | | 0 | | | | |
| 2021 год | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | Итого 2021 год | | | | | | 0 | | | | |
| 2022 год | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | Итого 2022 год | | | | | | 0 | | | | |
| 2023 год | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | Итого 2023 год | | | | | | 0 | | | | |
| Водоотведение | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| 2019 год | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | Итого 2019 год | | | | | | 0 | | | | |
| 2020 год | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | Итого 2020 год | | | | | | 0 | | | | |
| 2021 год | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | Итого 2021 год | | | | | | 0 | | | | |
| 2022 год | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | Итого 2022 год | | | | | | 0 | | | | |
| 2023 год | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | Итого 2023 год | | | | | | 0 | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| 2019 год | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | Итого 2019 год | | | | | | 0 | | | | |
| 2020 год | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | Итого 2020 год | | | | | | 0 | | | | |
| 2021 год | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | Итого 2021 год | | | | | | 0 | | | | |
| 2022 год | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | Итого 2022 год | | | | | | 0 | | | | |
| 2023 год | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | Итого 2023 год | | | | | | 0 | | | | |