# Информационная записка о выполнении мероприятий государственной программы (подпрограммы), мероприятий по повышению безопасности дорожного движения

# в Калужской области за 12 месяцев 2016 года

В Калужской области реализуется подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Калужской области» государственной программы Калужской области «Развитие дорожного хозяйства Калужской области», утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 04.12.2013 № 652 (далее – Подпрограмма).

1. **Характеристика Подпрограммы**

Ответственный исполнитель Подпрограммы:

* министерство дорожного хозяйства Калужской области.

Участники Подпрограммы:

* министерство дорожного хозяйства Калужской области;
* государственное казенное учреждение Калужской области "Центр безопасности дорожного движения";
* министерство образования и науки Калужской области;
* министерство здравоохранения Калужской области.

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы:

* число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях;
* транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств);
* социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения).

Подпрограмма реализуется по следующим направлениям:

* развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения;
* развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий;
* мероприятия, направленные на повышение правового сознания участников дорожного движения.

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 2 070,974 млн. рублей *(Подпрограмма* финансируется за счет средств областного бюджета*),* в том числе по годам:

в 2014 г. – 196,2 млн. рублей;

в 2015 г. – 194,8 млн. рублей;

в 2016 г. – 473,1 млн. рублей;

в 2017 г. – 212,2 млн. рублей;

в 2018 г. – 243,2 млн. рублей;

в 2019 г. – 243,2 млн. рублей;

в 2020 г. – 169,4 млн. рублей;

в 2021 г. – 169,4 млн. рублей;

в 2022 г. – 169,4 млн. рублей*.*

1. **Состояние аварийности в Калужской области**

Значения индикаторов эффективности Подпрограммы распределяются следующим образом.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| (прогноз) |
| 1 | Число лиц, погибших в ДТП | чел. | 368 | 309 | 376 | 266 | 205 |
| 2. | Число детей, погибших в ДТП | чел. | 6 | 4 | 11 | 5 | 5 |
| 3. | Социальный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения) | чел. | 36,5 | 30,7 | 37,4 | 26,3 | 20,3 |
| 4. | Транспортный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 10 тыс. транспортных средств) | чел. | 11,0 | 8,4 | 10,0 | 6,7 | 5,0 |

Таким образом, можно привести следующие показатели оценки целевых индикаторов Подпрограммы за 2016 год (прогноз).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора | | |
| Утверждено в целевой программе | Достигнуто  (прогноз) | Процент выполнения (прогноз), % |
| Количество лиц, погибших в результате ДТП | человек | 338 | 205 | 164,9 |
| Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тысяч транспортных средств (транспортный риск) | человек | 8,2 | 5,0 | 164,0 |
| Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тысяч населения (социальный риск) | человек | 33,9 | 20,3 | 169,9 |

1. **Финансирование Подпрограммы в 2016 году**:

Объем финансирования, предусмотренный Подпрограммой на 2016 г., составил 473,1 млн. рублей, в том числе исполнялись обязательства, возникшие в прошлом отчетном периоде.

Бюджетные назначения на 2016 г. за счет средств регионального бюджета составили 254,4 млн. рублей (53,8 % от плановых показателей на 2016 г.).

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2016 г., составили 254,4 млн. рублей (53,8 % от плановых показателей на 2016 г.).

Фактически профинансировано средств на реализацию Подпрограммы за 2016 г. с учетом исполнения обязательств, возникших в прошлом отчетном периоде, - 245,5 млн. рублей (51,9 % от плановых показателей финансирования на 2016 г.).

1. **Реализация мероприятий Подпрограммы** (по направлениям)

На 2016 г. в рамках Подпрограммы запланировано мероприятий – 12, приводятся данные по 12 мероприятиям.

По направлению *«Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения»* предусмотрено 3 мероприятия, софинансируемых мероприятий – 1.

По направлению на весь период реализации Подпрограммы 2014-2022 годы предусматривается финансирование в размере 408,4 млн. рублей.

Назначения на 2016 г. по направлению – 230,8,0 млн. рублей.

Мероприятие «*Приобретение технических средств для создания единой автоматизированной системы фото -, видеофиксации нарушений правил дорожного движения*» (соответствует мероприятию 2/7 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы 2014 - 2022 годы предусматривается финансирование в размере 158,9 млн. рублей.

Назначения на 2016 г. по данному мероприятию составили 84,7 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 42,0 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 42,0 млн. рублей.

Фактически профинансировано средств по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 г. – 42,0 млн. рублей.

Приобретено и введено в эксплуатацию 5 стационарных автоматических комплексов фотовидеофиксации нарушений правил проезда перекрестков, 10 стационарных аппаратно-программных комплекса автоматической фиксации нарушений правил скоростного режима. Заключен контракт на поставку 2-х автомобилей с предустановленным мобильным аппаратным комплексом фото-, видеофиксации нарушений Правил дорожного движения.

Мероприятие *«Обеспечение развития и эксплуатации работающих в автоматическом режиме специальных технических средств фото-, видеофиксации нарушений* [*Правил*](consultantplus://offline/ref=4F4565CD41B9671EDFB572F9DE11B05E6AC04A12CC33E040982C6336CB31F8CE90DDEC2EC42E1996hEzEM) *дорожного движения на территории Калужской области, содействия в обработке и рассылке материалов, полученных с использованием указанных технических средств»*.

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы 2014 - 2022 годы предусматривается финансирование в размере 248,7 млн. рублей.

Назначения на 2016 г. по данному мероприятию составили 146,1 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 108,4млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 108,4 млн. рублей.

Фактически профинансировано по указанному мероприятию с учетом исполнения обязательств, возникших в прошлом отчетном периоде, за 12 месяцев 2016 г. – 99,5 млн. рублей

Выполнены мероприятия, в том числе: текущее содержание деятельности ГКУ КО «Центр безопасности дорожного движения», почтовые расходы связанные с работой комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения и т.п.

Мероприятие «*Оснащение современными алкометрами кабинетов медицинского освидетельствования лечебно-профилактических учреждений области*».

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы 2014 - 2022 годы предусматривается финансирование в размере 0,8 млн. рублей.

Финансирование по данному мероприятию на 2016 годы не предусмотрено.

По направлению *«Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий»* предусмотрено 8 мероприятий, софинансируемых мероприятий – 2.

Понаправлению на весь период реализации Подпрограммы 2014-2022 годы предусматривается финансирование в размере 1 366,8 млн. рублей.

Назначения на 2016 г. по направлению – 241,8 млн. рублей.

Мероприятие «*Установка недостающих пешеходных ограждений*» (соответствует мероприятию 5/9 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы 2014-2022 годы предусматривается финансирование в размере 13,8 млн. рублей.

Назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 5,5 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 1,3 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 1,3 млн. рублей.

Фактически профинансировано по указанному мероприятию с учетом исполнения обязательств, возникших в прошлом отчетном периоде, за 12 месяцев 2016 г. – 1,3 млн. рублей.

Выполнены работы в соответствии с заключенным контрактом по установке и замене 1810 п.м. пешеходныых ограждений.

Мероприятие «*Установка недостающих автономных систем импульсной индикации, в том числе светофоров Т.7 и прочих элементов обустройства нерегулируемых пешеходных переходов*» (соответствует мероприятию 5/10 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы 2014-2022 годы предусматривается финансирование в размере 5,0 млн. рублей.

Назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 1,7 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,7 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,7 млн. рублей.

Фактически профинансировано по указанному мероприятию с учетом исполнения обязательств, возникших в прошлом отчетном периоде, за 12 месяцев 2016 г. – 0,7 млн. рублей.

Выполнены работы по оборудованию автономными системами импульсной индикации 20 пешеходных переходов.

Мероприятие «*Строительство, реконструкция (оборудование искусственным освещением, тротуарами) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, проходящих по территориям населенных пунктов, в том числе в местах концентрации ДТП*».

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы 2014-2022 годы предусматривается финансирование в размере 567,8 млн. рублей.

Назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 123,3 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 52,8 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 52,8 млн. рублей.

Фактически профинансировано по указанному мероприятию с учетом исполнения обязательств, возникших в прошлом отчетном периоде, за 12 месяцев 2016 г. – 52,8 млн. рублей.

Завершены строительно-монтажные работы по устройству 6,341 км линий электроосвещения. Подготовлено 4 проекта на устройство электроосвещения, в том числе 1 проект на перспективу.

Мероприятие «*Установка барьерных ограждений, замена поврежденных или несоответствующих действующим стандартам секций барьерных ограждений*».

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы 2014-2022 годы предусматривается финансирование в размере 152,8 млн. рублей.

Назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 9,3 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 5,0 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 5,0 млн. рублей.

Фактически профинансировано по указанному мероприятию с учетом исполнения обязательств, возникших в прошлом отчетном периоде, за 12 месяцев 2016 г. – 5,0 млн. рублей.

Выполнены работы по установке и замене 1 860 п.м. барьерных ограждений.

Мероприятие «*Замена дорожных знаков и стоек, установка недостающих дорожных знаков*».

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы 2014-2022 годы предусматривается финансирование в размере 54,0 млн. рублей.

Назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 6,0 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 2,5 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 2,5 млн. рублей.

Фактически профинансировано по указанному мероприятию с учетом исполнения обязательств, возникших в прошлом отчетном периоде, за 12 месяцев 2016 г. – 2,5 млн. рублей.

Выполнены работы по установке и замене 460 дорожных знаков.

Мероприятие «*Установка недостающих дорожных знаков маршрутного ориентирования (знаков индивидуального проектирования и специальных щитов)*».

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы 2014-2022 годы предусматривается финансирование в размере 19,2 млн. рублей.

Назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 3,7 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 1,2 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 1,2 млн. рублей.

Фактически профинансировано по указанному мероприятию с учетом исполнения обязательств, возникших в прошлом отчетном периоде, за 12 месяцев 2016 г.  – 1,2 млн. рублей.

Выполнены работы по установке 50 знаков маршрутного ориентирования и 36 специальных щитов.

Мероприятие «*Нанесение горизонтальной дорожной разметки*».

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы 2014-2022 годы предусматривается финансирование в размере 497,1 млн. рублей.

Назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 92,2 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 39,7 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 39,7 млн. рублей.

Фактически профинансировано по указанному мероприятию с учетом исполнения обязательств, возникших в прошлом отчетном периоде, за 12 месяцев 2016 г. – 39,7 млн. рублей.

В 2015 году заключен контракт на выполнение в 2016 году работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки. Выполнены работы по нанесению разметки на автомобильных дорогах протяженностью 1200 км, а так же дополнительные объемы на 39,604 км.

Мероприятие «*Разработка проектов организации дорожного движения*».

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы 2014-2022 годы предусматривается финансирование в размере 16,4 млн. рублей.

Назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,128 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,128 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,128 млн. рублей.

Фактически профинансировано по указанному мероприятию с учетом исполнения обязательств, возникших в прошлом отчетном периоде, за 12 месяцев 2016 г. – 0,128 млн. рублей.

Выполнены работы по разработке одного проекта организации дорожного движения.

По направлению *«Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении»* предусмотрено 2 мероприятия, софинансируемых мероприятий – 1.

По направлению на весь период реализации Подпрограммы 2014-2022 годы предусматривается финансирование в размере 14,6 млн. рублей.

Назначения на 2016 г. по направлению – 0,5 млн. рублей.

Мероприятие «*Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений, позволяющих снизить вероятность наездов на детей на дороге в темное время суток*» (соответствует мероприятию 3/10 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы 2014 - 2022 годы предусматривается финансирование в размере 2,4 млн. рублей.

Назначения на 2016 г. по данному мероприятию составили 0,35 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,35 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,35 млн. рублей.

Фактически профинансировано по указанному мероприятию с учетом исполнения обязательств, возникших в прошлом отчетном периоде, за 12 месяцев 2016 г. – 0,35 млн. рублей.

Миистерством образования и науки Калужской области исполнены обязательства, возникшие в прошлом отчетном периоде.

Мероприятие *«Проведение областных мероприятий среди обучающихся образовательных организаций Калужской области и организация их участия во всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятиях, направленных на повышение правового сознания участников дорожного движения».*

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы 2014 - 2022 годы предусматривается финансирование в размере 1,2 млн. рублей.

Назначения на 2016 г. по данному мероприятию составили 0,2 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,162 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,162 млн. рублей.

Фактически профинансировано по указанному мероприятию за 9 месяцев 2016 г. – 0,2 млн. рублей.

Миистерством образования и науки Калужской области проведена работа по  участию в конкурсе "Безопасное колесо".

Мероприятие «*Проведение мероприятий (областные конкурсы, массовые акции, фестивали, конференции) по профилактике дорожного травматизма среди подростков и молодежи Калужской области*».

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы 2014 - 2022 годы предусматривается финансирование в размере 9,2 млн. рублей.

Финансирование по данному мероприятию на 2016 год не предусмотрено.

Мероприятие «*Разработка, изготовление и распространение информационно-пропагандистских материалов (памятки, плакаты, буклеты, информационные листовки, мультимедийные пособия, методические материалы) по профилактике дорожно-транспортного травматизма для педагогов, родителей, подростков и молодежи Калужской области*».

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы 2014 - 2022 годы предусматривается финансирование в размере 2,4 млн. рублей.

Финансирование по данному мероприятию на 2016 год не предусмотрено.

Мероприятие «*Участие представителей отрядов юных инспекторов дорожного движения во всероссийских, региональных, межмуниципальных мероприятиях*».

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы 2014 - 2022 годы предусматривается финансирование в размере 0,6 млн. рублей.

Финансирование по данному мероприятию на 2016 год не предусмотрено.

1. **Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах»**

В 2016 году в бюджетную заявку Калужской области включены следующие обязательства по финансированию мероприятий ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»:

– софинансирование в рамках мероприятия 5/9 «Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км)» – из регионального и муниципальных бюджетов на сумму 12,653 млн. рублей в количестве 3 900 погонных метров. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается установка 3 898 погонных метров пешеходных ограждений на сумму 12,6 млн. рублей.

– софинансирование в рамках мероприятия 5/10 «Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения (не менее 2427 переходов)» – из муниципального бюджета на сумму 2,498 млн. рублей в количестве 8 переходов. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается модернизация 8 переходов на сумму 2,489 млн. рублей.

– софинансирование в рамках мероприятия 5/11 «Модернизация светофорных объектов (не менее 2874)» – из муниципального бюджета на сумму 4,615 млн. рублей в количестве 11 объектов. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается модернизация 10 светофорных объектов на сумму 3,448 млн. рублей;

– софинансирование в рамках мероприятия 3/8 «Приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге (не менее 1390 комплектов)» – из муниципальных бюджетов на сумму 1,54 млн. рублей в количестве 21 комплекта. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается поставка 4 комплектов оборудования на сумму 1,4 млн. рублей;

– софинансирование в рамках мероприятия 3/10 «Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций (не менее 15 млн. штук)» – из муниципальных бюджетов на сумму 0,598 млн. рублей в количестве 14 756 штук. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается поставка 17 078 световозвращающих приспособлений на сумму 0,597 млн. рублей.

В 2016 году за счет средств федерального бюджета в соответствии с утвержденными адресными перечнями в Калужскую область осуществляется передача следующих материально-технических ресурсов:

* в рамках мероприятия 3/8 «Приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге (не менее 1390 комплектов)» – 2 комплекта оборудования;
* в рамках мероприятия 3/10 «Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений (не менее 15 млн. штук)» – 7000 подвесок.

1. **Результаты выполнения муниципальных программ**

За 12 месяцев 2016 года на территории Калужской области реализовывались 54 муниципальных программ, в рамках которых выполнено 93 мероприятий, кассовое исполнение составило 84,3 млн. рублей, в том числе МО «Город Обнинск» - 17,2 млн. рублей, МО «Город Калуга» - 61,4 млн. рублей.

1. **Изменения в госпрограмме/подпрограмме**

Постановлением Правительства Калужской области от 04.12.2013 № 652 «Об утверждении государственной программы Калужской области «Развитие дорожного хозяйства Калужской области» утверждена государственная программа, в состав которой вошла подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Калужской области».

[Постановлением Правительства Калужской области от 01.04.2014 № 217](http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=108089434&intelsearch=+%D0%E0%E7%E2%E8%F2%E8%E5+%E4%EE%F0%EE%E6%ED%EE%E3%EE+%F5%EE%E7%FF%E9%F1%F2%E2%E0%0D%0A&firstDoc=1) были внесены изменения в части:

* приведения в соответствие с федеральной целевой программой «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» показателей Подпрограммы,
* уточнения объемов финансирования мероприятий программы.

[Постановлением Правительства Калужской области от 11.12.2014 № 7](http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=108089434&intelsearch=+%D0%E0%E7%E2%E8%F2%E8%E5+%E4%EE%F0%EE%E6%ED%EE%E3%EE+%F5%EE%E7%FF%E9%F1%F2%E2%E0%0D%0A&firstDoc=1)35 были внесены изменения в части перераспределения средств среди мероприятий в связи с образовавшейся экономией по результатам проведения торгов.

Постановлением Правительства Калужской области от 27.04.2015 № 228 были внесены изменения в части:

* приведения в соответствие индикаторов выполнения программы с фактическими показателями Подпрограммы,
* уточнения объемов финансирования мероприятий программы.

Постановлением Правительства Калужской области от 01.10.2015 [№ 552](consultantplus://offline/ref=AFD0892ACD29D6A0EA07C55A0C77733137D13A64E26F9D024EB121EDB595428F3BC7F3273BC20D3DAD35946Es7N)  были внесены изменения в части:

* уточнения объемов финансирования по мероприятиям, ответственным исполнителем по которым является ГКУ КО "Центр безопасности дорожного движения" и министерство образования и науки Калужской области;
* приведения в соответствие с Методическими рекомендациями по разработке (корректировке) региональных программ субъектов Российской Федерации в сфере дорожного хозяйства, направленными в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации письмом заместителя Министра транспорта Российской Федерации Н.А. Асаула от 11 сентября 2015 г. № НА-28/11739.

Постановлением Правительства Калужской области от 30.11.2015 [№ 666](consultantplus://offline/ref=9F988B74DC23806DE0FFA8A55864DB9A7999A48853793A86172CF508AD63A21DCE127A4238E4AAE3CD111CG1t8F)  были внесены изменения в части:

* уточнения объемов финансирования мероприятий Подпрограммы на 2015 год.

Постановлением Правительства Калужской области от 26.02.2016 [№ 123](consultantplus://offline/ref=147E212EBF2005457B9EC73FFF6D671945C5FB73F724360C8931F8E4CC8688F558E64E8904AF7827D575B4l5B0Q)  были внесены изменения в части:

* уточнения объемов финансирования мероприятий Подпрограммы на 2015 год по итогам реализации программы в 2015 году;
* уточнения объемов финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 год.

Постановление Правительства Калужской области от 31.05.2016 № 314 были внесены изменения в части:

* уточнения объемов финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 год;
* уточнения сведений о целевых индикаторах государственной программы и их значений.

Постановление Правительства Калужской области от 23.06.2016 № 350 были внесены изменения в части:

* уточнения сведений о целевых индикаторах государственной программы и их значений;
* уточнения объемов финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 год (в итоговой сумме расходов перечня программных мероприятий Подпрограммы учтена кредиторская задолженность).

Постановление Правительства Калужской области от 27.12.2016 № 690 были внесены изменения в части:

* уточнения объемов финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 год.