# Информационная записка о выполнении мероприятий государственной программы (подпрограммы), мероприятий по повышению безопасности дорожного движения

# в Калужской области за 9 месяцев 2018 года

В Калужской области реализуется подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Калужской области» государственной программы Калужской области «Развитие дорожного хозяйства Калужской области», утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 04.12.2013 № 652 (далее – Подпрограмма).

1. **Характеристика Подпрограммы**

Ответственный исполнитель Подпрограммы:

* министерство дорожного хозяйства Калужской области.

Участники Подпрограммы:

* министерство дорожного хозяйства Калужской области;
* государственное казенное учреждение Калужской области "Центр безопасности дорожного движения";
* министерство образования и науки Калужской области;
* министерство здравоохранения Калужской области.

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы:

* число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях;
* транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств);
* социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения).

Подпрограмма реализуется по следующим направлениям:

* развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения;
* развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий;
* мероприятия, направленные на повышение правового сознания участников дорожного движения.

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 1 799,2 млн. рублей *(Подпрограмма* финансируется за счет средств областного бюджета*),* в том числе по годам:

в 2014 г. – 196,2 млн. рублей;

в 2015 г. – 194,8 млн. рублей;

в 2016 г. – 247,6 млн. рублей;

в 2017 г. – 322,6 млн. рублей;

в 2018 г. – 160,7 млн. рублей;

в 2019 г. – 183,8 млн. рублей;

в 2020 г. – 154,7 млн. рублей;

в 2021 г. – 169,4 млн. рублей;

в 2022 г. – 169,4 млн. рублей*.*

1. **Состояние аварийности в Калужской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2012  (базовый) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Число лиц, погибших в ДТП | чел. | 368 | 309 | 376 | 266 | 206 | 173 |
| 2. | Число детей, погибших в ДТП | чел. | 6 | 4 | 11 | 5 | 5 | 6 |
| 3. | Социальный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения) | чел. | 36,5 | 30,7 | 37,4 | 26,3 | 20,4 | 17,1 |
| 4. | Транспортный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 10 тыс. транспортных средств) | чел. | 11,0 | 8,4 | 10,0 | 6,7 | 5,0 | 4,2 |

1. **Финансирование госпрограммы/подпрограммы в 2016 году:**

Объем финансирования, предусмотренный госпрограммой/ подпрограммой на 2016 г., составлял 473,1 млн. рублей, в том числе исполнялись обязательства, возникшие в прошлом отчетном периоде.

Бюджетные назначения на 2016 г. за счет средств регионального бюджета составляют 254,4 млн. рублей (53,8% от плановых показателей на 2016 г.).

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2016 г., составляют 254,4 млн. рублей (53,8 % от плановых показателей на 2016 г.).

Кассовое исполнение госпрограммы/подпрограммы за 2016 г. с учетом исполнения обязательств, возникших в прошлом отчетном году, составляет 245,5 млн. рублей (51,9 % от плановых показателей финансирования на 2016 г.).

1. **Финансирование Подпрограммы в 2017 году:**

Объем финансирования, предусмотренный Подпрограммой на 2017 год, составил 328,6 млн. рублей, в том числе для исполнения обязательств, возникших в прошлом отчетном периоде.

Бюджетные назначения на 2017 год за счет средств регионального бюджета составили 336,2 млн. рублей (102,3 % от плановых показателей на 2017 год).

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2017 год, составили 328,6 млн. рублей (100 % от плановых показателей на 2017 год).

Фактически профинансировано средств на реализацию Подпрограммы за 2017 год с учетом исполнения обязательств, возникших в прошлом отчетном периоде, - 322,5 млн. рублей (98,1 % от плановых показателей финансирования на 2017 год).

1. **Финансирование Подпрограммы в 2018 году:**

Объем финансирования, предусмотренный Подпрограммой на 2018 год, составил 160,7 млн. рублей, в том числе для исполнения обязательств, возникших в прошлом отчетном периоде.

Бюджетные назначения на 2018 год за счет средств регионального бюджета составили 132,98 млн. рублей (82,7 % от плановых показателей на 2018 год).

Данные значения указаны в соответствии с Законом Калужской области «Об областном бюджете на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов». В соответствии со статьей 19 данного закона внесение изменений в сводную бюджетную роспись возможно без внесения изменений в настоящий закон.

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2018 год, составили 160,6 млн. рублей (100 % от плановых показателей на 2018 год).

Фактически профинансировано средств на реализацию Подпрограммы за 9 месяцев 2018 года с учетом исполнения обязательств, возникших в прошлом отчетном периоде, - 46,4 млн. рублей (28,9 % от плановых показателей финансирования на 2018 год).

1. **Реализация мероприятий госпрограммы/подпрограммы** (по направлениям)

На 2016 г. в рамках подпрограммы запланировано мероприятий – 12.

На 2017 г. в рамках подпрограммы запланировано мероприятий – 13.

На 2018 г. в рамках подпрограммы запланировано мероприятий – 12.

По направлению *«Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения»* предусмотрено 3 мероприятия, финансируемых в 2018 году мероприятий – 2, софинансируемых мероприятий – 1.

По направлению на весь период реализации Подпрограммы 2014-2022 годы предусматривается финансирование в размере 607,0 млн. рублей.

Назначения на 2016 г. по направлению – 143,5 млн. рублей.

Назначения на 2017 г. по направлению – 130,6 млн. рублей.

Назначения на 2018 г. по направлению – 90,6 млн. рублей.

Мероприятие «*Приобретение технических средств для создания единой автоматизированной системы фото -, видеофиксации нарушений правил дорожного движения*» (соответствует мероприятию 2/8 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы 2014 - 2022 годы предусматривается финансирование в размере 382,9 млн. рублей.

Назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляли 84,7 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляли 42,0 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляли 42,0 млн. рублей.

Фактически профинансировано средств по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 г. – 42,0 млн. рублей.

Приобретено и введено в эксплуатацию 5 стационарных автоматических комплексов фотовидеофиксации нарушений правил проезда перекрестков, 10 стационарных аппаратно-программных комплекса автоматической фиксации нарушений правил скоростного режима. Заключен контракт на поставку 2-х автомобилей с предустановленным мобильным аппаратным комплексом фото-, видеофиксации нарушений Правил дорожного движения.

Назначения на 2017 год по данному мероприятию составляли 127,0 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 год по данному мероприятию составили 127,0 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 год по данному мероприятию составили 127,0 млн. рублей.

Фактически профинансировано средств по указанному мероприятию за 12 месяцев 2017 года – 127,0 млн. рублей.

Поставлено два автомобиля с предустановленным мобильным аппаратным комплексом фото-, видеофиксации нарушений Правил дорожного движения. Исполнены обязательства, возникшие в прошлом отчетном периоде.

Назначения на 2018 год по данному мероприятию составляют 85,2 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2018 год по данному мероприятию составили 15,2 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 год по данному мероприятию составили 85,2 млн. рублей.

Фактически профинансировано средств по указанному мероприятию за 9 месяцев 2018 года – 11,4 млн. рублей.

Поставлено 2 стационарных аппаратно-программных комплексов фото-, видеофиксации нарушений Правил дорожного движения "Кордон-М" 4. В соответствии с условиями контракта оплата выполненных в 2017 году работ в объеме 11 422,2 тыс. рублей осуществлена за счет лимита средств в 2018 году (лимит бюджетных обязательств по данному контракту в 2017 году не был предусмотрен).

Мероприятие *«Обеспечение функционирования технических средств единой автоматизированной системы фото-, видеофиксации нарушений Правил дорожного движения»*. Соответствует направлению 2/0 ФЦП.

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы 2014 - 2022 годы предусматривается финансирование в размере 204,0 млн. рублей.

Назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляли 146,1 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляли 108,4 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляли 108,4 млн. рублей.

Фактически профинансировано по указанному мероприятию с учетом исполнения обязательств, возникших в прошлом отчетном периоде, за 12 месяцев 2016 г. – 99,5 млн. рублей

Выполнены мероприятия, в том числе: текущее содержание деятельности ГКУ КО «Центр безопасности дорожного движения», почтовые расходы связанные с работой комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения и т.п.

В 2017 году данное мероприятие переименовано в «Обеспечение функционирования технических средств единой автоматизированной системы фото-, видеофиксации нарушений Правил дорожного движения».

Назначения на 2017 год по данному мероприятию составили 3,6 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 год по данному мероприятию составили 3,6 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 год по данному мероприятию составили 3,6 млн. рублей.

Фактически профинансировано по указанному мероприятию за 12 месяцев 2017 года – 3,4 млн. рублей

Проведены работы по техническому обслуживанию и организации передачи данных по телекоммуникационным каналам связи для обеспечения функционирования технических средств фото-, видеофиксации нарушений Правил дорожного движения.

Назначения на 2018 год по данному мероприятию составили 5,3 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2018 год по данному мероприятию составили 5,3 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 год по данному мероприятию составили 5,3 млн. рублей.

Фактически профинансировано по указанному мероприятию за 6 месяцев 2018 года – 3,1 млн. рублей

Проведены работы по техническому обслуживанию и организации передачи данных по телекоммуникационным каналам связи для обеспечения функционирования технических средств фото-, видеофиксации нарушений Правил дорожного движения. А также исполнены обязательства, возникшие в прошлом отчетном году.

Мероприятие «*Оснащение современными алкометрами кабинетов медицинского освидетельствования лечебно-профилактических учреждений области*».

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы 2014 - 2022 годы предусматривается финансирование в размере 0,6 млн. рублей.

Финансирование по данному мероприятию на 2016-2018 годы не предусмотрено.

По направлению *«Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий»* предусмотрено 12 мероприятий, финансируемых в 2018 году – 9 мероприятий, софинансируемых мероприятий – 1.

Понаправлению на весь период реализации Подпрограммы 2014-2022 годы предусматривается финансирование в размере 1 181,5 млн. рублей.

Назначения на 2016 г. по направлению – 103,5 млн. рублей.

Назначения на 2017 г. по направлению – 191,4 млн. рублей.

Назначения на 2018 г. по направлению – 70,1 млн. рублей.

Мероприятие «*Установка недостающих пешеходных ограждений*» (соответствует мероприятию 5/8 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы 2014-2022 годы предусматривается финансирование в размере 14,4 млн. рублей.

Назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляли 5,5 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляли 1,3 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляли 1,3 млн. рублей.

Фактически профинансировано по указанному мероприятию с учетом исполнения обязательств, возникших в прошлом отчетном периоде, за 12 месяцев 2016 г. – 1,3 млн. рублей.

Выполнены работы в соответствии с заключенным контрактом по установке и замене 1810 п.м. пешеходных ограждений.

Назначения на 2017 год по данному мероприятию составили 5,6 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 год по данному мероприятию составили 5,6 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 год по данному мероприятию составили 5,6 млн. рублей.

Фактически профинансировано по указанному мероприятию с учетом исполнения обязательств, возникших в прошлом отчетном периоде, за 12 месяцев 2017 года – 5,6 млн. рублей.

Исполнены обязательства, возникшие в прошлом отчетном периоде. Выполнены работы по установке 310 п.м. пешеходных ограждений.

Назначения на 2018 год по данному мероприятию составили 2,0 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2018 год по данному мероприятию составили 0,7 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 год по данному мероприятию составили 2,0 млн. рублей.

Фактически профинансировано по указанному мероприятию за 9 месяцев 2018 года – 0,5 млн. рублей.

Выполнены и оплачены работы по установке 200 пог. м. и заключен контракт на установку 472 пог. м. пешеходных ограждений

Мероприятие «*Установка недостающих автономных систем импульсной индикации, в том числе светофоров Т.7 и прочих элементов обустройства нерегулируемых пешеходных переходов*» (соответствует мероприятию 5/9 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы 2014-2022 годы предусматривается финансирование в размере 5,0 млн. рублей.

Назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляли 1,7 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляли 0,7 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляли 0,7 млн. рублей.

Фактически профинансировано по указанному мероприятию с учетом исполнения обязательств, возникших в прошлом отчетном периоде, за 12 месяцев 2016 г. – 0,7 млн. рублей.

Выполнены работы по оборудованию автономными системами импульсной индикации 20 пешеходных переходов.

Назначения на 2017 год по данному мероприятию составили 0,9 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 год по данному мероприятию составили 0,9 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 год по данному мероприятию составили 0,9 млн. рублей.

Фактически профинансировано по указанному мероприятию с учетом исполнения обязательств, возникших в прошлом отчетном периоде, за 12 месяцев 2017 года – 0,9 млн. рублей.

Исполнены обязательства, возникшие в прошлом отчетном периоде.

Финансирование по данному мероприятию на 2018 год не предусмотрено.

Мероприятие «*Строительство, реконструкция (оборудование искусственным освещением, тротуарами) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, проходящих по территориям населенных пунктов, в том числе в местах концентрации ДТП*». Соответствует направлению 5/0 ФЦП.

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы 2014-2022 годы предусматривается финансирование в размере 501,0 млн. рублей.

Назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляли 123,3 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляли 52,8 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляли 52,8 млн. рублей.

Фактически профинансировано по указанному мероприятию с учетом исполнения обязательств, возникших в прошлом отчетном периоде, за 12 месяцев 2016 г. – 52,8 млн. рублей.

Завершены строительно-монтажные работы по устройству 6,341 км линий электроосвещения. Подготовлено 4 проекта на устройство электроосвещения, в том числе 1 проект на перспективу.

Назначения на 2017 год по данному мероприятию составили 92,4 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 год по данному мероприятию составили 100,1 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 год по данному мероприятию составили 92,4 млн. рублей.

Фактически профинансировано по указанному мероприятию с учетом исполнения обязательств, возникших в прошлом отчетном периоде, за 12 месяцев 2017 года – 88,3 млн. рублей.

Исполнены обязательства, возникшие в прошлом отчетном периоде. Завершены строительно-монтажные работы по обустройству 7,974 км автомобильных дорог электроосвещенем. Подготовлено 2 проекта на устройство электроосвещения на перспективу.

Назначения на 2018 год по данному мероприятию составили 26,5 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2018 год по данному мероприятию составили 54,5 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 год по данному мероприятию составили 26,5 млн. рублей.

Фактически профинансировано по указанному мероприятию за 9 месяцев 2018 года – 9,4 млн. рублей.

Объем освоенных средств по актам приемки-сдачи превышает объем фактически профинансированных на реализацию мероприятия и будет приведен в соответствие при проведении оплаты выполненных работ.

Выполнены работы по оборудованию искусственным освещением, автобусными остановками и тротуарами 1,94 км автомобильных дорог. Заключен контракт на оборудование искусственным освещением, автобусными остановками и тротуарами 2,608 км автомобильных дорог.

Мероприятие «*Установка барьерных ограждений, замена поврежденных или несоответствующих действующим стандартам секций барьерных ограждений*». Соответствует направлению 5/0 ФЦП.

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы 2014-2022 годы предусматривается финансирование в размере 130,7 млн. рублей.

Назначения н а 2016 г. по данному мероприятию составляли 9,3 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляли 5,0 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляли 5,0 млн. рублей.

Фактически профинансировано по указанному мероприятию с учетом исполнения обязательств, возникших в прошлом отчетном периоде, за 12 месяцев 2016 г. – 5,0 млн. рублей.

Выполнены работы по установке и замене 1 860 п.м. барьерных ограждений.

Назначения на 2017 год по данному мероприятию составили 4,2 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 год по данному мероприятию составили 4,2 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 год по данному мероприятию составили 4,2 млн. рублей.

Фактически профинансировано по указанному мероприятию с учетом исполнения обязательств, возникших в прошлом отчетном периоде, за 12 месяцев 2017 года – 4,2 млн. рублей.

Исполнены обязательства, возникшие в прошлом отчетном периоде.

Назначения на 2018 год по данному мероприятию составили 16,5 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 год по данному мероприятию составили 16,5 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 год по данному мероприятию составили 16,5 млн. рублей.

Фактически профинансировано по указанному мероприятию за 9 месяцев 2018 года – 0 млн. рублей.

Предусмотрена установка дополнительно 5318 пог.м. барьерных ограждений. В настоящее время завершен аукцион и заключается контракт.

Мероприятие «*Замена дорожных знаков и стоек, установка недостающих дорожных знаков*». Соответствует направлению 5/0 ФЦП.

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы 2014-2022 годы предусматривается финансирование в размере 44,7 млн. рублей.

Назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляли 6,0 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляли 2,5 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляли 2,5 млн. рублей.

Фактически профинансировано по указанному мероприятию с учетом исполнения обязательств, возникших в прошлом отчетном периоде, за 12 месяцев 2016 г. – 2,5 млн. рублей.

Выполнены работы по установке и замене 460 дорожных знаков.

Назначения на 2017 год по данному мероприятию составили 5,2 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 год по данному мероприятию составляли 5,2 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 год по данному мероприятию составляли 5,2 млн. рублей.

Фактически профинансировано по указанному мероприятию с учетом исполнения обязательств, возникших в прошлом отчетном периоде, за 12 месяцев 2017 года – 5,2 млн. рублей.

Выполнены работы по установке 343 знаков, в том числе 86 дорожных знаков в местах концентрации ДТП.

Назначения на 2018 год по данному мероприятию составили 0,4 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2018 год по данному мероприятию составляли 0,4 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 год по данному мероприятию составляли 0,4 млн. рублей.

Фактически профинансировано по указанному мероприятию за 9 месяцев 2018 года – 0,4 млн. рублей.

Выполнены и оплачены работы по установке 68 дорожных знаков

Мероприятие «*Установка недостающих дорожных знаков маршрутного ориентирования (знаков индивидуального проектирования и специальных щитов)*». Соответствует направлению 5/0 ФЦП.

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы 2014-2022 годы предусматривается финансирование в размере 16,5 млн. рублей.

Назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляли 3,7 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляли 1,2 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляли 1,2 млн. рублей.

Фактически профинансировано по указанному мероприятию с учетом исполнения обязательств, возникших в прошлом отчетном периоде, за 12 месяцев 2016 г.  – 1,2 млн. рублей.

Выполнены работы по установке 50 знаков маршрутного ориентирования и 36 специальных щитов.

Назначения на 2017 год по данному мероприятию составили 2,5 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 год по данному мероприятию составили 2,5 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 год по данному мероприятию составили 2,5 млн. рублей.

Фактически профинансировано по указанному мероприятию с учетом исполнения обязательств, возникших в прошлом отчетном периоде, за 12 месяцев 2017 года  – 2,5 млн. рублей.

Исполнены обязательства, возникшие в прошлом отчетном периоде.

Назначения на 2018 год по данному мероприятию составили 0,4 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2018 год по данному мероприятию составили 0,6 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 год по данному мероприятию составили 0,4 млн. рублей.

Фактически профинансировано по указанному мероприятию за 9 месяцев 2018 года  – 0 млн. рублей.

Выполняются работы по установке 41 дорожного знака маршрутного ориентирования.

Мероприятие «*Нанесение горизонтальной дорожной разметки*». Соответствует направлению 5/0 ФЦП.

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы 2014-2022 годы предусматривается финансирование в размере 437,6 млн. рублей.

Назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляли 92,2 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляли 39,7 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляли 39,7 млн. рублей.

Фактически профинансировано по указанному мероприятию с учетом исполнения обязательств, возникших в прошлом отчетном периоде, за 12 месяцев 2016 г. – 39,7 млн. рублей.

В 2015 году заключен контракт на выполнение в 2016 году работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки. Выполнены работы по нанесению разметки на автомобильных дорогах протяженностью 1200 км, а так же дополнительные объемы на 39,604 км.

Назначения на 2017 год по данному мероприятию составили 83,4 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 год по данному мероприятию составили 83,4 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 год по данному мероприятию составили 83,4 млн. рублей.

Фактически профинансировано по указанному мероприятию с учетом исполнения обязательств, возникших в прошлом отчетном периоде, за 12 месяцев 2017 года – 82,5 млн. рублей.

Исполнены обязательства, возникшие в прошлом отчетном периоде. Выполнены работы по нанесению разметки на автомобильных дорогах протяженностью 1356,3 км.

Назначения на 2018 год по данному мероприятию составили 20,2 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2018 год по данному мероприятию составили 52,0 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 год по данному мероприятию составили 20,2 млн. рублей.

Фактически профинансировано по указанному мероприятию за 9 месяцев 2018 года – 19,6 млн. рублей.

Выполнены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки на 1305,8 км автомобильных дорог.

Мероприятие «*Содержание светофорных объектов*». Соответствует направлению 5/0 ФЦП.

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы 2014-2022 годы предусматривается финансирование в размере 11,3 млн. рублей.

В 2016 году мероприятие реализовывалось в рамках другой подпрограммы.

Назначения на 2017 год по данному мероприятию составили 2,4 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 год по данному мероприятию составляют 2,4 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 год по данному мероприятию составляют 2,4 млн. рублей.

Фактически профинансировано по указанному мероприятию с учетом исполнения обязательств, возникших в прошлом отчетном периоде, за 12 месяцев 2017 года – 1,8 млн. рублей.

Выполнены работы по содержанию 11 светофорных объектов.

Назначения на 2018 год по данному мероприятию составили 3,1 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2018 год по данному мероприятию составляют 3,1 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 год по данному мероприятию составляют 3,1 млн. рублей.

Фактически профинансировано по указанному мероприятию за 9 месяцев 2018 года – 1,9 млн. рублей.

Выполняются работы по содержанию 11 светофорных объектов. Работы выполнены за отчетный период в соответствии с контрактом и оплачены.

Мероприятие «*Ремонт светофорного объекта*».

В 2016 году мероприятие реализовывалось в рамках другой подпрограммы.

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы 2014-2022 годы предусматривается финансирование в размере 0,6 млн. рублей.

Назначения на 2017 год по данному мероприятию составляют 0,6 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 год по данному мероприятию составляют 0 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 год по данному мероприятию составляют 0,6 млн. рублей.

Фактически профинансировано по указанному мероприятию с учетом исполнения обязательств, возникших в прошлом отчетном периоде, за 12 месяцев 2017 года – 0,6 млн. рублей.

Выполнен ремонт 1 светофорного объекта.

Финансирование по данному мероприятию на 2018 год не предусмотрено.

Мероприятие «*Разработка и корректировка проектов организации дорожного движения*». Соответствует направлению 5/0 ФЦП.

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы 2014-2022 годы предусматривается финансирование в размере 16,6 млн. рублей.

Назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляли 0,128 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляли 0,128 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляли 0,128 млн. рублей.

Фактически профинансировано по указанному мероприятию с учетом исполнения обязательств, возникших в прошлом отчетном периоде, за 12 месяцев 2016 г. – 0,128 млн. рублей.

Выполнены работы по разработке одного проекта организации дорожного движения.

Назначения на 2017 год по данному мероприятию составили 0,5 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 год по данному мероприятию составили 0,5 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 год по данному мероприятию составили 0,5 млн. рублей.

Фактически профинансировано по указанному мероприятию с учетом исполнения обязательств, возникших в прошлом отчетном периоде, за 12 месяцев 2017 года – 0,5 млн. рублей.

Выполнены работы по корректировке 3 проектов организации дорожного движения.

Назначения на 2018 год по данному мероприятию составили 0,3 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2018 год по данному мероприятию составили 0,5 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 год по данному мероприятию составили 0,3 млн. рублей.

Фактически профинансировано по указанному мероприятию за 9 месяцев 2018 года – 0 млн. рублей.

Заключен контракт на выполнение работ по корректировке 3 проектов организации дорожного движения.

Мероприятие «*Замена бордюров, устройство недостающих и ремонт бордюров по краям усовершенствованных покрытий и тротуаров, восстановление покрытий на укрепительных полосах и обочинах автомобильных дорог (для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения)*». Соответствует направлению 5/0 ФЦП.

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы 2014-2022 годы предусматривается финансирование в размере 1,1 млн. рублей.

Мероприятие введено в 2018 году.

Назначения на 2018 год по данному мероприятию составили 0,6 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2018 год по данному мероприятию составили 0,6 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 год по данному мероприятию составили 0,6 млн. рублей.

Фактически профинансировано по указанному мероприятию за 9 месяцев 2018 года – 0,07 млн. рублей.

Выполнены работы по оборудованию для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения пандусами 2 остановочных площадок.

Мероприятие «*Установка недостающих сигнальных столбиков*».

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы 2014-2022 годы предусматривается финансирование в размере 2,0 млн. рублей.

Финансирование по данному мероприятию на 2016-2018 годы не предусмотрено.

По направлению *«Мероприятия, направленные на повышение правового сознания участников дорожного движения»* предусмотрено 6 мероприятия, финансируемых в 2018 году – 1 мероприятие, софинансируемых мероприятий – 0.

По направлению на весь период реализации Подпрограммы 2014-2022 годы предусматривается финансирование в размере 10,7 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по направлению – 0,5 млн. рублей.

Плановые назначения на 2017 г. по направлению – 0,07 млн. рублей.

Плановые назначения на 2018 г. по направлению – 0,07 млн. рублей.

Мероприятие «*Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений, позволяющих снизить вероятность наездов на детей на дороге в темное время суток*» (соответствует мероприятию 3/9 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы 2014 - 2022 годы предусматривается финансирование в размере 1,3 млн. рублей.

Назначения на 2016 г. по данному мероприятию составили 0,35 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,35 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,35 млн. рублей.

Фактически профинансировано по указанному мероприятию с учетом исполнения обязательств, возникших в прошлом отчетном периоде, за 12 месяцев 2016 г. – 0,35 млн. рублей.

Миистерством образования и науки Калужской области исполнены обязательства, возникшие в прошлом отчетном периоде.

Финансирование по данному мероприятию на 2017-2018 годы не предусмотрено.

Мероприятие *«Проведение областных мероприятий среди обучающихся образовательных организаций Калужской области и организация их участия во всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятиях, направленных на повышение правового сознания участников дорожного движения»* (соответствует мероприятию 3/13 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»)*.* Соответствует направлению 3/10 ФЦП.

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы 2014 - 2022 годы предусматривается финансирование в размере 1,2 млн. рублей.

Назначения на 2016 г. по данному мероприятию составили 0,2 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,162 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,162 млн. рублей.

Фактически профинансировано по указанному мероприятию за 9 месяцев 2016 г. – 0,171 млн. рублей.

Миистерством образования и науки Калужской области проведена работа по  участию в конкурсе "Безопасное колесо".

Назначения на 2017 год по данному мероприятию составили 0,07 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 год по данному мероприятию составили 0,07 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 год по данному мероприятию составили 0,07 млн. рублей.

Фактически профинансировано по указанному мероприятию с учетом исполнения обязательств, возникших в прошлом отчетном периоде, за 12 месяцев 2017 года – 0,07 млн. рублей.

Принято участие в финале Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2017» в г. Ульяновске (Ульяновская область, Российская Федерация) с 1 по 8 июня 2017 года.

Назначения на 2018 год по данному мероприятию составили 0,07 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2018 год по данному мероприятию составили 0,07 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 год по данному мероприятию составили 0,1 млн. рублей.

Фактически профинансировано по указанному мероприятию за 9 месяцев 2018 года – 0,07 млн. рублей.

Министерством образования и науки Калужской области организовано участие команды Калужской области в профильной смене по тематической дополнительной общеразвивающей программе социально-педагогической направленности «Слёт юных инспекторов движения» (Краснодарский край).

Мероприятие «*Проведение мероприятий (областные конкурсы, массовые акции, фестивали, конференции) по профилактике дорожного травматизма среди подростков и молодежи Калужской области*».

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы 2014 - 2022 годы предусматривается финансирование в размере 6,1 млн. рублей.

Финансирование по данному мероприятию на 2016-2018 годы не предусмотрено.

Мероприятие «*Разработка, изготовление и распространение информационно-пропагандистских материалов (памятки, плакаты, буклеты, информационные листовки, мультимедийные пособия, методические материалы) по профилактике дорожно-транспортного травматизма для педагогов, родителей, подростков и молодежи Калужской области*».

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы 2014 - 2022 годы предусматривается финансирование в размере 1,6 млн. рублей.

Финансирование по данному мероприятию на 2016-2018 годы не предусмотрено.

Мероприятие «*Участие представителей отрядов юных инспекторов дорожного движения во всероссийских, региональных, межмуниципальных мероприятиях*».

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы 2014 - 2022 годы предусматривается финансирование в размере 0,4 млн. рублей.

Финансирование по данному мероприятию на 2016-2018 годы не предусмотрено.

1. **Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах»**

В 2016 году в бюджетную заявку Калужской области включены следующие обязательства по финансированию мероприятий ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»:

– софинансирование в рамках мероприятия 5/9 «Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км)» – из регионального и муниципальных бюджетов на сумму 12,653 млн. рублей в количестве 3 900 погонных метров. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается установка 3 898 погонных метров пешеходных ограждений на сумму 12,6 млн. рублей.

– софинансирование в рамках мероприятия 5/10 «Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения (не менее 2427 переходов)» – из муниципального бюджета на сумму 2,498 млн. рублей в количестве 8 переходов. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается модернизация 8 переходов на сумму 2,489 млн. рублей.

– софинансирование в рамках мероприятия 5/11 «Модернизация светофорных объектов (не менее 2874)» – из муниципального бюджета на сумму 4,615 млн. рублей в количестве 11 объектов. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается модернизация 10 светофорных объектов на сумму 3,448 млн. рублей;

– софинансирование в рамках мероприятия 3/8 «Приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге (не менее 1390 комплектов)» – из муниципальных бюджетов на сумму 1,54 млн. рублей в количестве 21 комплекта. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается поставка 4 комплектов оборудования на сумму 1,4 млн. рублей;

– софинансирование в рамках мероприятия 3/10 «Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций (не менее 15 млн. штук)» – из муниципальных бюджетов на сумму 0,598 млн. рублей в количестве 14 756 штук. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается поставка 17 078 световозвращающих приспособлений на сумму 0,597 млн. рублей.

В 2016 году за счет средств федерального бюджета в соответствии с утвержденными адресными перечнями в Калужскую область осуществляется передача следующих материально-технических ресурсов:

* в рамках мероприятия 3/8 «Приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге (не менее 1390 комплектов)» – 2 комплекта оборудования;
* в рамках мероприятия 3/10 «Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений (не менее 15 млн. штук)» – 7000 подвесок.

В 2017 году в бюджетную заявку Калужской области включены следующие обязательства по финансированию мероприятий ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»:

– софинансирование в рамках мероприятия 5/8 «Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км)» – из регионального и муниципальных бюджетов на сумму 24,4 млн. рублей в количестве 66 776 погонных метров. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается установка 3 388 погонных метров пешеходных ограждений на сумму 12,2 млн. рублей.

– софинансирование в рамках мероприятия 5/11 «Модернизация светофорных объектов (не менее 2874)» – из муниципального бюджета на сумму 2,0 млн. рублей в количестве 5 объектов. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается модернизация 5 светофорных объектов на сумму 1,9 млн. рублей;

– софинансирование в рамках мероприятия 3/8 «Приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге (не менее 1390 комплектов)» – из муниципальных бюджетов на сумму 1,8 млн. рублей в количестве 6 комплектов. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается поставка 6 комплектов оборудования на сумму 1,8 млн. рублей;

– софинансирование в рамках мероприятия 3/10 «Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций (не менее 15 млн. штук)» – из муниципальных бюджетов на сумму 0,626 млн. рублей в количестве 8 948 штук. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается поставка 8 948 световозвращающих приспособлений на сумму 0,626 млн. рублей.

В 2017 году за счет средств федерального бюджета в соответствии с утвержденными адресными перечнями в Калужскую область осуществляется передача следующих материально-технических ресурсов:

* в рамках мероприятия 5/10 «Модернизация светофорных объектов (не менее 2874 комплектов)» – модернизация 4 светофорных объектов, расположенных в г. Калуге;
* в рамках мероприятия 3/9 «Приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге (не менее 1390 комплектов)» – 1 комплекта оборудования;
* в рамках мероприятия 3/11 «Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений (не менее 15 млн. штук)» – 6900 световозвращающих повязок.

В 2018 году в бюджетную заявку Калужской области включены следующие обязательства по финансированию мероприятий ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»:

* софинансирование в рамках мероприятия 5/8 «Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км)» – из регионального и муниципальных бюджетов на сумму 12,9 млн. рублей в количестве 3 826 погонных метров. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается установка 2 981 погонных метров пешеходных ограждений на сумму 9,8 млн. рублей.
* софинансирование в рамках мероприятия 5/11 «Модернизация светофорных объектов (не менее 2874)» – из муниципального бюджета на сумму 2,0 млн. рублей в количестве 8 объектов. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается модернизация 4 светофорных объектов на сумму 0,9 млн. рублей;
* софинансирование в рамках мероприятия 3/8 «Приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге (не менее 1390 комплектов)» – из муниципальных бюджетов на сумму 1,2 млн. рублей в количестве 3 комплектов. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается поставка 3 комплектов оборудования на сумму 1,2 млн. рублей;
* софинансирование в рамках мероприятия 3/10 «Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций (не менее 15 млн. штук)» – из муниципальных бюджетов на сумму 0,4 млн. рублей в количестве 8 000 штук. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается поставка 8 000 световозвращающих приспособлений на сумму 0,4 млн. рублей.

В 2018 году за счет средств федерального бюджета в соответствии с утвержденными адресными перечнями в Калужскую область передача материально-технических ресурсов не осуществлялась.

1. **Изменения в госпрограмме/подпрограмме**

Постановлением Правительства Калужской области от 04.12.2013 № 652 «Об утверждении государственной программы Калужской области «Развитие дорожного хозяйства Калужской области» утверждена государственная программа, в состав которой вошла подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Калужской области».

[Постановлением Правительства Калужской области от 01.04.2014 № 217](http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=108089434&intelsearch=+%D0%E0%E7%E2%E8%F2%E8%E5+%E4%EE%F0%EE%E6%ED%EE%E3%EE+%F5%EE%E7%FF%E9%F1%F2%E2%E0%0D%0A&firstDoc=1) были внесены изменения в части:

* приведения в соответствие с федеральной целевой программой «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» показателей Подпрограммы,
* уточнения объемов финансирования мероприятий программы.

[Постановлением Правительства Калужской области от 11.12.2014 № 7](http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=108089434&intelsearch=+%D0%E0%E7%E2%E8%F2%E8%E5+%E4%EE%F0%EE%E6%ED%EE%E3%EE+%F5%EE%E7%FF%E9%F1%F2%E2%E0%0D%0A&firstDoc=1)35 были внесены изменения в части перераспределения средств среди мероприятий в связи с образовавшейся экономией по результатам проведения торгов.

В 2015 году в Подпрограмму внесены следующие изменения:

Постановлением Правительства Калужской области от 27.04.2015 № 228 были внесены изменения в части:

* приведения в соответствие индикаторов выполнения программы с фактическими показателями Подпрограммы,
* уточнения объемов финансирования мероприятий программы.

Постановлением Правительства Калужской области от 01.10.2015 [№ 552](consultantplus://offline/ref=AFD0892ACD29D6A0EA07C55A0C77733137D13A64E26F9D024EB121EDB595428F3BC7F3273BC20D3DAD35946Es7N)  были внесены изменения в части:

* уточнения объемов финансирования по мероприятиям, ответственным исполнителем по которым является ГКУ КО "Центр безопасности дорожного движения" и министерство образования и науки Калужской области;
* приведения в соответствие с Методическими рекомендациями по разработке (корректировке) региональных программ субъектов Российской Федерации в сфере дорожного хозяйства, направленными в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации письмом заместителя Министра транспорта Российской Федерации Н.А. Асаула от 11 сентября 2015 г. № НА-28/11739.

Постановлением Правительства Калужской области от 30.11.2015 [№ 666](consultantplus://offline/ref=9F988B74DC23806DE0FFA8A55864DB9A7999A48853793A86172CF508AD63A21DCE127A4238E4AAE3CD111CG1t8F)  были внесены изменения в части:

* уточнения объемов финансирования мероприятий Подпрограммы на 2015 год.

В 2016 г. в госпрограмму/подпрограмму внесены следующие изменения: Постановлением Правительства Калужской области от 26.02.2016 [№ 123](consultantplus://offline/ref=147E212EBF2005457B9EC73FFF6D671945C5FB73F724360C8931F8E4CC8688F558E64E8904AF7827D575B4l5B0Q)  были внесены изменения в части:

* уточнения объемов финансирования мероприятий Подпрограммы на 2015 год по итогам реализации программы в 2015 году;
* уточнения объемов финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 год.

Постановлением Правительства Калужской области от 31.05.2016 № 314 были внесены изменения в части:

* уточнения объемов финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 год;
* уточнения сведений о целевых индикаторах государственной программы и их значений.

Постановлением Правительства Калужской области от 23.06.2016 № 350 были внесены изменения в части:

* уточнения сведений о целевых индикаторах государственной программы и их значений;
* уточнения объемов финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 год (в итоговой сумме расходов перечня программных мероприятий Подпрограммы учтена кредиторская задолженность).

Постановлением Правительства Калужской области от 27.12.2016 № 690 были внесены изменения в части:

* уточнения объемов финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 год.

В 2017 г. в госпрограмму/подпрограмму внесены следующие изменения: Постановлением Правительства Калужской области от 10.03.2017 № 104 были внесены изменения в части:

* уточнения объемов финансирования и целевых индикаторов Подпрограммы в 2016 году и на 2017 год.

Постановлением Правительства Калужской области от 11.05.2017 № 270 были внесены изменения в части:

* уточнения объемов финансирования мероприятий Подпрограммы на 2017 год, в том числе за счет средств федерального бюджета.

Постановлением Правительства Калужской области от 07.07.2017 № 394 были внесены изменения в части:

* уточнения объемов финансирования мероприятий Подпрограммы на 2017 год, в том числе за счет средств федерального бюджета.

Постановлением Правительства Калужской области Постановлением Правительства Калужской области от 06.10.2017 [№ 565](consultantplus://offline/ref=73D906978DB7AF24A6279AA7880CDBEEDB96A2453C4A3E0EF52E93B9416318C2B034DE84075F2FBE2D8F2962q6b8L) были внесены изменения в части:

* уточнения объемов финансирования мероприятий Подпрограммы на 2017 год, в том числе за счет средств федерального бюджета.

Постановлением Правительства Калужской области Постановлением Правительства Калужской области от 12.12.2017 [№ 733](consultantplus://offline/ref=E4FFA57A5DD36BCD4694022BF52A97E0D938C658E9EF7C95321BDCB1A42786E05C52CDC5345D7E8561D7AC14C1d6L) были внесены изменения в части:

* уточнения сведений о целевых индикаторах государственной программы и их значений;
* уточнения объемов финансирования мероприятий Подпрограммы на 2017 год, в том числе за счет средств федерального бюджета.

Постановлением Правительства Калужской области Постановлением Правительства Калужской области 28.12.2017 № 803 были внесены изменения в части:

* уточнения наименований мероприятий государственной программы и объемов их финансирования на 2017 год, в том числе за счет средств федерального бюджета.

Постановлением Правительства Калужской области Постановлением Правительства Калужской области 21.02.2018 № 111 были внесены изменения в части:

* уточнения наименований мероприятий государственной программы и объемов их финансирования на 2017 и 2018 годы, в том числе за счет средств федерального бюджета.

Постановлением Правительства Калужской области Постановлением Правительства Калужской области 21.03.2018 № 186 были внесены изменения в части:

* уточнения объемов финансирования мероприятий программы на 2018 год.

Постановлением Правительства Калужской области Постановлением Правительства Калужской области 24.04.2018 № 254 были внесены изменения в части:

* уточнения объемов финансирования мероприятий программы на 2018 год.

Постановлением Правительства Калужской области Постановлением Правительства Калужской области от 11.07.2018 [N 417](consultantplus://offline/ref=3808C673ECAC088E77FEA9C1B72CE881DF264FFB514E4DCD1EBF77560330EA26739AC7B2C55B94550831213EAB57DC0B210FA0B80B61C900C53FCAA9AB6BH)  были внесены изменения в части:

* уточнения объемов финансирования и перечней объектов мероприятий программы на 2018 год.

Постановлением Правительства Калужской области Постановлением Правительства Калужской области 11.09.2018 № 547 были внесены изменения в части:

* уточнения объемов финансирования и перечней объектов мероприятий программы на 2018 и 2019 годы.

1. **Результаты выполнения муниципальных программ**

В 2016 году на территории Калужской области реализовывались 54 муниципальных программ, в рамках которых выполнено 93 мероприятия, кассовое исполнение по которым составило 84,3 млн. рублей, в том числе МО «Город Обнинск» - 17,2 млн. рублей, МО «Город Калуга» - 61,4 млн. рублей.

В 2017 году на территории Калужской области реализовывается 49 муниципальных программ, в рамках которых выполняется 128 мероприятий. Кассовое исполнение которых составило 85,3 млн. рублей, в том числе МО «Город Обнинск» - 18,1 млн. рублей, МО «Город Калуга» - 48,6 млн. рублей.

В 2018 году на территории Калужской области реализовывается 38 муниципальных программ, в рамках которых выполняется 113 мероприятий. Кассовое исполнение которых за 9 месяцев 2018 года составило 49,5 млн. рублей, в том числе МО «Город Обнинск» - 14,1 млн. рублей, МО «Город Калуга» - 30,5 млн. рублей..

ВЫВОД: Целевые индикаторы выполнены, реализацию Подпрограммы за отчетный период 9 месяцев 2018 года считаем эффективной.