ПАСПОРТ ПРОЕКТА

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование проекта**  | Обеспечение сельского населения удаленных населенных пунктов мобильной связью и мобильным интернетом |
| **Основания для инициации проекта** **(актуальность)** | Актуальность проекта определяется сложностью или невозможностью подключения к мобильным сетям в удаленных сельских населенных пунктах и растущей потребностью населения таких населенных пунктов в доступе к мобильным сетям и интернету, а также низкой заинтересованностью большинства операторов сотовой связи в обеспечении таких населенных пунктов услугами мобильной связи |
| **Цель проекта** | Предоставить жителям сельских населенных пунктов уверенный и стабильный доступ к мобильной связи и услугам мобильного интернета и тем самым создать более комфортные условия проживания в сельской местности |
| **Задачи проекта** | - Определить в каких населенных пунктах существует потребность в доступе к мобильным сетям; - Определить операторов сотовой связи, готовых разместить свое оборудование на объекте, а также получить одобрение и заинтересованность со стороны потенциальных инвесторов (например, крупных сельскохозяйственных предприятий); - Получить достаточное количество финансовых средств для реализации проекта, в том числе, средства инвесторов; - Получить земельный участок с возможностью доступа к электрическим сетям в конкретном населенном пункте, где отсутствует стабильный доступ к мобильным сетям; - Определить подрядчика на строительство объекта с учетом требований, установленных законодательством РФ, разработать и согласовать с заказчиком проект объекта, либо пригласить на выбранный земельный участок инфраструктурного оператора с его оборудованием;- Контролировать ход работ по постройке объекта и ввода его в эксплуатацию; - Обеспечить по итогам реализации достаточное покрытие территории населенного пункта и бесперебойный доступ к услугам мобильной связи с использованием мобильных телефонов, смартфонов и аналогичных устройств |
| **Продукт (результат) проекта** | Объект сотовой связи, расположенный в границах населенного пункта, где отсутствует стабильный доступ к мобильным сетям, на основе мачты, башни или иной конструкции, в том числе конструкций двойного назначения, на которой возможно смонтировать базовую станцию оператора сотовой связи - совокупность приборов, отвечающую за прием, передачу и обработку сигнала сотовой связи  |
| **Выгоды (эффекты от реализации) проекта** | Обеспечение жителей и гостей отдаленных и малонаселенных сельских населенных пунктов услугами мобильной связи, в частности, услугами мобильного интернета, что позволит указанной категории граждан получить полноценный доступ к сети Интернет, в том числе к цифровым государственным сервисам и услугам, а также создаст условия для строительства других значимых для населения объектов, которым требуется уверенный доступ к мобильной сети  |
| **Критерии успеха проекта** | Реализация проекта может считаться успешной, если:-населенный пункт численностью населения не менее 70 постоянно проживающих человек, где ранее отсутствовала или была нестабильная мобильная связь, будут обеспечены доступом к высокоскоростной мобильной сети  |
| **Период реализации проекта. Этапы проекта** | Планируемые сроки реализации проекта:1) первый квартал 2021 г. – определение территории установки объекта, а также операторов мобильной связи, готовых установить оборудование;2) второй квартал 2021 г. – определение источников финансирования проекта;3) третий квартал 2021 г.– определение подрядчика, составление и согласование проекта строительства объекта;4) четвертый квартал 2021 г. – строительство и ввод в эксплуатацию объекта  |
| **Бюджет проекта** | На реализацию проекта потребуется порядка 3 млн. рублей, привлекаемых в порядке софинансирования из областного бюджета. Возможно привлечение финансовых средств инфраструктурного оператора, в частности средств ПАО «Ростелеком». Кроме того, будет рассмотрена возможность снижения стоимости проекта за счет использования менее дорогих материалов, без потери качественных свойств объекта  |
| **Заинтересованные стороны проекта** | - Жители населенных пунктов, вблизи которых планируется строительство объекта;- Контролирующие органы;- Потенциальные инвесторы, которые осуществляют или готовы осуществлять деятельность по реализации своих проектов в данной местности;- ПАО «Ростелеком»;- Гости населённого пункта (туристы);- Органы местного самоуправления сельского поселения, на территории которого планируется реализация проекта; - СМИ |
| **Риски проекта** | -Задержки в выделении денежных средств могут привести, как минимум, к увеличению сроков реализации проекта, а получение недостаточных финансовых средств поставит под угрозу реализацию проекта в целом;- Возможность в необходимый срок обеспечить выделенный земельный участок электроэнергией;- Возможность осуществлять на выделенном земельном участке строительные работы и подъезд в любое время года;-Возможная негативная реакция некоторых жителей ближайших населенных пунктов;-Слабая развитость инфраструктуры; -Недобросовестное поведение со стороны подрядчика;- Существенный рост цен на строительные материалы может повлечь значительное увеличение стоимости проекта и, как следствие, поставит вопрос о возможности его реализации;- Прекращение деятельности организации, обеспечивающей обслуживание доступа к сети в Интернет  |
| **Команда проекта** | 1. Евсиков Сергей – ведущий специалист (Организатор);2. Тужикова Светлана – главный специалист (Оформитель); 3. Яшкин Вячеслав – менеджер (Маркетолог);4. Сахно Игнат – студент-магистр (Помощник);  |