Информация

о результатах проведения проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных за 9 месяцев 2008 года на реализацию мероприятий областной целевой программы «Социальное развитие села Калужской области до 2010 года» и федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года»

Проверка проведена на основании плана работы Контрольно-счетной палаты Калужской области на IV квартал 2008 года, распоряжения о проведении контрольно-проверочного мероприятия от 30 сентября 2008 года № 39-п, уведомления от 30.09.2008 № 03-083.

Результаты аудита эффективности

1. Нарушения, установленные при аудите эффективности, свидетельствуют, что администрации муниципальных образований не в полной мере обеспечивают целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделенных на выполнение программных мероприятий. Министерством сельского хозяйства Калужской области (далее – Министерство), в рамках заключённых соглашений о предоставлении субсидий, не обеспечен действенный контроль за выделенными средствами.

2. Министерством производилась оплата субсидий на выполнение мероприятий по развитию водоснабжения, газификации, сети общеобразовательных учреждений, сети учреждений первичной медицинской помощи и культурно-досуговой деятельности в сельской местности на основе соглашений, без учета условий оплаты выполненных работ, установленных в муниципальных контрактах на выполняемые работы, и объема выполненных работ.

Муниципальными районами в ряде случаев не осуществлялось софинансирование оплаты работ на объектах, включая объекты, работы на которых завершены.

3. При проведении встречных проверок использования бюджетных средств подрядчиками-исполнителями работ по строительству объектов водоснабжения и газификации в сельской местности установлены следующие нарушения:

3.1. Несоответствие данных отчетов об использовании субсидий ряда муниципальных районов данным бухгалтерской отчетности подрядчиков в части как объёмов, так и оплаты выполненных работ за счет средств местного бюджета.

3.2. Несоответствие между данными актов о приемке выполненных работ (ф. № КС-2) (количество материальных ценностей, необходимое при выполнении работ фактическому использованию материалов, которое отражается в бухгалтерском учёте подрядчиков). Указанные несоответствия являются нарушением статьи 9 Закона о бухгалтерском учете.

Установлено завышение стоимости работ, что является незаконным использованием бюджетных средств.

4. При выборочных проверках соответствия фактически выполненных работ на объектах, включенных в мероприятия областной целевой программы «Социальное развитие села Калужской области до 2010 года» и федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года» (далее – Программа) по развитию сети общеобразовательных учреждений, сети учреждений первичной медицинской помощи и культурно-досуговой деятельности в сельской местности видам и объемам работ, указанных в актах о приемке выполненных работ (форма № КС-2), локальных сметах и дефектных ведомостях, а также в конкурсной (аукционной) документации и муниципальных контрактах, установлено следующее:

4.1. Незаконное использование бюджетных средств в результате невыполнения работ, указанных в актах формы № КС-2 (включая несоответствие фактически выполненных работ работам, содержащимся в примененной расценке).

4..2. Неэффективное использование бюджетных средств в результате оплаты некачественно выполненного ремонта.

4.3. Нецелевое использование бюджетных средств в результате использования их на цели, не соответствующие условиям получения, определенным муниципальным контрактом.

4.4. Отвлечение средств областного бюджета, направленных на оплату работ, не предусмотренных заключенным соглашением.

4.5. Нарушения Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в части:

- выполнения работ, не предусмотренных документацией о проведении аукциона и муниципальным контрактом;

- изменения объемов работ;

- не выполнения подрядчиком работ, указанных в технической документации и смете.

4.6. Нарушения Градостроительного кодекса Российской федерации: при выполнении работ на отдельных объектах Программы отсутствовали:

- договоры на осуществление технического надзора;

- разрешения на реконструкцию;

- проектная документация, прошедшая государственную экспертизу.

5. В ходе проверки документов, предъявляемых гражданами для получения субсидий на выполнение мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности, молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности, установлены следующие нарушения Правил предоставления за счет средств федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов РФ на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, утверждённых постановлением Правительства РФ от 05.03.2008 № 144:

- необоснованно произведена выдача свидетельства о предоставлении социальной выплаты (расходы на выплату субсидии не производились);

- в Калужской области в проверяемом периоде 2008 года не был принят нормативный правовой акт, определяющий порядок и условия документального подтверждения наличия собственных и (или) заемных средств в размере части стоимости строительства (приобретении) жилья, не обеспеченной за счет средств социальной выплаты;

- часть документов, представленных получателями социальных выплат, не заверена в установленном порядке.

В целях устранения выявленных недостатков и совершенствования работы в адрес министерства сельского хозяйства Калужской области направлено представление.

Результаты проверки рассмотрены на заседании коллегии Контрольно-счётной палаты Калужской области.