ИНФОРМАЦИЯ

о результатах проверки целевого и эффективного использования бюджетных инвестиций, выделенных в 2009-2010 годах на объект «Спортивный центр с универсальным игровым залом в г. Козельске (в том числе ПИР)»

Проверка проведена в соответствии с пунктом 1.6.1. плана работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на 2011 год и распоряжением о проведении контрольно-проверочного мероприятия от 12.01.2011 № 1-п.

В результате контрольного мероприятия установлено следующее.

- Незаконное использование средств областного бюджета, связанное с оплатой невыполненных объемов работ в нарушение постановления Российского статистического агентства от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».

- Неэффективное использование средств областного бюджета, произведенное в нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, связанное с:

- оплатой стоимости спортивного оборудования, которое не может быть использовано учреждением;

- оплатой завышенной стоимости оборудования, предназначенного для первоначального оснащения спортивного центра.

- В нарушение статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации договоры на выполнение прочих работ не исполнены в установленный срок.

- В нарушение статей 48 и 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, МДС 81-35.2004 затраты на проектно-изыскательские работы и работы по экспертизе скорректированной проектной документации объекта строительства оплачены и не включены в стоимость строительства введенного в эксплуатацию объекта.

- В нарушение постановления Российского статистического агентства от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» фактически поставлено оборудование, не соответствующее акту формы № КС-2.

- В нарушении Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учёте» отсутствовал документ о принятии на ответственное хранение технологического оборудования, переданного на объект.

Результаты проверки рассмотрены на заседании коллегии Контрольно-счётной палаты Калужской области.

По результатам проверки в целях устранения выявленных недостатков в адрес ГУ УКС направлено представление.