ИНФОРМАЦИЯ

о результатах проверки целевого и эффективного использования средств,

выделенных в 2010 году МО «Город Калуга» на жилищно-коммунальное хозяйство, включая управляющие организации (компании)

Проверка проведена в соответствии с пунктом 1.8.2 плана работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на 2011 год, поручением Губернатора Калужской области от 12.04.2011 № 03-40/10-11, поручением Законодательного Собрания Калужской области от 22.03.2011 № 6-0092, распоряжением от 18.04.2011. № 20-п

В результате контрольного мероприятия установлено следующее.

- Незаконное использование средств на капитальный ремонт, выразившееся в оплате завышенных объёмов работ.

- Неэффективное использование средств, выразившееся в некачественном выполнении работ по ремонту фасадов  и крыш.

- Неэффективное использование средств, выразившееся в безрезультатных расходах на оплату проектных работ и государственной и негосударственной экспертизы.

- Невыполнение управляющими организациями своих обязательств по договорам подряда в части своевременной оплаты выполненных работ.

- Изменения в муниципальные адресные программы, продлевающие срок их реализации на 2011 год, внесены не были. Как следствие, соглашения о предоставлении субсидий с управляющими организациями, срок действия которых также истёк, продлены не были.

- В результате некачественного составления дефектных ведомостей по большинству объектов работы по капитальному ремонту производились по исполнительным сметам, составленным в ходе проведения капитального ремонта, в которых объемы по видам работ были скорректированы на основании технических решений. По ряду домов было принято несколько технических решений.

- В нарушение пункта 4.2.3.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, принятых постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170, в большую часть технических паспортов на проверенные объекты не вносятся коррективы при изменении технического состояния жилого дома, после проведения капитального ремонта.

- Анализ документов участников «ярмарки подрядчиков» свидетельствует об их формальном выборе.

- В Городской Управе  МО «Город Калуга» отсутствуют:

- единый подход Городской Управы к вопросу составления управляющими организации проектной документации и ее оплаты;

- системный подход к учету управляющими организациями выполненных и оплаченных работ;

- установленная процедура и сроки согласования Управлением городского хозяйства актов формы № КС-2 и справок формы № КС-3 (срок согласования достигал нескольких месяцев).

В результате не обеспечены:

- эффективный контроль за сроками и объемами исполнения работ по капитальному ремонту;

- установленные сроки приемки выполненных работ;

- несвоевременные расчеты с подрядными организациями за выполненные работы;

- реализация в целом муниципальных адресных программ капитального ремонта МЖД.

- При анализе средств, полученных за 2010 год управляющими компаниями при осуществлении функций по управлению многоквартирными домами, установлено отвлечение средств населения, накопленных на выполнение капитального и текущего ремонта, а также ряд других нарушений нормативных правовых актов Российской Федерации и МО «Город Калуга».

Результаты проверки рассмотрены на заседании коллегии Контрольно-счётной палаты Калужской области.

По результатам контрольного мероприятия в целях устранения выявленных недостатков в адрес  Городской Управы города Калуги направлено представление.