ИНФОРМАЦИЯ

по результатам контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного расходования средств, выделенных на строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс в п. Думиничи» в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области».

В ходе проведённого контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения и недостатки.

1. Незаконное использование средств:

- нарушение статей 309, 702, 740 ГК РФ, статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», условий государственного контракта от 16.07.2015 № 0137200001215002620_146883 в части оплаты фактически не выполненных объёмов работ по результатам выборочного визуального осмотра и контрольных замеров (монтаж кровельного покрытия…» - 282,5 кв. м, устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка - 7,5 кв. м, устройство оснований толщиной 15 см из щебня - 25 кв. м, устройство цементобетонных покрытий - 25 кв. м), обшивка каркасных стен досками -39,0 кв. м, устройство подвесных потолков из ГВЛ - 7,0 кв. м, подшивка потолка сайдингом – 33 кв. м), установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах, блоки дверные однопольные - 3,0 кв. м, устройство покрытий полов из линолеума - 2,0 кв. м, окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами - 7,0 кв. м, монтаж светильника с подвеской на крюк - 22,0 шт., монтаж светильника потолочного или настенного - 10,0 шт., посадка кустарников-саженцев в живую изгородь - 95,0 м, «Ирга…» - 150,0 шт.;  «Калина…» - 40,0 шт.).

2. Неэффективное использование средств областного бюджета, выразившееся в несоблюдении принципа эффективности (результативности и экономности), определённого статьей 34 Бюджетного кодекса РФ:

- некачественное выполнение работ по устройству покрытий дощатых площадью 798,3 кв. м по акту ф. № КС-2 от 24.03.2016 № 30 и плоских однослойных кровель из ПВХ мембран площадью 80 кв. м по акту ф. № КС-2 от 18.07.2016 № 106;

- приобретение оборудования, которое не используется МКОУ «ДЮСШ» (тренажёр «Скамья Скотте», тренажёр Пресс-машина, стойки теннисные, стойки волейбольные, спортивное оборудование Романа находится в упакованном виде, и не используется более 16 месяцев).

3. Временное отвлечение средств: в нарушение статьи 309 ГК РФ, условий государственного контракта от 16.07.2015 № 0137200001215002620_146883, заключенного с АО «Сириус», ГКУ КО «УКС» с сентября 2015 года по март 2016 года производилась 100 % оплата выполненных работ, согласно представленным актам ф. № КС-2 и справкам  ф. № КС-3, вместо 95,0 %, предусмотренных контрактом.

4. Недополучение доходов в областной бюджет: в нарушение статьи 309 ГК РФ, статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пункта 9.6 государственного контракта № 146883 ГКУ КО «УКС» не направлено требование к АО «Сириус» об уплате штрафа.

5. Необоснованное использование государственного имущества: – нарушение пункта 2.6 «МДС 11-15.2001. Методическое пособие по организации деятельности государственного заказчика на строительство и заказчика-застройщика», утверждённого Госстроем России 01.01.2001, п. 3.2.21 договора от 27.11.2014 № 122-14, заключенного между министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области и ГКУ КО «УКС» на передачу функций государственного заказчика, заказчика-застройщика на объекте ФОК в п. Думиничи, в части эксплуатации муниципальным казённым образовательным учреждением «Детско-юношеская спортивная школа» п. Думиничи государственного имущества без документов, подтверждающих его передачу от ГКУ КО «УКС» и (или) министерства экономического развития Калужской области в оперативное управление.

Эксплуатация государственного имущества МКОУ «ДЮСШ» осуществляется без правоустанавливающих документов с момента ввода ФОК в п. Думиничи в эксплуатацию 08.09.2016 по настоящее время.

6. Нарушения, не имеющие стоимостной оценки.

Нарушение статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и условий 40 заключенных государственных контрактов на выполнение работ (поставку товара, оказания услуг) в части несоблюдения срока выполнения работ (103 дня) и срока (от 5 до 155 дней) по расчётам с контрагентами за выполненные работы.