Информация об основных итогах контрольного мероприятия

«Последующий контроль исполнения представления Контрольно-счётной палаты Калужской области от 01.02.2018 № 03-006, направленного в адрес поселковой Управы городского поселения «Поселок Полотняный Завод» по результатам контрольного мероприятия «Контроль результатов реализации за 2015-2016 годы мероприятия «Строительство, модернизация и ремонт отопительных котельных с применением энергосберегающих оборудования и технологий» государственной программы Калужской области «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области»

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.6 плана работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на 2019 год и распоряжением о проведении контрольно-проверочного мероприятия от 06.02.2019 № 9-П.

В результате контрольного мероприятия установлено следующее.

1. В нарушение ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402 «О бухгалтерском учете» (далее – Закон № 402-ФЗ) оплата ООО «Кальмар» за выполненные работы по  ремонту тепловых сетей произведена на основании акта выполненных работ ф. КС-2 от 23.10.2018 № 1 в соответствии с первоначальным локальным сметным расчетом без учета замененных видов и объемов работ.

2. Работы по капитальному ремонту тепловой сети выполнены подрядной организацией с нарушением срока на 23 календарных дня.

3. Управой в нарушение условий контрактных обязательств и частей 6 и 7 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» требование об уплате неустоек (штрафов, пени) в адрес ООО «Кальмар» не направлялось.

4. В соответствии с пунктом  2 Представления Учреждению предлагалось обеспечить монтаж и пуско-наладку приобретенного котельного оборудования.

Визуальная проверка показала, что монтаж и пуско-наладка приобретенного котельного оборудования не осуществлены.

5. В соответствии с пунктом 3 Представления предлагалось рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в нарушениях, выявленных в ходе контрольного мероприятия.

Пункт 3 Представления Палаты не выполнен.

По результатам контрольного мероприятия в целях устранения выявленных нарушений и недостатков в адрес поселковой Управы городского поселения «Поселок Полотняный Завод» направлено представление.