Информация об основных итогах контрольного мероприятия

«Контроль результатов реализации за 2017-2018 годы мероприятия «Внедрение энергосберегающих технологий и закупка оборудования в сфере жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Калужской области «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области»

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 1.1.11 плана работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на 2019 год.

В результате контрольного мероприятия установлено следующее.

1. Нецелевое использование бюджетных средств, связанное с направлением средств областного и местного бюджетов на закупку материалов, не являющихся энергоэффективными.

2. Неэффективное использование бюджетных средств, выразившееся в направлении средств областного и местных бюджетов на закупку оборудования и материалов, которые на момент проведения контрольного мероприятия не были использованы.

3. Ни один из утвержденных индикаторов Программы не является показательным для проверяемого Мероприятия.

4. Постановлениями правительства Калужской области от 29.06.2017 № 379 и от 28.05.2018 № 319 утверждено распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета в 2017 и 2018 годах на реализацию мероприятий Программы по строительству, модернизации и ремонту отопительных котельных с применением энергосберегающего оборудования и технологий; реконструкции, теплоизоляции и ремонту тепловых сетей с применением современных технологий и материалов; организации систем индивидуального поквартирного теплоснабжения; внедрению энергосберегающих технологий и закупке оборудования в сфере жилищно-коммунального хозяйства в целом (без распределения бюджетных ассигнований в разрезе финансируемых мероприятий).

В нарушение пункта 7.6. постановлений Губернатора Калужской области от 19.12.2016 № 530 и от 18.12.2017 № 553 о реализации Законов Калужской области об областном бюджете на соответствующий год вышеуказанные постановления были изданы с нарушением сроков. Распределение межбюджетных субсидий  в 2017 году должно быть утверждено до 01.06.2017, в 2018 году – до 01.03.2018.

5. В нарушение ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации и условий муниципальных контрактов были нарушены сроки поставки оборудования в 2 муниципальных образованиях.

По результатам контрольного мероприятия в целях устранения и недопущения в дальнейшем выявленных нарушений в адрес министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области; администраций муниципальных районов «Дзержинский район», «Медынский район», «Сухиничский район», «Город Киров и Кировский район», «Мещовский район», «Козельский район»; городских поселений «Город Белоусово» и «Город Сосенский»направлены представления.