Информация об основных итогах контрольного мероприятия

«Контроль результатов реализации за 2018 год государственной программы Калужской области «Формирование современной городской среды

в Калужской области»

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 1.1.12 плана работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на 2019 год и распоряжением о проведении контрольно-проверочного мероприятия от 31.05.2019 № 24-п.

В результате контрольного мероприятия установлено следующее.

1. Незаконное использование бюджетных средств, связанное с приемкой и оплатой невыполненных объемов работ в следующих муниципальных образованиях:

– городское поселение «Город Козельск»;

– сельское поселение «Поселок Ферзиково»;

– городское поселение «Город Сосенский»;

– городское поселение «Поселок Товарково»;

– муниципальный район «Город Киров и Кировский район»;

– сельское поселение «Село Перемышль»;

– городское поселение «Поселок Полотняный Завод».

2. Неэффективное (безрезультативное) использование бюджетных средств, в том числе:

2.1. в связи с некачественным выполнением работ:

– городское поселение «Город Козельск»;

– сельское поселение «Поселок Ферзиково»;

– муниципальный район «Город Киров и Кировский район».

2.2. в связи с приобретением и неиспользованием на момент проведения контрольного мероприятия игрового оборудования, скамеек и урн администрацией городского поселения «Поселок Товарково».

3. Нарушение сроков исполнения 16 муниципальных контрактов.

4. Непредъявление штрафных санкций за нарушение сроков исполнения муниципальных контрактов по 6 муниципальным контрактам.

По результатам контрольного мероприятия в целях устранения выявленных нарушений и недостатков направлены представления в адрес:

- министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области;

- администрации муниципального района «Город Киров и Кировский район»;

- администраций городских поселений «Город Козельск», «Город Сосенский», Поселок Товарково», «Поселок Полотняный Завод»;

- администраций сельских поселений «поселок Ферзиково», «Село Перемышль», «Поселок Бабынино».

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена первому заместителю Губернатора Калужской области.