Информация об основных итогах контрольного мероприятия

«Контроль результатов реализации за 2018 год V этапа областной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципальных образований Калужской области

на 2013-2018 годы»

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 1.1.10 плана работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на 2019 год и распоряжением о проведении контрольно-проверочного мероприятия от 09.09.2019 № 36-П.

В реализации V этапа областной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципальных образований Калужской области на 2013-2018 годы (далее – Программа) участвовало одно муниципальное образование – городской округ «Город Калуга».

В результате документальной проверки, проведенной в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области, и встречной проверки, проведенной в управлении жилищно-коммунального хозяйства г. Калуги, установлено следующее.

1. Согласно пункту 2.3.1 договора о долевом финансировании региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и (или) переселению граждан из аварийного жилищного фонда от 27.03.2008 № 03-ЗС Калужская область обязуется распределять и перечислять муниципальным образованиям средства бюджета Калужской области, полученные за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд), и средства, предусмотренные бюджетом Калужской области на долевое финансирование переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в течение 30 дней со дня получения средств Фонда.

В ходе контрольного мероприятия установлен факт перечисления муниципальному образованию средств Фонда и средств областного бюджета с нарушением вышеуказанного срока.

2. По состоянию на 01.01.2019 показатели Программы не достигнуты в полном объеме ввиду непредвиденных обстоятельств.

Непредвиденные обстоятельства, повлекшие судебные споры, возникли при переселении 23 человек из 7 помещений общей площадью 280,4 кв. м.

3. Всего в рамках реализации Программы было расселено 9 многоквартирных домов, признанных аварийными. Согласно Программе сносу подлежат 7 многоквартирных аварийных домов. Два дома (№ 14 по ул. Суворова и № 6 по ул. Подвойского) признаны памятниками культурного наследия и не подлежат сносу.

При визуальных осмотрах аварийных домов, установлено, что в нарушение Программы не один из аварийных домов, предусмотренных к сносу, не снесен.

4. В ряде аварийных домов продолжают жить граждане (ул. Николо-Козинская, д. 122; ул. Никитина, д. 62а; 1-й пер. Пестеля, д. 35; ул. Подвойского, д. 6), что подтверждено результатами визуальных осмотров.

В целях устранения и недопущения в дальнейшем выявленных недостатков в адрес министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области и городской Управы г. Калуги направлены представления.