Информация об основных итогах контрольного мероприятия

«Проверка выполнения представлений Контрольно-счётной палаты от 01.02.2018 № 03-006 и от 25.02.2019 № 03-008, направленных в адрес Главы поселковой Управы ГП «Посёлок Полотняный Завод» по результатам контрольного мероприятия «Контроль результатов реализации за 2015-2016 годы мероприятия «Строительство, модернизация и ремонт отопительных котельных с применением энергосберегающих оборудования и технологий» государственной программы Калужской области «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области»

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.3 плана работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на 2020 год.

В результате контрольного мероприятия установлено следующее.

1. В соответствии с вышеуказанными Представлениями Управе предлагалось обеспечить монтаж и пуско-наладку приобретенного в 2016 году котельного оборудования.

Визуальная проверка показала, что монтаж и пуско-наладка приобретенного котельного оборудования не осуществлены, тепловой шкаф находится на территории дома культуры.

2. Управе предлагалось рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в нарушениях, выявленных в ходе контрольного мероприятия.

По пояснениям должностных лиц поселковой Управы ГП «Поселок Полотняный Завод», на сегодняшний день виновные должностные лица в Управе не работают.

# 3. Согласно письму Дзержинского межрайонного следственного отдела Следственного комитета России по Калужской области возбуждено уголовное дело по обвинению бывшей Главы Управы Гавриковой Н.Л. (заключившей контракт на поставку котельного оборудования) в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 292 «Служебный подлог» и ч. 1 ст. 285 «Злоупотребление должностными полномочиями» Уголовного кодекса Российской Федерации.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте следственного управления Следственного комитета России по Калужской области, расследование уголовного дела завершено. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем обвинительное заключение утверждено прокурором, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В целях устранения выявленных нарушений в адрес поселковой Управы городского поселения «Поселок Полотняный Завод» направлено представление.