График выполнения первоочередных мероприятий

по определению и установлению в натуре границ БЛ, ВЗ и ПЗП водных объектов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водный объект | Муниципальное образование | Протяженность, км | Период выполнения работ |
| БЛ | установка знаков | определения | установления на местности. |
| 1. Окский бассейновый округ
 |
| 1 | р. Ока | г. Калуга | 38 | 38 | 2010 | 2012 |
|  | р. Ока | Перемышльский | 22 | 5,4 | 2015 | 2016 |
|  | р. Ока | Ферзиковский, Тарусский | 89 | 19,5 | 2017 | 2019 |
|  | р. Протва | Боровский, Жуковский,г. Обнинск | 54 | 51,3 | 2014 | 2016 |
|  | р. Угра | г. Калуга, Дзержинский, Юхновский | 154 | 33,2 | 2018 | 2020 |
| 1 | р. Шаня | Дзержинский, Износковский, Медынский | 111 | 48,9 | 2021 | 2022 |
| 2 | р. Суходрев | Дзержинский, Малоярославецкий | 96 | 22,5 | 2023 | 2024 |
| 3 | р. Лужа | Медынский, Малоярославецкий,Боровский | 152 | 38,8 | 2025 | 2026 |
| 4 | р. Таруса | Тарусский, Ферзиковский | 88 | 30,5 | 2027 | 2028 |
| 5 | р. Брынь | Сухиничский, Думиничский | 69 | 32,4 | 2029 | 2030 |
| 6  | г. Калуга (р.р. Яченка,Терепец, Киевка, Калужка. Вырка,Грязнинка) | г. Калуга, Ферзиковский  | 115 | 59,1 | 2031 | 2032 |
|  | Итого |  | 988 | 379,6 |  |  |
| 1. Днепровский бассейновый округ
 |
| 1 | р. Болва | Кировский, Людиновский, Жиздринский, Спас-Деменский | 155 | 85,1 | 2034 | 2035 |
| 2 | р. Неполодь | Кировский, Людиновский | 68 | 32 | 2037 | 2038 |
|  | Итого |  | 223 | 117,1 |  |  |
|  | Всего |  | 1211 (21 %) | 496,7(24%) |  |  |