Отчет о ходе реализации и оценки эффективности подпрограммы «Формирование современной городской среды» государственной программы «Об утверждении государственной программы Калужской области «Охрана окружающей среды в Калужской области» в 2017 году

- Общая часть

Подпрограмма – «Формирование современной городской среды» (далее – подпрограмма)

Целью подпрограммы является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории Калужской области.

Задачей подпрограммы является  повышение комфортности условий проживания граждан.

- Результаты, достигнутые за отчетный период

Основные результаты достигнутые в 2017 году:

В 2017 году в программе благоустройства принимали участие муниципальные образования, на территории которых расположены населенные пункты с численностью населения свыше 1000 чел.

Получателями субсидий в 2017 году стали 22 муниципальных образования Калужской области, на территориях которых проводились работы по благоустройству 398 объектов, из них 357 придомовых территорий, 41 общественное пространство.

На реализацию мероприятий	 по благоустройству  дворовых и общественных территорий в 2017 году направлено более 545,8 млн рублей, 262,0 млн рублей – из федерального бюджета и  более 283,8 млн рублей - из областного бюджета.

### Проектом предусматривалось финансирование минимального перечня работ

Так было уложено 20489,15 кв. метров асфальтового покрытия, 32432,92 кв. м плиточного покрытия,  иные виды твердого покрытия - 4133,6 кв. метров, посажено 956 деревьев, 4609 кустарников, 446 опор освещения, скамеек - 340 шт, урн –358 шт.

В рамках приоритетного проекта  на территории области установлены:

- 43 детских игровых площадок  и 14 спортивных площадок .

В г. Боровске и г. Спас-Деменске были установлены фонтаны, беседки в г. Белоусово и г.Кирове, скульптурные группы в г.Тарусе и г.Обнинске.

### Общественное пространство, выбранное жителями Обнинска для участия в проекте – это Гурьяновский лес. В 2017 году были выполнены мероприятия по устройству ландшафтной насыпной пешеходной дорожки по периметру леса, длина которой составит 2406 п.м. Работы по благоустройству Гурьяновского леса будет продолжена в рамках программы и в 2018 году.

Наименование показателей подпрограммы с их характеристикой (отклонение факта от плана):

100% и выше, в том числе:

- Количество благоустроенных дворовых территорий

менее 100 %, в том числе:

- Доля площади благоустроенных дворовых территорий

- Охват населения благоустроенными дворовыми территориями

- Количество благоустроенных муниципальных территорий соответствующего функционального назначения

- Площадь благоустроенных муниципальных территорий соответствующего функционального назначения

- Доля площади благоустроенных муниципальных территорий соответствующего функционального назначения

- Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц

- Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц.

Отклонение фактических результатов от плановых значений связано с тем, что  показатели на 2017 год указаны с учетом предыдущих годов (2014-2016 гг.), реализованных государственной программой, а также из-за  отсутствия полной информации о состоянии территорий требующих благоустройства.

В 2017 году проведена инвентаризация всех дворовых территорий и общественных мест на территории Калужской области.

Так по состоянию на начало 2016 года количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов составило 2189 единиц. В 2016 году количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов составило 345 единиц. Получается (2890-2189-345) 356 единиц - планируемое количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в 2017 году. По итогам   2017 года благоустроено дворовых территорий многоквартирных домов в количестве 357 единиц. В 2017 году проведена инвентаризация всех дворовых территорий и общественных мест на территории Калужской области.

Сведения о показателях подпрограммы указаны в  таблице № 1.

- Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных                            (с указанием причин) в установленные сроки

В целях осуществления контроля за реализацией мероприятий по формированию комфортной городской среды и рассмотрения любого рода вопросов, возникающих в связи с их реализацией, в Калужской области создана межведомственная комиссия.

Работа межведомственной комиссии организуется в соответствии с постановлением Губернатора Калужской области от 28.02.2017 № 67 «О создании межведомственной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды" в Калужской области».

Контрольное мероприятие: Реализация в 2017 году не менее 26 муниципальных программ по формированию современной городской среды муниципальных образований Калужской области. Не выполнено.

В 2017 году в программе благоустройства принимали участие муниципальные образования, на территории которых расположены населенные пункты с численностью населения свыше 1000 чел.

Получателями субсидий в 2017 году стали 22 муниципальных образования Калужской области, на территориях которых проводились работы по благоустройству 398 объектов, из них 357 придомовых территорий, 41 общественное пространство.

В 2018 году работа в данном направлении будет продолжена в рамках государственной программы «Формирование современной городской среды в Калужской области», утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 31.10.2017 № 620.

Анализ  факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы

Факторы, повлиявшие на ход реализации подпрограммы:

- нарушение выполнения работ по контракту;

- увеличение объема работ и соответственно сроков проведения работ по благоустройству территорий.

Последствия влияния указанных факторов на основные параметры подпрограммы:

- уменьшение, по сравнению с плановыми объёмами, освоения бюджетных ассигнований;

- уменьшение, по сравнению с плановыми показателями подпрограммы количества благоустроенных территорий.

- Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы

Кассовые расходы в 2017 году на  реализацию мероприятий подпрограммы составили 543 964,55 тыс. рублей, из них:

- 261103,00 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;

- 282861,55 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

- 14143,08 тыс. рублей за счет средств  местных бюджетов;

Информация по финансированию мероприятий подпрограммы приведена 
в  таблице № 2.

- Оценка результативности и эффективности подпрограммы.

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области, утвержденным постановлением Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366, реализация подпрограммы в 2017 году характеризуется неудовлетворительным уровнем эффективности – 31%

Отклонение фактических результатов от плановых значений связано с тем, что показатели на 2017 год указаны с учетом предыдущих годов (2014-2016 гг.), реализованных государственной программой, а также из-за отсутствия полной информации о состоянии территорий требующих благоустройства.

В 2017 году проведена инвентаризация всех дворовых территорий и общественных мест на территории Калужской области.

Так по состоянию на начало 2016 года количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов составило 2189 единиц. В 2016 году количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов составило 345 единиц. Получается (2890-2189-345) 356 единиц – планируемое количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в 2017 году. По итогам 2017 года благоустроено 357 дворовых территорий многоквартирных домов – 100%. Другие индикаторы (показатели) также указаны с учетом предыдущих годов 2014-2016 гг.

Расчет оценки эффективности реализации подпрограммы представлен в таблице № 3.4

Кроме того в 2018 году работа в данном направлении будет продолжена в рамках государственной программы «Формирование современной городской среды в Калужской области», утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 31.10.2017 № 620.