Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов

в Калужской области»

в 2016 году

- Общая часть

Государственная программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов в Калужской области».

Государственная программа состоит из следующих подпрограмм:

- «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр в Калужской области»;

- «Развитие водохозяйственного комплекса Калужской области»;

- «Использование водных ресурсов Калужской области».

Основные цели и задачи государственной программы:

Цели государственной  программы:

- устойчивое обеспечение экономики области запасами и прогнозными ресурсами общераспространенных полезных ископаемых, запасами подземных питьевых вод нормативного качества;

- устойчивое водопользование при сохранении водных экосистем и обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод.

Задачи государственной программы:

- обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой базы;

- обеспечение социально-экономических потребностей в водных ресурсах, охрана и восстановление водных объектов.

- Результаты, достигнутые за отчетный период

Основные результаты, достигнутые в 2016 году:

- подготовлены информационные материалы по актуализации запасов по резервным месторождениям строительных известняков, глинистого сырья, строительных песков и ПГС с учетом существующего селитебного и промышленного освоения территории Калужской области (таблицы подсчета активных балансовых запасов по 30 месторождениям; материалы, обосновывающие списание с государственного баланса запасов строительных материалов по 15 месторождениям);

- подготовлены по состоянию на 01.01.2016 г. территориальные балансы запасов общераспространенных полезных ископаемых на территории Калужской области по 303 месторождениям  и направлены в ФГБУ «Росгеолфонд»;

- подготовлены пакеты геологической информации (включая графические материалы) на участки недр, в том числе по 8 участкам, планируемым к аукциону, составлены информационные записки о геологическом строении, ожидаемых запасах и качестве сырья по 10 участкам недр;

- составлены пояснительные записки (предложения), сопровождающиеся необходимым комплектом картографических материалов, обосновывающие целесообразность постановки за счет средств федерального бюджета на территории Калужской области в 2017 году геологоразведочных работ на 5 объектах, в том числе: по 2 объектам - подземные воды, по 3  объектам - твердые полезные ископаемые;

- получен прирост промышленных запасов общераспространенных полезных ископаемых в количестве  более  27 млн. м3, в том числе 11 млн. м3 песков строительных; 15 млн. м3 песчано-гравийной смеси, 1 млн. м3 трепела для обеспечения потребностей действующих предприятий-недропользователей;

- начаты работы по капитальному ремонту гидротехнических сооружений пруда на р. Луженка у д. Лужница Куйбышевского района Калужской области.

- закончены работы по капитальному ремонту гидротехнических сооружений на р. Протва в г. Боровск Калужской области.

В  2016 году выполнены работы по закреплению на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Оки в районе населенных пунктов от впадения р. Жиздры до административных границ МО «Город Калуга». Установлено 45 специальных информационных знаков.

Завершены работы по закреплению на местности границ водоохранных защитных полос р. Протвы в районе населенных пунктов Боровск, Балабаново, Ермолино, Обнинск, Жуков, Высокиничи, Кременки Калужской области. Установлено 68 специальных информационных знаков.

Выполнен первый этап  по оказанию услуг по определению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Оки в районе населенных пунктов территории Ферзиковского и Тарусского районов Калужской области

В 2016 году  продолжены работы по расчистке русла р. Можайка в районе г. Мосальска Калужской области. Расчищено 2,7 км. русла реки.

Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы:

использование геологической информации в информационных целях для осуществления управления государственным фондом недр, ведения государственного кадастра месторождений и проявлений полезных ископаемых, государственного баланса запасов полезных ископаемых, государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами, предупреждения опасных природных процессов и явлений и устранения их последствий

Сведения о достижении значений показателей программы (сравнение плана с фактом)

- 100 %, в том числе:

- доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях,  защищенного в результате мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях;

- уровень аварийности гидротехнических сооружений (отношение количества аварий к количеству гидротехнических сооружений)

Сведения о показателях программы указаны в  таблице № 1.

3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

Контрольное мероприятие - организация и проведении ежегодных областных тематических конкурсов и выставок.

Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансирования.

4.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

Значения индикаторов, запланированные на 2016 год:

1.Увеличение удельного веса районов Калужской области, на территории которых проведен ликвидационный тампонаж скважин, обеспечивший недопущение истощения и загрязнения водоносных горизонтов, являющихся источниками централизованного водоснабжения - выполнен.

Этот показатель составил 96% (расчет ведется нарастающим итогом с начала реализации подпрограммы). В связи с тем, что бюджетом Калужской области финансирование этого мероприятия подпрограммы на 2017 - 2019 годы не предусмотрено, количество скважин, запланированных к ликвидационному тампонажу, которое учитывается при расчете показателя, уменьшено с 300 до 233.

2.Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях –выполнен.

3. Уровень аварийности гидротехнических сооружений (отношение количества аварий к количеству гидротехнических сооружений) – выполнен.

5. Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий

Общий объем средств, используемый на финансирование мероприятий государственной программы на 2016 год, составил 42 719,01 тыс. руб., в том числе:

областной бюджет 10 617,47 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 10 600,6 тыс. рублей,

средства местных бюджетов –4 526,81  тыс. рублей;

средства юридических лиц – 16 974,13 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета в полном объеме были направлены на капитальный ремонт гидротехнического сооружения, а так же на осуществление мер  по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий, и осуществление мер  по охране водных объектов.

Средства юридических лиц направлены на поисково-оценочные работы промышленных запасов общераспространенных полезных ископаемых и запасов пресных подземных вод для обеспечения потребностей действующих предприятий-недропользователей.

Кредиторская задолженность на 01.01.2017 г. по подпрограмме «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр в Калужской области» составляет 1 024,67 тыс. руб., в том числе по мероприятиям:

- Актуализация запасов по резервным месторождениям строительных материалов с учетом существующего селитебного и промышленного освоения территории Калужской области - 905,57 тыс. руб.;

-Геолого-информационное обеспечение лицензирования объектов недропользования на территории Калужской области – 119,1 тыс. руб.

В том числе погашена кредиторская задолженность за работы, выполненные в предыдущие годы за счет средств областного бюджета в размере 6 939,15 тыс. рублей.

Информация по финансированию мероприятий программы приведены в  таблице № 2.

6.Оценка эффективности подпрограммы

Комплексная оценка эффективности реализации программы в 2016 году составила 100 %.

Комплексная оценка эффективности реализации подпрограмм:

«Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр в Калужской области» - 100 %;

«Развитие водохозяйственного комплекса Калужской области» - 100%;

«Использование водных ресурсов Калужской области» - 100%.

Таким образом, реализация программы в 2016 году характеризуется удовлетворительным уровнем эффективности.

Расчет по оценке эффективности реализации подпрограммы представлен в таблице № 3.