Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы

«Охрана окружающей среды в Калужской области»

в 2016 году

- Общая часть

Наименование государственной программы - «Охрана окружающей среды в Калужской области» (далее - государственная программа).

Перечь подпрограмм, входящих в государственную программу:

- «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления»;

- «Регулирование качества окружающей среды, повышение уровня экологического образования населения»;

- «Стимулирование муниципальных программ по повышению уровня благоустройства территорий»;

- «Обеспечение реализации полномочий в сфере административно-технического контроля».

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности подпрограмм представлен в приложении к сводному отчету.

Цели и задачи государственной программы

Цели:

- повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем.

Задачи:

- сохранение и восстановление биологического разнообразия Калужской области;

- сохранение и развитие особо охраняемых природных территорий;

- развитие комплексной системы обращения с отходами;

- ликвидация последствий накопленного экологического ущерба от хозяйственной деятельности прошлых лет;

- повышение уровня благоустройства территории Калужской области.

- Результаты, достигнутые за отчетный период

Основные результаты, достигнутые в 2016 году в государственной программе «Охрана окружающей среды в Калужской области»:

- Строительство и ввод в эксплуатацию мусоросортировочного комплекса в Калуге».

1. Завершена рекультивация 1,434, га полигона древесных отходов, расположенного в отработанном карьере в районе дер. Секиотово, г. Калуга.

2.  Оборудовано 42 места сбора ТКО по наземным технологиям; установлено 46 бункеров-накопителей; оборудовано 5 мест сбора ТКО по технологии заглубленных контейнеров; установлено 17 заглубленных емкостей. Общий объем вывоза с организованных мест 52 320,33 м3 отходов.

3. В сфере охраны и использования особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения:

- утверждены границы и режим особой охраны, оформлены паспорта и охранные обязательства для 8 ООПТ регионального значения;

- упразднены 18 ООПТ регионального значения;

- разработана интерактивная карта ООПТ регионального значения.

4. Проведен II Международный экологический форум «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование: Современное состояние и направление развития».

5. Издан доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2015 году.

6. Организован прием отчетности об образовании и движении отходов, представляемой в уведомительном порядке субъектами малого и среднего предпринимательства на территории Калужской области принято более 1200 отчетов.  Решен вопрос о привлечении многофункциональных центров для приема документов.

7. Введен в эксплуатацию государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

8. Проведено 8 государственных экологических экспертиз объектов регионального уровня.

Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы:

- формирование инфраструктуры по разделению (сортировке, раздельному сбору), утилизации (использованию), обезвреживанию и экологически и санитарно-эпидемиологически безопасному размещению отходов на территории Калужской области;

- привлечение внебюджетных средств с использованием механизма частно-государственного партнерства;

- организация и последующее обслуживание мест сбора и вывоза твердых бытовых отходов;

- повышение уровня экологической безопасности и сохранения природных систем, сохранение стабильной экологической ситуации, что является одним из основных показателей социально – экономического развития региона;

-  повышение уровня благоустройства территории Калужской области.

По итоговому экологическому рейтингу субъектов Российской Федерации за 2016 год  по Центральному Федеральному округу  (далее – ЦФО) Калужская и Тульская области показали наилучшую положительную динамику среди 18 субъектов ЦФО.

Сведения о достижении значений индикаторов государственной программы (сравнение плана с фактом)

100% и выше, в том числе:

- доля утилизированных (использованных) ТКО в общем объеме образовавшихся ТКО достигнута за счет выхода на проектную мощность мусоросортировочного комплекса в Калуге;

- доля рекультивированных площадей муниципальных полигонов (свалок) ТКО по отношению к общей площади карт захоронения муниципальных полигонов (свалок) достигнута в связи рекультивацией полигона в Барятинском районе;

- доля объектов комплексной переработки ТКО в структуре действующих муниципальных полигонов (свалок) ТКО (нарастающим итогом) достигнута  за счет ввода в эксплуатацию мусоросортировочного комплекса в г. Калуга (ООО «Калужский завод по производству альтернативного топлива»).

Сведения об индикаторах государственной программы и показателях подпрограмм представлены в таблице № 1.

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

Основным положительным фактором, повлиявшим на ход реализации программы, является финансирование за счет средств областного бюджета, МР «Мосальский район», внебюджетного финансирования за счет привлеченных средств юридических лиц ООО «Калужский завод по производству альтернативного топлива», ООО «Реммонтаж», МУП «Полигон ТБО» г. Калуги, МП «Полигон» г. Обнинск.

Основным отрицательным фактором, повлиявшим на ход реализации программы, является недофинансирование по основным мероприятиям, что привело к образованию кредиторской задолженности перед исполнителями.

- Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных                  (с указанием причин) в установленные сроки

Контрольные мероприятия:

- установленный прогнозируемый объем вывоза отходов в год с мест сбора и вывоза твердых бытовых отходов по утвержденной схеме при выделенном бюджетном ассигновании из областного бюджета. Выполнено.

- прогнозируемый объем вывоза отходов в год составил 30000 куб. м. Фактический объем вывоза отходов в год составил 52320,33 куб. метров. Выполнено.

- обеспечение организации и проведения государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня, заказчиком которой выступает министерство природных ресурсов, экологии и благоустройство Калужской области. Выполнено. 			Проведено 8 государственных экологических экспертиз. Все они получили положительное заключение.

- Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию государственной программы, в разрезе программных мероприятий

При реализации государственной программы были привлечены средства:

- областного бюджета – 161,98 млн. руб.;

- средства бюджетов муниципальных образований – 51,65 млн. руб.;

- собственные средства предприятий – 1,68 млн. руб.;

Наибольший объем средств областного бюджета 31,2 млн. руб. был направлен на:

- предоставление субсидий субъектам хозяйственной деятельности на возмещение затрат по организации и последующему обслуживанию мест сбора и вывозу твердых бытовых отходов по схеме, а также на ликвидацию стихийных свалок в зоне ответственности;

- рекультивацию полигонов (свалок) отходов производства и потребления

Средства муниципальных бюджетов 51,65 млн. руб.

Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы в рамках подпрограмм представлены в таблице № 2.

- Оценка эффективности реализации государственной программы

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области № 366) в 2016 году реализация государственной программы Калужской области «Охрана окружающей среды в Калужской области» характеризуется с удовлетворительным  уровнем эффективности (91,4%), в том числе реализация входящих в неё подпрограмм, характеризуется:

высоким уровнем эффективности – подпрограммы:

- «Развитие системы  обращения с отходами производства и потребления» (100%),

удовлетворительным уровнем эффективности – подпрограммы:

- «Обеспечение реализации полномочий в сфере административно-технического контроля» (94,9%);

- «Регулирование качества окружающей среды, повышение уровня экологического образования населения» (86,7%).

Расчет по оценке эффективности реализации государственной программы и подпрограмм представлен в таблице № 3.

Предложения об изменении форм и методов управления реализацией государственной программы, в том числе:

Внесение изменений в государственную программу Калужской области  «Охрана окружающей среды в Калужской области» в целях приведения в соответствие с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Калужской области.