**Отчет**

 **о ходе реализации и оценке эффективности**

**подпрограммы «Воспроизводство лесов» в 2017 году**

1. **Общая часть**

*Наименование государственной программы Калужской области* – «Развитие лесного хозяйства в Калужской области».

*Подпрограмма* - «Воспроизводство лесов» (далее –подпрограмма).

*Основные цели и задачи подпрограммы:*

Цель подпрограммы - обеспечение баланса выбытия и восстановления лесов, повышение продуктивности и качества лесов на основе гарантированного производства лесных ресурсов.

Достижение указанной цели предусматривает решение задачи по восстановлению вырубленных и погибших лесов, улучшению селекционных свойств посадочного материала.

1. **Результаты, достигнутые за отчетный период**

*Основные результаты, достигнутые в 2017году:*

В 2017 году искусственное лесовосстановление проведено на площади 2 535,9 га (102,8 % к проведенному объему 2016 года).

Для обеспечения лесовосстановления в последующие годы в отчетном году было выращено 10,98 млн.шт. посадочного материала. Собрано 330 кг семян, из них: 155 кг дуба и др. твердолиственных пород и 175 кг семян хвойных пород.

Из семян хвойных и твердолиственных пород растений выращивается посадочный материал для создания лесных культур хозяйственно-ценных пород на вырубках и непокрытых лесом землях, что способствует сохранению экологических функций и биологического разнообразия лесов.

*Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы:*

- воспроизводство лесов проведено на площади свыше четырех тысяч гектаров, преимущественно ценными хвойными породами деревьев наиболее востребованными лесной промышленностью. Объем выполненных работ увеличился в сравнении с 2016 годом на 838,3 га. Агротехнический уход проведен на площади 10,5 тыс. га. Под лесные культуры 2017 года уже подготовлено 1 132 га почвы.

 *Наименование показателей подпрограммы с характеристикой их достижения*

 *100% и выше,* в том числе:

- отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок.

*Сведения о показателях подпрограммы и их значениях указаны в таблице № 1.*

**3**.**Перечень контрольных событий, выполненных и невыполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

Контрольное событие - обеспечение лесовосстановительных мероприятий на площади более 3 000,0 га выполнено, факт 2017 года составил 4 023,4 га.

1. **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы**

Показатель подпрограммы «Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок» выполнен в связи с затуханием очагов вредителей и выполнения сверхплановых объемов по лесовосстановлению .

1. **Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию государственной программы, в разрезе программных мероприятий**

Объем финансирования за счет бюджетных ассигнований на реализацию программных мероприятий составил 217 404,9 тыс. руб., в том числе областного бюджета 76 178,8 тыс. руб.

Наибольший объем средств направлен на осуществление функций государственными казенными учреждениями

 Средства субвенций из федерального бюджета на реализацию отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений были привлечены в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013 -2020 годы.

*Информация по финансированию мероприятий подпрограммы приведена в таблице № 2.*

1. **Оценка эффективности реализации государственной программы**

В соответствии с проведенной комплексной оценкой эффективность реализации подпрограммы в 2017 году составила 100 %. Согласно градации оценки эффективности – это высокий уровень эффективности реализации подпрограммы.

*Расчет по оценке* эффективности *реализации подпрограммы представлен в таблице № 3.1*

*Предложения о включении новых мероприятий подпрограммы:*

В целях приведения в соответствие с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Калужской области в подпрограмму будут внесены необходимые изменения.