**Основные результаты работы за 2019 год**

**1.** В рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» продолжаются начатые в 2017 году работы по расчистке русла реки Жиздра на территории города Жиздра. В 2019 года на эти цели выделено 5,5 млн. рублей.

Общая стоимость работ составляет 13,4 млн. рублей, срок окончания работ - 2020 год;

Так же в федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» вошло мероприятие «Экологическая реабилитация Людиновского водохранилища», срок реализации мероприятия 2019-2020 годы.

Стоимость работ по экологической реабилитации Людиновского водохранилища составляет боле 190 млн. руб.

8 ноября 2019 года был расторгнут государственный контракт на выполнение работ с ООО «Строительная компания «Евростиль» , в связи с неисполнением подрядчиком работ согласно установленных государственным контрактом сроков освоения денежных средств. Подрядчик внесен в реестр недобросовестных поставщиков.

17 января 2020 года министерство природных ресурсов и экологии Калужской области обратилось в Федеральное агентство водных ресурсов с просьбой рассмотреть возможность увеличения лимита бюджетных обязательств федерального бюджета в 2020 году на сумму неиспользованных бюджетных ассигнований 2019 года по мероприятию «Экологическая реабилитация Людиновского водохранилища».

**2.** Большую роль в охране водных объектов и как следствие этого -предотвращении чрезвычайных ситуаций, является информирование граждан и юридических лиц о специальном режиме осуществления хозяйственной и иной деятельности на территории охранных зон – прибрежных защитных полос (ПЗП), водоохранных зон (ВЗ) - в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения ее вод, сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

За счет субвенций федерального бюджета в 2019 году выполнены работы по определению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Угры в районе г. Калуги и населенных пунктов на территории Дзержинского и Юхновского районов Калужской области.

Срок реализации мероприятия 2017-2019 годы, стоимость работ составила 3,4 млн. руб.

Начаты работы по определению местоположения береговой линии (границы водного объекта), границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водного объекта р. Жиздры в районе населенных пунктов на территории Перемышльского, Козельского, Ульяновского, Сухиничского, Думиничского и Жиздринского районов Калужской области

Срок реализации мероприятия 2019-2021 годы, стоимость работ – 2,9 млн. руб.

**3.** Так же за счет субвенций федерального бюджета в 2019 году разработана проектная документация на расчистку русла р. Сечна в районе населенных пунктов д.Каравай и д.Камельгино в Дзержинском районе Калужской области.

**4.** Своевременно выявлять и прогнозировать развитие негативных процессов, влияющих на качество воды в водных объектах, а также разрабатывать и реализовывать меры по предотвращению негативных последствий этих процессов позволяет проведение мониторинга водных объектов в части полномочий субъекта Российской Федерации. В 2019 году на эти работы выделено 4,1 млн. рублей.

Качество воды основных рек и водоемов области устойчиво соответствует третьему классу загрязнения, разрядам «а» и «б». То есть реки не являются очень загрязненными и экстремально грязными.

Отдельное внимание уделено мониторингу р. Протвы, как водного объекта испытывающего сильную антропогенную нагрузку. Итоги проведенной работы позволят оценить состояние водного объекта и выработать ряд мероприятий направленных на снижение воздействий на водный объект.

**5.** В соответствии с переданными полномочиями Российской Федерацией министерство осуществляет предоставление водных объектов или их частей в пользование на основании договоров водопользования, решений о предоставлении водных объектов в пользование.

Процедура предоставления водного объекта, в рамках действующего законодательства, носит заявительный характер.

На территории Калужской области осуществляют водопользование 130 физических и юридических лиц, из них 80 % (104 водопользователя) имеют оформленное в установленном порядке право пользования водными объектами.

Количество действующих договоров водопользования – 48 (41 водопользователь).

Количество действующих решений о предоставлении водного объекта в пользование – 124 (73 водопользователя, из которых 10 имеют заключенные договоры водопользования на забор воды из поверхностного водного объекта).

**6.** Плата за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности, подлежит перечислению в федеральный бюджет, за пользование водными объектами, находящимися в собственности субъектов Российской Федерации, - в бюджет субъекта.

За 2020 год в федеральный бюджет поступила плата за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности, в размере 21,4 млн. рублей (2017г – 14 млн. рублей, 2018г – 20 млн. рублей).

По отношению к плановому объему доходов в федеральный бюджет показатель исполнен на 99%.

За 2019 год в областной бюджет поступило штрафов и пеней, уплаченных в соответствии с договором водопользования в размере 270 тыс. рублей (2017г – 170 тыс. рублей, 2018г – 230 тыс. рублей).

С целью уменьшения количества нелегитимных водопользователей министерством ведется персональная работа с хозяйствующими субъектами по побуждению их к оформлению права пользования водными объектами.

**7.** В рамках полномочий по обеспечению безопасности ГТС в 2019 году:

С привлечением субсидий федерального бюджета профинансированы и оплачены работы по капитальному ремонту гидротехнических сооружений нижнего пруда (№1) на р. Ксеме у д. Дылдино Боровского района Калужской области в сумме 4,6 млн. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета в сумме 3,2 млн. рублей, за счет средств областного бюджета в сумме 1,4млн. рублей. (Срок реализации 1018-2019, стоимость объекта 11 176 300.00 руб)

За счет средств областного бюджета предоставлена субсидия городскому поселению «Город Белоусово» на проведение реконструкции гидротехнических сооружений в г. Белоусово Жуковского района Калужской области 3,6 млн. рублей. Работы на объекте завершены (Срок реализации 1018-2019, стоимость объекта 12 941 710,00 руб)

Разработана проектная документация на капитальный ремонт ГТС на р. Огорь у с. Огорь Жиздринского района – 2,3 млн. рублей;

Осуществлен мониторинга гидротехнических сооружений находящихся в собственности Калужской области – 300,0 тыс. рублей.

**8.** Отделом проведена работа по подготовке и изданию Атласа малых рек Калужской области (1 том Днепровский бассейн) – 1 500,00 тыс. рублей;

**9.** Калужская область ежегодно принимает активное участие во Всероссийской акции «Вода России» по очистке берегов малых рек и водоемов, проводимой с 2019 года в рамках национального проекта «Экология».

Количество калужских добровольных защитников окружающей среды ежегодно увеличивается. В 2018 году в акции по уборке берегов от мусора Вода России поучаствовали около 10 тыс человек, в 2019 - более 53 тысяч. Спасибо всем неравнодушным жителям региона, принявшим участие в природоохранных мероприятиях! Мы и дальше призываем всех жителей области активно участвовавать в данной акции

*Задачи на 2020 год*

- реализация мероприятий в рамках  регионального проекта  «Сохранение уникальных водных объектов»;

- организация работы по предоставлению водных объектов в пользование на основании договоров водопользования и решений о предоставлении водного объекта в пользование;

- организация мероприятий по приведению  ГТС к безопасному уровню;