Информация об объектах государственной экологической экспертизы регионального уровня в сентябре 2017г.

и за период январь-сентябрь 2017г. (нарастающим итогом)

| № п/п | Наименование объекта ГЭЭ | Заказчик | Время и дата поступления исх./вх | Результат проверки материалов на комплектность | Реквизиты счета | Информация об оплате | Номер приказа об организации ГЭЭ (с указанием срока работы комиссии) | Информация о времени, месте проведения организационного заседания комиссии | Результат проведения ГЭЭ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Текущие |
| 1 | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не начатые |
|  | «Уличные газопроводы с. Богимово Ферзиковского района» | ГКУ КО «Управление капитального строительства» | б/н от 31.08.2017/ от 31.08.2017 № 3529-17 | комплектны |  |  |  |  |  | В стадии исполнения процедур 44-ФЗ - заявителю направлен проект гос. контракта и смета расходов исх от 13.09.2017 № 3529-17 |
| Возвращенные |
| 1 | «Уличные газопроводы с. Богимово Ферзиковского района» | ГКУ КО «Управление капитального строительства» | 07.02.2017 № 79 / 07.02.2017 № 471-17 | Некомплектны, уведомление № 471-17 от 13.02.2017 срок представления – до 13.03.2017. |  |  |  |  |  | Возврат 471-17 от 16.03.2017 |
| 2 | Уличные газопроводы д. Сатино (2-й этап) Боровского района Калужской области» | ГКУ КО «Управление капитального строительства» | 15.02.2017 № 111 / 15.02.2017 № 610-17 | Некомплектны, уведомление № 610-17 от 20.02.2017 срок представления – до 20.03.2017. |  |  |  |  |  | Возврат 610-17 от 23.03.2017 |
| 3 | «Газопровод межпоселковый д. Федоровка – д. Ивановское – д. Троицкое – д. Глухово – д. Алешино Медынского района Калужской области» | ЗАО «Калугагазстрой», | 27.02.2017 № 169 / 27.02.2017 № 733-17 | Некомплектны, уведомление № 733-17 от 02.03.2017 срок представления – до 02.04.2017 |  |  |  |  |  | Возврат 733-17 от 06.04.2017 |
| 4 | «Газопровод межпоселковый д. Федоровка – д. Ивановское – д. Троицкое – д. Глухово – д. Алешино Медынского района Калужской области» | ГП КО «Регион», гос. контракт от 07.07.2017 № 8э-17 | 08.06.2017 № 533 / 08.06.2017 № 2346-17 | комплектны | № 00000004 от 13.06.2017 | Не оплачено |  |  |  | Возврат 2346-17 от 18.07.2017 |
| Завершенные |
| 1 | Рабочая документация 2016-08-ЭС Воздушная линия на напряжение 0,4 кВ для технологического присоединения индивидуальных застройщиков в г. Обнинске на участке от ул. Дачная до дачи Кончаловского. Раздел: Оценка воздействия на окружающую среду | Муниципальное предприятие города Обнинска Калужской области «Горэлектросети» (МП «Горэлектросети») договор от 08.02.2017 № 1-17 | 28.01.2017 № 25 / 02.02.2017 № 399-17 | комплектны | № 00000002 от 08.02.2017 | п/п № 120 от 15.02.2017 | От 07.03.2017 № 119-17 30 дней с 07.03.2017 по 06.04.2017 | 07.03.2017 в 16.00 Калуга, ул. Заводская, 57, каб. 305 | Положительное заключение от 28.03.2017 № 1-17, утв. приказом от 28..03.2017 № 162-17 | Экспертная комиссия: Руководитель: Лыков И.Н. (гос.контр. от 07.03.2017 № 2э-2017). Члены экспертной комиссии: Алексанов В.В. (гос.контр. от 07.03.2017 № 3э-2017); Алексеев С.К. (гос.контр. от 07.03.2017 № 4э-2017); Гришенков В.А.. (дог. гос.контр. от 07.03.2017 № 5э-2017); Секретарь комиссии: Зацепина Г.Ю. (штатный сотрудник) 719-969 |
| 2 | «Проведение комплексного экологического обследования особо охраняемой природной территории регионального (областного) значения «Рекультивированный карьер у п. Полотняный Завод (дремлик темно - красный)» в Дзержинском районе Калужской области» | ООО «ПЕРВЫЙ ЗАВОД», договор от 23.05.2017 № 6э-17 | 12.05.2017 № 357 / 18.05.2017 № 2043-17 | комплектны | № 00000003 от 23.05.2017 | п/п 2596 от 19.06.2017 | От 14.07.2017 № 394-17 30 дней с 14.07.2017 по 14.08.2017 | 14.07.2017 в 16.00 Калуга, ул. Заводская, 57, каб. 305 | Положительное заключение от 31.07.2017 № 2-17, утв. приказом от 31.07.2017 № 425-17 | Экспертная комиссия: Руководитель: Аствацатурова К.А. (гос.контр. от 18.07.2017 № 9э-2017). Члены экспертной комиссии: Алексанов В.В. (гос.контр. от 18.07.2017 № 10э-2017); Жданова Л.Л. (гос.контр. от 18.07.2017 № 11э-2017); Телеганова В.В. (гос.контр. от 18.07.2017 № 12э-2017); Секретарь комиссии: Зацепина Г.Ю. (штатный сотрудник) 719-969 |
| 3 | Материалы обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на территории Калужской области в сезоне охоты 2017-2018 годов | Министерство сельского хозяйства Калужской области, гос. контракт от 07.07.2017 № 8э-17 | б/н от 07.07.2017 / от 07.07.2017 № 2741-17 | комплектны | № 00000005 от 07.07.2017 | п/п 6364 от 21.07.2017 | От 31.07.2017 № 426-17 30 дней с 31.07.2017 по 31.08.2017 | 31.07.2017 в 16.00 Калуга, ул. Заводская, 57, каб. 305 | Положительное заключение от 10.08.2017 № 3-17, утв. приказом от 10.08.2017 № 443-17 | Экспертная комиссия: Руководитель: Сабуров А.Н. (гос.контр. от 31.07.2017 № 13э-2017). Члены экспертной комиссии: Жучкова М.В. (гос.контр. от 31.07.2017 № 14э-2017); Королев В.В. (гос.контр. от 31.07.2017 № 15э-2017); Кузьмичев А.С. (гос.контр. от 31.07.2017 № 16э-2017); Секретарь комиссии: Зацепина Г.Ю. (штатный сотрудник) 719-969 |

Сведения о завершении и результатах проведения государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) министерством природных ресурсов и экологии Калужской области в сентябре 2017 года (01.09.2017 г. – 30.09.2017 г.)

| Количество материалов, рассмотренных с начала года | Количество материалов, завершенных с начала года/в августе 2017г. | Положительное заключение с начала года/ в августе 2017г. | Отрицательное заключение с начала года/ в августе 2017 | Возвращено из-за некомплектности с начала года/ в августе 2017 | Возвращено из-за неоплаты с начала года/ в августе 2017 | Возвращено по иным причинам с начала года/ в августе 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 3/0 | 3/0 | 0/0 | 3/0 | 1/0 | 0/0 |