Каменный мост открыт!

Немногим меньше года понадобилось для того, чтобы отреставрировать Каменный мост, который  не только является памятником архитектуры XVIII века и образцом инженерного искусства – без этого моста перестраивать свои маршруты пришлось как водителям, так и пешеходам. Авария, при которой обрушилось дорожное полотно, произошедшая 10 апреля 2009года, повлияла на общее состояние моста, который интенсивно эксплуатировался, в том числе для проезда большегрузного автотранспорта, хотя изначально не был на него рассчитан.

Для проведения ремонтных работ было выбрано ЗАО «Строительная компания «АРС-Центр», имеющее лицензию на реставрацию памятников и большой опыт работы на объектах культурного наследия.

16 февраля Председатель Государственной Думы РФ, председатель Высшего совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов и губернатор области Анатолий Артамонов в торжественной обстановке открыли мост через Березуйский овраг.

Однако, несмотря на то,  что мостом теперь смогут пользоваться как пешеходы, так и водители, ремонтно-реставрационные работы по объекту культурного значения «Каменный мост, 1785г.» продолжаются, в том числе по перекладке белокаменного карниза и фасадов моста. В настоящий момент отреставрировано 850 кубометров кирпичной кладки, воссоздано и установлено 15, 6 тонны чугунного ограждения. На 2010год намечено выполнение ремонтно-реставрационных работ в полном объеме и проведение восстановительных работ на территории памятника.

Роман Бурмакин                                                                      Знамя в семье, 4/2010