Сдать Каменный мост в срок помешали морозы

Как говорят строители, мост позже срока сдадут по объективным причинам.

Во-первых, во время реконструкции они обнаружили, что кирпичей для восстановления кладки потребуется гораздо больше, чем планировалось изначально.

Во-вторых, помешали пресловутые морозы. Из-за долгих устойчивых холодов заводы вообще не отпускали бетон, потому что он замерзал в бетономешалке ещё по пути к строительству. Сейчас все проблемы решены и в конце следующей недели планируют испытывать готовый мост на прочность.

Юрий Волков, депутат Государственной Думы: «Перед правительством области встала непростая задача: либо выполнить обещание, но с ущербом для качества и бетонирования и других работ, либо подождать немного. Я считаю, что правительство области приняло единственное верное решение, потому что этот Каменный мост -  важный памятник истории,  и работы нужно проводить на высочайшем уровне».

Максим Акимов, заместитель губернатора Калужской области: «Мы в рамках сметы. Конечно, нам помещала погода, но это не смертельная проблема - двадцать шесть дней это незначительный срок по сравнению с как минимум сотней лет, на которую рассчитан отремонтированный мост».

ГТРК-Калуга, 1 февраля