МИНИСТЕРСТВО

ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

| от | 02 ноября 2015 г. | № | 226-РК |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения для Муниципального предприятия МО «Город Белоусово» «Водоканал» на 2016-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (в ред. постановлений Правительства РФ от 26.03.2014 № 230, от 31.05.2014 № 503, от 04.09.2015 № 941), Положением о министерстве тарифного регулирования Калужской области, утверждённым постановлением Правительства Калужской области от 01.03.2013 № 111 (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 25.11.2013 № 627, от 18.02.2014 № 113, от 20.06.2014 № 362, от 09.07.2014 № 400, от 03.12.2014 № 713, от 13.03.2015 № 127, от 15.06.2015 № 316, от 05.08.2015 № 439, от 06.10.2015 № 565), на основании протокола заседания комиссии по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области от 02.11.2015 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить производственную программу в сфере водоснабжения и водоотведения для применяющего упрощенную систему налогообложения Муниципального предприятия МО «Город Белоусово» «Водоканал» на 2016-2018 годы согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Министр                                                                                                                   А.В. Лисавин

Приложение

к приказу министерства

тарифного регулирования

Калужской области

от 02.11.2015 № 226-РК

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

в сфере водоснабжения и водоотведения для Муниципального предприятия МО «Город Белоусово» «Водоканал» на 2016-2018 годы.

## Раздел I

## Паспорт производственной программы

| Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | Муниципальное предприятие МО «Город Белоусово» «Водоканал», Калужская обл. Жуковский район г. Белоусово ул. Гурьянова д. 14 |
| --- | --- |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Министерство тарифного регулирования Калужской области, ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 |
| Период реализации производственной программы | 2016-2018 годы |

Раздел II

## 2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

N п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятий Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. 1 2 3 4 Водоснабжение (питьевая вода) 2016 год замена ввода холодного водоснабжения ж.д. Гурьянова 41-42 31.01.2016 86,310 замена ввода холодного водоснабжения ж.д. Гурьянова 18 30.06.2016 190,248 Итого 2016 год 276,558 2017 год замена ввода холодного водоснабжения ж.д. ул. Текстильная 1 30.09.2017 100,847 замена приборов учета на скважинах № 2,3 и на станции 11 подъема 30.12.2017 134,885 Итого 2017 год 235,732 2018 год замена ввода холодного водоснабжения ж.д. ул. Гурьянова 7 30.06.2018 142,336 замена ввода холодного водоснабжения ж.д. Гурьянова 14 30.12.2018 174,180 Итого 2018 год 316,516 Водоотведение 2016 год замена задвижек на очистные 30.06.2016 143,034 ремонт канализационных колодцев 30.09.2016 177,200 Итого 2016 год 320,234 2017 год замена песколовки с прямолинейным движением воды 31.03.2017 175,401 замена канализационной сети от ул. Текстильная д. 2 до КНС ул. Текстильная 31.12.2017 567,784 Итого 2017 год 743,185 2018 год замена мотор-редуктора на аэротенках № 1 и № 2 30.09.2018 530,123 замена сети канализации от ж.д. Гурьянова д. 10 до ж.д. Гурьянова д. 9 30.12.2018 497,563 Итого 2018 год 1 027,686

## 2.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод

N п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятий Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. 1 2 3 4 Водоснабжение (питьевая вода) 2016 год Мероприятия не планируются 2017 год Мероприятия не планируются Итого 2017 год 0 2018 год Мероприятия не планируются Итого 2018 год 0 Водоотведение 2016 год Мероприятия не планируются Итого 2016 год 0 2017 год Мероприятия не планируются Итого 2017 год 0 2018 год Мероприятия не планируются Итого 2018 год 0

## 2.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятий Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. 1 2 3 4 Водоснабжение (питьевая вода) 2016 год покупка нового оборудования и приборов учета 30.12.2016 175,000 Итого 2016 год 175,000 2017 год покупка нового оборудования и приборов учета 30.12.2017 180,00 Итого 2017 год 180,00 2018 год покупка нового оборудования и приборов учета 30.12.2017 180,00 Итого 2018 год 180,00 Водоотведение 2016 год покупка нового оборудования и приборов учета 30.12.2016 225,00 Итого 2016 год 225,00 2017 год покупка нового оборудования и приборов учета 30.12.2017 230,00 Итого 2017 год 0 2018 год покупка нового оборудования и приборов учета 30.12.2018 230,000 Итого 2018 год 230,000

## Раздел III

## Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод)

Водоснабжение (питьевая вода) Планируемый объем подачи воды тыс. куб.м 717,92 717,92 717,92 Водоотведение Планируемый объем принимаемых сточных вод тыс. куб.м 627,11 627,11 627,11

Раздел IV

## Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы

N п/п Наименование потребностей Единицы измерения Сумма финансовых потребностей в год 1 2 3 4 2016 год Водоснабжение (питьевая вода) Объем финансовых потребностей тыс. руб. 13783,41 Водоотведение Объем финансовых потребностей тыс. куб.м 19955,08 2017 год Водоснабжение (питьевая вода) Объем финансовых потребностей тыс. руб. 14604,69 Водоотведение Объем финансовых потребностей тыс. куб.м 21074,6 2018 год Водоснабжение (питьевая вода) Объем финансовых потребностей тыс. руб. 15513,66 Водоотведение Объем финансовых потребностей тыс. куб.м 22309,97

## Раздел V

## Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

N п/п Наименование показателя Значение показателя 1 2 3 2016 год не утверждены 2017 год не утверждены 2018 год не утверждены

## Раздел VI

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности деятельности и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности.

## Раздел VII

## Отчет об исполнении производственной программы

за 2014 год

N п/п Наименование показателя Единицы измерения План 2014 года Факт 2014 года Отклонение 1 2 3 4 5 Водоснабжение (питьевая вода) Объем подачи воды тыс.куб.м 735,2 714,4 20,8 Отчет о выполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения ремонт здания станции 2-го подъема по ул. Гурьянова 49/1 тыс.руб. 174 172,44 1,56 Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды … тыс.руб. 0 Отчет о выполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности … тыс.руб. 0 Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов … тыс.руб. 0 Водоотведение Объем принимаемых сточных вод тыс.куб.м 645 594,47 50,53 Отчет о выполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения ремонт мягкой кровли на КНС-1 тыс.руб. 124,54 122,2 2,34 ремонт канализационных колодцев тыс.руб. 265,36 261,98 3,38 Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод … тыс.руб. 0 Отчет о выполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности … тыс.руб. 0 Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов … тыс.руб. 0

## Раздел VIII

## Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Водоснабжение (питьевая вода) 2016 год мероприятия не планируются Итого 2016 год 0 2017 год мероприятия не планируются Итого 2017 год 0 2018 год мероприятия не планируются Итого 2018 год 0 Водоотведение 2016 год мероприятия не планируются Итого 2016 год 0 2017 год мероприятия не планируются Итого 2017 год 0 2018 год мероприятия не планируются Итого 2018 год 0