МИНИСТЕРСТВО

ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

| от | 16 ноября 2015 г. | № | 324-РК |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения для унитарного муниципального предприятия «Водоканал» на 2016-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (в ред. постановлений Правительства РФ от 26.03.2014 № 230, от 31.05.2014 № 503, от 04.09.2015 № 941), Положением о министерстве тарифного регулирования Калужской области, утверждённым постановлением Правительства Калужской области от 01.03.2013 № 111 (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 25.11.2013 № 627, от 18.02.2014 № 113, от 20.06.2014 № 362, от 09.07.2014 № 400, от 03.12.2014 № 713, от 13.03.2015 № 127, от 15.06.2015 № 316, от 05.08.2015 № 439, от 06.10.2015 № 565), на основании протокола заседания комиссии по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области от 16.11.2015 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить производственную программу в сфере водоснабжения и водоотведения  для унитарного муниципального предприятия «Водоканал» на 2016-2018 годы согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.

Министр                                                                                                                   А.В. Лисавин

Приложение

к приказу министерства

тарифного регулирования

Калужской области

от 16.11.2015 № 324-РК

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

в сфере водоснабжения и водоотведения для унитарного муниципального предприятия «Водоканал» на 2016-2018 годы

## Раздел I

## Паспорт производственной программы

| Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | унитарное муниципальное предприятие «Водоканал», Калужская область, г.Малоярославец, Очистные сооружения |
| --- | --- |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Министерство тарифного регулирования Калужской области, ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 |
| Период реализации производственной программы | 2016-2018 годы |

Раздел II

## 2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

N п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятий Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. 1 2 3 4 Водоснабжение (питьевая вода) 2016 год Ремонт водопроводных колодцев диаметром 1м - 5шт 59,92 по ул. М.Горького д.23 30.06.2016 по ул. Чехова д.28 31.07.2016 по ул. Чехова д.20 31.07.2016 по ул. Чехова д.33 31.08.2016 по ул. Г.Соколова д.67 30.09.2016 Ремонт водопроводных колодцев диаметром 1,5м - 1шт 21,85 на пересечении улиц Успенская и Урицкого 30.06.2016 Замена пожарных гидрантов - 11шт 116,61 ул. Суворова д.33 31.03.2016 ул. Восточный тупик д.4 корп 2 31.05.2016 ул. 8 марта д.5 30.04.2016 ул. Фурманова д.6 30.04.2016 ул. Подольских курсантов д.17 31.05.2016 ул. Чапаева д.46 30.04.2016 ул. Чапаева д.62 30.04.2016 ул. Футбольная х 1-ая Лесная 31.05.2016 ул. Кирова 30.06.2016 ул. 2-я Лесная д.36 30.06.2016 ул. Российских газовиков д.3 31.07.2016 Замена задвижек d-100мм - 6шт 28,52 на территории Тяговой подстанции 31.05.2016 ул. Дружбы д.6 31.05.2016 ул. Широкая х Нагорная 30.06.2016 ул. Кирова 30.06.2016 ул. М.Горького х Плеханова 31.07.2016 ул. Ивановская 31.07.2016 Замена задвижек d-150мм - 4 шт 33,03 ул. Маяковского х Раевского 30.06.2016 ул. Медынская х пер. Медынский 31.05.2016 ул. Московская д.53 30.06.2016 ул. Московская д.59 31.07.2016 Замена задвижек d-200мм - 3 шт 38,29 ул. Российских газовиков д.25 31.08.2016 ул. Российских газовиков х Карижская 2 шт 31.08.2016 Замена фланцев d-100мм - 12шт 12,68 Замена фланцев d-150мм - 8шт 6,51 Замена фланцев d-200мм - 6шт 8,82 Ремонт пожарных гидрантов - 16 шт 168,47 Ремонт водопроводных сетей d-100 мм - 0,1км 205,31 ул. Подольских курсантов 31.12.2016 ул. Платова 31.12.2016 ул. 8 марта 31.12.2016 ул. Стадионная 31.12.2016 ул. Ивановская 31.12.2016 ул. Школьная 31.12.2016 Ремонт водопроводных сетей d-219 мм - 0,074км 343,67 ул. Маяковского 31.12.2016 ул. Московская 31.12.2016 район Кирпичного завода 31.12.2016 ул. Перовомайская 31.12.2016 ул. Дохтурова 31.12.2016 ул. Старая Садовая 31.12.2016 Ремонт водопроводных сетей d-426 мм - 0,05км 428,79 водовод со станции 1 подъема до станции 2-го подъема 31.12.2016 Итого 2016 год 1472,47 2017 год Ремонт водопроводных колодцев диаметром 1м 71,34 Ремонт водопроводных колодцев диаметром 1,5м 26,01 Замена пожарных гидрантов 138,84 Замена задвижек d-100мм 33,95 Замена задвижек d-150мм 39,32 Замена задвижек d-200мм 45,59 Замена фланцев d-100мм 15,09 Замена фланцев d-150мм 7,75 Замена фланцев d-200мм 10,50 Ремонт пожарных гидрантов 200,58 Ремонт водопроводных сетей d-100 мм 244,44 Ремонт водопроводных сетей d-219 мм 409,17 Ремонт водопроводных сетей d-426 мм 510,51 Итого 2017 год 1753,10 2018 год Ремонт водопроводных колодцев диаметром 1м 73,46 Ремонт водопроводных колодцев диаметром 1,5м 26,78 Замена пожарных гидрантов 142,95 Замена задвижек d-100мм 34,96 Замена задвижек d-150мм 40,48 Замена задвижек d-200мм 46,93 Замена фланцев d-100мм 15,54 Замена фланцев d-150мм 7,98 Замена фланцев d-200мм 10,82 Ремонт пожарных гидрантов 206,52 Ремонт водопроводных сетей d-100 мм 251,67 Ремонт водопроводных сетей d-219 мм 421,28 Ремонт водопроводных сетей d-426 мм 525,62 Итого 2018 год 1804,99 Водоотведение 2016 год 607,38 Ремонт канализационной сети 607,38 ул. Фрунзе ул. Коммунистическая д.4 ул. Московская д.69 Итого 2016 год 607,38 2017 год 939,87 Ремонт канализационной сети 939,87 Итого 2017 год 939,87 2018 год 967,69 Ремонт канализационной сети 967,69 Итого 2018 год 967,69

## 2.2. Перечень мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод

N п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятий Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. 1 2 3 4 Водоснабжение (питьевая вода) 2016 год не планируется Итого 2016 год 0 2017 год не планируется Итого 2017 год 0 2018 год не планируется Итого 2018 год 0 Водоотведение 2016 год не планируется Итого 2016 год 0 2017 год не планируется Итого 2017 год 0 2018 год не планируется Итого 2018 год 0

## 2.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятий Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. 1 2 3 4 Водоснабжение (питьевая вода) 2016 год не планируются Итого 2016 год 0 2017 год не планируются Итого 2017 год 0 2018 год не планируются Итого 2018 год 0 Водоотведение 2016 год не планируются Итого 2016 год 0 2017 год не планируются Итого 2017 год 0 2018 год не планируются Итого 2018 год 0

## Раздел III

## Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод)

N п/п Показатели производственной деятельности Единицы измерения 2016 год 2017 год 2018 год 1 2 3 4 5 6 Водоснабжение (питьевая вода) Планируемый объем подачи воды тыс. куб.м 2577,45 2577,45 2577,45 Водоотведение Планируемый объем принимаемых сточных вод тыс. куб.м 1994,27 1994,27 1994,27

Раздел IV

## Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы

N п/п Наименование потребностей Единицы измерения Сумма финансовых потребностей в год 1 2 3 4 2016 год Водоснабжение (питьевая вода) Объем финансовых потребностей тыс. руб. 47194,12 Водоотведение Объем финансовых потребностей тыс. куб.м 33867,81 2017 год Водоснабжение (питьевая вода) Объем финансовых потребностей тыс. руб. 49456,48 Водоотведение Объем финансовых потребностей тыс. куб.м 36102,4 2018 год Водоснабжение (питьевая вода) Объем финансовых потребностей тыс. руб. 52227,16 Водоотведение Объем финансовых потребностей тыс. куб.м 38521,98

## Раздел V

## Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения *

N п/п Наименование показателя Значение показателя 1 2 3 2016 год не утверждены 2017 год не утверждены 2018 год не утверждены

## * - по причине отсутствия утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения данный раздел не заполняется.

## Раздел VI

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности деятельности и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности.

## Раздел VII

## Отчет об исполнении производственной программы

за 2014 год

N п/п Наименование показателя Единицы измерения План 2014 года Факт 2014 года Отклонение 1 2 3 4 5 Водоснабжение (питьевая вода) Объем подачи воды тыс.куб.м 2676,24 2493,63 182,61 Отчет о выполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения Мероприятия не планировались тыс.руб. 693,1 1861,47 -1168,37 Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды Мероприятия не планировались тыс.руб. 0 Отчет о выполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Мероприятия не планировались тыс.руб. 0 Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов Мероприятия не планировались тыс.руб. 0 Водоотведение Объем принимаемых сточных вод тыс.куб.м 2253 1994,27 258,73 Отчет о выполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения Мероприятия не планировались тыс.руб. 532 442,33 89,67 Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод Мероприятия не планировались тыс.руб. 0 Отчет о выполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Мероприятия не планировались тыс.руб. 0 Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов Мероприятия не планировались тыс.руб. 0

## Раздел VIII

## Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятий Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. 1 2 3 4 Водоснабжение (питьевая вода) 2016 год не планируются Итого 2016 год 0 2017 год не планируются Итого 2017 год 0 2018 год не планируются Итого 2018 год 0 Водоотведение 2016 год не планируются Итого 2016 год 0 2017 год не планируются Итого 2017 год 0 2018 год не планируются Итого 2018 год 0