МИНИСТЕРСТВО

ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

| от | 16 ноября 2015 г. | № | 331-РК |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения для ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АГРОФИРМА ОПТИНА» на 2016-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (в ред. постановлений Правительства РФ от 26.03.2014 № 230, от 31.05.2014 № 503, от 04.09.2015 № 941), Положением о министерстве тарифного регулирования Калужской области, утверждённым постановлением Правительства Калужской области от 01.03.2013 № 111 (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 25.11.2013 № 627, от 18.02.2014 № 113, от 20.06.2014 № 362, от 09.07.2014 № 400, от 03.12.2014 № 713, от 13.03.2015 № 127, от 15.06.2015 № 316, от 05.08.2015 № 439, от 06.10.2015 № 565), на основании протокола заседания комиссии по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области от 16.11.2015 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить производственную программу в сфере водоснабжения для ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АГРОФИРМА ОПТИНА» на 2016-2018 годы согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.

Министр                                                                                                                   А.В. Лисавин

Приложение

к приказу министерства

тарифного регулирования

Калужской области

от 16.11.2015 № 331-РК

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

в сфере водоснабжения для ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АГРОФИРМА ОПТИНА» на 2016-2018 годы

## Раздел I

## Паспорт производственной программы

| Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АГРОФИРМА ОПТИНА», 249720, Калужская обл., г. Козельск, ул. Чкалова, д. 106 |
| --- | --- |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Министерство тарифного регулирования Калужской области, ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 |
| Период реализации производственной программы | 2016-2018 годы |

Раздел II

## 2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

N п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятий Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. 1 2 3 4 Водоснабжение (питьевая вода) 2016 год 1 1. Замена трубопровода ДУ 200 30.01.2016 54,30 2 2. Замена трубопровода ДУ 100 27.02.2016 21,37 3. Замена задвижки ДУ 200 30.03.2016 61,76 4. Замена задвижки ДУ 100 30.04.2016 54,61 5. Шпатлевка стен 30.05.2016 24,07 6. Очистка стен 30.04.2016 49,85 7. Ремонт штукатурки стен 30.06.2016 24,77 8. Ремонт плит перекрытия 30.07.2016 27,47 9. Шпатлевка плит перекрытия 30.08.2016 20,23 10. Покраска потолков 30.09.2016 7,49 11. Покраска стен 30.10.2016 29,73 12. Замена насоса 1К100-80-160 30.08.2016 203,57 Итого 2016 год 579,22 2017 год текущий ремонт 592,96 Итого 2017 год 592,96 2018 год текущий ремонт 623,38 Итого 2018 год 623,38

## 2.2. Перечень мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод

N п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятий Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. 1 2 3 4 Водоснабжение (питьевая вода) 2016 год Мероприятия не планируются Итого 2016 год 0 2017 год Мероприятия не планируются Итого 2017 год 0 2018 год Мероприятия не планируются Итого 2018 год 0

## 2.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятий Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. 1 2 3 4 Водоснабжение (питьевая вода) 2016 год Мероприятия не планируются Итого 2016 год 0 2017 год Мероприятия не планируются Итого 2017 год 0 2018 год Мероприятия не планируются Итого 2018 год 0

## Раздел III

## Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод)

N п/п Показатели производственной деятельности Единицы измерения 2016 год 2017 год 2018 год 1 2 3 4 5 6 Водоснабжение (питьевая вода) Планируемый объем подачи воды тыс. куб.м 152,70 152,70 152,70

Раздел IV

## Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы

N п/п Наименование потребностей Единицы измерения Сумма финансовых потребностей в год 1 2 3 4 2016 год Водоснабжение (питьевая вода) Объем финансовых потребностей тыс. руб. 2746,97 2017 год Водоснабжение (питьевая вода) Объем финансовых потребностей тыс. руб. 2831,19 2018 год Водоснабжение (питьевая вода) Объем финансовых потребностей тыс. руб. 3004,12

## Раздел V

## Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения *

N п/п Наименование показателя Значение показателя 1 2 3 2016 год не утверждены 2017 год не утверждены 2018 год не утверждены

## * - по причине отсутствия утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения данный раздел не заполняется.

## Раздел VI

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности деятельности и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности.

## Раздел VII

## Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год

N п/п Наименование показателя Единицы измерения План 2014 года Факт 2014 года Отклонение 1 2 3 4 5 Водоснабжение (питьевая вода) Объем подачи воды тыс.куб.м 192,00 152,70 39,30 Отчет о выполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения Ремонтные расходы тыс.руб. 866,49 788,70 77,79 Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды Мероприятия не планировались тыс.руб. 0 Отчет о выполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Мероприятия не планировались тыс.руб. 0 Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов Мероприятия не планировались тыс.руб. 0

## Раздел VIII

## Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятий Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. 1 2 3 4 Водоснабжение (питьевая вода) 2016 год Мероприятия не планируются Итого 2016 год 0 2017 год Мероприятия не планируются Итого 2017 год 0 2018 год Мероприятия не планируются Итого 2018 год 0