МИНИСТЕРСТВО

ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

| от | 23 ноября 2015 г. | № | 403-РК |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения для общества с ограниченной ответственностью «Тепловодоканал» на 2016-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (в ред. постановлений Правительства РФ от 26.03.2014 № 230, от 31.05.2014 № 503, от 04.09.2015 № 941), Положением о министерстве тарифного регулирования Калужской области, утверждённым постановлением Правительства Калужской области от 01.03.2013 № 111 (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 25.11.2013 № 627, от 18.02.2014 № 113, от 20.06.2014 № 362, от 09.07.2014 № 400, от 03.12.2014 № 713, от 13.03.2015 № 127, от 15.06.2015 № 316, от 05.08.2015 № 439, от 06.10.2015 № 565, от 12.11.2015 № 634), на основании протокола заседания комиссии по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области от 23.11 2015 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить производственную программу в сфере водоснабжения и водоотведения для общества с ограниченной ответственностью «Тепловодоканал» на 2016-2018 годы согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.

Министр                                                                                                                   А.В. Лисавин

Приложение

к приказу министерства

тарифного регулирования

Калужской области

от 23.11.2015 № 403-РК

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

в сфере водоснабжения и водоотведения для общества с ограниченной ответственностью «Тепловодоканал» на 2016-2018 годы

## Раздел I

## Паспорт производственной программы

| Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | общество с ограниченной ответственностью «Тепловодоканал», 249200, Калужская обл., Бабынинский район, п.Воротынск, пер.Первомайский, д.4 |
| --- | --- |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Министерство тарифного регулирования Калужской области, ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 |
| Период реализации производственной программы | 2016-2018 годы |

Раздел II

## 2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

N п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятий Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. 1 2 3 4 Водоснабжение (питьевая вода) 2016 год 1 Текущий ремонт насосов холодной воды (6шт.) 01.07.2016 21,00 2 Техническое обслуживание и ремонт задвижек, вентелей, клапанов 01.01.2016 18,00 3 Замена - клапан обратный 16с13нж, диам.150 01.05.2016 7,50 4 Замена - задвижка стальная, Ду 150 01.08.2016 7,50 5 Приобретение и установка насоса холодной воды Lowara 36/90 01.07.2016 135,00 6 Приобретение и установка частотного преобразователя на насос холодной воды 01.07.2016 105,00 7 Комплексное обследование подземного резервуара холодной воды, V=1000 м3, 2 шт. 01.05.2016 50,00 8 Текущий ремонт и замена насоса холодной воды ЭЦВ 01.07.2016 125,00 9 Техническое обслуживание и ремонт задвижек, вентелей, клапанов 01.01.2016 7,20 10 Содержание зданий и сооружений объектов водоснабжения 01.01.2016 137,50 11 Проведение ремонтных работ наружных сетей водоснабжения 01.01.2016 119,51 12 Замена участков наружных сетей водоснабжения 01.07.2016 122,97 13 Техническое обслуживание и ремонт задвижек, вентелей, клапанов 01.01.2016 25,50 14 Аварийно-ремонтные работы 01.01.2016 45,50 15 Замена и ремонт задвижек, вентелей 01.01.2016 17,25 16 Текущий ремонт и замена насоса холодной воды ЭЦВ 01.07.2016 98,00 17 Текущий ремонт и замена насоса повышения давления CN 50-200/92 01.09.2016 85,00 18 Замена насоса холодной воды №1GRUNDFOS MS 4000 01.09.2016 105,00 19 Установка узла учёта холодной воды, 3 шт. 01.09.2016 105,00 20 Комплексное обследование подземного резервуара холодной воды, V=70 м3 01.07.2016 25,00 21 Приобретение и монтаж насоса холодной воды GRUNDFOS, CRE 10-06, GA-A-E-HQQE (1 шт.) 01.07.2016 85,00 22 Техническое обслуживание, Замена и ремонт задвижек, вентелей, клапанов 01.01.2016 11,25 23 Текущий ремонт и замена насоса холодной воды ЭЦВ 01.08.2016 65,00 24 Установка узла учёта холодной воды, 2 шт. 01.07.2016 50,00 25 Содержание зданий и сооружений объектов водоснабжения 01.01.2016 62,50 26 Проведение ремонтных работ наружных сетей водоснабжения 01.01.2016 67,79 27 Замена участков наружных сетей водоснабжения 01.01.2016 72,39 28 Замена и ремонт задвижек, вентелей на сетях наружного водоснабжения 01.01.2016 25,00 29 Аварийно-ремонтные работы 01.01.2016 24,50 Итого 2016 год 1 825,860 2017 год 1 Текущий ремонт насосов холодной воды (10 шт.) 01.07.2017 45,00 2 Техническое обслуживание и ремонт задвижек, вентелей, клапанов 01.01.2017 25,00 3 Замена - клапан обратный 16с13нж, диам.150 01.05.2017 3,75 4 Замена - задвижка стальная, Ду 150, 2шт. 01.08.2017 31,00 5 Текущий ремонт и замена насоса холодной воды ЭЦВ 01.07.2017 125,00 6 Техническое обслуживание и ремонт задвижек, вентелей, клапанов 01.09.2017 20,00 7 Проведение ремонтных работ наружных сетей водоснабжения 01.07.2017 65,00 8 Замена участков наружных сетей водоснабжения 01.09.2017 262,00 9 Техническое обслуживание, ремонт задвижек, вентелей, клапанов и их замена 01.09.2017 43,75 10 Замена задвижек, вентелей, клапанов 01.01.2017 275,92 11 Аварийно-ремонтные работы 01.01.2017 35,00 12 Текущий ремонт насосов холодной воды (10 шт.) 01.07.2017 35,00 13 Техническое обслуживание и ремонт задвижек, вентелей, клапанов 01.01.2017 25,00 14 Текущий ремонт и замена насоса холодной воды ЭЦВ 01.05.2017 105,00 15 Техническое обслуживание и замена задвижек, вентелей, клапанов 01.08.2017 71,40 16 Содержание зданий и сооружений объектов водоснабжения 01.07.2017 115,00 17 Текущий ремонт насосов холодной воды (3 шт.) 01.09.2017 19,50 18 Техническое обслуживание и ремонт задвижек, вентелей, клапанов 01.09.2017 15,00 19 Техническое обслуживание и замена задвижек, вентелей, клапанов 01.01.2017 82,85 20 Текущий ремонт и замена насоса холодной воды ЭЦВ 01.01.2017 105,00 21 Содержание зданий и сооружений объектов водоснабжения 01.07.2017 130,00 22 Проведение ремонтных работ наружных сетей водоснабжения 01.09.2017 15,50 23 Замена участков наружных сетей водоснабжения 01.09.2017 111,72 24 Замена и ремонт задвижек, вентелей на сетях наружного водоснабжения 01.01.2017 106,23 25 Аварийно-ремонтные работы 01.01.2017 25,00 Итого 2017 год 1893,62 2018 год 1 Текущий ремонт насосов холодной воды (10 шт.) 01.05.2018 36,00 2 Техническое обслуживание и ремонт задвижек, вентелей, клапанов 01.01.2018 26,50 3 Замена - задвижек, клапанов 01.05.2018 86,60 4 Текущий ремонт и замена насоса холодной воды ЭЦВ 01.07.2018 250,00 5 Техническое обслуживание и ремонт задвижек, вентелей, клапанов 01.01.2018 21,00 6 Замена - задвижек, клапанов 01.08.2018 71,40 7 Проведение ремонтных работ наружных сетей водоснабжения 01.01.2018 45,50 8 Замена участков наружных сетей водоснабжения 01.05.2018 158,09 9 Техническое обслуживание, ремонт задвижек, вентелей, клапанов и их замена 01.01.2018 65,00 10 Замена задвижек, вентелей, клапанов 01.01.2018 449,70 11 Аварийно-ремонтные работы 01.01.2018 25,50 12 Текущий ремонт насосов холодной воды 01.07.2018 45,00 13 Техническое обслуживание и ремонт клапанов, задвижек, вентилей 01.01.2018 20,00 14 Текущий ремонт и замена насоса холодной воды ЭЦВ 01.05.2018 125,00 15 Техническое обслуживание и замена задвижек, вентелей, клапанов 01.08.2018 35,70 16 Замена Мембранного сосуда для работы группы насосов повышения давления 01.01.2018 125,00 17 Текущий ремонт насосов холодной воды 01.07.2018 21,75 18 Техническое обслуживание и ремонт клапанов, задвижек, вентилей 01.07.2018 21,00 19 Текущий ремонт и замена насоса холодной воды ЭЦВ 01.01.2018 115,00 20 Замена и ремонт задвижек, вентелей на сетях наружного водоснабжения 01.08.2018 35,70 21 Проведение ремонтных работ наружных сетей водоснабжения 01.08.2018 25,00 22 Замена участков наружных сетей водоснабжения 01.08.2018 55,08 23 Замена и ремонт задвижек, вентелей на сетях наружного водоснабжения 01.08.2018 55,24 24 Аварийно-ремонтные работы 01.08.2018 35,00 Итого 2018 год 1949,76 Водоснабжение (техническая вода) 2016 год 1 Текущий ремонт сетей 01.05.2016 2,16 Итого 2016 год 2,16 2017 год 1 Текущий ремонт сетей 01.05.2017 2,24 Итого 2017 год 2,24 2018 год 1 Текущий ремонт сетей 01.05.2018 2,31 Итого 2018 год 2,31 Водоотведение 2016 год 1 Замена Фекального насоса (демонтаж, монтаж) 01.08.2016 45,00 2 Текущий ремонт насосов Состав работ: снятие насоса с отсоединением от трубопровода и очисткой мест соединения. Разборка насоса - снятие всасывающего патрубка, снятие рабочего колеса с вала, разборка сальника, снятие корпуса, снятие муфты, извлечение вала. Промывка и чистка деталей. Замена изношенных деталей. Сборка, установка и присоединение насоса. Опробование насоса) 01.01.2016 17,20 3 Техническое обслуживание и ремонт клапанов, задвижек, вентилей 01.01.2016 12,50 4 Замена участков наружных сетей канализации 01.01.2016 72,57 5 Проведение ремонтных работ наружных сетей водоотведения 01.01.2016 29,34 6 Замена: Шнековый эксцентриковый насос подачи ила тип SLP (демонтаж, монтаж) 01.05.2016 68,00 7 Текущий ремонт насосов Состав работ: снятие насоса с отсоединением от трубопровода и очисткой мест соединения. Разборка насоса - снятие всасывающего патрубка, снятие рабочего колеса с вала, разборка сальника, снятие корпуса, снятие муфты, извлечение вала. Промывка и чистка деталей. Замена изношенных деталей. Сборка, установка и присоединение насоса. Опробование насоса) 01.01.2016 8,60 8 Техническое обслуживание и ремонт клапанов, задвижек, вентилей 01.01.2016 10,00 9 Замена участков наружных сетей канализации 01.01.2016 40,12 10 Проведение ремонтных работ наружных сетей водоотведения 01.01.2016 18,42 Итого 2016 год 321,76 2017 год 1 Замена Насоса подачи очищенной воды на песколовки (демонтаж, монтаж) 01.08.2017 63,50 2 Текущий ремонт насосов Состав работ: снятие насоса с отсоединением от трубопровода и очисткой мест соединения. Разборка насоса - снятие всасывающего патрубка, снятие рабочего колеса с вала, разборка сальника, снятие корпуса, снятие муфты, извлечение вала. Промывка и чистка деталей. Замена изношенных деталей. Сборка, установка и присоединение насоса. Опробование насоса) 01.01.2017 14,10 3 Техническое обслуживание и ремонт клапанов, задвижек, вентилей 01.01.2017 17,50 4 Замена участков наружных сетей канализации 01.01.2017 71,15 5 Проведение ремонтных работ наружных сетей водоотведения 01.01.2017 30,44 6 Замена: Насос NEMO подачи коагулянта (монтаж, демонтаж) 01.08.2017 55,00 7 Текущий ремонт насосов Состав работ: снятие насоса с отсоединением от трубопровода и очисткой мест соединения. Разборка насоса - снятие всасывающего патрубка, снятие рабочего колеса с вала, разборка сальника, снятие корпуса, снятие муфты, извлечение вала. Промывка и чистка деталей. Замена изношенных деталей. Сборка, установка и присоединение насоса. Опробование насоса) 01.01.2017 9,40 8 Техническое обслуживание и ремонт клапанов, задвижек, вентилей 01.01.2017 14,00 9 Замена участков наружных сетей канализации 01.01.2017 41,50 10 Проведение ремонтных работ наружных сетей водоотведения 01.01.2017 17,12 Итого 2017 год 333,71 2018 год 1 Замена Насоса подачи очищенной воды на охлаждение воздуходувок, (демонтаж, монтаж) 01.09.2018 63,50 2 Текущий ремонт насосов Состав работ: снятие насоса с отсоединением от трубопровода и очисткой мест соединения. Разборка насоса - снятие всасывающего патрубка, снятие рабочего колеса с вала, разборка сальника, снятие корпуса, снятие муфты, извлечение вала. Промывка и чистка деталей. Замена изношенных деталей. Сборка, установка и присоединение насоса. Опробование насоса) 01.01.2018 14,10 3 Техническое обслуживание и ремонт клапанов, задвижек, вентилей 01.01.2018 14,00 6 Замена участков наружных сетей канализации 01.01.2018 83,55 7 Проведение ремонтных работ наружных сетей водоотведения 01.01.2018 44,94 12 Проведения наладки КИПиА всего комплекса канализационных очистных сооружений 01.01.2018 28,50 14 Текущий ремонт насосов Состав работ: снятие насоса с отсоединением от трубопровода и очисткой мест соединения. Разборка насоса - снятие всасывающего патрубка, снятие рабочего колеса с вала, разборка сальника, снятие корпуса, снятие муфты, извлечение вала. Промывка и чистка деталей. Замена изношенных деталей. Сборка, установка и присоединение насоса. Опробование насоса) 01.01.2018 9,80 15 Техническое обслуживание и ремонт клапанов, задвижек, вентилей 01.01.2018 14,80 18 Замена участков наружных сетей канализации 01.01.2018 42,62 19 Проведение ремонтных работ наружных сетей водоотведения 01.01.2018 27,77 Итого 2018 год 343,58

## 2.2. Перечень мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод

N п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятий Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. 1 2 3 4 Водоснабжение (питьевая вода) 2016 год не планируются Итого 2016 год 0 2017 год не планируются Итого 2017 год 0 2018 год не планируются Итого 2018 год 0 Водоснабжение (техническая вода) 2016 год не планируются Итого 2016 год 0 2017 год не планируются Итого 2017 год 0 2018 год не планируются Итого 2018 год 0 Водоотведение 2016 год не планируются Итого 2016 год 0 2017 год не планируются Итого 2017 год 0 2018 год не планируются Итого 2018 год 0

## 2.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятий Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. 1 2 3 4 Водоснабжение (питьевая вода) 2016 год не планируются Итого 2016 год 0 2017 год не планируются Итого 2017 год 0 2018 год не планируются Итого 2018 год 0 Водоснабжение (техническая вода) 2016 год не планируются Итого 2016 год 0 2017 год не планируются Итого 2017 год 0 2018 год не планируются Итого 2018 год 0 Водоотведение 2016 год не планируются Итого 2016 год 0 2017 год не планируются Итого 2017 год 0 2018 год не планируются Итого 2018 год 0

## Раздел III

## Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод)

N п/п Показатели производственной деятельности Единицы измерения 2016 год 2017 год 2018 год 1 2 3 4 5 6 Водоснабжение (питьевая вода) Планируемый объем подачи воды тыс. куб.м 1321,46 1321,46 1321,46 Водоснабжение (техническая вода) Планируемый объем подачи воды тыс. куб.м 90,54 90,54 90,54 Водоотведение Планируемый объем принимаемых сточных вод тыс. куб.м 1238,29 1238,29 1238,29

Раздел IV

## Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы

N п/п Наименование потребностей Единицы измерения Сумма финансовых потребностей в год 1 2 3 4 2016 год Водоснабжение (питьевая вода) Объем финансовых потребностей тыс. руб. 15977,86 Водоснабжение (техническая вода) Объем финансовых потребностей тыс. куб.м 1385,81 Водоотведение Объем финансовых потребностей тыс. куб.м 19133,79 2017 год Водоснабжение (питьевая вода) Объем финансовых потребностей тыс. руб. 17618,15 Водоснабжение (техническая вода) Объем финансовых потребностей тыс. куб.м 1423,81 Водоотведение Объем финансовых потребностей тыс. куб.м 20683,37 2018 год Водоснабжение (питьевая вода) Объем финансовых потребностей тыс. руб. 18624,59 Водоснабжение (техническая вода) Объем финансовых потребностей тыс. куб.м 1494,98 Водоотведение Объем финансовых потребностей тыс. куб.м 21681,76

## Раздел V

## Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения *

N п/п Наименование показателя Значение показателя 1 2 3 2016 год не утверждены 2017 год не утверждены 2018 год не утверждены

## * - по причине отсутствия утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения данный раздел не заполняется.

## Раздел VI

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности деятельности и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности.

## Раздел VII

## Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год

N п/п Наименование показателя Единицы измерения План 2014 года Факт 2014 года Отклонение 1 2 3 4 5 Водоснабжение (питьевая вода) Объем подачи воды тыс.куб.м 1073,3 735,37 337,93 Отчет о выполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения Ремонтные работы тыс.руб. 744,15 1658,63 -914,48 Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды Мероприятия не планировались тыс.руб. 0 Отчет о выполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Мероприятия не планировались тыс.руб. 0 Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов Мероприятия не планировались тыс.руб. 0 Водоснабжение (техническая вода) Объем подачи воды тыс.куб.м 76,24 90,54 -14,3 Отчет о выполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения Ремонтные работы тыс.руб. 40 1,99 38,01 Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды Мероприятия не планировались тыс.руб. 0 Отчет о выполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Мероприятия не планировались тыс.руб. 0 Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов Мероприятия не планировались тыс.руб. 0 Водоотведение Объем принимаемых сточных вод тыс.куб.м 916,93 897,76 19,17 Отчет о выполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения Ремонтные работы тыс.руб. 88,3 291,69 -203,39 Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод Мероприятия не планировались тыс.руб. 0 Отчет о выполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Мероприятия не планировались тыс.руб. 0 Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов Мероприятия не планировались тыс.руб. 0

## Раздел VIII

## Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятий Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. 1 2 3 4 Водоснабжение (питьевая вода) 2016 год не планируются Итого 2016 год 0 2017 год не планируются Итого 2017 год 0 2018 год не планируются Итого 2018 год 0 Водоснабжение (техническая вода) 2016 год не планируются Итого 2016 год 0 2017 год не планируются Итого 2017 год 0 2018 год не планируются Итого 2018 год 0 Водоотведение 2016 год не планируются Итого 2016 год 0 2017 год не планируются Итого 2017 год 0 2018 год не планируются Итого 2018 год 0