МИНИСТЕРСТВО

ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

| от | 30 ноября 2015 г. | № | 499-РК |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения для государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» на 2016-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (в ред. постановлений Правительства РФ от 26.03.2014 № 230, от 31.05.2014 № 503, от 04.09.2015 № 941), Положением о министерстве тарифного регулирования Калужской области, утверждённым постановлением Правительства Калужской области от 01.03.2013 № 111 (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 25.11.2013 № 627, от 18.02.2014       № 113, от 20.06.2014 № 362, от 09.07.2014 № 400, от 03.12.2014 № 713, от 13.03.2015        № 127, от 15.06.2015 № 316, от 05.08.2015 № 439, от 06.10.2015 № 565, от 12.11.2015        № 634), на основании протокола заседания комиссии по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области от 30.11.2015 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить производственную программу в сфере водоснабжения и водоотведения для государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал»                 на 2016-2018 годы согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.

Министр                                                                                                                   А.В. Лисавин

Приложение

к приказу министерства

тарифного регулирования

Калужской области

от 30.11.2015 № 499-РК

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

в сфере водоснабжения и водоотведения для государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» на 2016-2018 годы

## Раздел I

## Паспорт производственной программы

| Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | государственное предприятие Калужской области «Калугаоблводоканал», г.Калуга, ул.С.Щедрина, 80 |
| --- | --- |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Министерство тарифного регулирования Калужской области, ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 |
| Период реализации производственной программы | 2016-2018 годы |

Раздел II

## 2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

| N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Водоснабжение (питьевая вода) |  |  |
| 2016 год |  |  |
|  | Текущий ремонт объектов централизованной системы водоснабжения | 70597,95 |
|  | Капитальный ремонт объектов централизованной системы водоснабжения |  | 6759,83 |
|  |  | Итого 2016 год | 77357,78 |
| 2017 год |  |  |
|  | Текущий ремонт объектов централизованной системы водоснабжения | 75520,55 |
|  | Капитальный ремонт объектов централизованной системы водоснабжения |  | 7302,25 |
|  |  | Итого 2017 год | 82822,8 |
| 2018 год |  |  |
|  | Текущий ремонт объектов централизованной системы водоснабжения | 78987,02 |
|  | Капитальный ремонт объектов централизованной системы водоснабжения |  | 7637,44 |
|  |  | Итого 2018 год | 86624,46 |
| Водоотведение |  |  |
| 2016 год |  |  |
|  | Текущий ремонт объектов централизованной системы водоотведения |  | 24915,20 |
|  | Капитальный ремонт объектов централизованной системы водоотведения |  | 12690,56 |
|  |  | Итого 2016 год | 37605,76 |
| 2017 год |  |  |
|  | Текущий ремонт объектов централизованной системы водоотведения |  | 29687,70 |
|  | Капитальный ремонт объектов централизованной системы водоотведения |  | 15377,32 |
|  |  | Итого 2017 год | 45065,02 |
| 2018 год |  |  |
|  | Текущий ремонт объектов централизованной системы водоотведения | 31050,37 |
|  | Капитальный ремонт объектов централизованной системы водоотведения |  | 16083,15 |
|  |  | Итого 2018 год | 47133,52 |
| Водоснабжение (техническая вода) |  |  |
| 2016 год |  |  |
|  | Текущий ремонт объектов централизованной системы водоснабжения |  | 237,37 |
|  | Капитальный ремонт объектов централизованной системы водоснабжения |  | 6864,50 |
|  |  | Итого 2016 год | 7101,87 |
| 2017 год |  |  |
|  | Текущий ремонт объектов централизованной системы водоснабжения |  | 245,23 |
|  | Капитальный ремонт объектов централизованной системы водоснабжения |  | 6121,79 |
|  |  | Итого 2017 год | 6367,02 |
| 2018 год |  |  |
|  | Текущий ремонт объектов централизованной системы водоснабжения |  | 252,49 |
|  | Капитальный ремонт объектов централизованной системы водоснабжения |  | 6402,78 |
|  |  | Итого 2018 год | 6655,27 |

## 2.2. Перечень мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод

| N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Водоснабжение (питьевая вода) |  |  |
| 2016 год |  |  |
| 1 | Строительство подземного водозабора село Калужская опытная сельскохозяйственная станция Перемышльского района КО | 2016 год | 6 294,09 |
| 2. | Строительство системы водоснабжения с. Березичи Козельского района КО. Протяжённость 0,9665 км | 2016 год | 3 157,06 |
| 3. | Строительство (проектирование) станции обезжелезивания п.Детчино(45 куб.м/час) | 2016 год | 5 000,00 |
| 4. | Строительство (проектирование) станции (обезжелезивание и обратный осмос) с.Полюдово Жиздринского района (1 куб.м/час) | 2016 год | 4 000,00 |
| 5. | Строительство (проектирование) станции обезжелезивания с.Брынь Сухиничского района (5 куб.м/час) | 2016 год | 5 000,00 |
| 6. | Строительство (проектирование) станции (обезжелезивание и ионообменные фильтры ) г.Сухиничи мкрн.Автозавод (70 куб.м/час) | 2016 год | 6 400,00 |
| 7. | Строительство (проектирование) новой скважины в границах водозабора д.Болдасовка Ферзиковского района | 2016 год | 2 000,00 |
| 8. | Строительство (проектирование) новой скважины в границах водозабора д.Дюкино Дзержинского района | 2016 год | 2 000,00 |
| 9. | Строительство (проектирование) новой скважины в границах водозабора и капитальный ремонт существующих скважин (3 шт) д.Корекозево Перемышльского района | 2016 год | 3 200,00 |
|  |  | Итого 2016 год | 38551,15 |
| 2017 год |  |  |
|  | Мероприятия не планируются |  |  |
|  |  | Итого 2017 год | 0 |
| 2018 год |  |  |
|  | Мероприятия не планируются |  |  |
|  |  | Итого 2018 год | 0 |
| Водоотведение |  |  |
| 2016 год |  |  |
|  | Строительство очистных сооружений д. Хотисино Перемышльского района КО | 2016 год | 14 500,0 |
|  | Проектирование и строительство ОСК (реконструкция разрушенных) п.Жилетово Дзержинского района | 2016 год | 1 950,0 |
|  | Проектирование и строительство ОСК (реконструкция разрушенных) г.Юхнов Юхновского района | 2016 год | 1 740,0 |
|  | Проектирование и строительство ОСК (реконструкция разрушенных) п.Середейский Сухиничского района | 2016 год | 18 932,5 |
|  |  | Итого 2016 год | 37122,50 |
| 2017 год |  |  |
|  | Мероприятия не планируются |  |  |
|  |  | Итого 2017 год | 0 |
| 2018 год |  |  |
|  | Мероприятия не планируются |  |  |
|  |  | Итого 2018 год | 0 |
| Водоснабжение (техническая вода) |  |  |
| 2016 год |  |  |
|  | Мероприятия не планируются |  |  |
|  |  | Итого 2016 год | 0 |
| 2017 год |  |  |
|  | Мероприятия не планируются |  |  |
|  |  | Итого 2017 год | 0 |
| 2018 год |  |  |
|  | Мероприятия не планируются |  |  |
|  |  | Итого 2018 год | 0 |

## 2.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятий Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. 1 2 3 4 Водоснабжение (питьевая вода) 2016 год 1 Реконструкция РУ-0,4кВ Городская насосная станция 01.12.2016 3 389,83 2 Замена силового трансформатора ТМ 630\10-0,4кВ на сухой 630\10-0,4 -1 узел 01.09.2016 508,47 3 Замена вводной ячейки в РУ-0,4кВ 1-ый узел 01.09.2016 127,12 4 Замена КТПН на 8узле с установкой сухого трансформатора 250\10-0,4кВ 01.08.2016 423,73 5 Привести трансформаторы и узлы присоединений вводов в соответствие с ПУЭ и ПТЭЭП Северный в\з, Южный в\з, ГНС, Железняки 01.09.2016 56,50 6 Мероприятия по сокращению потерь электрической энергии - устранение дефектов, обнаруженных при проведении тепловизионного контроля и ежегодный тепловиз.контроль Северный в\з, н\ст Железняки, Южный в\з, Турынино, ГНС 03.10.2016 32,59 7 Установка компенсирующих устройств КУ-0,38 узел 1 ТП-1, 200кВар Северный в\з 01.09.2016 254,24 8 Замена электрических счетчиков согласно, актов электроснабжающих организаций ПНС г. Калуги, скважины в области 01.12.2016 127,12 9 Замена светильников с лампами ДРЛ на светодиодные 01.12.2016 1 906,78 10 Дооснащение объектов г. Калуги системой АИИКУЭ 01.12.2016 3 559,32 11 Нормализация нагрузки вторичных цепей измерительных тр-ров тока и напряжения системы АИИСКУЭ г. Калуги 01.12.2016 127,12 12 Установка систем GPS\ГЛОНАСС на средства автомобильного транспорта (моторное топливо) 01.10.2016 50,85 Итого 2016 год 10 563,67 2017 год Мероприятия не планируются Итого 2017 год 0 2018 год Мероприятия не планируются Итого 2018 год 0 Водоснабжение (техническая вода) 2016 год 1 Замена кабельной линии Ф3 от П\С 141 Приокская до РУ 6кВ РП База ВКХ (ТВ-1) 01.09.2016 12 711,86 2 Привести трансформаторы и узлы присоединений вводов в соответствие с ПУЭ и ПТЭЭП (ТВ-1,ТВ-2) 01.09.2016 28,25 3 Мероприятия по сокращению потерь электрической энергии - устранение дефектов, обнаруженных при проведении тепловизионного контроля и ежегодный тепловиз.контроль ТВ-1, ТВ-2 03.10.2016 13,04 Итого 2016 год 12 753,15 2017 год Мероприятия не планируются Итого 2017 год 0 2018 год Мероприятия не планируются Итого 2018 год 0 Водоотведение 2016 год 1 Замена кабельной линии Ф15 от П\С 141 Приокская до РУ-6кВ КНС-1 01.09.2016 12711,86 2 Мероприятия по сокращению потерь электрической энергии - устранение дефектов, обнаруженных при проведении тепловизионного контроля и ежегодный тепловиз.контроль КНС Б.Малинники, КНС-1, КНС Малинники, КНС Терепец, КНС Силикатный, КНС КЗАЭ 03.10.2016 39,11 3 Замена светильников с лампами ДРЛ на светодиодные 01.12.2016 1906,78 4 Установка систем GPS\ГЛОНАСС на средства автомобильного транспорта (моторное топливо) 01.10.2016 50,85 Итого 2016 год 14708,60 2017 год Мероприятия не планируются Итого 2017 год 0 2018 год Мероприятия не планируются Итого 2018 год 0

## Раздел III

## Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод)

N п/п Показатели производственной деятельности Единицы измерения 2016 год 2017 год 2018 год 1 2 3 4 5 6 Водоснабжение (питьевая вода) Планируемый объем подачи воды тыс. куб.м 41900,60 41900,60 41900,60 Водоснабжение (техническая вода) Планируемый объем подачи воды тыс. куб.м 1857,87 1857,87 1857,87 Водоотведение Планируемый объем принимаемых сточных вод тыс. куб.м 38596,50 38596,50 38596,50

Раздел IV

## Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы

N п/п Наименование потребностей Единицы измерения Сумма финансовых потребностей в год 1 2 3 4 2016 год Водоснабжение (питьевая вода) Объем финансовых потребностей тыс. руб. 872186,99 Водоснабжение (техническая вода) Объем финансовых потребностей тыс. руб. 38976,55 Водоотведение Объем финансовых потребностей тыс. руб. 556431,73 2017 год Водоснабжение (питьевая вода) Объем финансовых потребностей тыс. руб. 920912,65 Водоснабжение (техническая вода) Объем финансовых потребностей тыс. руб. 39988,75 Водоотведение Объем финансовых потребностей тыс. руб. 585712,95 2018 год Водоснабжение (питьевая вода) Объем финансовых потребностей тыс. руб. 969830,96 Водоснабжение (техническая вода) Объем финансовых потребностей тыс. руб. 41928,90 Водоотведение Объем финансовых потребностей тыс. руб. 613079,64

## Раздел V

## Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения *

N п/п Наименование показателя Значение показателя 1 2 3 2016 год Не утверждены 2017 год Не утверждены 2018 год Не утверждены

## * - по причине отсутствия утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения данный раздел не заполняется.

## Раздел VI

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности деятельности и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности.

## Раздел VII

## Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год

| N п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | План 2014 года | Факт 2014 года | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Водоснабжение (питьевая вода) |  |  |  |  |
| Объем подачи воды | тыс.куб.м | 43466,0 | 41 517,35 | 1948,65 |
| Отчет о выполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения |
| 1 | Капитальный ремонт станции II-го подъема Южного водозабора | тыс.руб. |  | 77,23 | -77,23 |
| 2 | Капитальный ремонт артезианской скважины №1 с.Барятино | тыс.руб. |  | 896,85 | -896,85 |
| 3 | Капитальный ремонт водопроводных сетей Д=110 мм, протяж. 1000 п.м., г.Медынь, ул.Набережная | тыс.руб. |  | 448,02 | -448,02 |
| 4 | Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) в адм.здании Износковского участка ВКХ | тыс.руб. |  | 55,21 | -55,21 |
| 5 | Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) в адм.здании Перемышльского участка ВКХ | тыс.руб. |  | 53,14 | -53,14 |
| 6 | Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) в адм.здании Товарковского участка ВКХ | тыс.руб. |  | 69,42 | -69,42 |
| 7 | Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) в адм.здании Юхновского участка ВКХ | тыс.руб. |  | 99,20 | -99,20 |
| 8 | Установка водоподготовки 25 куб.м./час в с.Барятино Калужской области | тыс.руб. |  | 5 516,10 | -5 516,10 |
| 9 | Установка водоподготовки 25 куб.м./час в с.Корекозево Перемышльского р-на Калужской области | тыс.руб. |  | 1 696,97 | -1 696,97 |
| 10 | Капитальный ремонт сети водоснабжения по ул.Маяковского, 2-ой Городской проезд г.Калуга | тыс.руб. |  | 44 641,20 | -44 641,20 |
| 11 | Капитальный ремонт водопроводной сети г.Калуга, ул.Пухова, д.56 | тыс.руб. |  | 2 389,00 | -2 389,00 |
| 12 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения г.Калуга, ул.Труда | тыс.руб. |  | 4,40 | -4,40 |
| 13 | Капитальный ремонт водопроводных сетей Д=110 мм, протяж. 1000 п.м., г.Медынь, ул.Набережная | тыс.руб. |  | 448,00 | -448,00 |
| Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды |
| 1 | Мероприятия не планировались | тыс.руб. |  |  | 0 |
| Отчет о выполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| 1 | Повысительные насосные станции (22 шт.) г.Калуга. Установка инфракрасных обогревателей с терморегуляторами. Исключение центральной системы отопления | тыс.руб. | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| 2 | Замена н/а 315 кВт 6 кВ на 200 кВт 0,4 кВ с установкой преобразователя частоты и дополнительного трансформатора г.Людиново | тыс.руб. | 1 800,00 |  | 1 800,00 |
| 3 | Установка узла учета газа г.Думиничи пер. Б.Пролетарский 34 | тыс.руб. |  | 8,12 | -8,12 |
| 4 | Установка узла учета газа г.Жиздра ул.Пушкина 1/14 адм.здание | тыс.руб. |  | 1,50 | -1,50 |
| 5 | Установка узла учета газа г.Жиздра ул.Пушкина 1/14 гаражи | тыс.руб. |  | 8,12 | -8,12 |
| 6 | Установка узла учета газа г.Людиново ул.К.Маркса, 31, РМЦ | тыс.руб. |  | 8,12 | -8,12 |
| 7 | Установка узла учета газа г.Людиново ул.К.Маркса, 35, АБК | тыс.руб. |  | 1,50 | -1,50 |
| 8 | Установка узла учета газа г.Людиново ул.К.Маркса, 35, гаражи | тыс.руб. |  | 1,50 | -1,50 |
| 9 | Установка узла учета тепловой энергии на станции II подъема Южного водозабора | тыс.руб. |  | 70,88 | -70,88 |
| 10 | АИИСКУЭ в г.Людиново | тыс.руб. |  | 3 071,87 | -3 071,87 |
| 11 | Газификация котельной в г.Юхнов ул.Ленина, д.75 А | тыс.руб. |  | 31,60 | -31,60 |
| 12 | Установка энергосберегающего оборудования | тыс.руб. |  | 12 054,20 | -12 054,20 |
| 1 | Повысительные насосные станции (22 шт.) г.Калуга. Установка инфракрасных обогревателей с терморегуляторами. Исключение центральной системы отопления | тыс.руб. | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов |
|  | Мероприятия не планировались | тыс.руб. |  |  | 0 |
| Водоотведение |  |  |  |  |
| Объем принимаемых сточных вод | тыс.куб.м | 38333,40 | 37804,83 | 528,57 |
| Отчет о выполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения |
| 1 | Очистные сооружения канализации в с.Головтеево Малоярославецкого района | тыс.руб. |  | 2 670,80 | -2 670,80 |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ Боровский район г.Балабаново | тыс.руб. |  | 88,80 | -88,80 |
| 3 | Очистные сооружения г.Ермолино | тыс.руб. |  | 21 484,10 | -21 484,10 |
| 4 | Канализационный коллектор Д=1200 мм, L=566,3 п.м. по ул.С.Щедрина (о К4 до камеры 3) | тыс.руб. |  | 2 672,90 | -2 672,90 |
| Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод |
|  | Мероприятия не планировались | тыс.руб. |  |  | 0 |
| Отчет о выполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| 1 | Замена насосных агрегатов напряжением 6 кВт на агрегаты напряжением 0,4 кВт с установкой преобразователя частоты и заменой силовых трансформаторов г.Калуга, КНС "КЗАЭ" | тыс.руб. | 7 500,00 | 1 686,44 | 5 813,56 |
| Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов |
|  | Мероприятия не планировались | тыс.руб. |  |  | 0 |
| Водоснабжение (техническая вода) |  |  |  |  |
| Объем подачи воды | тыс.куб.м | 3 156,90 | 4 463,34 | -1 306,44 |
| Отчет о выполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения |
|  | Мероприятия не планировались | тыс.руб. |  |  |  |
| Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды |
|  | Мероприятия не планировались | тыс.руб. |  |  | 0 |
| Отчет о выполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| 1 | Замена насосного агрегата Р=320 кВт, U=6 кВт насосным агрегатом Р=160 кВт, U=0,4 кВт и установкой преобразователя частоты. Насосная станция технической воды 2 подъема ул.Хрустальная , г.Калуга | тыс.руб. | 1 728,10 | 1 288,10 | 440,00 |
| Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов |
|  | Мероприятия не планировались | тыс.руб. |  |  | 0 |

## Раздел VIII

## Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятий Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. 1 2 3 4 Водоснабжение (питьевая вода) 2016 год Мероприятия не планировались Итого 2016 год 0 2017 год Мероприятия не планировались Итого 2017 год 0 2018 год Мероприятия не планировались Итого 2018 год 0 Водоснабжение (техническая вода) 2016 год Мероприятия не планировались Итого 2016 год 0 2017 год Мероприятия не планировались Итого 2017 год 0 2018 год Мероприятия не планировались Итого 2018 год 0 Водоотведение 2016 год Мероприятия не планировались Итого 2016 год 0 2017 год Мероприятия не планировались Итого 2017 год 0 2018 год Мероприятия не планировались Итого 2018 год 0