|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **МИНИСТЕРСТВО** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **П Р И К А З** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от | 19 декабря 2016 г. | № | 255-РК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Об утверждении производственной программы в  сфере водоснабжения и  (или) водоотведения для  государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» на территории муниципального образования городское поселение «Город Кондрово» на 2017-2019 годы** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (в ред. постановлений Правительства РФ от 26.03.2014 № 230, от 31.05.2014 № 503, от 04.09.2015 № 941), постановлением Правительства Калужской области от 06.10.2016 № 539 «О реорганизации министерства конкурентной политики Калужской области», Положением о министерстве конкурентной политики Калужской области, утверждённым постановлением Правительства Калужской области от 04.04.2007 № 88 (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 07.06.2007 № 145, от 06.09.2007 № 214, от 09.11.2007 № 285, от 22.04.2008 № 171, от 09.09.2010 № 355, от 17.01.2011 № 12, от 24.01.2012 № 20, от 02.05.2012 № 221, от 05.06.2012 № 278, от 17.12.2012 № 627, от 01.03.2013 № 112, от 02.08.2013 № 403, от 26.02.2014 № 128, от 26.03.2014 № 196, от 01.02.2016 № 62, от 18.05.2016 № 294, от 16.11.2016 № 617), на основании протокола заседания комиссии по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской области от  19.12.2016 **ПРИКАЗЫВАЮ**: |
|  1. Утвердить производственную программу в сфере водоснабжения и  (или)  водоотведения для  государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» на территории муниципального образования городское поселение «Город Кондрово» на 2017-2019 годы согласно приложению к настоящему приказу. |
|  2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Министр** | **Н.В. Владимиров** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | к приказу министерстваконкурентной политикиКалужской области |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 19.12.2016 № 255-РК |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММАв сфере водоснабжения и (или) водоотведения для государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» на территории муниципального образования городское поселение «Город Кондрово» на 2017-2019 годы** |
|  |  |  |
|  Раздел I |
| Паспорт производственной программы |
| Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | Государственное предприятие Калужской области «Калугаоблводоканал» 248002, Калужская область, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Министерство конкурентной политики Калужской области,ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 |
| Период реализации производственной программы | 2017-2019 годы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Раздел II |
|  2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения |
| № | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2017 год |  |  |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |  |  |
| - |
| Техническая вода |  |  |
|  | Замена задвижек и пожарных гидрантов | 01.10.2017 | 55,62 |
|  | Водоразборные колонки: ремонт на месте неисправных колонок с проверкой работы эжектора и других частей колонки, ремонт и асфальтирование площадок и от | 01.11.2017 | 51,66 |
|  | Колодцы и камеры: устранение свищей, заделка расстроенной кладки, ремонт колодцев и камер с установкой колец, плит перекрытий, люков | 01.10.2017 | 25,09 |
|  | Водонапорные башни: мелкий ремонт баков, внутренних трубопроводов и арматуры. | 01.08.2017 | 1,11 |
|  | Насосные агрегаты: смена прокладок, набивка сальников, смазка уплотнительных колец, снятие крышек и установление разбега ротора. | 01.12.2017 | 7,43 |
|  | Трубопроводы: заделка отдельных мест утечек с постановкой ремонтных муфт, хомутов или сваркой, подчеканка раструбов | 01.12.2017 | 158,03 |
|  |  | Итого 2017 год | 298,94 |
| Транспортировка воды |  |  |
| - |
| Водоотведение |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2017 год | 0 |
| Транспортировка сточных вод |  |  |
| - |
| 2018 год |  |  |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |  |  |
| - |
| Техническая вода |  |  |
|  | Насосные агрегаты: смена прокладок, набивка сальников, смазка уплотнительных колец, снятие крышек и установление разбега ротора. | 01.12.2018 | 7,78 |
|  | Трубопроводы: заделка отдельных мест утечек с постановкой ремонтных муфт, хомутов или сваркой, подчеканка раструбов | 01.12.2018 | 164,68 |
|  | Колодцы и камеры: устранение свищей, заделка расстроенной кладки, ремонт колодцев и камер с установкой колец, плит перекрытий, люков | 01.10.2018 | 26,28 |
|  | Водоразборные колонки: ремонт на месте неисправных колонок с проверкой работы эжектора и других частей колонки, ремонт и асфальтирование площадок и от | 01.11.2018 | 51,36 |
|  | Водонапорные башни: мелкий ремонт баков, внутренних трубопроводов и арматуры. | 01.08.2018 | 1,16 |
|  | Замена задвижек и пожарных гидрантов | 01.10.2018 | 48,53 |
|  |  | Итого 2018 год | 299,79 |
| Транспортировка воды |  |  |
| - |
| Водоотведение |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2018 год | 0 |
| Транспортировка сточных вод |  |  |
| - |
| 2019 год |  |  |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |  |  |
| - |
| Техническая вода |  |  |
|  | Насосные агрегаты: смена прокладок, набивка сальников, смазка уплотнительных колец, снятие крышек и установление разбега ротора. | 01.12.2019 | 8,15 |
|  | Замена задвижек и пожарных гидрантов | 01.10.2019 | 45,45 |
|  | Водоразборные колонки: ремонт на месте неисправных колонок с проверкой работы эжектора и других частей колонки, ремонт и асфальтирование площадок и от | 01.11.2019 | 55,23 |
|  | Трубопроводы: заделка отдельных мест утечек с постановкой ремонтных муфт, хомутов или сваркой, подчеканка раструбов | 01.12.2019 | 172,49 |
|  | Водонапорные башни: мелкий ремонт баков, внутренних трубопроводов и арматуры. | 01.08.2019 | 1,22 |
|  | Колодцы и камеры: устранение свищей, заделка расстроенной кладки, ремонт колодцев и камер с установкой колец, плит перекрытий, люков | 01.10.2019 | 27,53 |
|  |  | Итого 2019 год | 310,07 |
| Транспортировка воды |  |  |
| - |
| Водоотведение |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2019 год | 0 |
| Транспортировка сточных вод |  |  |
| - |
|  2.2. Перечень плановых мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения |
| № | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2017 год |  |  |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |  |  |
| - |
| Техническая вода |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2017 год | 0 |
| Транспортировка воды |  |  |
| - |
| Водоотведение |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2017 год | 0 |
| Транспортировка сточных вод |  |  |
| - |
| 2018 год |  |  |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |  |  |
| - |
| Техническая вода |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2018 год | 0 |
| Транспортировка воды |  |  |
| - |
| Водоотведение |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2018 год | 0 |
| Транспортировка сточных вод |  |  |
| - |
| 2019 год |  |  |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |  |  |
| - |
| Техническая вода |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2019 год | 0 |
| Транспортировка воды |  |  |
| - |
| Водоотведение |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2019 год | 0 |
| Транспортировка сточных вод |  |  |
| - |
|  2.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения |
| № | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2017 год |  |  |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |  |  |
| - |
| Техническая вода |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2017 год | 0 |
| Транспортировка воды |  |  |
| - |
| Водоотведение |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2017 год | 0 |
| Транспортировка сточных вод |  |  |
| - |
| 2018 год |  |  |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |  |  |
| - |
| Техническая вода |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2018 год | 0 |
| Транспортировка воды |  |  |
| - |
| Водоотведение |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2018 год | 0 |
| Транспортировка сточных вод |  |  |
| - |
| 2019 год |  |  |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |  |  |
| - |
| Техническая вода |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2019 год | 0 |
| Транспортировка воды |  |  |
| - |
| Водоотведение |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2019 год | 0 |
| Транспортировка сточных вод |  |  |
| - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Раздел III |
| Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод) |
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единицы измерения | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |  |  |  |  |
|  | Планируемый объем подачи воды | тыс. куб.м | - | - | - |
| Техническая вода |  |  |  |  |
|  | Планируемый объем подачи воды | тыс. куб.м | 166,05 | 166,05 | 166,05 |
| Транспортировка воды |  |  |  |  |
|  | Планируемый объем подачи воды | тыс. куб.м | - | - | - |
| Водоотведение |  |  |  |  |
|  | Планируемый объем сточных вод | тыс. куб.м | 443,16 | 443,16 | 443,16 |
| Транспортировка сточных вод |  |  |  |  |
|  | Планируемый объем сточных вод | тыс. куб.м | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел IV |
| Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы |
| N п/п | Наименование потребностей | Единицы измерения | Сумма финансовых потребностей в год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2017 |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 3 838,3 |
|  | Техническая вода |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
|  | Транспортировка воды |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 5 154,98 |
|  | Водоотведение |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
| 2018 |  |  |
|  | Водоотведение |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 4 085,28 |
|  | Техническая вода |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
|  | Транспортировка воды |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 5 337,03 |
|  | Водоотведение |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
| 2019 |  |  |
|  | Водоотведение |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 4 244,33 |
|  | Техническая вода |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
|  | Транспортировка воды |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 5 533,75 |
|  | Водоотведение |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел V |
| Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения \* |
| N п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1 | 2 | 3 |
| 2017 год | Не установлены |
| 2018 год | Не установлены |
| 2019 год | Не установлены |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел VI |
| Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия |
| Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности деятельности и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел VII |
| Отчет об исполнении производственной программыза 2015 год |
| Ранее организация не осуществляла регулируемую деятельность |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел VIII |
| Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов |
|  2.1. Перечень плановых мероприятий направленных на повышение качества обслуживания абонентов объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения |
| № | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |  |  |
| 2017 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2017 год | 0 |
| 2018 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2018 год | 0 |
| 2019 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2019 год | 0 |
| Техническая вода |  |  |
| 2017 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2017 год | 0 |
| 2018 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2018 год | 0 |
| 2019 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2019 год | 0 |
| Транспортировка воды |  |  |
| 2017 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2017 год | 0 |
| 2018 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2018 год | 0 |
| 2019 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2019 год | 0 |
| Водоотведение |  |  |
| 2017 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2017 год | 0 |
| 2018 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2018 год | 0 |
| 2019 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2019 год | 0 |
| Транспортировка сточных вод |  |  |
| 2017 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2017 год | 0 |
| 2018 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2018 год | 0 |
| 2019 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2019 год | 0 |