|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **МИНИСТЕРСТВО** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **П Р И К А З** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от | 28 ноября 2016 г. | | | | № | 86-РК | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | | | | | | | | |
| **О внесении изменений в приказ министерства тарифного регулирования Калужской области  от 16.11.2015 № 324-РК «Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения для унитарного муниципального предприятия «Водоканал» на 2016-2018 годы»** | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | | | | | | | | |
| В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от  29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (в ред. постановлений Правительства РФ от 26.03.2014 № 230, от 31.05.2014 № 503, от 04.09.2015 № 941), Положением о министерстве конкурентной политики Калужской области, утверждённым постановлением Правительства Калужской области от 04.04.2007 № 88  (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 07.06.2007 № 145, от 06.09.2007 № 214, от 09.11.2007 № 285, от 22.04.2008 № 171, от 09.09.2010 № 355, от 17.01.2011 № 12, от 24.01.2012 № 20, от 02.05.2012 № 221, от 05.06.2012 № 278, от 17.12.2012 № 627, от 01.03.2013 № 112, от 02.08.2013 № 403, от 26.02.2014 № 128, от 26.03.2014 № 196, от 01.02.2016 № 62, от 18.05.2016 № 294, от 16.11.2016 № 617), на основании протокола заседания комиссии по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской области от 28.11.2016 **ПРИКАЗЫВАЮ**: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Внести изменения в приказ министерства тарифного регулирования Калужской области от 16.11.2015 № 324-РК «Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения для унитарного муниципального предприятия «Водоканал» на 2016-2018 годы» (далее – приказ), изложив приложение к приказу в новой редакции, согласно приложению к настоящему приказу. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Министр** | | | | | | | **Н.В. Владимиров** | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | к приказу министерства | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | конкурентной политики | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | Калужской области | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | от 28.11.2016 № 86-РК | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  | «Приложение | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | к приказу министерства | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | тарифного регулирования | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | Калужской области | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | от 16.11.2015 № 324-РК | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА в сфере водоснабжения и водоотведения для Унитарного муниципального предприятия «Водоканал» на 2016-2018 годы** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Раздел I | | | | | | | | | | | | | | | |
| Паспорт производственной программы | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | | | | | | | | УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ", 249096,ОБЛАСТЬ КАЛУЖСКАЯ,,ГОРОД МАЛОЯРОСЛАВЕЦ, "ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ" | | | | | | | |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | | | | | | | | Министерство тарифного регулирования Калужской области, ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 | | | | | | | |
| Период реализации производственной программы | | | | | | | | 2016-2018 годы | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел II | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование мероприятия | | | | | График реализации мероприятий | | | | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 2016 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Ремонт пожарных гидрантов - 16 шт | | | | | 31.12.2016 | | | | | 168,47 | | | | |
|  | Замена пожарных гидрантов - 11шт | | | | | 31.07.2016 | | | | | 161,61 | | | | |
|  | Ремонт водопроводных сетей d-100 мм - 0,1км | | | | | 31.12.2016 | | | | | 205,31 | | | | |
|  | Замена фланцев d-150мм - 8шт | | | | | 31.08.2016 | | | | | 6,51 | | | | |
|  | Замена фланцев d-100мм - 12шт | | | | | 31.08.2016 | | | | | 12,68 | | | | |
|  | Замена задвижек d-200мм - 3 шт | | | | | 31.08.2016 | | | | | 38,29 | | | | |
|  | Ремонт водопроводных колодцев диаметром 1,5м - 1шт | | | | | 30.06.2016 | | | | | 21,85 | | | | |
|  | Ремонт водопроводных колодцев диаметром 1м - 5шт | | | | | 30.09.2016 | | | | | 59,92 | | | | |
|  | Замена задвижек d-150мм - 4 шт | | | | | 31.07.2016 | | | | | 33,03 | | | | |
|  | Замена фланцев d-200мм - 6шт | | | | | 31.08.2016 | | | | | 8,82 | | | | |
|  | Замена задвижек d-100мм - 6шт | | | | | 31.07.2016 | | | | | 28,52 | | | | |
|  | Ремонт водопроводных сетей d-426 мм - 0,05км | | | | | 31.12.2016 | | | | | 428,79 | | | | |
|  | Ремонт водопроводных сетей d-219 мм - 0,074км | | | | | 31.12.2016 | | | | | 343,67 | | | | |
|  |  | | | | | Итого 2016 год | | | | | 1 517,47 | | | | |
| 2017 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Ремонт водопроводных сетей d-219 мм | | | | | 31.12.2017 | | | | | 409,17 | | | | |
|  | Замена фланцев d-200мм | | | | | 31.12.2017 | | | | | 10,5 | | | | |
|  | Ремонт водопроводных сетей d-100 мм | | | | | 31.12.2017 | | | | | 244,44 | | | | |
|  | Ремонт водопроводных колодцев диаметром 1м | | | | | 31.12.2017 | | | | | 71,34 | | | | |
|  | Ремонт пожарных гидрантов | | | | | 31.12.2017 | | | | | 215,98 | | | | |
|  | Замена задвижек d-100мм | | | | | 31.12.2017 | | | | | 33,95 | | | | |
|  | Замена задвижек d-150мм | | | | | 31.12.2017 | | | | | 39,32 | | | | |
|  | Замена пожарных гидрантов | | | | | 31.12.2017 | | | | | 138,84 | | | | |
|  | Ремонт водопроводных сетей d-426 мм | | | | | 31.12.2017 | | | | | 510,51 | | | | |
|  | Замена задвижек d-200мм | | | | | 31.12.2017 | | | | | 45,59 | | | | |
|  | Замена фланцев d-100мм | | | | | 31.12.2017 | | | | | 15,09 | | | | |
|  | Ремонт водопроводных колодцев диаметром 1,5м | | | | | 31.12.2017 | | | | | 26,01 | | | | |
|  | Замена фланцев d-150мм | | | | | 31.12.2017 | | | | | 7,75 | | | | |
|  |  | | | | | Итого 2017 год | | | | | 1 768,49 | | | | |
| 2018 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Ремонт водопроводных колодцев диаметром 1м | | | | | 31.12.2018 | | | | | 73,46 | | | | |
|  | Ремонт водопроводных сетей d-219 мм | | | | | 31.12.2018 | | | | | 421,28 | | | | |
|  | Замена пожарных гидрантов | | | | | 31.12.2018 | | | | | 142,95 | | | | |
|  | Замена задвижек d-150мм | | | | | 31.12.2018 | | | | | 40,48 | | | | |
|  | Ремонт водопроводных колодцев диаметром 1,5м | | | | | 31.12.2018 | | | | | 26,78 | | | | |
|  | Замена фланцев d-150мм | | | | | 31.12.2018 | | | | | 7,98 | | | | |
|  | Ремонт водопроводных сетей d-426 мм | | | | | 31.12.2018 | | | | | 525,62 | | | | |
|  | Замена задвижек d-100мм | | | | | 31.12.2018 | | | | | 34,96 | | | | |
|  | Замена задвижек d-200мм | | | | | 31.12.2018 | | | | | 46,93 | | | | |
|  | Замена фланцев d-100мм | | | | | 31.12.2018 | | | | | 15,54 | | | | |
|  | Замена фланцев d-200мм | | | | | 31.12.2018 | | | | | 10,82 | | | | |
|  | Ремонт водопроводных сетей d-100 мм | | | | | 31.12.2018 | | | | | 251,67 | | | | |
|  | Ремонт пожарных гидрантов | | | | | 31.12.2018 | | | | | 206,52 | | | | |
|  |  | | | | | Итого 2018 год | | | | | 1 804,99 | | | | |
| Техническая вода | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 2016 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 2016 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 2016 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Ремонт канализационной сети | | | | | 31.12.2016 | | | | | 607,38 | | | | |
|  |  | | | | | Итого 2016 год | | | | | 607,38 | | | | |
| 2017 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Ремонт канализационной сети | | | | | 31.12.2017 | | | | | 948,12 | | | | |
|  |  | | | | | Итого 2017 год | | | | | 948,12 | | | | |
| 2018 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Ремонт канализационной сети | | | | | 31.12.2018 | | | | | 967,69 | | | | |
|  |  | | | | | Итого 2018 год | | | | | 967,69 | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 2016 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. Перечень плановых мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование мероприятия | | | | | График реализации мероприятий | | | | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 2016 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2016 год | | | | | 0 | | | | |
| 2017 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2017 год | | | | | 0 | | | | |
| 2018 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2018 год | | | | | 0 | | | | |
| Техническая вода | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 2016 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 2016 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 2016 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2016 год | | | | | 0 | | | | |
| 2017 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2017 год | | | | | 0 | | | | |
| 2018 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2018 год | | | | | 0 | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 2016 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование мероприятия | | | | | График реализации мероприятий | | | | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 2016 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2016 год | | | | | 0 | | | | |
| 2017 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2017 год | | | | | 0 | | | | |
| 2018 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2018 год | | | | | 0 | | | | |
| Техническая вода | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 2016 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 2016 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 2016 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2016 год | | | | | 0 | | | | |
| 2017 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2017 год | | | | | 0 | | | | |
| 2018 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2018 год | | | | | 0 | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 2016 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел III | | | | | | | | | | | | | | | |
| Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод) | | | | | | | | | | | | | | | |
| N п/п | Показатели производственной деятельности | | | | Единицы измерения | | 2016 год | | | 2017 год | | | 2018 год | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | | | 5 | | | 6 | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |
|  | Планируемый объем подачи воды | | | | тыс. куб.м | | 2 577,45 | | | 2 577,45 | | | 2 577,45 | | |
| Техническая вода | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |
|  | Планируемый объем подачи воды | | | | тыс. куб.м | | - | | | - | | | - | | |
| Транспортировка воды | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |
|  | Планируемый объем подачи воды | | | | тыс. куб.м | | - | | | - | | | - | | |
| Водоотведение | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |
|  | Планируемый объем сточных вод | | | | тыс. куб.м | | 1 994,27 | | | 1 994,27 | | | 1 994,27 | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |
|  | Планируемый объем сточных вод | | | | тыс. куб.м | | - | | | - | | | - | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы | | | | | | | | | | | | | | | |
| N п/п | Наименование потребностей | | | | | | | Единицы измерения | | | Сумма финансовых потребностей в год | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | |
| 2016 | | | | | | | |  | | |  | | | | |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | |  | | |  | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | 47 194,07 | | | | |
|  | Техническая вода | | | | | | |  | | |  | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | - | | | | |
|  | Транспортировка воды | | | | | | |  | | |  | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | - | | | | |
|  | Водоотведение | | | | | | |  | | |  | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | 33 867,79 | | | | |
|  | Транспортировка сточных вод | | | | | | |  | | |  | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | - | | | | |
| 2017 | | | | | | | |  | | |  | | | | |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | |  | | |  | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | 48 896,02 | | | | |
|  | Техническая вода | | | | | | |  | | |  | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | - | | | | |
|  | Транспортировка воды | | | | | | |  | | |  | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | - | | | | |
|  | Водоотведение | | | | | | |  | | |  | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | 35 270,54 | | | | |
|  | Транспортировка сточных вод | | | | | | |  | | |  | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | - | | | | |
| 2018 | | | | | | | |  | | |  | | | | |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | |  | | |  | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | 52 227,16 | | | | |
|  | Техническая вода | | | | | | |  | | |  | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | - | | | | |
|  | Транспортировка воды | | | | | | |  | | |  | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | - | | | | |
|  | Водоотведение | | | | | | |  | | |  | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | 38 521,98 | | | | |
|  | Транспортировка сточных вод | | | | | | |  | | |  | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | - | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел V | | | | | | | | | | | | | | | |
| Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения \* | | | | | | | | | | | | | | | |
| N п/п | Наименование показателя | | | | | | | Значение показателя | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | 3 | | | | | | | |
| 2016 год | | | | | | | | Не установлены | | | | | | | |
| 2017 год | | | | | | | | Не установлены | | | | | | | |
| 2018 год | | | | | | | | Не установлены | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел VI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности деятельности и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел VII | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отчет об исполнении производственной программы за 2015 год | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование показателя | | | | Единицы измерения | | План 2015 года | | | Факт 2015 года | | | Отклонение | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | | | 5 | | | 6 | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |
| Объем подачи воды | | | | | тыс.руб. | | 2 773,83 | | | 2 306,55 | | | 467,28 | | |
| Объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственного процесса подачи воды | | | | | тыс.руб. | | 47 563,39 | | | 41 562,77 | | | 6 000,62 | | |
| Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | |  | | |  | | |
| Не планировались | | | | | тыс.руб. | |  | | |  | | |  | | |
| Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод | | | | | | | | | |  | | |  | | |
| Не планировались | | | | | тыс.руб. | |  | | |  | | |  | | |
| Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | | | | | | | | | |  | | |  | | |
| Не планировались | | | | | тыс.руб. | |  | | |  | | |  | | |
| Отчет о выполнении направленных на повышение качества обслуживания абонентов | | | | | | | | | |  | | |  | | |
| Не планировались | | | | | тыс.руб. | |  | | |  | | |  | | |
| Техническая вода | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |
| Объем сточных вод | | | | | тыс.руб. | | 2 142,59 | | | 1 890,1 | | | 252,49 | | |
| Объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственного процесса сточных вод | | | | | тыс.руб. | | 33 941,74 | | | 36 399,91 | | | -2 458,17 | | |
| Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | |  | | |  | | |
| Не планировались | | | | | тыс.руб. | |  | | |  | | |  | | |
| Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод | | | | | | | | | |  | | |  | | |
| Не планировались | | | | | тыс.руб. | |  | | |  | | |  | | |
| Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | | | | | | | | | |  | | |  | | |
| Не планировались | | | | | тыс.руб. | |  | | |  | | |  | | |
| Отчет о выполнении направленных на повышение качества обслуживания абонентов | | | | | | | | | |  | | |  | | |
| Не планировались | | | | | тыс.руб. | |  | | |  | | |  | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел VIII | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Перечень плановых мероприятий направленных на повышение качества обслуживания абонентов объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование мероприятия | | | | | График реализации мероприятий | | | | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | |
| 2016 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2016 год | | | | | 0 | | | | |
| Техническая вода | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2016 год | | | | | 0 | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2016 год | | | | | 0 | | | | |
| Водоотведение | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2016 год | | | | | 0 | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2016 год | | | | | 0 | | | | |
| 2017 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2017 год | | | | | 0 | | | | |
| Техническая вода | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2017 год | | | | | 0 | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2017 год | | | | | 0 | | | | |
| Водоотведение | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2017 год | | | | | 0 | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2017 год | | | | | 0 | | | | |
| 2018 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2018 год | | | | | 0 | | | | |
| Техническая вода | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2018 год | | | | | 0 | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2018 год | | | | | 0 | | | | |
| Водоотведение | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2018 год | | | | | 0 | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2018 год | | | | | 0 | | | | |
| ». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |