|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **МИНИСТЕРСТВО** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **П Р И К А З** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от | 28 ноября 2016 г. | | | | № | 96-РК | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| **Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения для Муниципального предприятия города Обнинска Калужской области «Коммунальное хозяйство» на 2017-2019 годы** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (в ред. постановлений Правительства РФ от 26.03.2014 № 230, от 31.05.2014 № 503, от 04.09.2015 № 941), Положением о министерстве конкурентной политики Калужской области, утверждённым постановлением Правительства Калужской области от 04.04.2007 № 88 (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 07.06.2007 № 145, от 06.09.2007 № 214, от 09.11.2007 № 285, от 22.04.2008 № 171, от 09.09.2010 № 355, от 17.01.2011 № 12, от 24.01.2012 № 20, от 02.05.2012 № 221, от 05.06.2012 № 278, от 17.12.2012 № 627, от 01.03.2013 № 112, от 02.08.2013 № 403, от 26.02.2014 № 128, от 26.03.2014 № 196, от 01.02.2016 № 62, от 18.05.2016 № 294, от 16.11.2016 № 617), на основании протокола заседания комиссии по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской области от 28.11.2016 **ПРИКАЗЫВАЮ:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Утвердить производственную программу в сфере водоснабжения и водоотведения для Муниципального предприятия города Обнинска Калужской области «Коммунальное хозяйство» на 2017-2019 годы согласно приложению к настоящему приказу. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| **Министр** | | | | | | | **Н.В. Владимиров** | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | к приказу министерства конкурентной политики Калужской области | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 28.11.2016 № 96-РК | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА в сфере водоснабжения и водоотведения для Муниципального предприятия города Обнинска Калужской области «Коммунальное хозяйство» на 2017-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Раздел I | | | | | | | | | | | | | | | |
| Паспорт производственной программы | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | | | | | | | | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА ОБНИНСКА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ «КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО», 249038, ОБЛАСТЬ КАЛУЖСКАЯ, ГОРОД ОБНИНСК, ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА, 97, | | | | | | | |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | | | | | | | | Министерство конкурентной политики Калужской области, ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 | | | | | | | |
| Период реализации производственной программы | | | | | | | | 2017-2019 годы | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел II | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование мероприятия | | | | | График реализации мероприятий | | | | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | |
| 2017 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2017 год | | | | | 0 | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2017 год | | | | | 0 | | | | |
| 2018 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2018 год | | | | | 0 | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2018 год | | | | | 0 | | | | |
| 2019 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2019 год | | | | | 0 | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2019 год | | | | | 0 | | | | |
| 2.2. Перечень плановых мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование мероприятия | | | | | График реализации мероприятий | | | | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | |
| 2017 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2017 год | | | | | 0 | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2017 год | | | | | 0 | | | | |
| 2018 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2018 год | | | | | 0 | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2018 год | | | | | 0 | | | | |
| 2019 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2019 год | | | | | 0 | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2019 год | | | | | 0 | | | | |
| 2.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование мероприятия | | | | | График реализации мероприятий | | | | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | |
| 2017 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2017 год | | | | | 0 | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2017 год | | | | | 0 | | | | |
| 2018 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2018 год | | | | | 0 | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2018 год | | | | | 0 | | | | |
| 2019 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2019 год | | | | | 0 | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2019 год | | | | | 0 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел III | | | | | | | | | | | | | | | |
| Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод) | | | | | | | | | | | | | | | |
| N п/п | Показатели производственной деятельности | | | | Единицы измерения | | 2017 год | | | 2018 год | | | 2019 год | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | | | 5 | | | 6 | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |
|  | Планируемый объем подачи воды | | | | тыс. куб.м | | - | | | - | | | - | | |
| Техническая вода | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |
|  | Планируемый объем подачи воды | | | | тыс. куб.м | | - | | | - | | | - | | |
| Транспортировка воды | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |
|  | Планируемый объем подачи воды | | | | тыс. куб.м | | - | | | - | | | - | | |
| Водоотведение | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |
|  | Планируемый объем сточных вод | | | | тыс. куб.м | | 25,64 | | | 25,64 | | | 25,64 | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |
|  | Планируемый объем сточных вод | | | | тыс. куб.м | | 66,86 | | | 66,86 | | | 66,86 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы | | | | | | | | | | | | | | | |
| N п/п | Наименование потребностей | | | | | | | Единицы измерения | | | Сумма финансовых потребностей в год | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | |
| 2017 | | | | | | | |  | | |  | | | | |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | |  | | |  | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | - | | | | |
|  | Техническая вода | | | | | | |  | | |  | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | - | | | | |
|  | Транспортировка воды | | | | | | |  | | |  | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | - | | | | |
|  | Водоотведение | | | | | | |  | | |  | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | 1 814,75 | | | | |
|  | Транспортировка сточных вод | | | | | | |  | | |  | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | 482,29 | | | | |
| 2018 | | | | | | | |  | | |  | | | | |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | |  | | |  | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | - | | | | |
|  | Техническая вода | | | | | | |  | | |  | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | - | | | | |
|  | Транспортировка воды | | | | | | |  | | |  | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | - | | | | |
|  | Водоотведение | | | | | | |  | | |  | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | 1 840,58 | | | | |
|  | Транспортировка сточных вод | | | | | | |  | | |  | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | 488,63 | | | | |
| 2019 | | | | | | | |  | | |  | | | | |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | |  | | |  | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | - | | | | |
|  | Техническая вода | | | | | | |  | | |  | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | - | | | | |
|  | Транспортировка воды | | | | | | |  | | |  | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | - | | | | |
|  | Водоотведение | | | | | | |  | | |  | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | 1 864,85 | | | | |
|  | Транспортировка сточных вод | | | | | | |  | | |  | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | 494,22 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел V | | | | | | | | | | | | | | | |
| Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения \* | | | | | | | | | | | | | | | |
| N п/п | Наименование показателя | | | | | | | Значение показателя | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | 3 | | | | | | | |
| 2017 год | | | | | | | | Не установлены | | | | | | | |
| 2018 год | | | | | | | | Не установлены | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | | | | Не установлены | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел VI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности деятельности и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел VII | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отчет об исполнении производственной программы за 2015 год | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ранее организация не осуществляла регулируемую деятельность | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел VIII | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Перечень плановых мероприятий направленных на повышение качества обслуживания абонентов объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование мероприятия | | | | | График реализации мероприятий | | | | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 2017 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2017 год | | | | | 0 | | | | |
| 2018 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2018 год | | | | | 0 | | | | |
| 2019 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2019 год | | | | | 0 | | | | |
| Техническая вода | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 2017 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2017 год | | | | | 0 | | | | |
| 2018 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2018 год | | | | | 0 | | | | |
| 2019 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2019 год | | | | | 0 | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 2017 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2017 год | | | | | 0 | | | | |
| 2018 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2018 год | | | | | 0 | | | | |
| 2019 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2019 год | | | | | 0 | | | | |
| Водоотведение | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 2017 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2017 год | | | | | 0 | | | | |
| 2018 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2018 год | | | | | 0 | | | | |
| 2019 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2019 год | | | | | 0 | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 2017 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2017 год | | | | | 0 | | | | |
| 2018 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2018 год | | | | | 0 | | | | |
| 2019 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2019 год | | | | | 0 | | | | |