| МИНИСТЕРСТВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П Р И К А З |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от | 11 декабря 2017 г. | № | 360-РК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О внесении изменения в приказ министерства тарифного регулирования Калужской области от 09.11.2015 № 245-РК «Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения для муниципального предприятия города Обнинска Калужской области «Водоканал» на 2016-2018 годы» (в ред. приказа министерства конкурентной политики Калужской области от 19.12.2016 № 222-РК) |  |  |  |  |  |  |
| В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (в ред. постановлений Правительства РФ от 26.03.2014 № 230, от 31.05.2014 № 503, от 04.09.2015 № 941, от 23.12.2016 № 1467, от 24.01.2017 № 54, от 17.11.2017 № 1390), постановлением Правительства Калужской области от 06.10.2016 № 539 «О реорганизации министерства конкурентной политики Калужской области», постановлением Правительства Калужской области от 04.04.2007 № 88 «О министерстве конкурентной политики Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 07.06.2007 № 145, от 06.09.2007 № 214, от 09.11.2007 № 285, от 22.04.2008 № 171, от 09.09.2010 № 355, от 17.01.2011 № 12, от 24.01.2012 № 20, от 02.05.2012 № 221, от 05.06.2012 № 278, от 17.12.2012 № 627, от 01.03.2013 № 112, от 02.08.2013 № 403, от 26.02.2014 № 128, от 26.03.2014 № 196, от 01.02.2016 № 62, от 18.05.2016 № 294, от 16.11.2016 № 617, от 18.01.2017 № 26, от 29.03.2017 № 173, от 26.07.2017 № 425, от 31.10.2017 № 623, от 06.12.2017 № 714), на основании протокола заседания комиссии по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской области от 11.12.2017 ПРИКАЗЫВАЮ: |
| 1. Внести изменение в приказ министерства тарифного регулирования Калужской области от 09.11.2015 № 245-РК «Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения для муниципального предприятия города Обнинска Калужской области «Водоканал» на 2016-2018 годы» (в ред. приказа министерства конкурентной политики Калужской области от 19.12.2016 № 222-РК) (далее – приказ), изложив приложение к приказу в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу. |
| 2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года. |
| Министр | Н.В. Владимиров |

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | к приказу министерства |
|  |  |  |  |  |  |  | конкурентной политики |
|  |  |  |  |  |  |  | Калужской области |
|  |  |  |  |  | от 11.12.2017 № 360-РК |
|  |  |  |  | «Приложение |
|  |  |  |  | к приказу министерства |
|  |  |  |  |  |  |  | тарифного регулирования |
|  |  |  |  |  |  |  | Калужской области |
|  |  |  |  |  | от 09.11.2015 № 245-РК |
| ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА в сфере водоснабжения и водоотведения для муниципального предприятия города Обнинска Калужской области «Водоканал» на 2016-2018 годы |
| Раздел I |
| Паспорт производственной программы |
| Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | Муниципальное предприятие города Обнинска Калужской области «Водоканал», 249033, Калужская область, город Обнинск, Пионерский проезд, 6, |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Министерство конкурентной политики Калужской области, ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 |
| Период реализации производственной программы | 2016-2018 годы |
| Раздел II |
| 2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения |
| № | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |  |  |
| 2016 год |  |  |
|  | В/з N 3: замена водоподъемных труб, скв. 89 | 31.12.2016 | 70,17 |
|  | Текущий ремонт аварийных вводов в ж/д по адресу: пр. Ленина, 186, пр. Маркса, 186, ул. Гагарина, 16 (2 ввода | 31.08.2016 | 69,27 |
|  | Текущее обслуживание ВПС (Ленина, 186) | 31.12.2016 | 18,26 |
|  | Капитальный ремонт сетей наружного водопровода ул. Гагарина. Участок от ВК-1037, ввод на универсам, до ВК-1041, ввод на школу N 14. Капитальный ремонт | 30.09.2016 | 846,5 |
|  | В/з N 2: текущий ремонт центробежного насоса (замена задвижки) | 30.09.2016 | 96,71 |
|  | В/з N 2: замена запорной арматуры водопроводных колодцев ВК 731, 732 | 30.06.2016 | 140,91 |
|  | Капитальный ремонт сетей наружного водопровода пр. Ленина. Участок от ВК-1043, ж/д N 174, до ВК-1081, врезка на школу N 15, Д - 110 мм, протяженностью 191,0 | 31.10.2016 | 1010,5 |
|  | В/з N 3: текущий ремонт и замена запорной арматуры в маш. зале | 30.09.2016 | 94,93 |
|  | В/ з N 2: замена запорной арматуры на скважинах N 12, 15) | 31.08.2016 | 17,09 |
|  | Диспетчеризация в/з N 4 с установкой шкафов управления (1 шкаф) | 28.02.2016 | 200 |
|  | В/з N 3: замена запорной арматуры на скважинах N 62, 65 | 31.08.2016 | 178,24 |
|  | В/з N 4: замена запорной арматуры | 31.12.2016 | 31,37 |
|  | В/з N 4: замена глубинного насоса скв. 7 (1 шт.) | 31.12.2016 | 99,5 |
|  | В/з N 3: замена глубинных насосов скважин 62, 65 (2 шт.) | 30.10.2016 | 113,95 |
|  | Текущее обслуживание и замена пожарных гидрантов | 31.12.2016 | 65,55 |
|  | Замена задвижек по адресам: ул. Калужская, 12 (ВК-974а, Д - 50), пр. Ленина | 31.12.2016 | 587,62 |
|  |  | Итого 2016 год | 3640,57 |
| 2017 год |  |  |
|  | Капитальный ремонт сетей наружного водопровода ул. Горького от ВК-50, ж/д N 28, до ВК-92, ж/д N 21 по ул. Комсомольской | 31.10.2017 | 1504 |
|  | Капитальный ремонт сетей наружного водопровода ул. Аксенова от ВК-836, перекресток с ул. Энгельса, до ВК-838, врезка на универсам | 31.07.2017 | 567,7 |
|  |  | Итого 2017 год | 2 071,7 |
| 2018 год |  |  |
|  | Замена задвижек d 150 мм по адресу пр. Ленина ВК-138 | 30.10.2018 | 10,38 |
|  | Ремонт аварийных вводов в ж/д по адресу ул. Гагарина 16 | 31.08.2018 | 15,79 |
|  | Замена задвижек d 200 мм по адресу пр. Ленина на ВК-1074, ВК-1059 | 30.05.2018 | 33,77 |
|  | Замена задвижек d 300 мм по адресу ул. Гагарина Вк-1175, ВК-1178 | 30.06.2018 | 72,2 |
|  | Замена стальных водопроводных труб по адресу ул. Курчатова d 325мм 10 п.м. | 30.11.2018 | 39,44 |
|  | Замена задвижек d 150 мм по адресу ул. Комсомольская ВК-97, ВК-118 | 30.09.2018 | 20,76 |
|  | Ремонт скважин в/з 3 (замена платы измерения для контроллера ИМ, системы управления скважинами) | 30.03.2018 | 40,13 |
|  | Ремонт электрических сетей в/з №2,3,4 | 30.09.2018 | 1,68 |
|  | Замена стальных водопроводных труб по адресу пр. Маркса d 530мм 8п.м. | 30.09.2018 | 39,75 |
|  | Замена затвора | 30.11.2018 | 12,6 |
|  | Ремонт щитового оборудования в/з № 2,3,4 ВПС | 30.08.2018 | 2,16 |
|  | Замена муфт по адресу ул. Гагарина 16 d 200мм | 30.05.2018 | 13,71 |
|  | Текущее обслуживание и ремонт оборудования в/з №3 северный водовод d600мм | 30.08.2018 | 72,33 |
|  | Текущее обслуживание и ремонт ВПС по адресу пр. Ленина 184 | 30.06.2018 | 23,43 |
|  | Текущее обслуживание и ремонт оборудования в/з №2 скв.13 | 30.09.2018 | 15,55 |
|  | Замена задвижек d 300 мм по адресу пр. Маркса ВК-1258 | 30.07.2018 | 36,1 |
|  | Ремонт щитового оборудования в/з 2,3,4 ВПС Ленина 184, Маркса 120 | 30.07.2018 | 15,99 |
|  | Замена пожарных гидрантов L=1,5м | 30.11.2018 | 12,1 |
|  | Ремонт электросетей в/з 2,3,4 | 30.03.2018 | 7,35 |
|  | Замена муфт по адресу ул. Калужская 1,9,15 d 150мм | 30.04.2018 | 17,62 |
|  | Замена стальных водопроводных труб по адресу Коммунальный проезд d 373мм 11 п.м. | 30.05.2018 | 38,74 |
|  | Ремонт щитового оборудования в/з 2,3,4 | 30.05.2018 | 6,87 |
|  | Ремонт расходомеров в/з 2,3,4 | 30.01.2018 | 0,49 |
|  | Замена задвижек по адресу ул. Гагарина колодец 1054 | 30.04.2018 | 28,1 |
|  | Ремонт скважин в/з 3 (дистанционное управление скважинами, ремонт расходомеров) | 30.05.2018 | 4,87 |
|  | Ремонт электрооборудования в/з 2,3,4 | 30.04.2018 | 4,75 |
|  | Замена задвижек по адресу ул. Курчатова колодец 45 | 30.04.2018 | 26,37 |
|  | Ремонт освещения № 2,3,4 | 30.11.2018 | 7,12 |
|  | Ремонт аварийных вводов в ж/д по адресу пр. Ленина 184 (правый и левый) | 31.08.2018 | 31,57 |
|  | Ремонт электрооборудования в/з 3 | 30.07.2018 | 2,48 |
|  | Замена стальных водопроводных труб по адресу ул. Курчатова d 273мм 11 п.м. | 30.09.2018 | 38,74 |
|  | Ремонт освещения в/з 2,3,4 | 30.01.2018 | 10,93 |
|  | Ремонт электрооборудования в/з №3 | 30.12.2018 | 1,35 |
|  | Замена задвижек по адресу ул. Комсомольская колодец 93 | 31.03.2018 | 16,95 |
|  | Текущее обслуживание и ремонт ВПС по адресу пр. Энгельса 16 | 30.08.2018 | 19,67 |
|  | Замена водозаборных колонок по адресу ул. Кошевого 16 | 30.08.2018 | 4,29 |
|  | Замена задвижек по адресу пр. Маркса колодец 818 | 30.04.2018 | 30,37 |
|  | Замена стальных водопроводных труб по адресу пр. Ленина d 219мм 12 п.м. | 30.06.2018 | 39,22 |
|  | Замена стальных водопроводных труб по адресу ул. Звездная d 219мм 12 п.м. | 30.10.2018 | 39,22 |
|  | Замена стальных водопроводных труб по адресу пр. Ленина d 530мм 8п.м. | 30.05.2018 | 39,75 |
|  | Замена стальных водопроводных труб по адресу пр. Ленина d 325мм 10 п.м. | 30.07.2018 | 39,47 |
|  | Замена муфт по адресу пр. Ленина d 200мм | 30.11.2018 | 13,71 |
|  | Замена водозаборных колонок по адресу ул. Маяковского 30 | 30.03.2018 | 4,29 |
|  | Текущее обслуживание и ремонт ВПС по адресу пр. Маркса 120 | 30.07.2018 | 23,43 |
|  | Замена пожарных гидрантов L=2,0м | 30.11.2018 | 13 |
|  | Замена водозаборных колонок по адресу ул. Московская 43 | 30.06.2018 | 4,29 |
|  | Ремонт освещения 2,3,4 | 30.09.2018 | 8,78 |
|  | Замена задвижек d 100 мм по адресу ул. Гурьянова ВК-563, 558 | 30.10.2018 | 11,1 |
|  | Ремонт щитового оборудования в/з 2,3,4 ВПС | 30.01.2018 | 7,82 |
|  | Ремонт освещения в/з ВПС Ленина 206 | 30.11.2018 | 2,12 |
|  | Замена задвижек d 200 мм по адресу ул. Гурьянова ВК-562 | 30.06.2018 | 16,89 |
|  | Ремонт блоков управления скважинами сентябрь | 30.09.2018 | 12,59 |
|  | Ремонт расходомеров в/з 2,3,4 | 30.12.2018 | 4,4 |
|  | Ремонт освещения ВПС | 30.04.2018 | 1,34 |
|  | Замена задвижек по адресу ул. Курчатова колодец 365 | 31.03.2018 | 18,01 |
|  | Замена муфт по адресу ул. Энгельса 16 d 200мм | 30.10.2018 | 13,71 |
|  | Замена задвижек d 250 мм по адресу ул. Курчатова ВК-896, ВК-893 | 30.08.2018 | 42,95 |
|  | Замена задвижек d 100 мм по адресу пр. Маркса ВК-990 | 30.11.2018 | 12,94 |
|  | Замена стальных водопроводных труб по адресу у. Цветкова d 426мм 9п.м. | 30.10.2018 | 37,46 |
|  | Замена стальных водопроводных труб по адресу Северный водовод d 426мм 9п.м. | 30.06.2018 | 37,46 |
|  | Текущее обслуживание и ремонт оборудования в/з №2 колодец 733 | 30.05.2018 | 21,42 |
|  | Текущее обслуживание и ремонт оборудования в/з №4 скв.5 | 30.07.2018 | 18,98 |
|  | Текущее обслуживание и ремонт оборудования в/з №4 насос 4 | 30.08.2018 | 34,47 |
|  | Замена задвижек по адресу пр. Маркса колодец 884 | 31.03.2018 | 18,4 |
|  | Текущее обслуживание и ремонт оборудования в/з №2 ц/б насос 3 | 30.06.2018 | 34,47 |
|  | Ремонт пожарных гидрантов | 30.11.2018 | 18,9 |
|  | Текущее обслуживание и ремонт оборудования в/з №2 ц/б насос 4 | 30.10.2018 | 5,47 |
|  | Текущее обслуживание и ремонт оборудования в/з №3 скв.71,73,89 | 30.06.2018 | 208,57 |
|  | Ремонт щитового оборудования в/з ВПС Ленина 134 | 30.04.2018 | 3,17 |
|  | Замена задвижек d 250 мм по адресу ул. Калужская ВК-961 | 30.09.2018 | 21,47 |
|  | Ремонт освещения №2,3,4 | 30.07.2018 | 17,76 |
|  | Ремонт блоков управления скважинами | 30.01.2018 | 5,59 |
|  | Текущее обслуживание и ремонт оборудования в/з №2 скв.9 | 30.04.2018 | 15,55 |
|  | Ремонт водопроводных колодцев №366,367 | 30.07.2018 | 23,08 |
|  | Ремонт аварийных вводов в ж/д по адресу пр. Ленина 186 (правый и левый) | 31.08.2018 | 31,57 |
|  | Ремонт блоков освещения в/з №2,3,4 | 30.03.2018 | 17,34 |
|  | Ремонт освещения ВПС Ленина 206 | 30.11.2018 | 1,1 |
|  |  | Итого 2018 год | 1 717,76 |
| Техническая вода |  |  |
| 2016 год |  |  |
| - |
| 2017 год |  |  |
| - |
| 2018 год |  |  |
| - |
| Транспортировка воды |  |  |
| 2016 год |  |  |
| - |
| 2017 год |  |  |
| - |
| 2018 год |  |  |
| - |
| Водоотведение |  |  |
| 2016 год |  |  |
|  | Ремонт вентиляции КНС-51 | 30.06.2016 | 21 |
|  | Текущее обслуживание трубопроводов и оборудования ОСК | 31.12.2016 | 23,68 |
|  | Замена запорной арматуры зд. насосной метантенков ОСК | 31.10.2016 | 26,42 |
|  | Замена запорной арматуры зд. метантенков ОСК | 30.09.2016 | 13,12 |
|  | Замена запорной арматуры КНС-51 | 31.05.2016 | 64,77 |
|  | Техническое обслуживание территории ОСК (сан. зона) | 30.09.2016 | 1,66 |
|  | Ремонт насосного оборудования и замена запорной арматуры зд. иловой насосной | 30.11.2016 | 323,39 |
|  | Замена сосунов на вторичном отстойнике N 1 | 30.06.2016 | 225 |
|  | Замена запорной арматуры зд. КНС ОСК | 30.04.2016 | 29,19 |
|  | Ремонт насосного оборудования КНС-1 | 31.07.2016 | 43,33 |
|  | Замена запорной арматуры зд. 206 ОСК | 31.08.2016 | 30,51 |
|  | Замена запорной арматуры КНС технопарка | 30.09.2016 | 6,53 |
|  | Замена насосного оборудования зд. первичных отстойников ОСК | 29.02.2016 | 41,57 |
|  | Текущий ремонт колодцев канализационных сетей города по адресам: квартал 7, ул. Горького, 5/2; квартал 4, пр. Ленина, 11/6; квартал 4, колодец № 422; квартал 8, пр. Ленина, 14; коллектор Д=1000 мм, квартал 14 у. Комсомольская, 38 – 39, квартал 14 у. Комсомольская, 39а, квартал 15 у. Осипенко, квартал 15 пр. Ленина, 27; квартал 17, пр. Ленина, 58; квартал 20 у. Победы, 23; квартал 20 пр. Ленина, 74; квартал 20 пр. Ленина, 78; квартал 29 у. Курчатова, 30; квартал 29 у. Ляшенко, 10; у. Жолию Кюри, 1; у. Энгельса, 15а; у. Аксенова, 11. | 31.12.2016 | 100,27 |
|  | Замена ходовой тележки на вторичном отстойнике N 1 | 31.05.2016 | 397,5 |
|  | Текущий ремонт оборудования решеток ОСК (замена гидроэлеватора и запорной арматуры) | 31.07.2016 | 169,1 |
|  | Текущий ремонт выпусков канализации по адресу: ул. Курчатова, 15 (выпуск 1, 2, 3); ул. Гагарина, 34 (выпуск 1); пр. Маркса, 73 (выпуск 1); пр. Маркса, 60 (выпуск 1, 2). | 31.08.2016 | 11,92 |
|  |  | Итого 2016 год | 1528,95 |
| 2017 год |  |  |
|  | Текущий ремонт и обслуживание централизованных систем и объектов водоотведения | 31.12.2017 | 929,01 |
|  | Замена ходовой тележки ТЗ на вторичном отстойнике №2 | 31.05.2017 | 225 |
|  | Замена сосунов на вторичном отстойнике №2 | 30.06.2017 | 397,5 |
|  |  | Итого 2017 год | 1 551,51 |
| 2018 год |  |  |
|  | Ремонт технологического оборудования ОСК здание 206 | 30.08.2018 | 16,7 |
|  | Ремонт тепловой завесы ЦМО | 30.09.2018 | 1,42 |
|  | Ремонт освещения зданий ОСК (линия2) | 30.07.2018 | 2,25 |
|  | Ремонт освещения зданий ОСК | 30.04.2018 | 11,96 |
|  | Ремонт освещения КНС1 | 30.07.2018 | 10,98 |
|  | Ремонт колодца 419 по адресу ул. Мигунова 8 | 30.06.2018 | 7,18 |
|  | Ремонт колодца 1353 по адресу Пионерский проезд | 30.06.2018 | 2,82 |
|  | Ремонт СУНС КНС 51 | 30.11.2018 | 8,17 |
|  | Ремонт электрических сетей КНС 51 | 30.08.2018 | 2,65 |
|  | Ремонт колодца 1049 по адресу ул. Курчатова 5 | 30.07.2018 | 14,85 |
|  | Ремонт технологического оборудования КНС-1 | 30.05.2018 | 44,72 |
|  | Ремонт щитового оборудования ЦМО, КНС 51, здание 206 | 30.08.2018 | 19,72 |
|  | Ремонт электрооборудования линии №2 ОСК | 30.07.2018 | 2,78 |
|  | Ремонт выпусков 1,2,3 по адресу ул. Курчатова 15 | 30.06.2018 | 1,65 |
|  | Ремонт системы автоматизации ЦМО | 30.09.2018 | 30,37 |
|  | Ремонт щитового оборудования здания ОСК | 30.05.2018 | 21,56 |
|  | Ремонт щитового оборудования ЦМО | 30.07.2018 | 4,17 |
|  | Ремонт технологического оборудования ОСК здание иловой насосной | 30.03.2018 | 152,03 |
|  | Ремонт технологического оборудования ОСК здание решеток | 30.07.2018 | 35,1 |
|  | Ремонт освещения зданий ОСК | 30.10.2018 | 18,09 |
|  | Ремонт выпусков 1 по адресу ул. Гагарина 34 | 30.07.2018 | 0,55 |
|  | Ремонт системы автоматики ОСК | 30.03.2018 | 3,13 |
|  | Ремонт колодца 1139 по адресу пр. Ленина 64 | 30.07.2018 | 14,85 |
|  | Ремонт электрических сетей ОСК линия 2 | 30.06.2018 | 1,58 |
|  | Ремонт расходомеров | 30.11.2018 | 6,13 |
|  | Ремонт освещения зданий ОСК (здание АБК) | 30.11.2018 | 4,53 |
|  | Ремонт электрических сетей ОСК линия 2 | 30.01.2018 | 3,67 |
|  | Ремонт технологического оборудования ОСК здание насосной метантенок | 28.02.2018 | 67,55 |
|  | Ремонт колодца 62, 63 по адресу пр. Ленина 7 | 30.05.2018 | 4,5 |
|  | Ремонт колодца 2128 по адресу ул. Ленина 120 | 30.09.2018 | 3,12 |
|  | Ремонт технологического оборудования КНС-Технопарк | 30.06.2018 | 13,92 |
|  | Ремонт систем контроля давления ОСК | 30.05.2018 | 3,3 |
|  | Ремонт приборов учета пара (здание метантенков ОСК) | 30.03.2018 | 3,53 |
|  | Ремонт освещения зданий ОСК (здание воздуходувки) | 30.08.2018 | 4,49 |
|  | Ремонт электрооборудования зданий ОСК | 30.03.2018 | 19,14 |
|  | Ремонт колодца 1109 по адресу пр. Ленина 74 | 30.07.2018 | 2,26 |
|  | Ремонт освещения зданий ОСК (здание гаража ОСК, ЦМО, УНС ОС, линия №2) | 30.11.2018 | 38,4 |
|  | Ремонт щитов управления задвижками КНС ОС | 30.03.2018 | 1,29 |
|  | Ремонт колодца 1344 по адресу Пионерский проезд | 30.05.2018 | 1,28 |
|  | Ремонт колодца 1087 по адресу пр. Ленина 68 | 30.07.2018 | 7,48 |
|  | Ремонт щитового оборудования здания ОСК | 28.02.2018 | 13,14 |
|  | Ремонт манометров | 30.01.2018 | 5,05 |
|  | Ремонт выпусков 1 по адресу ул. Кончаловского | 30.07.2018 | 0,55 |
|  | Ремонт колодца 448 по адресу пр. Ленина 19/1 | 30.06.2018 | 6,48 |
|  | Ремонт технологического оборудования КНС-51 | 30.05.2018 | 64,61 |
|  | Ремонт щитового оборудования здания ОСК | 30.04.2018 | 5,97 |
|  | Ремонт технологического оборудования КНС-ОС | 30.04.2018 | 67,85 |
|  | Ремонт щитового оборудования КНС 1 | 30.10.2018 | 4,39 |
|  | Ремонт освещения зданий ОСК | 30.07.2018 | 4,76 |
|  | Ремонт электрических сетей зданий ОСК | 30.05.2018 | 19,98 |
|  | Ремонт колодца 2127 по адресу пр. Ленина 120 | 30.08.2018 | 7,28 |
|  | Монтаж тепловой завесы ЦМО | 30.03.2018 | 6,78 |
|  | Ремонт манометров | 30.09.2018 | 13,63 |
|  | Ремонт щитового оборудования КНС Технопарк | 30.07.2018 | 5,39 |
|  | Ремонт щитового оборудования здания ОСК | 30.03.2018 | 7,47 |
|  | Ремонт электрических сетей зданий ОСК | 30.07.2018 | 28,83 |
|  | Ремонт мультиметра, кранов на манометры | 30.03.2018 | 0,77 |
|  | Ремонт колодца 46 по адресу ул. Менделеева 8/4 | 30.05.2018 | 2,82 |
|  | Монтаж сигнализации уровня аэротенков ОСК | 30.07.2018 | 33,58 |
|  | Ремонт колодца 3511 по адресу ул. Жолио-Кюри 9 | 30.08.2018 | 6,11 |
|  | Ремонт колодца 538 по адресу пр.Ленина 26 | 30.06.2018 | 7,28 |
|  | Ремонт освещения зданий ОСК | 28.02.2018 | 5,05 |
|  | Ремонт щитового оборудования КНС 2 | 30.11.2018 | 3,96 |
|  | Ремонт электрооборудования КНС1 | 30.10.2018 | 5,78 |
|  |  | Итого 2018 год | 941,38 |
| Транспортировка сточных вод |  |  |
| 2016 год |  |  |
| - |
| 2017 год |  |  |
| - |
| 2018 год |  |  |
| - |
| 2.2. Перечень плановых мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения |
| № | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |  |  |
| 2016 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2016 год | 0 |
| 2017 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2017 год | 0 |
| 2018 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2018 год | 0 |
| Техническая вода |  |  |
| 2016 год |  |  |
| - |
| 2017 год |  |  |
| - |
| 2018 год |  |  |
| - |
| Транспортировка воды |  |  |
| 2016 год |  |  |
| - |
| 2017 год |  |  |
| - |
| 2018 год |  |  |
| - |
| Водоотведение |  |  |
| 2016 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2016 год | 0 |
| 2017 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2017 год | 0 |
| 2018 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2018 год | 0 |
| Транспортировка сточных вод |  |  |
| 2016 год |  |  |
| - |
| 2017 год |  |  |
| - |
| 2018 год |  |  |
| - |
| 2.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения |
| № | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |  |  |
| 2016 год |  |  |
|  | Установка приборов учета электроэнергии на ВПС | 31.12.2016 | 500 |
|  | Замена электропечей ПЭТ-4 на ИК печи в павильонах скважин | 01.01.2016 | 12,6 |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 02.01.2016 | 4,2 |
|  | Капитальный ремонт системы теплоснабжения АБК ОСК, здание АБК, АБК в/з N 3, машинный зал, хлораторная | 31.12.2016 | 500 |
|  |  | Итого 2016 год | 1016,80 |
| 2017 год |  |  |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 31.12.2017 | 4,2 |
|  | Капитальный ремонт системы теплоснабжения АБК ОСК, здание АБК, АБК в/з N 3, машинный зал, хлораторная | 30.09.2017 | 300 |
|  | Замена электропечей ПЭТ-4 на ИК печи в павильонах скважин | 31.12.2017 | 12,6 |
|  | Установка приборов учета электроэнергии на ВПС | 31.12.2017 | 180 |
|  |  | Итого 2017 год | 496,8 |
| 2018 год |  |  |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 30.09.2018 | 0 |
|  | Модернизация оборудования станции второго подъема Вашутинского водозабора (2-й этап) | 30.09.2018 | 0 |
|  | Установка приборов учета электроэнергии на ВПС | 30.09.2018 | 0 |
|  | замена электропечей ПЭТ-4 на ИК печи в павильонах скважин | 30.09.2018 | 0 |
|  | Капитальный ремонт системы теплоснабжения АБК ОСК, здание АБК, АБК в/з №3, машинный зал, хлораторная | 30.09.2018 | 0 |
|  |  | Итого 2018 год | 0 |
| Техническая вода |  |  |
| 2016 год |  |  |
| - |
| 2017 год |  |  |
| - |
| 2018 год |  |  |
| - |
| Транспортировка воды |  |  |
| 2016 год |  |  |
| - |
| 2017 год |  |  |
| - |
| 2018 год |  |  |
| - |
| Водоотведение |  |  |
| 2016 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2016 год | 0 |
| 2017 год |  |  |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 31.12.2017 | 2,8 |
|  |  | Итого 2017 год | 2,8 |
| 2018 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2018 год | 0 |
| Транспортировка сточных вод |  |  |
| 2016 год |  |  |
| - |
| 2017 год |  |  |
| - |
| 2018 год |  |  |
| - |
| Раздел III |
| Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод) |
| N | Показатели производственной деятельности | Единицы измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |  |  |  |  |
|  | Планируемый объем подачи воды | тыс. куб.м | 11 590 | 11 590 | 11 110 |
| Техническая вода |  |  |  |  |
|  | Планируемый объем подачи воды | тыс. куб.м | - | - | - |
| Транспортировка воды |  |  |  |  |
|  | Планируемый объем подачи воды | тыс. куб.м | - | - | - |
| Водоотведение |  |  |  |  |
|  | Планируемый объем сточных вод | тыс. куб.м | 11 745,83 | 11 480 | 11 480 |
| Транспортировка сточных вод |  |  |  |  |
|  | Планируемый объем сточных вод | тыс. куб.м | - | - | - |
| Раздел IV |
| Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы |
| N | Наименование потребностей | Единицы измерения | Сумма финансовых потребностей в год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2016 |  |  |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 169 862,16 |
|  | Техническая вода |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
|  | Транспортировка воды |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
|  | Водоотведение |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 154 530,52 |
|  | Транспортировка сточных вод |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
| 2017 |  |  |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 175 069,59 |
|  | Техническая вода |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
|  | Транспортировка воды |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
|  | Водоотведение |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 157 548,09 |
|  | Транспортировка сточных вод |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
| 2018 |  |  |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 171 863,78 |
|  | Техническая вода |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
|  | Транспортировка воды |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
|  | Водоотведение |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 163 945,53 |
|  | Транспортировка сточных вод |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
| Раздел V |
| Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения |
| Наименование показателя | Ед. Изм. | План 2018 |
| Показатели качества питьевой воды |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,78 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения |
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,01 |
| Показатель надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 1,1 |
| Показатели качества очистки сточных вод |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (процентов) | % | 0 |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | % | 0 |
| Показатели энергетической эффективности |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 20 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | квт*ч/куб.м | 0,87 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | квт*ч/куб.м | 0,68 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | квт*ч/куб.м | 0,05 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | квт*ч/куб.м | 0,34 |
| Раздел VI |
| Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия |
| Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности деятельности не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности за предыдущий период регулирования. Расходы на реализацию производственной программы 2018 года увеличились на 2%. |
| Раздел VII |
| Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год |
| № | Наименование показателя | Единицы измерения | План 2016 года | Факт 2016 года | Отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |  |  |  |  |
| Объем подачи воды | тыс.куб.м. | 11 590 | 10 910,4 | 679,6 |
| Объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственного процесса подачи воды | тыс.руб. | 169 862,16 | 164 787,46 | 5 074,7 |
| Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения |  |  |
|  | Капитальный ремонт сетей наружного водопровода пр. Ленина. Участок от ВК-1043, ж/д №174, до ВК-1081, врезка на школу №15 Д-110мм протяженностью 191,0 | тыс.руб. | 1 010,5 | 1 132,9 | -122,4 |
|  | Текущее обслуживание и замена пожарных гидрантов | тыс.руб. | 65,55 | 0 | 65,55 |
|  | В/з № 2 :Замена запорной арматуры водопроводных колодцев ВК 731,732 | тыс.руб. | 140,91 | 0 | 140,91 |
|  | В/з № 3: текущий ремонт и замена запорной арматуры в маш. зале | тыс.руб. | 94,93 | 0 | 94,93 |
|  | В/з № 3: Замена водоподъемных труб, скв. 89 | тыс.руб. | 70,17 | 0 | 70,17 |
|  | Установка приборов учета электроэнергии на ВПС | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |
|  | Капитальный ремонт сетей наружного водопровода ул. Гагарина, Участок от ВК-1037, ввод на универсам, до ВК-1041, ввод на школу №14 Капитальный ремонт | тыс.руб. | 846,5 | 860,04 | -13,54 |
|  | В/з № 4: Замена запорной арматуры | тыс.руб. | 31,37 | 0 | 31,37 |
|  | В/з № 2: текущий ремонт центробежного насоса (замена задвижки) | тыс.руб. | 96,71 | 0 | 96,71 |
|  | В/з № 3 : замена глубинных насосов скважины 62,65(2 шт) | тыс.руб. | 113,95 | 0 | 113,95 |
|  | В/з № 4 : Замена глубинного насоса скв. 7 (1 шт) | тыс.руб. | 99,5 | 0 | 99,5 |
|  | Текущий ремонт аварийных вводов в ж/д по адресу: пр. Ленина 186, пр. Маркса 186, ул. Гагарина 16. | тыс.руб. | 69,27 | 0 | 69,27 |
|  | Устройство спиральных барьеров безопасности по периметру в/з №2,3,4 | тыс.руб. | 0 | 236,44 | -236,44 |
|  | Диспетчеризация в/з № 4 с установкой шкафов управления (1 шкаф) | тыс.руб. | 200 | 0 | 200 |
|  | Замена задвижек по адресам: ул. Калужская 12 (ВК 974а, Д-50) , пр. Ленина. | тыс.руб. | 587,62 | 0 | 587,62 |
|  | В/з № 3 : замена запорной арматуры на скважинах №№ 62,65 | тыс.руб. | 178,24 | 0 | 178,24 |
|  | В/з № 2: Замена запорной арматуры на скважинах №№ 12,15) | тыс.руб. | 17,09 | 0 | 17,09 |
|  | Монтаж запорной арматуры в действующий водопровод | тыс.руб. | 0 | 54,35 | -54,35 |
|  | Текущее обслуживание ВПС (Ленина 186) | тыс.руб. | 18,26 | 0 | 18,26 |
|  | Ремонт кровли здания Добринского в/забора | тыс.руб. | 0 | 92,36 | -92,36 |
| Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод |  |  |
| Не планировались | тыс.руб. |  |  |  |
| Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке |  |  |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | тыс.руб. | 4,2 | 17,62 | -13,42 |
|  | Ремонт системы теплоснабжения насосной станции мкр.32 в районе ж/д № 132 по ул. Ленина | тыс.руб. | 0 | 65,07 | -65,07 |
|  | Замена электропечей ПЭТ-4 на ИК печи в павильонах скважин | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |
|  | Капитальный ремонт системы теплоснабжения АБК ОСК, Здание АБК, АБК в/з №3, машинный зал, хлораторная | тыс.руб. | 500 | 0 | 500 |
|  | Ремонт системы теплоснабжения насосной станции №16, мкр.38 | тыс.руб. | 0 | 65,07 | -65,07 |
|  | Установка приборов учета электроэнергии на ВПС | тыс.руб. | 500 | 0 | 500 |
|  | Замена электропечей ПЭТ-4 на ИК печи в павильонах скважин | тыс.руб. | 12,6 | 0 | 12,6 |
| Отчет о выполнении направленных на повышение качества обслуживания абонентов |  |  |
| Не планировались | тыс.руб. |  |  |  |
| Техническая вода |  |  |  |  |
| - |
| Транспортировка воды |  |  |  |  |
| - |
| Водоотведение |  |  |  |  |
| Объем сточных вод | тыс.куб.м. | 11 745,83 | 10 320,5 | 1 425,33 |
| Объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственного процесса сточных вод | тыс.руб. | 154 530,52 | 139 071,03 | 15 459,49 |
| Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения |  |  |
|  | Замена запорной арматуры зд. КНС ОСК | тыс.руб. | 29,19 | 0 | 29,19 |
|  | Замена запорной арматуры зд. метантенков ОСК | тыс.руб. | 13,12 | 0 | 13,12 |
|  | Замена нососного оборудования зд. первичных отстойников ОСК | тыс.руб. | 41,57 | 0 | 41,57 |
|  | Замена ходовой тележки на вторичном отстойнике № 1 | тыс.руб. | 397,5 | 0 | 397,5 |
|  | Текущий ремонт оборудования решеток ОСК (замена гидроэлеватора и запорной арматуры) | тыс.руб. | 169,1 | 0 | 169,1 |
|  | Техническое обслуживание территории ОСК (сан. зона) | тыс.руб. | 1,66 | 0 | 1,66 |
|  | Замена сосунов на вторичном отстойнике № 1 | тыс.руб. | 225 | 0 | 225 |
|  | Замена запорной арматуры КНС Технопарка | тыс.руб. | 6,53 | 0 | 6,53 |
|  | Замена запорной арматуры зд.206 ОСК | тыс.руб. | 30,51 | 0 | 30,51 |
|  | Замена запорной арматуры зд. насосной метантенков ОСК | тыс.руб. | 26,42 | 0 | 26,42 |
|  | Текущий ремонт колодцев канализационных сетей города по адресам: Квартал 7, ул. Горького ,5/2;Квартал 4 ,Пр. Ленина, 11/6;Квартал 4 колодец № 422. | тыс.руб. | 100,27 | 0 | 100,27 |
|  | Ремонт насосного оборудования и замена запорной арматуры зд. иловой насосной | тыс.руб. | 323,39 | 0 | 323,39 |
|  | Ремонт вентиляции КНС-51 | тыс.руб. | 21 | 0 | 21 |
|  | Ремонт насосного оборудования КНС-1 | тыс.руб. | 43,33 | 0 | 43,33 |
|  | Текущий ремонт выпусков канализации по адресу: ул. Курчатова, 15 (Выпуск 1,2,3);ул. Гагарина, 34 (Выпуск 1);пр. Маркса, 73(Выпуск 1);пр. Маркса, 60(Выпуск 1,2). | тыс.руб. | 11,92 | 0 | 11,92 |
|  | Восстановление бетонного ограждения | тыс.руб. | 0 | 206,36 | 206,36 |
|  | Замена запорной арматуры КНС-51 | тыс.руб. | 64,77 | 65,58 | -0,81 |
|  | Текущее обслуживание трубопроводов и оборудования ОСК | тыс.руб. | 23,68 | 42,62 | -18,94 |
| Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод |  |  |
| Не планировались | тыс.руб. |  |  |  |
| Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке |  |  |
| Не планировались | тыс.руб. |  |  |  |
| Отчет о выполнении направленных на повышение качества обслуживания абонентов |  |  |
| Не планировались | тыс.руб. |  |  |  |
| Транспортировка сточных вод |  |  |  |  |
| - |
| Раздел VIII |
| Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов |
| № | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2016 год |  |  |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2016 год | 0 |
| Техническая вода |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2016 год | 0 |
| Транспортировка воды |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2016 год | 0 |
| Водоотведение |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2016 год | 0 |
| Транспортировка сточных вод |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2016 год | 0 |
| 2017 год |  |  |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2017 год | 0 |
| Техническая вода |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2017 год | 0 |
| Транспортировка воды |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2017 год | 0 |
| Водоотведение |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2017 год | 0 |
| Транспортировка сточных вод |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2017 год | 0 |
| 2018 год |  |  |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2018 год | 0 |
| Техническая вода |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2018 год | 0 |
| Транспортировка воды |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2018 год | 0 |
| Водоотведение |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2018 год | 0 |
| Транспортировка сточных вод |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2018 год | 0 |
| ». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |