|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **МИНИСТЕРСТВО** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **П Р И К А З** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от | 10 декабря 2018 г. | № | 360-РК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для муниципального предприятия МО «Город Белоусово» «Водоканал» на 2019-2023 годы** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (в ред. постановлений Правительства РФ от 26.03.2014 № 230, от 31.05.2014 № 503, от 04.09.2015 № 941, от 23.12.2016 № 1467, от 24.01.2017 № 54, от 17.11.2017 № 1390, от 08.10.2018 № 1206), постановлением Правительства Калужской области от 04.04.2007 № 88 «О министерстве конкурентной политики Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 07.06.2007 № 145, от 06.09.2007 № 214, от 09.11.2007 № 285, от 22.04.2008 № 171, от 09.09.2010 № 355, от 17.01.2011 № 12, от 24.01.2012 № 20, от 02.05.2012 № 221, от 05.06.2012 № 278, от 17.12.2012 № 627, от 01.03.2013 № 112, от 02.08.2013 № 403, от 26.02.2014 № 128, от 26.03.2014 № 196, от 01.02.2016 № 62, от 18.05.2016 № 294, от 16.11.2016 № 617, от 18.01.2017 № 26, от 29.03.2017 № 173, от 26.07.2017 № 425, от 31.10.2017 № 623, от 06.12.2017 № 714, от 18.12.2017 № 748, от 05.02.2018 № 81, от 30.08.2018 № 523, от 05.10.2018 № 611), на основании протокола заседания комиссии по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской области от 10.12.2018, **ПРИКАЗЫВАЮ:** |
|  1. Утвердить производственную программу в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для муниципального предприятия МО «Город Белоусово» «Водоканал» на 2019-2023 годы согласно приложению к настоящему приказу. |
|  2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Министр** | **Н.В. Владимиров** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | к приказу министерстваконкурентной политикиКалужской областиот 10.12.2018 № 360-РК |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММАв сфере водоснабжения и (или) водоотведения для муниципального предприятия МО «Город Белоусово» «Водоканал» на 2019-2023 годы** |
|  |  |  |
|  Раздел I |
| Паспорт производственной программы |
| Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | муниципальное предприятие МО «Город Белоусово» «Водоканал», 249160,Калужская область, Жуковский район, город Белоусово, улица Гурьянова,14, |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Министерство конкурентной политики Калужской области, ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 |
| Период реализации производственной программы | 2019-2023 годы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Раздел II |
| 2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения |
| № | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2019 год |  |  |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | 31.12.2019 |  |
|  | Переврезка сетей водоснабжения |  | 301,54 |
|  |  | Итого 2019 год | 301,54 |
| Техническая вода |  |  |
| - |
| Транспортировка воды |  |  |
| - |
| Водоотведение |  |  |
|  | Ремонт канализационных колодцев | 31.12.2019 | 164,41 |
|  |  | Итого 2019 год | 164,41 |
| Транспортировка сточных вод |  |  |
| - |
| 2020 год |  |  |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |  |  |
|  | Установка приборов учета ХВС на скважинах | 31.12.2020 | 300 |
|  | Ремонт колодцев ул. Гурьянова, Мирная, Московская, Лесная, Жуковская | 31.12.2020 | 5,1 |
|  |  | Итого 2020 год | 305,1 |
| Техническая вода |  |  |
| - |
| Транспортировка воды |  |  |
| - |
| Водоотведение |  |  |
|  | Замена канализационных труб | 31.12.2020 | 77,96 |
|  | Ремонт канализационных колодцев | 31.12.2020 | 18,58 |
|  | Замена насосов | 31.12.2020 | 69,81 |
|  |  | Итого 2020 год | 166,35 |
| Транспортировка сточных вод |  |  |
| - |
| 2021 год |  |  |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |  |  |
|  | Ремонт колодцев ул. Гурьянова, Мирная, Московская, Лесная, Жуковская | 31.12.2021 | 18,23 |
|  | Установка приборов учета ХВС на скважинах | 31.12.2021 | 295 |
|  |  | Итого 2021 год | 313,23 |
| Техническая вода |  |  |
| - |
| Транспортировка воды |  |  |
| - |
| Водоотведение |  |  |
|  | Замена лотков СБО | 31.12.2021 | 14,05 |
|  | Замена решеток в здании грабельной | 31.12.2021 | 68,68 |
|  | Замена канализационной трубы по ул. Гурьянова | 31.12.2021 | 88,06 |
|  |  | Итого 2021 год | 170,79 |
| Транспортировка сточных вод |  |  |
| - |
| 2022 год |  |  |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |  |  |
|  | Смена оконных заполнений на станции 2-го подъема | 31.12.2022 | 108,06 |
|  | Ремонт колодцев ул. Гурьянова, Мирная, Московская, Лесная, Жуковская | 31.12.2022 | 104,44 |
|  | Переврезка сетей водоснабжения | 31.12.2022 | 110 |
|  |  | Итого 2022 год | 322,5 |
| Техническая вода |  |  |
| - |
| Транспортировка воды |  |  |
| - |
| Водоотведение |  |  |
|  | Замена КИП и А | 31.12.2022 | 120,86 |
|  | Замена канализационной трубы по ул. Гурьянова | 31.12.2022 | 54,99 |
|  |  | Итого 2022 год | 175,85 |
| Транспортировка сточных вод |  |  |
| - |
| 2023 год |  |  |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |  |  |
|  | Ремонт колодцев ул. Гурьянова, Мирная, Московская, Лесная, Жуковская | 31.12.2023 | 28,74 |
|  | Переврезка сетей водоснабжения | 31.12.2023 | 100 |
|  | Замена глубинных насосов | 31.12.2023 | 203,31 |
|  |  | Итого 2023 год | 332,05 |
| Техническая вода |  |  |
| - |
| Транспортировка воды |  |  |
| - |
| Водоотведение |  |  |
|  | Замена насоса СД 160/45 | 31.12.2023 | 181,05 |
|  |  | Итого 2023 год | 181,05 |
| Транспортировка сточных вод |  |  |
| - |
| 2.2. Перечень плановых мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения |
| № | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2019 год |  |  |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2019 год | 0 |
| Техническая вода |  |  |
| - |
| Транспортировка воды |  |  |
| - |
| Водоотведение |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2019 год | 0 |
| Транспортировка сточных вод |  |  |
| - |
| 2020 год |  |  |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2020 год | 0 |
| Техническая вода |  |  |
| - |
| Транспортировка воды |  |  |
| - |
| Водоотведение |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2020 год | 0 |
| Транспортировка сточных вод |  |  |
| - |
| 2021 год |  |  |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2021 год | 0 |
| Техническая вода |  |  |
| - |
| Транспортировка воды |  |  |
| - |
| Водоотведение |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2021 год | 0 |
| Транспортировка сточных вод |  |  |
| - |
| 2022 год |  |  |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2022 год | 0 |
| Техническая вода |  |  |
| - |
| Транспортировка воды |  |  |
| - |
| Водоотведение |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2022 год | 0 |
| Транспортировка сточных вод |  |  |
| - |
| 2023 год |  |  |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2023 год | 0 |
| Техническая вода |  |  |
| - |
| Транспортировка воды |  |  |
| - |
| Водоотведение |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2023 год | 0 |
| Транспортировка сточных вод |  |  |
| - |
| 2.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения |
| № | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2019 год |  |  |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |  |  |
|  | Замена приборов учета на скважинах (электроэнергии и ХВС) | 31.12.2019 | 30 |
|  | Мероприятия по оснащению приборами учета холодной воды в многоквартирных домах | 31.12.2019 | 20 |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 31.12.2019 | 10 |
|  | Замена ламп накаливания и светильников на светодиодные | 31.12.2019 | 20 |
|  | Замена оборудования (насосов) | 31.12.2019 | 100 |
|  |  | Итого 2019 год | 180 |
| Техническая вода |  |  |
| - |
| Транспортировка воды |  |  |
| - |
| Водоотведение |  |  |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 31.12.2019 | 15 |
|  | Замена ламп накаливания и светильников на светодиодные | 31.12.2019 | 25 |
|  | Замена трансформатора тока | 31.12.2019 | 20 |
|  | Замена насосов | 31.12.2019 | 160 |
|  | Замена приборов учета электроэнергии | 31.12.2019 | 10 |
|  |  | Итого 2019 год | 230 |
| Транспортировка сточных вод |  |  |
| - |
| 2020 год |  |  |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |  |  |
|  | Замена приборов учета на скважинах (электроэнергии и ХВС) | 31.12.2020 | 30 |
|  | Мероприятия по оснащению приборами учета холодной воды в многоквартирных домах | 31.12.2020 | 20 |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 31.12.2020 | 10 |
|  | Замена ламп накаливания и светильников на светодиодные | 31.12.2020 | 20 |
|  | Замена оборудования (насосов) | 31.12.2020 | 100 |
|  |  | Итого 2020 год | 180 |
| Техническая вода |  |  |
| - |
| Транспортировка воды |  |  |
| - |
| Водоотведение |  |  |
|  | Замена приборов учета электроэнергии | 31.12.2020 | 10 |
|  | Замена ламп накаливания и светильников на светодиодные | 31.12.2020 | 25 |
|  | Замена насосов | 31.12.2020 | 160 |
|  | Замена трансформатора тока | 31.12.2020 | 20 |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 31.12.2020 | 10 |
|  |  | Итого 2020 год | 225 |
| Транспортировка сточных вод |  |  |
| - |
| 2021 год |  |  |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |  |  |
|  | Замена приборов учета на скважинах (электроэнергии и ХВС) | 31.12.2021 | 30 |
|  | Мероприятия по оснащению приборами учета холодной воды в многоквартирных домах | 31.12.2021 | 10 |
|  | Замена ламп накаливания и светильников на светодиодные | 31.12.2021 | 10 |
|  | Замена оборудования (насосов) | 31.12.2021 | 60 |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 31.12.2021 | 10 |
|  |  | Итого 2021 год | 120 |
| Техническая вода |  |  |
| - |
| Транспортировка воды |  |  |
| - |
| Водоотведение |  |  |
|  | Замена ламп накаливания и светильников на светодиодные | 31.12.2021 | 10 |
|  | Замена трансформатора тока | 31.12.2021 | 10 |
|  | Замена насосов | 31.12.2021 | 100 |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 31.12.2021 | 10 |
|  | Замена приборов учета электроэнергии | 31.12.2021 | 10 |
|  |  | Итого 2021 год | 140 |
| Транспортировка сточных вод |  |  |
| - |
| 2022 год |  |  |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |  |  |
|  | Замена приборов учета на скважинах (электроэнергии и ХВС) | 31.12.2022 | 30 |
|  | Мероприятия по оснащению приборами учета холодной воды в многоквартирных домах | 31.12.2022 | 10 |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 31.12.2022 | 10 |
|  | Замена ламп накаливания и светильников на светодиодные | 31.12.2022 | 10 |
|  | Замена оборудования (насосов) | 31.12.2022 | 60 |
|  |  | Итого 2022 год | 120 |
| Техническая вода |  |  |
| - |
| Транспортировка воды |  |  |
| - |
| Водоотведение |  |  |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 31.12.2022 | 10 |
|  | Замена ламп накаливания и светильников на светодиодные | 31.12.2022 | 10 |
|  | Замена трансформатора тока | 31.12.2022 | 10 |
|  | Замена насосов | 31.12.2022 | 100 |
|  | Замена приборов учета электроэнергии | 31.12.2022 | 10 |
|  |  | Итого 2022 год | 140 |
| Транспортировка сточных вод |  |  |
| - |
| 2023 год |  |  |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |  |  |
|  | Замена приборов учета на скважинах (электроэнергии и ХВС) | 31.12.2023 | 30 |
|  | Мероприятия по оснащению приборами учета холодной воды в многоквартирных домах | 31.12.2023 | 10 |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 31.12.2023 | 10 |
|  | Замена ламп накаливания и светильников на светодиодные | 31.12.2023 | 10 |
|  | Замена оборудования (насосов) | 31.12.2023 | 60 |
|  |  | Итого 2023 год | 120 |
| Техническая вода |  |  |
| - |
| Транспортировка воды |  |  |
| - |
| Водоотведение |  |  |
|  | Замена приборов учета электроэнергии | 31.12.2023 | 10 |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 31.12.2023 | 10 |
|  | Замена насосов | 31.12.2023 | 90 |
|  | Замена ламп накаливания и светильников на светодиодные | 31.12.2023 | 15 |
|  | Замена трансформатора тока | 31.12.2023 | 10 |
|  |  | Итого 2023 год | 135 |
| Транспортировка сточных вод |  |  |
| - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Раздел III |
| Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод) |
| № | Показатели производственной деятельности | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| год | год | год | год | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |  |  |  |  |  |  |
|  | Планируемый объем подачи воды | тыс.м.куб. | 659,04 | 659,04 | 659,04 | 659,04 | 659,04 |
| Техническая вода |  |  |  |  |  |  |
|  | Планируемый объем подачи воды | тыс.м.куб. | - | - | - | - | - |
| Транспортировка воды |  |  |  |  |  |  |
|  | Планируемый объем подачи воды | тыс.м.куб. | - | - | - | - | - |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
|  | Планируемый объем сточных вод | тыс.м.куб. | 526,94 | 526,94 | 526,94 | 526,94 | 526,94 |
| Водоотведение (в части очистки) |  |  |  |  |  |  |
|  Планируемый объем сточных вод | тыс.м.куб. | 555,34 | 555,34 | 555,34 | 555,34 | 555,34 |
| Транспортировка сточных вод |  |  |  |  |  |  |
|  | Планируемый объем сточных вод | тыс.м.куб. | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел IV |
| Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы |
| № | Наименование потребностей | Единицы измерения | Сумма финансовых потребностей в год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2019 |  |  |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 14 312,15 |
|  | Техническая вода |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
|  | Транспортировка воды |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
|  | Водоотведение |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 18 775,63 |
|  | Транспортировка сточных вод |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
| 2020 |  |  |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 14 646,89 |
|  | Техническая вода |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
|  | Транспортировка воды |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
|  | Водоотведение |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 19 209,66 |
|  | Транспортировка сточных вод |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
| 2021 |  |  |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 15 084,95 |
|  | Техническая вода |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
|  | Транспортировка воды |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
|  | Водоотведение |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 19 753,64 |
|  | Транспортировка сточных вод |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
| 2022 |  |  |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 15 572,7 |
|  | Техническая вода |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
|  | Транспортировка воды |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
|  | Водоотведение |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 20 358,83 |
|  | Транспортировка сточных вод |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
| 2023 |  |  |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 16 065,93 |
|  | Техническая вода |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
|  | Транспортировка воды |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
|  | Водоотведение |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 20 966,36 |
|  | Транспортировка сточных вод |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел V |
| Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения |
| Наименование показателя | Ед. Изм. | План 2019 | План 2020 | План 2021 | План 2022 | План 2023 |
| Показатели качества питьевой воды |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения |
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Показатель надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели качества очистки сточных вод |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (процентов) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | % | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Показатели энергетической эффективности |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | квт\*ч/куб.м | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | квт\*ч/куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | квт\*ч/куб.м | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | квт\*ч/куб.м | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел VI |
| Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности деятельности не приводится в связи с отсутствием изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности в течение срока действия производственной программы. Расходы на реализацию производственной программы 2019 года увеличились на 4%. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел VII |
| Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год |
| № | Наименование показателя | Единицы измерения | План 2017 года | Факт 2017 года | Отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |  |  |  |  |
| Объем подачи воды | тыс.куб.м. | 717,92 | 659,04 | 58,88 |
| Объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственного процесса подачи воды | тыс.руб. | 14 302,75 | 11 217,17 | 3 085,58 |
| Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения |  |  |
|  | замена ввода холодного водоснабжения ж.д. ул. Текстильная 1 | тыс.руб. | 148,24 | 148 | 0,24 |
|  | замена приборов учета на скважинах | тыс.руб. | 134,88 | 0 | 134,88 |
| Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод |  |  |
| Не планировались | тыс.руб. |  |  |  |
| Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке |  |  |
|  | покупка нового оборудования | тыс.руб. | 180 | 0 | 180 |
| Отчет о выполнении направленных на повышение качества обслуживания абонентов |  |  |
| Не планировались | тыс.руб. |  |  |  |
| Техническая вода |  |  |  |  |
| Не планировались | тыс.руб. |  |  |  |
| Транспортировка воды |  |  |  |  |
| Не планировались | тыс.руб. |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |
| Объем сточных вод | тыс.куб.м. | 627,11 | 547,43 | 79,68 |
| Объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственного процесса сточных вод | тыс.руб. | 20 712,87 | 18 648,13 | 2 064,74 |
| Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения |  |  |
|  | замена песколовки с прямоугольным движением воды | тыс.руб. | 166,41 | 125 | 41,41 |
|  | замена канализационной сетиот ул. Текстильная д. 2 до КНС ул. Текстильная | тыс.руб. | 221,66 | 0 | 221,66 |
| Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод |  |  |
| Не планировались | тыс.руб. |  |  |  |
| Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке |  |  |
|  | покупка нового оборудования | тыс.руб. | 230 | 20 | 210 |
| Отчет о выполнении направленных на повышение качества обслуживания абонентов |  |  |
| Не планировались | тыс.руб. |  |  |  |
| Транспортировка сточных вод |  |  |  |  |
| Не планировались | тыс.руб. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел VIII |
| Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов |
| № | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |  |  |
| 2019 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2019 год | 0 |
| 2020 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2020 год | 0 |
| 2021 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2021 год | 0 |
| 2022 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2022 год | 0 |
| 2023 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2023 год | 0 |
| Техническая вода |  |  |
| 2019 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2019 год | 0 |
| 2020 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2020 год | 0 |
| 2021 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2021 год | 0 |
| 2022 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2022 год | 0 |
| 2023 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2023 год | 0 |
| Транспортировка воды |  |  |
| 2019 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2019 год | 0 |
| 2020 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2020 год | 0 |
| 2021 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2021 год | 0 |
| 2022 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2022 год | 0 |
| 2023 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2023 год | 0 |
| Водоотведение |  |  |
| 2019 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2019 год | 0 |
| 2020 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2020 год | 0 |
| 2021 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2021 год | 0 |
| 2022 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2022 год | 0 |
| 2023 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2023 год | 0 |
| Транспортировка сточных вод |  |  |
| 2019 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2019 год | 0 |
| 2020 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2020 год | 0 |
| 2021 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2021 год | 0 |
| 2022 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2022 год | 0 |
| 2023 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2023 год | 0 |