|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **МИНИСТЕРСТВО** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **П Р И К А З** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от |  16 декабря 2019 г. | № | 451 - РК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018 № 453-РК «Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для общества с ограниченной ответственностью «Тепловодоканал» на 2019-2023 годы»** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (в ред. постановлений Правительства РФ от 26.03.2014 № 230, от 31.05.2014 № 503, от 04.09.2015 № 941, от 23.12.2016 № 1467, от 24.01.2017 № 54, от 17.11.2017 № 1390, от 08.10.2018 № 1206), постановлением Правительства Калужской области от 04.04.2007 № 88 «О министерстве конкурентной политики Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 07.06.2007 № 145, от 06.09.2007 № 214, от 09.11.2007 № 285, от 22.04.2008 № 171, от 09.09.2010 № 355, от 17.01.2011 № 12, от 24.01.2012 № 20, от 02.05.2012 № 221, от 05.06.2012 № 278, от 17.12.2012 № 627, от 01.03.2013 № 112, от 02.08.2013 № 403, от 26.02.2014 № 128, от 26.03.2014 № 196, от 01.02.2016 № 62, от 18.05.2016 № 294, от 16.11.2016 № 617, от 18.01.2017 № 26, от 29.03.2017 № 173, от 26.07.2017 № 425, от 31.10.2017 № 623, от 06.12.2017 № 714, от 18.12.2017 № 748, от 05.02.2018 № 81, от 30.08.2018 № 523, от 05.10.2018 № 611, от 07.12.2018 № 742, от 25.12.2018 № 805, от 07.05.2019 № 288, от 11.07.2019 № 432, от 08.11.2019 № 705), на основании протокола заседания комиссии по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской области от 16.12.2019 **ПРИКАЗЫВАЮ:** |
|  1. Внести изменение в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018 № 453-РК «Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для общества с ограниченной ответственностью «Тепловодоканал» на 2019-2023 годы» (далее – приказ), изложив приложение к приказу в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу. |
|  2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года. |
|  |
|  |
| **Министр** | **Н.В. Владимиров** |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение |
|  |  |  |  |  |  |  | к приказу министерства |
|  |  |  |  |  |  |  | конкурентной политики |
|  |  |  |  |  |  |  | Калужской области |
|  |  |  |  |  | от 16.12.2019 № 451-РК |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | «Приложение |
|  |  |  |  | к приказу министерства |
|  |  |  |  |  |  |  | конкурентной политики |
|  |  |  |  |  |  |  | Калужской области |
|  |  |  |  |  | от 17.12.2018 № 453-РК |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММАв сфере водоснабжения и (или) водоотведения для общества с ограниченной ответственностью «Тепловодоканал» на 2019-2023 годы** |
|  |  |  |
|  Раздел I |
| Паспорт производственной программы |
| Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | Общество с ограниченной ответственностью «Тепловодоканал», 249200,Калужская область, Бабынинский район, поселок Воротынск, переулок Первомайский, 4 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Министерство конкурентной политики Калужской области,ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 |
| Период реализации производственной программы | 2019-2023 годы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Раздел II |
|  2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения |
| № | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |  |  |
| 2019 год |  |  |
|  | Текущий ремонт - насос смешивания | 31.12.2019 | 48,67 |
|  | Текущий ремонт - фильтры химводоподготовки | 31.12.2019 | 17,09 |
|  | Текущий ремонт - дозирующий ремонт хлора | 31.12.2019 | 92,7 |
|  | Замена участков наружных сетей водоснабжения | 31.12.2019 | 246,97 |
|  | Аварийно-ремонтные работы | 31.12.2019 | 447,98 |
|  | Текущий ремонт - сетевой насос | 31.12.2019 | 11,9 |
|  | Текущий ремонт насосов холодной воды | 31.12.2019 | 200,12 |
|  | Содержание зданий и сооружений объектов водоснабжения | 31.12.2019 | 235,08 |
|  | Проведение ремонтных работ наружных сетей наружного водоснабжения | 31.12.2019 | 103,85 |
|  | Замена и ремонт задвижек, вентелей на сетях наружного водоснабжения | 31.12.2019 | 184,35 |
|  | Техническое обслуживание и замена задвижек, вентелей, клапанов | 31.12.2019 | 298,16 |
|  | Текущий ремонт - подпиточный насос | 31.12.2019 | 11,9 |
|  |  | Итого 2019 год | 1 898,77 |
| 2020 год |  |  |
|  | Текущий ремонт - подпиточный насос | 31.12.2020 | 12,38 |
|  | Содержание зданий и сооружений объектов водоснабжения | 31.12.2020 | 270,44 |
|  | Аварийно-ремонтные работы | 31.12.2020 | 382,69 |
|  | Текущий ремонт - дозирующий ремонт хлора | 31.12.2020 | 96,41 |
|  | Замена и ремонт задвижек, вентелей на сетях наружного водоснабжения | 31.12.2020 | 191,72 |
|  | Текущий ремонт - сетевой насос | 31.12.2020 | 12,38 |
|  | Замена участков наружных сетей водоснабжения | 31.12.2020 | 256,85 |
|  | Техническое обслуживание и ремонт задвижек, вентилей, клапанов | 31.12.2020 | 310,09 |
|  | Текущий ремонт - фильтры химводоподготовки | 31.12.2020 | 17,77 |
|  | Текущий ремонт насосов холодной воды | 31.12.2020 | 208,12 |
|  | Проведение ремонтных работ наружных сетей наружного водоснабжения | 31.12.2020 | 108 |
|  | Текущий ремонт - насос смешения | 31.12.2020 | 50,62 |
|  |  | Итого 2020 год | 1 917,47 |
| 2021 год |  |  |
|  | Техническое обслуживание и ремонт задвижек, вентелей, клапанов | 31.12.2021 | 322,49 |
|  | Текущий ремонт - фильтры химводоподготовки | 31.12.2021 | 18,48 |
|  | Текущий ремонт - дозирующий ремонт хлора | 31.12.2021 | 100,26 |
|  | Замена и ремонт задвижек, вентелей на сетях наружного водоснабжения | 31.12.2021 | 199,39 |
|  | Текущий ремонт - сетевой насос | 31.12.2021 | 12,87 |
|  | Проведение ремонтных работ наружных сетей водоснабжения | 31.12.2021 | 112,32 |
|  | Замена участков наружных сетей водоснабжения | 31.12.2021 | 267,12 |
|  | Содержание зданий и сооружений объектов водоснабжения | 31.12.2021 | 275,75 |
|  | Аварийно-ремонтные работы | 31.12.2021 | 381,71 |
|  | Текущий ремонт насосов холодной воды | 31.12.2021 | 216,45 |
|  | Текущий ремонт - насос смешивания | 31.12.2021 | 52,64 |
|  | Текущий ремонт - подпиточный насос | 31.12.2021 | 12,87 |
|  |  | Итого 2021 год | 1 972,35 |
| 2022 год |  |  |
|  | Замена участков наружных сетей водоснабжения | 31.12.2022 | 277,81 |
|  | Текущий ремонт - фильтры химводоподготовки | 31.12.2022 | 19,22 |
|  | Текущий ремонт - дозирующий ремонт хлора | 31.12.2022 | 104,27 |
|  | Текущий ремонт - сетевой насос | 31.12.2022 | 13,39 |
|  | Текущий ремонт - насос смешивания | 31.12.2022 | 54,75 |
|  | Содержание зданий и сооружений объектов водоснабжения | 31.12.2022 | 286,78 |
|  | Замена и ремонт задвижек, вентелей на сетях наружного водоснабжения | 31.12.2022 | 207,37 |
|  | Техническое обслуживание и ремонт задвижек, вентелей, клапанов | 31.12.2022 | 335,39 |
|  | Проведение ремонтных работ наружных сетей водоснабжения | 31.12.2022 | 116,82 |
|  | Аварийно-ремонтные работы | 31.12.2022 | 406,04 |
|  | Текущий ремонт насосов холодной воды | 31.12.2022 | 225,11 |
|  | Текущий ремонт - подпиточный насос | 31.12.2022 | 13,39 |
|  |  | Итого 2022 год | 2 060,34 |
| 2023 год |  |  |
|  | Техническое обслуживание и ремонт задвижек, вентелей, клапанов | 31.12.2023 | 348,81 |
|  | Текущий ремонт - фильтры химводоподготовки | 31.12.2023 | 19,99 |
|  | Текущий ремонт - дозирующий ремонт хлора | 31.12.2023 | 108,45 |
|  | Текущий ремонт - сетевой насос | 31.12.2023 | 13,92 |
|  | Содержание зданий и сооружений объектов водоснабжения | 31.12.2023 | 298,26 |
|  | Текущий ремонт насосов холодной воды | 31.12.2023 | 234,11 |
|  | Замена и ремонт задвижек, вентелей на сетях наружного водоснабжения | 31.12.2023 | 215,66 |
|  | Замена участков наружных сетей водоснабжения | 31.12.2023 | 288,92 |
|  | Текущий ремонт - насос смешивания | 31.12.2023 | 56,94 |
|  | Текущий ремонт и замена насоса холодной воды ЭЦВ | 31.12.2023 | 199,64 |
|  | Проведение ремонтных работ наружных сетей водоснабжения | 31.12.2023 | 121,49 |
|  | Аварийно-ремонтные работы | 31.12.2023 | 100,61 |
|  | Текущий ремонт - подпиточный насос | 31.12.2023 | 13,92 |
|  | Замена глубинного насоса | 31.12.2023 | 100,61 |
|  |  | Итого 2023 год | 2 121,33 |
| Техническая вода |  |  |
| 2019 год |  |  |
|  | Аварийно-ремонтные работы | 31.12.2019 | 58,69 |
|  | Текущий ремонт сетей | 31.12.2019 | 51,31 |
|  |  | Итого 2019 год | 110 |
| 2020 год |  |  |
|  | Аварийно-ремонтные работы | 31.12.2020 | 57,72 |
|  | Текущий ремонт сетей | 31.12.2020 | 53,36 |
|  |  | Итого 2020 год | 111,08 |
| 2021 год |  |  |
|  | Текущий ремонт сетей | 31.12.2021 | 55,5 |
|  | Аварийно-ремонтные работы | 31.12.2021 | 58,77 |
|  |  | Итого 2021 год | 114,27 |
| 2022 год |  |  |
|  | Текущий ремонт сетей | 31.12.2022 | 117,65 |
|  |  | Итого 2022 год | 117,65 |
| 2023 год |  |  |
|  | Аварийно-ремонтные работы | 31.12.2023 | 61,1 |
|  | Текущий ремонт сетей | 31.12.2023 | 60,03 |
|  |  | Итого 2023 год | 121,13 |
| Транспортировка воды |  |  |
| 2019 год |  |  |
| - |
| 2020 год |  |  |
| - |
| 2021 год |  |  |
| - |
| 2022 год |  |  |
| - |
| 2023 год |  |  |
| - |
| Водоотведение |  |  |
| 2019 год |  |  |
|  | Текущий ремонт электролизной установки | 31.12.2019 | 20,35 |
|  | Аварийные работы | 31.12.2019 | 40,65 |
|  | Приобретение второго электролизера или замена установки хлорирования стоков | 31.12.2019 | 35 |
|  | Техническое обслуживание и ремонт клапанов, задвижек, вентилей | 31.12.2019 | 60 |
|  | Замена (реставрация) эстакады (плиты) | 31.12.2019 | 10 |
|  | Строительство новых песколовочных ям или реставрация старых | 31.12.2019 | 250 |
|  | Замена электрооборудования в КНС (щитков, пускателей) | 31.12.2019 | 60 |
|  |  | Итого 2019 год | 476 |
| 2020 год |  |  |
|  | Техническое обслуживание и ремонт клапанов, задвижек, вентилей | 31.12.2020 | 4,88 |
|  | Содержание зданий и сооружений объектов водоотведения | 31.12.2020 | 10,35 |
|  | Текущий ремонт насоса для перекачки раствора поваренной соли | 31.12.2020 | 1,29 |
|  | Замена электрооборудования в КНС (щитков, пускателей) | 31.12.2020 | 62 |
|  | Текущий ремонт дренажного насоса | 31.12.2020 | 1,76 |
|  | Текущий ремонт насоса перекачки сточных вод | 31.12.2020 | 8 |
|  | Текущий ремонт дозировочного насоса | 31.12.2020 | 2,58 |
|  | Текущий ремонт электролизной установки | 31.12.2020 | 22,38 |
|  | Погружной насос | 31.12.2020 | 6,24 |
|  | Аварийные работы | 31.12.2020 | 42,28 |
|  | Замена реставрация эстакады (плиты) | 31.12.2020 | 10,4 |
|  | Строительство новых песколовочных ям или реставрация старых | 31.12.2020 | 260 |
|  | Текущий ремонт турбокомпрессора воздушного | 31.12.2020 | 5,76 |
|  | Текущий ремонт насоса подачи очищенной воды на песколовки | 31.12.2020 | 4,35 |
|  | Приобретение второго электролизера или замена установки хлорирования стоков | 31.12.2020 | 36,4 |
|  |  | Итого 2020 год | 478,67 |
| 2021 год |  |  |
|  | Текущий ремонт дренажного насоса | 31.12.2021 | 1,83 |
|  | Текущий ремонт электролизной установки | 31.12.2021 | 23,28 |
|  | Аварийные работы | 31.12.2021 | 43,97 |
|  | Приобретение второго электролизера или замена установки хлорирования стоков | 31.12.2021 | 37,86 |
|  | Текущий ремонт насоса для перекачки раствора поваренной соли | 31.12.2021 | 1,34 |
|  | Техническое обслуживание и ремонт клапанов, задвижек, вентилей | 31.12.2021 | 183,33 |
|  | Текущий ремонт насоса перекачки сточных вод | 31.12.2021 | 8,32 |
|  | Текущий ремонт турбокомпрессора воздушного | 31.12.2021 | 5,99 |
|  | Текущий ремонт - насос подачи очищенной воды на песколовки | 31.12.2021 | 4,52 |
|  | Текущий ремонт дозировочного насоса | 31.12.2021 | 2,68 |
|  | Замена (реставрация) эстакады (плиты) | 31.12.2021 | 10,82 |
|  | Погружной насос | 31.12.2021 | 6,49 |
|  | Содержание зданий и сооружений объектов водоотведения | 31.12.2021 | 11,75 |
|  | Строительство новых песколовочных ям или реставрация старых | 31.12.2021 | 120 |
|  | Замена электрооборудования в КНС (щитков, пускателей) | 31.12.2021 | 30,22 |
|  |  | Итого 2021 год | 492,4 |
| 2022 год |  |  |
|  | Текущий ремонт дренажного насоса | 31.12.2022 | 1,9 |
|  | Текущий ремонт электролизной установки | 31.12.2022 | 24,21 |
|  | Содержание зданий и сооружений объектов водоснабжения | 31.12.2022 | 12,22 |
|  | Аварийные работы | 31.12.2022 | 45,73 |
|  | Приобретение второго электролизера или замена установки хлорирования стоков | 31.12.2022 | 39,37 |
|  | Текущий ремонт насоса для перекачки раствора поваренной соли | 31.12.2022 | 1,39 |
|  | Текущий ремонт турбокомпрессора воздушного | 31.12.2022 | 6,23 |
|  | Текущий ремонт насоса перекачки сточных вод | 31.12.2022 | 8,65 |
|  | Текущий ремонт - насос подачи очищенной воды на песколовки | 31.12.2022 | 4,7 |
|  | Текущий ремонт дозировочного насоса | 31.12.2022 | 2,79 |
|  | Замена (реставрация) эстакады (плиты) | 31.12.2022 | 11,25 |
|  | Погружной насос | 31.12.2022 | 6,75 |
|  | Строительство новых песколовочных ям или реставрация старых | 31.12.2022 | 280 |
|  | Замена электрооборудования в КНС (щитков, пускателей) | 31.12.2022 | 61,78 |
|  |  | Итого 2022 год | 506,97 |
| 2023 год |  |  |
|  | Текущий ремонт дренажного насоса | 31.12.2023 | 1,98 |
|  | Текущий ремонт электролизной установки | 31.12.2023 | 25,18 |
|  | Техническое обслуживание и ремонт клапанов, задвижек, вентилей | 31.12.2023 | 64,73 |
|  | Приобретение второго электролизера или замена установки хлорирования стоков | 31.12.2023 | 40,95 |
|  | Текущий ремонт насоса для перекачки раствора поваренной соли | 31.12.2023 | 1,45 |
|  | Текущий ремонт турбокомпрессора воздушного | 31.12.2023 | 6,48 |
|  | Текущий ремонт насоса перекачки сточных вод | 31.12.2023 | 9 |
|  | Текущий ремонт - насос подачи очищенной воды на песколовки | 31.12.2023 | 4,89 |
|  | Текущий ремонт дозировочного насоса | 31.12.2023 | 2,9 |
|  | Замена (реставрация) эстакады (плиты) | 31.12.2023 | 11,7 |
|  | Погружной насос | 31.12.2023 | 7,02 |
|  | Содержание зданий и сооружений объектов водоотведения | 31.12.2023 | 12,7 |
|  | Строительство новых песколовочных ям или реставрация старых | 31.12.2023 | 263 |
|  | Замена электрооборудования в КНС (щитков, пускателей) | 31.12.2023 | 70 |
|  |  | Итого 2023 год | 521,98 |
| Транспортировка сточных вод |  |  |
| 2019 год |  |  |
| - |
| 2020 год |  |  |
| - |
| 2021 год |  |  |
| - |
| 2022 год |  |  |
| - |
| 2023 год |  |  |
| - |
|  2.2. Перечень плановых мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения |
| № | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |  |  |
| 2019 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2019 год | 0 |
| 2020 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2020 год | 0 |
| 2021 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2021 год | 0 |
| 2022 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2022 год | 0 |
| 2023 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2023 год | 0 |
| Техническая вода |  |  |
| 2019 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2019 год | 0 |
| 2020 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2020 год | 0 |
| 2021 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2021 год | 0 |
| 2022 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2022 год | 0 |
| 2023 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2023 год | 0 |
| Транспортировка воды |  |  |
| 2019 год |  |  |
| - |
| 2020 год |  |  |
| - |
| 2021 год |  |  |
| - |
| 2022 год |  |  |
| - |
| 2023 год |  |  |
| - |
| Водоотведение |  |  |
| 2019 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2019 год | 0 |
| 2020 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2020 год | 0 |
| 2021 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2021 год | 0 |
| 2022 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2022 год | 0 |
| 2023 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2023 год | 0 |
| Транспортировка сточных вод |  |  |
| 2019 год |  |  |
| - |
| 2020 год |  |  |
| - |
| 2021 год |  |  |
| - |
| 2022 год |  |  |
| - |
| 2023 год |  |  |
| - |
|  2.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения |
| № | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |  |  |
| 2019 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2019 год | 0 |
| 2020 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2020 год | 0 |
| 2021 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2021 год | 0 |
| 2022 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2022 год | 0 |
| 2023 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2023 год | 0 |
| Техническая вода |  |  |
| 2019 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2019 год | 0 |
| 2020 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2020 год | 0 |
| 2021 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2021 год | 0 |
| 2022 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2022 год | 0 |
| 2023 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2023 год | 0 |
| Транспортировка воды |  |  |
| 2019 год |  |  |
| - |
| 2020 год |  |  |
| - |
| 2021 год |  |  |
| - |
| 2022 год |  |  |
| - |
| 2023 год |  |  |
| - |
| Водоотведение |  |  |
| 2019 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2019 год | 0 |
| 2020 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2020 год | 0 |
| 2021 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2021 год | 0 |
| 2022 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2022 год | 0 |
| 2023 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2023 год | 0 |
| Транспортировка сточных вод |  |  |
| 2019 год |  |  |
| - |
| 2020 год |  |  |
| - |
| 2021 год |  |  |
| - |
| 2022 год |  |  |
| - |
| 2023 год |  |  |
| - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Раздел III |
| Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод) |
| № | Показатели производственной деятельности | Единицы измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |  |  |  |  |  |  |
|  | Планируемый объем подачи воды | тыс. куб.м | 1 280 | 1 280 | 1 280 | 1 280 | 1 280 |
| Техническая вода |  |  |  |  |  |  |
|  | Планируемый объем подачи воды | тыс. куб.м | 73,66 | 60,7 | 73,66 | 73,66 | 73,66 |
| Транспортировка воды |  |  |  |  |  |  |
|  | Планируемый объем подачи воды | тыс. куб.м | - | - | - | - | - |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
|  | Планируемый объем сточных вод | тыс. куб.м | 1 184,31 | 1 184,31 | 1 184,31 | 1 184,31 | 1 184,31 |
| Транспортировка сточных вод |  |  |  |  |  |  |
|  | Планируемый объем сточных вод | тыс. куб.м | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел IV |
| Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы |
| № | Наименование потребностей | Единицы измерения | Сумма финансовых потребностей в год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2019 |  |  |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 18 769,03 |
|  | Техническая вода |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 1 276,99 |
|  | Транспортировка воды |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
|  | Водоотведение |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 21 158,54 |
|  | Транспортировка сточных вод |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
| 2020 |  |  |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 19 332,50 |
|  | Техническая вода |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 1 082,84 |
|  | Транспортировка воды |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
|  | Водоотведение |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 21 802,75 |
|  | Транспортировка сточных вод |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
| 2021 |  |  |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 19 864,09 |
|  | Техническая вода |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 1 347,97 |
|  | Транспортировка воды |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
|  | Водоотведение |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 22 259,36 |
|  | Транспортировка сточных вод |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
| 2022 |  |  |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 20 555,75 |
|  | Техническая вода |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 1 391,49 |
|  | Транспортировка воды |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
|  | Водоотведение |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 22 924,37 |
|  | Транспортировка сточных вод |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
| 2023 |  |  |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 21 243,64 |
|  | Техническая вода |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 1 434,75 |
|  | Транспортировка воды |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
|  | Водоотведение |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 23 577,94 |
|  | Транспортировка сточных вод |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел V |
| Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения |
| Наименование показателя | Ед. Изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Показатели качества питьевой воды |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения |
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| Показатели качества очистки сточных вод |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (процентов) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | % | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| Показатели энергетической эффективности |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | квт\*ч/куб.м | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | квт\*ч/куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | квт\*ч/куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | квт\*ч/куб.м | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел VI |
| Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия |
| Наименование показателя | Ед. Изм. | 2019 год к 2018 году | 2020 год к 2019 году | 2021 год к 2020 году | 2022 год к 2021 году | 2023 год к 2022 году |
| Показатели качества питьевой воды |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения |
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | % | 84,15 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | % | 97,74 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели качества очистки сточных вод |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (процентов) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели энергетической эффективности |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | % | 96,61 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | % | 91,67 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Расходы на реализацию производственной программы 2020 года увеличились на 2%. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел VII |
| Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год |
| № | Наименование показателя | Единицы измерения | План 2018 года | Факт 2018 года | Отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |  |  |  |  |
| Объем подачи воды | тыс.куб.м. | 1 280 | 862,44 | 417,56 |
| Объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственного процесса подачи воды | тыс.руб. | 17 819,04 | 17 668,89 | 150,15 |
| Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения |  |  |
|  | Техническое обслуживание и ремонт задвижек, вентелей, клапанов | тыс.руб. | 21 | 34,44 | -13,44 |
|  | Замена и ремонт задвижек, вентелей на сетях наружного водоснабжения | тыс.руб. | 32,68 | 35,5 | -2,82 |
|  | Проведение ремонтных работ наружных сетей водоотведения | тыс.руб. | 25 | 0 | 25 |
|  | Замена задвижек, клапанов | тыс.руб. | 86,6 | 0 | 86,6 |
|  | Замена задвижек, вентелей, клапанов | тыс.руб. | 449,7 | 0 | 449,7 |
|  | Аварийно-ремонтные работы | тыс.руб. | 25,5 | 0 | 25,5 |
|  | Техническое обслуживание и ремонт задвижек, вентелей, клапанов | тыс.руб. | 21 | 0 | 21 |
|  | Техническое обслуживание и ремонт задвижек, вентелей, клапанов | тыс.руб. | 35,7 | 0 | 35,7 |
|  | Техническое обслуживание и замена задвижек, вентелей, клапанов | тыс.руб. | 0 | 30,43 | -30,43 |
|  | Текущий ремонт насосов холодной воды | тыс.руб. | 0 | 45 | -45 |
|  | Замена задвижек | тыс.руб. | 0 | 85,5 | -85,5 |
|  | Техническое обслуживание и ремонт клапанов, задвижек, вентилей | тыс.руб. | 0 | 20,8 | -20,8 |
|  | Текущий ремонт и замена насоса холодной воды ЭЦВ | тыс.руб. | 115 | 0 | 115 |
|  | Проведение ремонтных работ | тыс.руб. | 45,5 | 0 | 45,5 |
|  | Техническое обслуживание и ремонт задвижек, вентелей, клапанов | тыс.руб. | 0 | 25,5 | -25,5 |
|  | Текущий ремонт насосов холодной воды (10 шт.) | тыс.руб. | 0 | 35 | -35 |
|  | Замена задвижек | тыс.руб. | 0 | 468,5 | -468,5 |
|  | Текущий ремонт насосов холодной воды | тыс.руб. | 21,8 | 0 | 21,8 |
|  | Проведение ремонтных работ наружных сетей водоснабжения | тыс.руб. | 0 | 45 | -45 |
|  | Замена Мембранного сосуда для работы группы насосов повышения давления | тыс.руб. | 0 | 123,5 | -123,5 |
|  | Замена Мембранного сосуда для работы группы насосов повышения давления | тыс.руб. | 125 | 0 | 125 |
|  | Проведение ремонтных работ наружных сетей водоснабжения | тыс.руб. | 0 | 55,22 | -55,22 |
|  | Аварийно-ремонтные работы | тыс.руб. | 35 | 124,23 | -89,23 |
|  | Техническое обслуживание и ремонт задвижек, вентелей, клапанов | тыс.руб. | 65 | 0 | 65 |
|  | Текущий ремонт и замена холодной воды ЭЦВ | тыс.руб. | 250 | 0 | 250 |
|  | Аварийно-ремонтные работы | тыс.руб. | 0 | 24,23 | -24,23 |
|  | Замена участков наружных сетей водоснабжения | тыс.руб. | 0 | 55,05 | -55,05 |
|  | Текущий ремонт насосов холодной воды | тыс.руб. | 36 | 20,7 | 15,3 |
|  | Текущий ремонт и замена насоса холодной воды ЭЦВ | тыс.руб. | 0 | 250,5 | -250,5 |
|  | Техническое обслуживание и ремонт клапанов, задвижек, вентилей | тыс.руб. | 0 | 10,43 | -10,43 |
|  | Замена и ремонт задвижек, вентелей на сетях наружного водоснабжения | тыс.руб. | 55,2 | 0 | 55,2 |
|  | Замена - задвижек, клапанов | тыс.руб. | 71,4 | 0 | 71,4 |
|  | Замена задвижек | тыс.руб. | 0 | 111,43 | -111,43 |
|  | Замена участков наружных сетей водоснабжения | тыс.руб. | 158,1 | 0 | 158,1 |
|  | Текущий ремонт и замена насоса холодной воды ЭЦВ | тыс.руб. | 0 | 220,4 | -220,4 |
|  | Текущий ремонт и замена насоса холодной воды ЭЦВ | тыс.руб. | 0 | 112 | -112 |
|  | Замена и ремонт задвижек, вентелей на сетях наружного водоснабжения | тыс.руб. | 0 | 55,22 | -55,22 |
|  | Техническое обслуживание и ремонт задвижек, вентелей, клапанов | тыс.руб. | 20 | 0 | 20 |
|  | Текущий ремонт насосов холодной воды | тыс.руб. | 45 | 0 | 45 |
|  | Техническое обслуживание и ремонт задвижек, вентелей, клапанов | тыс.руб. | 26,5 | 70 | -43,5 |
|  | Замена участков наружных сетей водоснабжения | тыс.руб. | 0 | 150,1 | -150,1 |
|  | Замена участков наружных сетей водоснабжения | тыс.руб. | 55,1 | 0 | 55,1 |
|  | Текущий ремонт и замена насоса холодной воды ЭЦВ | тыс.руб. | 125 | 0 | 125 |
| Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод |  |  |
| Не планировались | тыс.руб. |  |  |  |
| Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке |  |  |
| Не планировались | тыс.руб. |  |  |  |
| Отчет о выполнении направленных на повышение качества обслуживания абонентов |  |  |
| Не планировались | тыс.руб. |  |  |  |
| Техническая вода |  |  |  |  |
| Объем подачи воды | тыс.куб.м. | 86,75 | 48,63 | 38,12 |
| Объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственного процесса подачи воды | тыс.руб. | 1 428,78 | 688,71 | 740,07 |
| Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения |  |  |
|  | Технический ремонт сетей | тыс.руб. | 0 | 41,12 | -41,12 |
|  | Текущий ремонт сетей | тыс.руб. | 2,25 | 0 | 2,25 |
| Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод |  |  |
| Не планировались | тыс.руб. |  |  |  |
| Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке |  |  |
| Не планировались | тыс.руб. |  |  |  |
| Отчет о выполнении направленных на повышение качества обслуживания абонентов |  |  |
| Не планировались | тыс.руб. |  |  |  |
| Транспортировка воды |  |  |  |  |
| - |
| Водоотведение |  |  |  |  |
| Объем сточных вод | тыс.куб.м. | 1 184,31 | 891,03 | 293,28 |
| Объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственного процесса сточных вод | тыс.руб. | 20 437,3 | 21 276,24 | -838,94 |
| Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения |  |  |
|  | Техническое обслуживание и ремонт задвижек, вентелей, клапанов | тыс.руб. | 14,8 | 0 | 14,8 |
|  | Текущий ремонт насосов Состав работ: снятие насоса с отсоединением от трубопровода и очисткой мест соединения. Разборка насоса - снятие всасывающего п | тыс.руб. | 0 | 11 | -11 |
|  | Замена Насоса подачи очищенной воды на охлаждение воздуходувок, (демонтаж, монтаж) | тыс.руб. | 63,5 | 83,5 | -20 |
|  | Проведение ремонтных работ наружных сетей водоотведения | тыс.руб. | 0 | 48,2 | -48,2 |
|  | Проведение ремонтных работ наружных сетей водоотведения | тыс.руб. | 44,94 | 0 | 44,94 |
|  | Проведение ремонтных работ наружных сетей водоотведения | тыс.руб. | 27,77 | 0 | 27,77 |
|  | Проведение наладки КИПиА всего комплекса канализационных очистных сооружений | тыс.руб. | 28 | 32,5 | -4,5 |
|  | Текущий ремонт насосов Состав работ: снятие насоса с отсоединением от трубопровода и очисткой мест соединения. Разборка насоса - снятие всасывающего п | тыс.руб. | 0 | 13,06 | -13,06 |
|  | Текущий ремонт насосов Состав работ: снятие насоса с отсоединением от трубопровода и очисткой мест соединения. Разборка насоса - снятие всасывающего п | тыс.руб. | 9,8 | 0 | 9,8 |
|  | Проведение ремонтных работ наружных сетей водоотведения | тыс.руб. | 0 | 32,8 | -32,8 |
|  | Замена участков наружных сетей канализации | тыс.руб. | 42,62 | 0 | 42,62 |
|  | Техническое обслуживание и ремонт задвижек, вентелей, клапанов | тыс.руб. | 0 | 13,5 | -13,5 |
|  | Техническое обслуживание и ремонт задвижек, вентелей, клапанов | тыс.руб. | 0 | 16,5 | -16,5 |
|  | Текущий ремонт насосов Состав работ: снятие насоса с отсоединением от трубопровода и очисткой мест соединения. Разборка насоса | тыс.руб. | 14,1 | 0 | 14,1 |
|  | Техническое обслуживание и замена задвижек, вентелей, клапанов | тыс.руб. | 14 | 0 | 14 |
|  | Замена участка наружных сетей канализации | тыс.руб. | 83,55 | 0 | 83,55 |
|  | Замена участков наружных сетей канализации | тыс.руб. | 0 | 252,81 | -252,81 |
|  | Замена участков наружных сетей канализации | тыс.руб. | 0 | 71,9 | -71,9 |
| Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод |  |  |
| Не планировались | тыс.руб. |  |  |  |
| Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке |  |  |
| Не планировались | тыс.руб. |  |  |  |
| Отчет о выполнении направленных на повышение качества обслуживания абонентов |  |  |
| Не планировались | тыс.руб. |  |  |  |
| Транспортировка сточных вод |  |  |  |  |
| - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел VIII |
| Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов |
| № | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2019 год |  |  |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2019 год | 0 |
| Техническая вода |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2019 год | 0 |
| Транспортировка воды |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2019 год | 0 |
| Водоотведение |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2019 год | 0 |
| Транспортировка сточных вод |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2019 год | 0 |
| 2020 год |  |  |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2020 год | 0 |
| Техническая вода |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2020 год | 0 |
| Транспортировка воды |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2020 год | 0 |
| Водоотведение |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2020 год | 0 |
| Транспортировка сточных вод |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2020 год | 0 |
| 2021 год |  |  |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2021 год | 0 |
| Техническая вода |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2021 год | 0 |
| Транспортировка воды |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2021 год | 0 |
| Водоотведение |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2021 год | 0 |
| Транспортировка сточных вод |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2021 год | 0 |
| 2022 год |  |  |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2022 год | 0 |
| Техническая вода |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2022 год | 0 |
| Транспортировка воды |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2022 год | 0 |
| Водоотведение |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2022 год | 0 |
| Транспортировка сточных вод |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2022 год | 0 |
| 2023 год |  |  |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2023 год | 0 |
| Техническая вода |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2023 год | 0 |
| Транспортировка воды |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2023 год | 0 |
| Водоотведение |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2023 год | 0 |
| Транспортировка сточных вод |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2023 год | 0 |
| ». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |