|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **МИНИСТЕРСТВО** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **П Р И К А З** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от | 14 декабря 2020 г. | | | № | 371-РК | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| **О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018 № 505-РК «Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» на 2019 - 2023 годы» (в ред. приказа  министерства конкурентной политики Калужской области от 16.12.2017 № 417-РК)** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (в ред. постановлений Правительства РФ от 26.03.2014 № 230, от 31.05.2014 № 503, от 04.09.2015 № 941, от 23.12.2016 № 1467, от 24.01.2017 № 54, от 17.11.2017 № 1390, от 08.10.2018 № 1206, от 22.05.2020 № 728, с изм., внесенными постановлением Правительства РФ от 30.04.2020 № 622), постановлением Правительства Калужской области от 04.04.2007 № 88 «О министерстве конкурентной политики Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 07.06.2007 № 145, от 06.09.2007 № 214, от 09.11.2007 № 285, от 22.04.2008 № 171, от 09.09.2010 № 355, от 17.01.2011 № 12, от 24.01.2012 № 20, от 02.05.2012 № 221, от 05.06.2012 № 278, от 17.12.2012 № 627, от 01.03.2013 № 112, от 02.08.2013 № 403, от 26.02.2014 № 128, от 26.03.2014 № 196, от 01.02.2016 № 62, от 18.05.2016 № 294, от 16.11.2016 № 617, от 18.01.2017 № 26, от 29.03.2017 № 173, от 26.07.2017 № 425, от 31.10.2017 № 623, от 06.12.2017 № 714, от 18.12.2017 № 748, от 05.02.2018 № 81, от 30.08.2018 № 523, от 05.10.2018 № 611, от 07.12.2018 № 742, от 25.12.2018 № 805, от 07.05.2019 № 288, от 11.07.2019 № 432, от 08.11.2019 № 705, от 03.06.2020 № 437, от 28.08.2020 № 665), распоряжением Губернатора Калужской области от 25.11.2020 № 276-р/лс «Об отпуске Владимирова Н.В.», на основании протокола заседания комиссии по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской области от 14.12.2020 **ПРИКАЗЫВАЮ:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Внести изменение в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018 № 505-РК «Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» на 2019 - 2023 годы» (в ред. [приказа](consultantplus://offline/ref=11FA1D34BB8D15F6338254F667955F7959B8BC9186956B2773F858553FA14867F5F6B33F0BA2CDA9BEA176F2E7F18ED43E8BD12CB6FFF848179EF54CJC73H) министерства конкурентной политики Калужской области от 16.12.2019 № 417-РК) (далее – приказ), изложив приложение к приказу в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **И. о. министра** | | | | | | | **С.А. Чериканов** | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | | |  | | Приложение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | |  | | к приказу министерства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | |  | | конкурентной политики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | |  | | Калужской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | от 14.12.2020 № 371-РК | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | «Приложение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | к приказу министерства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | |  | | конкурентной политики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | |  | | Калужской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | от 17.12.2018 № 505-РК | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» на 2019-2023 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
| Раздел I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Паспорт производственной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | | | | | | | | | | | | государственное предприятие Калужской области «Калугаоблводоканал», 248002, Калужская область, город Калуга, улица Салтыкова-Щедрина, 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | | | | | | | | | | | | Министерство конкурентной политики Калужской области, ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период реализации производственной программы | | | | | | | | | | | | 2019-2023 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Раздел II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование мероприятия | | | | | | | График реализации мероприятий | | | | | | | | | | | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Капитальный ремонт водовода по ул.Азаровская в сторону пос.Силикатный с проколом под ж/дорогой Д=300 мм | | | | | | | 30.06.2019 | | | | | | | | | | | | 1 410,14 | | | | | | | | | |
|  | Капитальный ремонт водопровода по ул.Кутузова (д.5-д.15) Ду 110мм на Ду63мм г.Козельск | | | | | | | 31.07.2019 | | | | | | | | | | | | 824,39 | | | | | | | | | |
|  | Капитальный ремонт (обвязка) артскважины в д.Кольцово | | | | | | | 31.05.2019 | | | | | | | | | | | | 639,98 | | | | | | | | | |
|  | Капитальный ремонт сборного водовода Д=400 по набережной Яченского водохранилища | | | | | | | 30.09.2019 | | | | | | | | | | | | 9 220,12 | | | | | | | | | |
|  | Капитальный ремонт водовода питьевой воды Д=500 мм по ул.Азаровская | | | | | | | 31.07.2019 | | | | | | | | | | | | 20 650,37 | | | | | | | | | |
|  | Капитальный ремонт водопровода по ул.Сапунова - ул.Школьная, Ду-110 мм в с.совхоз Чкаловский | | | | | | | 30.04.2019 | | | | | | | | | | | | 735,44 | | | | | | | | | |
|  | Замена задвижек | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | | | | | 4 353,18 | | | | | | | | | |
|  | Капитальный ремонт водопровода по ул.Крупской (кафе "Причал") Д-63 мм в г.Людиново | | | | | | | 31.08.2019 | | | | | | | | | | | | 1 627,08 | | | | | | | | | |
|  | Капитальный ремонт артскважины в д.Ивашево | | | | | | | 31.07.2018 | | | | | | | | | | | | 368,8 | | | | | | | | | |
|  | Смена прокладок, набивка сальников.Смазка уплотнительных колец. Снятие крышек и установление разбега ротора. | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | | | | | 21,23 | | | | | | | | | |
|  | Капитальный ремонт (бурение) артскважины в д.Потросово | | | | | | | 30.06.2019 | | | | | | | | | | | | 1 388,27 | | | | | | | | | |
|  | Капитальный ремонт (чистка) артскважин №3, №6 в д.Бурнашево | | | | | | | 31.05.2019 | | | | | | | | | | | | 919,25 | | | | | | | | | |
|  | Капитальный ремонт водопровода по ул.Кооперативная, Ду-110мм в г.Балабаново | | | | | | | 30.06.2019 | | | | | | | | | | | | 92,2 | | | | | | | | | |
|  | Покраска корпусов задвижек, технологических трубопроводов, ремонт зданий и сооружений. Ремонт отдельных мест штукатурки камер. | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | | | | | 2 324,13 | | | | | | | | | |
|  | Капитальный ремонт водопровода по ул.Трудовые резервы Д-63 мм в г.Людиново | | | | | | | 31.07.2019 | | | | | | | | | | | | 596,6 | | | | | | | | | |
|  | Ремонт ходовых скоб и лестниц. Заделка отдельных мест утечек с постановкой ремонтных муфт, хомутов или сваркой, подчеканка раструбов | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | | | | | 4 429,06 | | | | | | | | | |
|  | Капитальный ремонт водопровода Д=426-530 мм проходящего по ул.Краснопивцева | | | | | | | 31.05.2019 | | | | | | | | | | | | 8 191,04 | | | | | | | | | |
|  | Капитальный ремонт водопровода по ул. Новая, Д-63мм в с.Барятино | | | | | | | 31.07.2019 | | | | | | | | | | | | 368,8 | | | | | | | | | |
|  | Работы на сооружения, технологических трубопроводах, ремонт ходовых скоб и лестниц. | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | | | | | 66,97 | | | | | | | | | |
|  | Капитальный ремонт водопровода по пер.Заречный, от д.1 до д.5, Д=110 мм в с.Хвастовичи | | | | | | | 30.06.2019 | | | | | | | | | | | | 92,2 | | | | | | | | | |
|  | Капитальный ремонт водопровода Ду-63 мм в п.Пятовский | | | | | | | 31.05.2019 | | | | | | | | | | | | 275,52 | | | | | | | | | |
|  | Капитальный ремонт затворов Д-800 мм на ВОС г.Людиново | | | | | | | 30.04.2019 | | | | | | | | | | | | 108,47 | | | | | | | | | |
|  | Заделка отдельных мест утечек с постановкой ремонтных муфт, хомутов или сваркой, подчеканка раструбов. Ремонт и замена водоразборных колонок | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | | | | | 5 009,51 | | | | | | | | | |
|  | Капитальный ремонт водовода Д-250 по ул.Болдина от д.47 до поворота, с увеличением диаметра до 300 мм. | | | | | | | 31.10.2019 | | | | | | | | | | | | 1 410,14 | | | | | | | | | |
|  | Капитальный ремонт участка водопровода по ул.Южная - ул.Моторная Д-63 мм, с.Бабынино | | | | | | | 30.09.2019 | | | | | | | | | | | | 461,01 | | | | | | | | | |
|  | Капитальный ремонт с закольцовкой сетей водопровода от ул.П.Шувалова до ул.8Марта Д-100 мм в г.Боровск | | | | | | | 31.07.2019 | | | | | | | | | | | | 585,75 | | | | | | | | | |
|  | Капитальный ремонт водопровода по ул.Тарутинская от "Синих мостов" до ул.Тарутинская, д.50, Д=400 мм | | | | | | | 31.08.2019 | | | | | | | | | | | | 3 492,8 | | | | | | | | | |
|  | Капитальный ремонт водовода по ул.Прохоренкова, Ду110 мм п.Бетлица | | | | | | | 31.08.2019 | | | | | | | | | | | | 1 286,48 | | | | | | | | | |
|  | Работы на технологических трубопроводах с постановкой ремонтных муфт, хомутов или сваркой | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | | | | | 211,1 | | | | | | | | | |
|  | Капитальный ремонт водопровода Д-110мм по ул.Пушкина с заменой чугунной трубы на ПЭ | | | | | | | 31.08.2019 | | | | | | | | | | | | 1 627,08 | | | | | | | | | |
|  | Замена подшипников | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | | | | | 159,08 | | | | | | | | | |
|  | Ремонт колодцев и камер с установкой колец, плит перекрытий, люков. Смена прокладок, набивка сальников. Смазка уплотнительных колец. | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | | | | | 2 295,71 | | | | | | | | | |
|  | Капитальный ремонт водопровода, Ду-63 мм в д.Маковцы | | | | | | | 31.07.2019 | | | | | | | | | | | | 275,52 | | | | | | | | | |
|  | Капитальный ремонт водопровода по ул.Прибрежная Д-63 мм, д.Авчурино | | | | | | | 30.06.2019 | | | | | | | | | | | | 379,65 | | | | | | | | | |
|  | Капитальный ремонт водовода по ул.Московская от перекрестка ул.Московская и ул.Азаровская до КНС "Терепец", Д=300мм | | | | | | | 31.08.2019 | | | | | | | | | | | | 2 928,74 | | | | | | | | | |
|  | Капитальный ремонт водопровода, Ду-63 мм в д.Желтыкино | | | | | | | 30.06.2019 | | | | | | | | | | | | 92,2 | | | | | | | | | |
|  | Капитальный ремонт водопровода Д-63 мм, д.Сашкино | | | | | | | 31.07.2019 | | | | | | | | | | | | 184,4 | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | Итого 2019 год | | | | | | | | | | | | 79 102,41 | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Ремонт колодцев и камер с установкой колец, плит перекрытий, люков. Смена прокладок, набивка сальников. Смазка уплотнительных колец. Очистка колодцев и камер от грязи. Ремонт крепления, смена болтов и прокладок, смазка пожарных гидрантов | | | | | | | 31.12.2020 | | | | | | | | | | | | 3 018,06 | | | | | | | | | |
|  | Капитальный ремонт водовода питьевой воды Д=500 мм по ул.Азаровская | | | | | | | 30.06.2020 | | | | | | | | | | | | 17 499,93 | | | | | | | | | |
|  | Замена подшипников | | | | | | | 31.12.2020 | | | | | | | | | | | | 164,81 | | | | | | | | | |
|  | Заделка отдельных мест утечек с постановкой ремонтных муфт, хомутов или сваркой, подчеканка раструбов. Ремонт и замена водоразборных колонок и пожарных гидрантов | | | | | | | 31.12.2020 | | | | | | | | | | | | 7 823,59 | | | | | | | | | |
|  | Капитальный ремонт водовода от Южного водозабора по ул.Октябрьский проезд Д-500 мм (сталь) | | | | | | | 31.08.2020 | | | | | | | | | | | | 3 729,28 | | | | | | | | | |
|  | Капитальный ремонт водовода по ул.Московская от перекрестка ул.Московская и ул.Азаровская до КНС "Терепец", Д=300мм | | | | | | | 31.07.2020 | | | | | | | | | | | | 7 086,41 | | | | | | | | | |
|  | Замена задвижек | | | | | | | 31.12.2020 | | | | | | | | | | | | 6 165,78 | | | | | | | | | |
|  | Покраска корпусов задвижет, технологических трубопроводов, ремонт зданий и сооружений. Ремонт отдельных мест штукатурки камер. Устранение свищей, заделка расстроенной кладки. Ремонт штукатурки стен и лотков колодцев. | | | | | | | 31.12.2020 | | | | | | | | | | | | 2 558,73 | | | | | | | | | |
|  | Ремонт ходовых скоб и лестниц. Заделка отдельных мест утечек с постановкой ремонтных муфт, хомутов или сваркой, подчеканка раструбов¶ | | | | | | | 31.12.2020 | | | | | | | | | | | | 5 607,89 | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | Итого 2020 год | | | | | | | | | | | | 53 654,48 | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Замена подшипников | | | | | | | 31.12.2021 | | | | | | | | | | | | 170,41 | | | | | | | | | |
|  | Капитальный ремонт водопровода Ø160, по ул.Михайловская-Яновских | | | | | | | 31.12.2021 | | | | | | | | | | | | 8 538,35 | | | | | | | | | |
|  | Капитальный ремонт водопровода по ул.Лесная Д-250мм | | | | | | | 31.12.2021 | | | | | | | | | | | | 2 539,89 | | | | | | | | | |
|  | Замена задвижек | | | | | | | 31.12.2021 | | | | | | | | | | | | 6 375,42 | | | | | | | | | |
|  | Ремонт ходовых скоб и лестниц. Заделка отдельных мест утечек с постановкой ремонтных муфт, хомутов или сваркой, подчеканка раструбов | | | | | | | 31.12.2021 | | | | | | | | | | | | 5 793,94 | | | | | | | | | |
|  | Капитальный ремонт водопровода Ø100, по ул.Дмитриева в д.Канищева | | | | | | | 31.12.2021 | | | | | | | | | | | | 2 013,58 | | | | | | | | | |
|  | Капитальный ремонт водопровода Ø200 по ул.Н.-Козинская д.№73-д.№79. | | | | | | | 31.12.2021 | | | | | | | | | | | | 2 781,93 | | | | | | | | | |
|  | Покраска корпусов задвижет, технологических трубопроводов, ремонт зданий и сооружений. Ремонт отдельных мест штукатурки камер. Устранение свищей, заделка расстроенной кладки. Ремонт штукатурки стен и лотков колодцев. . | | | | | | | 31.12.2021 | | | | | | | | | | | | 2542,47 | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | Итого 2021 год | | | | | | | | | | | | 30755,99 | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Капитальный ремонт сетей водопровода и водоводов в г.Боровск | | | | | | | 31.08.2022 | | | | | | | | | | | | 2 581,11 | | | | | | | | | |
|  | Работы на сооружения, технологических трубопроводах, ремонт ходовых скоб и лестниц. | | | | | | | 31.12.2022 | | | | | | | | | | | | 75,33 | | | | | | | | | |
|  | Капитальный ремонт сетей водопровода и водоводов по объектам г.Калуги и области | | | | | | | 31.10.2022 | | | | | | | | | | | | 56 243,2 | | | | | | | | | |
|  | Заделка отдельных мест утечек с постановкой ремонтных муфт, хомутов или сваркой, подчеканка раструбов. Ремонт и замена водоразборных колонок | | | | | | | 31.12.2022 | | | | | | | | | | | | 5 635,02 | | | | | | | | | |
|  | Ремонт ходовых скоб и лестниц. Заделка отдельных мест утечек с постановкой ремонтных муфт, хомутов или сваркой, подчеканка раструбов | | | | | | | 31.12.2022 | | | | | | | | | | | | 4 982,09 | | | | | | | | | |
|  | Капитальный ремонт артезианских скважин по участкам области | | | | | | | 30.09.2022 | | | | | | | | | | | | 4 386,97 | | | | | | | | | |
|  | Работы на технологических трубопроводах с постановкой ремонтных муфт, хомутов или сваркой | | | | | | | 31.12.2022 | | | | | | | | | | | | 237,46 | | | | | | | | | |
|  | Капитальный ремонт оборудования на ВОС г.Людиново | | | | | | | 31.08.2022 | | | | | | | | | | | | 129,06 | | | | | | | | | |
|  | Замена подшипников | | | | | | | 31.12.2022 | | | | | | | | | | | | 178,94 | | | | | | | | | |
|  | Капитальный ремонт сетей водопровода и водоводов в г.Людиново | | | | | | | 31.08.2022 | | | | | | | | | | | | 2 581,11 | | | | | | | | | |
|  | Ремонт колодцев и камер с установкой колец, плит перекрытий, люков. Смена прокладок, набивка сальников. Смазка уплотнительных колец. | | | | | | | 31.12.2022 | | | | | | | | | | | | 2 582,36 | | | | | | | | | |
|  | Покраска корпусов задвижек, технологических трубопроводов, ремонт зданий и сооружений. Ремонт отдельных мест штукатурки камер. | | | | | | | 31.12.2022 | | | | | | | | | | | | 2 614,33 | | | | | | | | | |
|  | Замена задвижек | | | | | | | 31.12.2022 | | | | | | | | | | | | 4 896,74 | | | | | | | | | |
|  | Смена прокладок, набивка сальников.Смазка уплотнительных колец. Снятие крышек и установление разбега ротора. | | | | | | | 30.04.2022 | | | | | | | | | | | | 23,88 | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | Итого 2022 год | | | | | | | | | | | | 87 147,6 | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Заделка отдельных мест утечек с постановкой ремонтных муфт, хомутов или сваркой, подчеканка раструбов. Ремонт и замена водоразборных колонок | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | | | | | 5 860,42 | | | | | | | | | |
|  | Капитальный ремонт сетей водопровода и водоводов в г.Боровск | | | | | | | 31.08.2023 | | | | | | | | | | | | 2 684,36 | | | | | | | | | |
|  | Работы на сооружения, технологических трубопроводах, ремонт ходовых скоб и лестниц. | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | | | | | 78,35 | | | | | | | | | |
|  | Ремонт ходовых скоб и лестниц. Заделка отдельных мест утечек с постановкой ремонтных муфт, хомутов или сваркой, подчеканка раструбов | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | | | | | 5 181,37 | | | | | | | | | |
|  | Капитальный ремонт артезианских скважин по участкам области | | | | | | | 30.09.2023 | | | | | | | | | | | | 4 562,45 | | | | | | | | | |
|  | Замена задвижек | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | | | | | 5 092,6 | | | | | | | | | |
|  | Капитальный ремонт оборудования на ВОС г.Людиново | | | | | | | 30.04.2023 | | | | | | | | | | | | 134,22 | | | | | | | | | |
|  | Ремонт колодцев и камер с установкой колец, плит перекрытий, люков. Смена прокладок, набивка сальников. Смазка уплотнительных колец. | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | | | | | 2 685,66 | | | | | | | | | |
|  | Покраска корпусов задвижек, технологических трубопроводов, ремонт зданий и сооружений. Ремонт отдельных мест штукатурки камер. | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | | | | | 2 718,9 | | | | | | | | | |
|  | Капитальный ремонт сетей водопровода и водоводов по объектам г.Калуги и области | | | | | | | 31.10.2023 | | | | | | | | | | | | 58 492,93 | | | | | | | | | |
|  | Замена подшипников | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | | | | | 186,1 | | | | | | | | | |
|  | Капитальный ремонт сетей водопровода и водоводов в г.Людиново | | | | | | | 31.08.2023 | | | | | | | | | | | | 2 684,36 | | | | | | | | | |
|  | Работы на технологических трубопроводах с постановкой ремонтных муфт, хомутов или сваркой | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | | | | | 246,96 | | | | | | | | | |
|  | Смена прокладок, набивка сальников.Смазка уплотнительных колец. Снятие крышек и установление разбега ротора. | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | | | | | 24,84 | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | Итого 2023 год | | | | | | | | | | | | 90 633,52 | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | | Итого 2019 год | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | | Итого 2020 год | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | | Итого 2021 год | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | | Итого 2022 год | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | | Итого 2023 год | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Работы на технологических трубопроводах с постановкой ремонтных муфт, хомутов или сваркой | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | | | | | 733,54 | | | | | | | | | |
|  | Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора Д-150 мм по ул.Первомайская, с увеличением диаметра до 200 мм | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | | | | | 1 844,02 | | | | | | | | | |
|  | Замена задвижек | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | | | | | 1 493,56 | | | | | | | | | |
|  | Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора по ул.Суворова от ул.Рылеева, д.34 до ул.Плеханова, д.41. Д=150-200 мм | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | | | | | 1 329,82 | | | | | | | | | |
|  | Работы на сооружениях, технологических трубопроводах, ремонт ходовых скоб и лестниц, площадок обслуживания. Ремонт решетки (смена отдельных стержней, | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | | | | | 535,39 | | | | | | | | | |
|  | Заделка отдельных мест утечек на канализационных сетях и технологических трубопроводах, ремонт лестниц и ходовых скоб, площадок тех.обслуживания | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | | | | | 3 372,49 | | | | | | | | | |
|  | Этап 2: Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора по ул.Воронина Д=150 мм - 40 п.м, (керамика) (от КК д. 10 по ул.Воронина | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | | | | | 841,6 | | | | | | | | | |
|  | Замена подшипников | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | | | | | 128,53 | | | | | | | | | |
|  | Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора Д=600 мм по ул.С.-Щедрина, д.74-76 | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | | | | | 705,07 | | | | | | | | | |
|  | Смена прокладок, набивка сальников.Смазка уплотнительных колец. Снятие крышек и установление разбега ротора. Ремонт шиберов со сменой прокладок, | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | | | | | 19,33 | | | | | | | | | |
|  | Заделка отдельных мест утечек с постановкой ремонтных муфт, хомутов или сваркой, подчеканка раструбов | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | | | | | 1 413,48 | | | | | | | | | |
|  | Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора Д-200 мм по ул.Чижевского, с увеличением диаметра до 300 мм | | | | | | | 31.12.0019 | | | | | | | | | | | | 1 410,14 | | | | | | | | | |
|  | Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора по ул.С.-Щедрина от ул.Луначарского до ул.Беляева, Д=200мм | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | | | | | 6 542,98 | | | | | | | | | |
|  | Капитальный ремонт самотечной канализации (недействующая) от КНС №7 до КНС №6 Калуга-Бор Д=500 мм (ж/б) | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | | | | | 6 595,37 | | | | | | | | | |
|  | Ремонт отдельных мест штукатурки камер. Устранение свищей, заделка расстроенной кладки. Ремонт колодцев и камер с установкой колец, плит перекрытий, | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | | | | | 2 337,01 | | | | | | | | | |
|  | Покраска корпусов задвижек, технологических трубопроводов, ремонт зданий и сооружений. Ремонт отдельных мест штукатурки камер. | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | | | | | 2 252,59 | | | | | | | | | |
|  | Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора Д-300 мм по ул.Новая в с.Барятино | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | | | | | 11 704,02 | | | | | | | | | |
|  | Этап 1: Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора по ул.Воронина Д=150 мм - 135 п.м, Д=250 мм-315 п.м (керамика) | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | | | | | 11 190,3 | | | | | | | | | |
|  | Капитальный ремонт существующего напорного канализационного коллектора, от КНС №6 до КК у Березуевского оврага, через р.Яченка, | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | | | | | 12 736,26 | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | Итого 2019 год | | | | | | | | | | | | 67 185,5 | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | | Итого 2020 год | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Ремонт отдельных мест штукатурки камер. Устранение свищей, заделка расстроенной кладки. Ремонт колодцев и камер с установкой колец, плит перекрытий, люков. Смена прокладок, набивка сальников. Смазка уплотнительных колец. Очистка колодцев и камер от грязи. | | | | | | | 31.12.2021 | | | | | | | | | | | | 1 413,7 | | | | | | | | | |
|  | Покраска корпусов задвижет, технологических трубопроводов, ремонт зданий и сооружений. Окраска металлических поверхностей, сооружений. Ремонт отмосток | | | | | | | 31.12.2021 | | | | | | | | | | | | 682,32 | | | | | | | | | |
|  | Работы на технологических трубопроводах с постановкой ремонтных муфт, хомутов или сваркой | | | | | | | 31.12.2021 | | | | | | | | | | | | 907,45 | | | | | | | | | |
|  | Работы на сооружениях, технологических трубопроводах, ремонт ходовых скоб и лестниц, площадок обслуживания. Ремонт решетки (смена отдельных стержней, болтов). Ремонт шиберов со сменой прокладок, болтов. | | | | | | | 31.12.2021 | | | | | | | | | | | | 519,58 | | | | | | | | | |
|  | Замена задвижек | | | | | | | 31.12.2021 | | | | | | | | | | | | 899,92 | | | | | | | | | |
|  | Заделка отдельных мест утечек с постановкой ремонтных муфт, хомутов или сваркой, подчеканка раструбов | | | | | | | 31.12.2021 | | | | | | | | | | | | 361,5 | | | | | | | | | |
|  | Заделка отдельных мест утечек на канализационных сетях и технологических трубопроводах, ремонт лестниц и ходовых скоб, площадок тех.обслуживания | | | | | | | 31.12.2021 | | | | | | | | | | | | 1 636,34 | | | | | | | | | |
|  | Покраска корпусов задвижек, тех.трубопроводов сооружений на сетях, ремонт отмосток. Ремонт штукатурки стен и лотков колодцев. | | | | | | | 31.12.2021 | | | | | | | | | | | | 1 709,07 | | | | | | | | | |
|  | Смена прокладок, набивка сальников.Смазка уплотнительных колец. Снятие крышек и установление разбега ротора. Ремонт шиберов со сменой прокладок, болтов. | | | | | | | 31.12.2021 | | | | | | | | | | | | 307,67 | | | | | | | | | |
|  | Замена подшипников | | | | | | | 31.12.2021 | | | | | | | | | | | | 137,68 | | | | | | | | | |
|  | Капитальный ремонт самотечной канализации (недействующая) от КНС №7 до КНС №6 Калуга-Бор Д=400 мм (ж/б) | | | | | | | 31.12.2021 | | | | | | | | | | | | 1132,24 | | | | | | | | | |
|  | Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора по ул.Воронина (от ул.Баррикад до ул.Суворова) Д-250мм | | | | | | | 31.12.2021 | | | | | | | | | | | | 3 899,13 | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | Итого 2021 год | | | | | | | | | | | | 13606,6 | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Замена задвижек | | | | | | | 31.12.2022 | | | | | | | | | | | | 1 680,05 | | | | | | | | | |
|  | Работы на сооружениях, технологических трубопроводах, ремонт ходовых скоб и лестниц, площадок обслуживания. Ремонт решетки (смена отдельных стержней, | | | | | | | 31.12.2022 | | | | | | | | | | | | 602,24 | | | | | | | | | |
|  | Заделка отдельных мест утечек на канализационных сетях и технологических трубопроводах, ремонт лестниц и ходовых скоб, площадок тех.обслуживания | | | | | | | 31.12.2022 | | | | | | | | | | | | 3 793,59 | | | | | | | | | |
|  | Ремонт отдельных мест штукатурки камер. Устранение свищей, заделка расстроенной кладки. Ремонт колодцев и камер с установкой колец, плит перекрытий, | | | | | | | 31.12.2022 | | | | | | | | | | | | 2 628,82 | | | | | | | | | |
|  | Покраска корпусов задвижек, технологических трубопроводов, ремонт зданий и сооружений. Ремонт отдельных мест штукатурки камер. | | | | | | | 31.12.2022 | | | | | | | | | | | | 2 533,86 | | | | | | | | | |
|  | Капитальный ремонт сетей канализации и коллекторов по объектам г.Калуги и области | | | | | | | 31.12.2022 | | | | | | | | | | | | 45 887,76 | | | | | | | | | |
|  | Работы на технологических трубопроводах с постановкой ремонтных муфт, хомутов или сваркой | | | | | | | 31.12.2022 | | | | | | | | | | | | 825,13 | | | | | | | | | |
|  | Замена подшипников | | | | | | | 31.12.2022 | | | | | | | | | | | | 144,58 | | | | | | | | | |
|  | Смена прокладок, набивка сальников.Смазка уплотнительных колец. Снятие крышек и установление разбега ротора. Ремонт шиберов со сменой прокладок, | | | | | | | 31.12.2022 | | | | | | | | | | | | 21,75 | | | | | | | | | |
|  | Заделка отдельных мест утечек с постановкой ремонтных муфт, хомутов или сваркой, подчеканка раструбов | | | | | | | 31.12.2022 | | | | | | | | | | | | 1 589,97 | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | Итого 2022 год | | | | | | | | | | | | 59 707,75 | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Работы на сооружениях, технологических трубопроводах, ремонт ходовых скоб и лестниц, площадок обслуживания. Ремонт решетки (смена отдельных стержней, | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | | | | | 626,33 | | | | | | | | | |
|  | Заделка отдельных мест утечек на канализационных сетях и технологических трубопроводах, ремонт лестниц и ходовых скоб, площадок тех.обслуживания | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | | | | | 3 945,34 | | | | | | | | | |
|  | Замена задвижек | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | | | | | 1 747,25 | | | | | | | | | |
|  | Заделка отдельных мест утечек с постановкой ремонтных муфт, хомутов или сваркой, подчеканка раструбов | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | | | | | 1 653,57 | | | | | | | | | |
|  | Смена прокладок, набивка сальников.Смазка уплотнительных колец. Снятие крышек и установление разбега ротора. Ремонт шиберов со сменой прокладок, | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | | | | | 22,61 | | | | | | | | | |
|  | Капитальный ремонт сетей канализации и коллекторов по объектам г.Калуги и области | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | | | | | 45 752,07 | | | | | | | | | |
|  | Работы на технологических трубопроводах с постановкой ремонтных муфт, хомутов или сваркой | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | | | | | 858,14 | | | | | | | | | |
|  | Замена подшипников | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | | | | | 150,36 | | | | | | | | | |
|  | Ремонт отдельных мест штукатурки камер. Устранение свищей, заделка расстроенной кладки. Ремонт колодцев и камер с установкой колец, плит перекрытий, | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | | | | | 2 733,97 | | | | | | | | | |
|  | Покраска корпусов задвижек, технологических трубопроводов, ремонт зданий и сооружений. Ремонт отдельных мест штукатурки камер. | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | | | | | 2 635,21 | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | Итого 2023 год | | | | | | | | | | | | 60 124,85 | | | | | | | | | |
| 2.2. Перечень плановых мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование мероприятия | | | | | | | График реализации мероприятий | | | | | | | | | | | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | | Итого 2019 год | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Строительство (проектирование) станции обезжелезивания (скв №1), 5 м3/час в п.Домашевский Щебзавод Мещовского района | | | | | | | 31.12.2020 | | | | | | | | | | | | 2 000 | | | | | | | | | |
|  | Строительство (проектирование) станции водоочистки, 5м3/час в с.Большие Козлы Перемышльского района | | | | | | | 31.12.2020 | | | | | | | | | | | | 5 000 | | | | | | | | | |
|  | Строительство (проектирование) станции водоочистки (фильтры обезжелезивания и ионообменные фильтры или обратный осмос), 10 м3/час в д.Ильинское Перемышльского района | | | | | | | 31.12.2020 | | | | | | | | | | | | 7 000 | | | | | | | | | |
|  | Строительство (проектирование) станции обезжелезивания, 5 м3/час в д.Новая Деревня Ферзиковского района | | | | | | | 31.12.2020 | | | | | | | | | | | | 2 000 | | | | | | | | | |
|  | Строительство (проектирование) станции обезжелезивания (скв.№1), 20 м3/час в г.Спас-Деменск | | | | | | | 31.12.2020 | | | | | | | | | | | | 4 000 | | | | | | | | | |
|  | Строительство (проектирование) станции обезжелезивания (скв №1), 10 м3/час в с.Барятино Барятинского района | | | | | | | 31.12.2020 | | | | | | | | | | | | 2 000 | | | | | | | | | |
|  | Строительство (проектирование) станции водоочистки, 15 м3/час в г.Мосальск, ул.Революции | | | | | | | 31.12.2020 | | | | | | | | | | | | 1 500 | | | | | | | | | |
|  | Строительство (проектирование) станции водоочистки, 15 м3/час в г.Мосальск, ул.Ани Морозовой | | | | | | | 31.12.2020 | | | | | | | | | | | | 2 500 | | | | | | | | | |
|  | Строительство (проектирование) станции водоочистки (фильтры обезжелезивания и ионообменные фильтры и частичное умягчение части потока), 5 м3/час в с.с.Кольцово Ферзиковского района | | | | | | | 31.12.2020 | | | | | | | | | | | | 5 000 | | | | | | | | | |
|  | Строительство (проектирование) станции обезжелезивания, д.Воскресенск Кировского района | | | | | | | 31.12.2020 | | | | | | | | | | | | 2 000 | | | | | | | | | |
|  | Строительство (проектирование) станции водоочистки (фильтры обезжелезивания и ионообменные фильтры), 5 м3/час в д.Богданино Ферзиковского района | | | | | | | 31.12.2020 | | | | | | | | | | | | 5 000 | | | | | | | | | |
|  | Строительство (проектирование) станции обезжелезивания, 5 м3/час в д.Аристово Ферзиковского района | | | | | | | 31.12.2020 | | | | | | | | | | | | 2 000 | | | | | | | | | |
|  | Строительство (проектирование) станции очистки питьевой воды (ионообменные фильтры или обратный осмос, угольные фильтры), 5м3/час в с.Ястребовка Ферзиковского района | | | | | | | 31.12.2020 | | | | | | | | | | | | 5 000 | | | | | | | | | |
|  | Строительство (проектирование) станции обезжелезивания, 5 м3/час в д.Новосел Ферзиковского района | | | | | | | 31.12.2020 | | | | | | | | | | | | 2 000 | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | Итого 2020 год | | | | | | | | | | | | 47 000 | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | | Итого 2021 год | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | | Итого 2022 год | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | | Итого 2023 год | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | | Итого 2019 год | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | | Итого 2020 год | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | | Итого 2021 год | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | | Итого 2022 год | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | | Итого 2023 год | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | | Итого 2019 год | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | | Итого 2020 год | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | | Итого 2021 год | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | | Итого 2022 год | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | | Итого 2023 год | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 2.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование мероприятия | | | | | | | График реализации мероприятий | | | | | | | | | | | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Замена светильников и ламп освещения на светодиодные: база, ВЗУ, ОС Людиново, объекты Сухинического филиала, объекты Дзержинского филиала. | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | | | | | 1 136,23 | | | | | | | | | |
|  | Внедрение дополнительно на скважины АИИС КУЭ: Сухинический ф-л, Дзержинский ф-л. | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | | | | | 1 867,4 | | | | | | | | | |
|  | Установка приборов учета на объектах г. Калуга | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | | | | | 2 724,48 | | | | | | | | | |
|  | Перевод на индивидуальные и (или) альтернативные виды отопления: Боровский ф-л, Центральный ф-л, Сухинический ф-л, Юхновский ф-л | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | | | | | 1 087,21 | | | | | | | | | |
|  | Установка узлов учета тепловой энергии Ермолинский уч, Сосенский уч, Дзержинский ф-л. | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | | | | | 487,62 | | | | | | | | | |
|  | Ремонт оборудования - ТП, станции управления и защиты, АВР, РУ-6,10 кВ, ВРУ-0,4 кВ - ГКНС, Северный ВЗУ,ОС Ермолино, Скв. Калуги и области ; | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | | | | | 1 215,7 | | | | | | | | | |
|  | Замена проводов СИП- участки Спас-Деменский, Козельский, Центральный. | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | | | | | 374,62 | | | | | | | | | |
|  | Замена насосного оборудования: Водозаборы:Угорский, Балабановский, Людиновский, Северный. НС: городская Калуга, Техвода Калуга, Железники, Б. Малиники | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | | | | | 5 479,4 | | | | | | | | | |
|  | Установка преобразователей частоты на объектах ВКХ: Н. Деревня, Ивашово, Барятино, Яровщина, Орорь, Юрьево, Фролово, Б. Колодези, Никольское, | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | | | | | 736,33 | | | | | | | | | |
|  | Замена кабельных линий: - фидер№3, 15, ВКХ - база водоканала | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | | | | | 995,88 | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | Итого 2019 год | | | | | | | | | | | | 16 104,87 | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Перевод на индивидуальные и (или) альтернативные виды отопления | | | | | | | 31.12.2020 | | | | | | | | | | | | 1 242,53 | | | | | | | | | |
|  | Ремонт оборудования - ТП, станции управления и защиты, АВР, РУ-6,10 кВ, ВРУ-0,4 кВ | | | | | | | 31.12.2020 | | | | | | | | | | | | 1 500,53 | | | | | | | | | |
|  | Установка преобразователей частоты на объектах ВКХ | | | | | | | 31.12.2020 | | | | | | | | | | | | 885,46 | | | | | | | | | |
|  | Замена светильников и ламп освещения на светодиодные | | | | | | | 31.12.2020 | | | | | | | | | | | | 1 815,8 | | | | | | | | | |
|  | Внедрение дополнительно на скважины АИИС КУЭ | | | | | | | 31.12.2020 | | | | | | | | | | | | 1 429,32 | | | | | | | | | |
|  | Установка приборов учета на объектах г. Калуга | | | | | | | 31.12.2020 | | | | | | | | | | | | 2 809,62 | | | | | | | | | |
|  | Замена насосного оборудования на менее энергоемкое | | | | | | | 31.12.2020 | | | | | | | | | | | | 7 247,22 | | | | | | | | | |
|  | Замена кабельных линий | | | | | | | 31.12.2020 | | | | | | | | | | | | 1 053,16 | | | | | | | | | |
|  | Установка узлов учета тепловой энергии | | | | | | | 31.12.2020 | | | | | | | | | | | | 619,2 | | | | | | | | | |
|  | Замена проводов СИП | | | | | | | 31.12.2020 | | | | | | | | | | | | 396,8 | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | Итого 2020 год | | | | | | | | | | | | 18 999,64 | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | | Итого 2021 год | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Замена проводов СИП- участки Спас-Деменский, Козельский, Центральный. | | | | | | | 31.12.2022 | | | | | | | | | | | | 429,18 | | | | | | | | | |
|  | Замена насосного оборудования: Водозаборы:Угорский, Балабановский, Людиновский, Северный. НС: городская Калуга, Техвода Калуга, Железники, Б. Малиники | | | | | | | 31.12.2022 | | | | | | | | | | | | 7 838,59 | | | | | | | | | |
|  | Установка преобразователей частоты на объектах ВКХ: Н. Деревня, Ивашово, Барятино, Яровщина, Орорь, Юрьево, Фролово, Б. Колодези, Никольское, | | | | | | | 31.12.2022 | | | | | | | | | | | | 957,71 | | | | | | | | | |
|  | Замена кабельных линий: - фидер№3, 15, ВКХ - база водоканала | | | | | | | 31.12.2022 | | | | | | | | | | | | 1 139,09 | | | | | | | | | |
|  | Замена светильников и ламп освещения на светодиодные: база, ВЗУ, ОС Людиново, объекты Сухинического филиала, объекты Дзержинского филиала. | | | | | | | 31.12.2022 | | | | | | | | | | | | 1 963,97 | | | | | | | | | |
|  | Внедрение дополнительно на скважины АИИС КУЭ: Сухинический ф-л, Дзержинский ф-л. | | | | | | | 31.12.2022 | | | | | | | | | | | | 1 545,95 | | | | | | | | | |
|  | Установка приборов учета на объектах г. Калуга | | | | | | | 31.12.2022 | | | | | | | | | | | | 2 850,43 | | | | | | | | | |
|  | Перевод на индивидуальные и (или) альтернативные виды отопления: Боровский ф-л, Центральный ф-л, Сухинический ф-л, Юхновский ф-л | | | | | | | 31.12.2022 | | | | | | | | | | | | 1 343,92 | | | | | | | | | |
|  | Установка узлов учета тепловой энергии Ермолинский уч, Сосенский уч, Дзержинский ф-л. | | | | | | | 31.12.2022 | | | | | | | | | | | | 669,73 | | | | | | | | | |
|  | Ремонт оборудования - ТП, станции управления и защиты, АВР, РУ-6,10 кВ, ВРУ-0,4 кВ - ГКНС, Северный ВЗУ,ОС Ермолино, Скв. Калуги и области ; | | | | | | | 31.12.2022 | | | | | | | | | | | | 1 622,97 | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | Итого 2022 год | | | | | | | | | | | | 20 361,54 | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Установка преобразователей частоты на объектах ВКХ: Н. Деревня, Ивашово, Барятино, Яровщина, Орорь, Юрьево, Фролово, Б. Колодези, Никольское, | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | | | | | 996,02 | | | | | | | | | |
|  | Ремонт оборудования - ТП, станции управления и защиты, АВР, РУ-6,10 кВ, ВРУ-0,4 кВ - ГКНС, Северный ВЗУ,ОС Ермолино, Скв. Калуги и области ; | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | | | | | 1 687,89 | | | | | | | | | |
|  | Перевод на индивидуальные и (или) альтернативные виды отопления: Боровский ф-л, Центральный ф-л, Сухинический ф-л, Юхновский ф-л | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | | | | | 1 397,68 | | | | | | | | | |
|  | Установка узлов учета тепловой энергии Ермолинский уч, Сосенский уч, Дзержинский ф-л. | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | | | | | 696,52 | | | | | | | | | |
|  | Замена светильников и ламп освещения на светодиодные: база, ВЗУ, ОС Людиново, объекты Сухинического филиала, объекты Дзержинского филиала. | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | | | | | 2 042,53 | | | | | | | | | |
|  | Внедрение дополнительно на скважины АИИС КУЭ: Сухинический ф-л, Дзержинский ф-л. | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | | | | | 1 607,79 | | | | | | | | | |
|  | Установка приборов учета на объектах г. Калуга | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | | | | | 2 964,94 | | | | | | | | | |
|  | Замена проводов СИП- участки Спас-Деменский, Козельский, Центральный. | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | | | | | 446,35 | | | | | | | | | |
|  | Замена насосного оборудования: Водозаборы:Угорский, Балабановский, Людиновский, Северный. НС: городская Калуга, Техвода Калуга, Железники, Б. Малиники | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | | | | | 8 152,14 | | | | | | | | | |
|  | Замена кабельных линий: - фидер№3, 15, ВКХ - база водоканала | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | | | | | 1 184,66 | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | Итого 2023 год | | | | | | | | | | | | 21 176,52 | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | | Итого 2019 год | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | | Итого 2020 год | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | | Итого 2021 год | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | | Итого 2022 год | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | | Итого 2023 год | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | | Итого 2019 год | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | | Итого 2020 год | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | | Итого 2021 год | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | | Итого 2022 год | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | | Итого 2023 год | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Раздел III | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Показатели производственной деятельности | | | | Единицы измерения | | | 2019 год | | | | 2020 год | | | | | 2021 год | | | | | 2022 год | | | | 2023 год | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |
|  | Планируемый объем подачи воды | | | | тыс. куб.м | | | 43 246,19 | | | | 43 506,32 | | | | | 44 852,79 | | | | | 43 246,19 | | | | 43 246,19 | | | |
| Техническая вода | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |
|  | Планируемый объем подачи воды | | | | тыс. куб.м | | | 970,09 | | | | 970,09 | | | | | 970,09 | | | | | 970,09 | | | | 970,09 | | | |
| Водоотведение | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |
|  | Планируемый объем сточных вод | | | | тыс. куб.м | | | 34645,91 | | | | 34889,95 | | | | | 35967,94 | | | | | 34645,91 | | | | 34645,91 | | | |
|  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Раздел IV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование потребностей | | | | | | | | | | | Единицы измерения | | | | | | | | Сумма финансовых потребностей в год | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | |
| 2019 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | 1 012 772,67 | | | | | | | | | |
|  | Техническая вода | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | 21 328,17 | | | | | | | | | |
|  | Водоотведение | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | 593 821,84 | | | | | | | | | |
| 2020 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | 1 049 695,33 | | | | | | | | | |
|  | Техническая вода | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | 22 458,24 | | | | | | | | | |
|  | Водоотведение | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | 616 928,19 | | | | | | | | | |
| 2021 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | 1 116 897,36 | | | | | | | | | |
|  | Техническая вода | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | 23 926,13 | | | | | | | | | |
|  | Водоотведение | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | 654 397,31 | | | | | | | | | |
| 2022 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | 1 095 575,12 | | | | | | | | | |
|  | Техническая вода | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | 23 066,21 | | | | | | | | | |
|  | Водоотведение | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | 639 742,98 | | | | | | | | | |
| 2023 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | 1 129 040,55 | | | | | | | | | |
|  | Техническая вода | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | 23 705,58 | | | | | | | | | |
|  | Водоотведение | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | 658 394,34 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Раздел V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | | | | Ед. Изм. | | | 2019г. | | | | | 2020г. | | | | 2021г. | | | | 2022г. | | | | 2023г. | | | |
| Показатели качества питьевой воды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | | | | | | % | | | 31,35 | | | | | 31,35 | | | | 31,35 | | | | 31,35 | | | | 31,35 | | | |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | | | | | | % | | | 11 | | | | | 11 | | | | 11 | | | | 11 | | | | 11 | | | |
| Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | | | | | | ед./км | | | 0,74 | | | | | 0,74 | | | | 0,66 | | | | 0,74 | | | | 0,74 | | | |
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | | | | | | ед./км | | | 5,94 | | | | | 5,94 | | | | 6,40 | | | | 5,94 | | | | 5,94 | | | |
| Показатели качества очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | | | | | | % | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (процентов) | | | | | | % | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | | | | | | % | | | 95,98 | | | | | 95,98 | | | | 97,05 | | | | 95,98 | | | | 95,98 | | | |
| Показатели энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | | | | | | % | | | 35,67 | | | | | 35,67 | | | | 35,67 | | | | 35,67 | | | | 35,67 | | | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | | | | | | квт\*ч/куб.м | | | 6,51 | | | | | 6,51 | | | | 0,68 | | | | 6,51 | | | | 6,51 | | | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | | | | | | квт\*ч/куб.м | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | | | | | | квт\*ч/куб.м | | | 0,36 | | | | | 0,36 | | | | 0,37 | | | | 0,36 | | | | 0,36 | | | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | | | | | | квт\*ч/куб.м | | | 4,33 | | | | | 4,33 | | | | 0,27 | | | | 4,33 | | | | 4,33 | | | |
|  |  |  |  | | |  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Раздел VI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | | | | Ед. Изм. | | | 2019 год к 2018 году | | | | | 2020 год к 2019 году | | | | 2021 год к 2020 году | | | | 2022 год к 2021 году | | | | 2023 год к 2022 году | | | |
| Показатели качества питьевой воды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | | | | | | % | | | 100 | | | | | 100 | | | | 100 | | | | 100 | | | | 100 | | | |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | | | | | | % | | | 100 | | | | | 100 | | | | 100 | | | | 100 | | | | 100 | | | |
| Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | | | | | | % | | | 100 | | | | | 100 | | | | 89,2 | | | | 112,2 | | | | 100 | | | |
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | | | | | | % | | | 100 | | | | | 100 | | | | 107,7 | | | | 92,8 | | | | 100 | | | |
| Показатели качества очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | | | | | | % | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (процентов) | | | | | | % | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | | | | | | % | | | 100 | | | | | 100 | | | | 101,1 | | | | 98,9 | | | | 100 | | | |
| Показатели энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | | | | | | % | | | 100 | | | | | 100 | | | | 100 | | | | 100 | | | | 100 | | | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | | | | | | % | | | 100 | | | | | 100 | | | | 100 | | | | 100 | | | | 100 | | | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | | | | | | % | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | | | | | | % | | | 100 | | | | | 100 | | | | 100 | | | | 100 | | | | 100 | | | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | | | | | | % | | | 100 | | | | | 100 | | | | 100 | | | | 100 | | | | 100 | | | |
| Расходы на реализацию производственной программы 2021 года увеличились на 6%. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Раздел VII | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отчет об исполнении производственной программы за 2019 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование показателя | | | | Единицы измерения | | | | | План 2019 года | | | | | | | Факт 2019 года | | | | | | | Отклонение | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| Объем подачи воды | | | | | тыс.куб.м. | | | | | 43 246,19 | | | | | | | 43 420,57 | | | | | | | -174,38 | | | | | |
| Объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственного процесса подачи воды | | | | | тыс.руб. | | | | | 1 012 772,67 | | | | | | | 1 439 729,32 | | | | | | | -426 956,65 | | | | | |
| Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
|  | Капитальный ремонт водопровода, Ду-63 мм в д.Желтыкино | | | | тыс.руб. | | | | | 92,2 | | | | | | | 0 | | | | | | | 92,2 | | | | | |
|  | Ремонт арт скважин д.Мехово-Вороново Перемышльский р-н | | | | тыс.руб. | | | | | 0 | | | | | | | 340 | | | | | | | -340 | | | | | |
|  | Текущий ремонт а/б покрытия асфальтобетонной смесью г. Сухиничи | | | | тыс.руб. | | | | | 0 | | | | | | | 83,27 | | | | | | | -83,27 | | | | | |
|  | Капитальный ремонт водопровода по ул.Сапунова - ул.Школьная, Ду-110 мм в с.совхоз Чкаловский | | | | тыс.руб. | | | | | 735,44 | | | | | | | 0 | | | | | | | 735,44 | | | | | |
|  | Капитальный ремонт (чистка) артскважин №3, №6 в д.Бурнашево | | | | тыс.руб. | | | | | 919,25 | | | | | | | 491,67 | | | | | | | 427,58 | | | | | |
|  | Капитальный ремонт водовода Д-250 по ул.Болдина от д.47 до поворота, с увеличением диаметра до 300 мм. | | | | тыс.руб. | | | | | 1 410,14 | | | | | | | 0 | | | | | | | 1 410,14 | | | | | |
|  | Капитальный ремонт водовода питьевой воды Д=500 мм по ул.Азаровская | | | | тыс.руб. | | | | | 20 650,37 | | | | | | | 0 | | | | | | | 20 650,37 | | | | | |
|  | Капитальный ремонт водовода по ул.Прохоренкова, Ду110 мм п.Бетлица | | | | тыс.руб. | | | | | 1 286,48 | | | | | | | 0 | | | | | | | 1 286,48 | | | | | |
|  | Заделка отдельных мест утечек с постановкой ремонтных муфт, хомутов или сваркой, подчеканка раструбов. Ремонт и замена водоразборных колонок | | | | тыс.руб. | | | | | 5 009,51 | | | | | | | 5 405,99 | | | | | | | -396,48 | | | | | |
|  | Капитальный ремонт водовода по ул.Азаровская в сторону пос.Силикатный с проколом под ж/дорогой Д=300 мм | | | | тыс.руб. | | | | | 1 410,14 | | | | | | | 0 | | | | | | | 1 410,14 | | | | | |
|  | Текущий ремонт а/б покрытия асфальтобетонной смесью п.Бабынино | | | | тыс.руб. | | | | | 0 | | | | | | | 21,86 | | | | | | | -21,86 | | | | | |
|  | Капитальный ремонт сетей водоснабжения ул.Яченская набережная г.Калуга | | | | тыс.руб. | | | | | 0 | | | | | | | 5 072,6 | | | | | | | -5 072,6 | | | | | |
|  | Замена задвижек | | | | тыс.руб. | | | | | 4 353,18 | | | | | | | 5 158,43 | | | | | | | -805,25 | | | | | |
|  | Капитальный ремонт затворов Д-800 мм на ВОС г.Людиново | | | | тыс.руб. | | | | | 108,47 | | | | | | | 0 | | | | | | | 108,47 | | | | | |
|  | Капитальный ремонт фильтра №2 Южного водозабора | | | | тыс.руб. | | | | | 0 | | | | | | | 2 419,74 | | | | | | | -2 419,74 | | | | | |
|  | Ремонт ходовых скоб и лестниц. Заделка отдельных мест утечек с постановкой ремонтных муфт, хомутов или сваркой, подчеканка раструбов | | | | тыс.руб. | | | | | 4 429,06 | | | | | | | 5 033,98 | | | | | | | -604,92 | | | | | |
|  | Ремонт арт скважин Сосновый бор Калужской обл. | | | | тыс.руб. | | | | | 0 | | | | | | | 331 | | | | | | | -331 | | | | | |
|  | Текущий ремонт а/б покрытия асфальтобетонной смесью в г.Калуга | | | | тыс.руб. | | | | | 0 | | | | | | | 245,54 | | | | | | | -245,54 | | | | | |
|  | Капитальный ремонт участка водопровода по ул.Южная - ул.Моторная Д-63 мм, с.Бабынино | | | | тыс.руб. | | | | | 461,01 | | | | | | | 0 | | | | | | | 461,01 | | | | | |
|  | Капитальный ремонт водопровода по пер.Заречный, от д.1 до д.5, Д=110 мм в с.Хвастовичи | | | | тыс.руб. | | | | | 92,2 | | | | | | | 0 | | | | | | | 92,2 | | | | | |
|  | Капитальный ремонт водопровода Д-63 мм, д.Сашкино | | | | тыс.руб. | | | | | 184,4 | | | | | | | 0 | | | | | | | 184,4 | | | | | |
|  | Капитальный ремонт водовода по ул.Московская от перекрестка ул.Московская и ул.Азаровская до КНС "Терепец", Д=300мм | | | | тыс.руб. | | | | | 2 928,74 | | | | | | | 0 | | | | | | | 2 928,74 | | | | | |
|  | Капитальный ремонт водопровода по ул.Крупской (кафе "Причал") Д-63 мм в г.Людиново | | | | тыс.руб. | | | | | 1 627,08 | | | | | | | 0 | | | | | | | 1 627,08 | | | | | |
|  | Капитальный ремонт сетей водоснабжения Калужской области | | | | тыс.руб. | | | | | 0 | | | | | | | 4 220,79 | | | | | | | -4 220,79 | | | | | |
|  | Капитальный ремонт водопровода по ул.Кутузова (д.5-д.15) Ду 110мм на Ду63мм г.Козельск | | | | тыс.руб. | | | | | 824,39 | | | | | | | 107,15 | | | | | | | 717,24 | | | | | |
|  | Работы на сооружения, технологических трубопроводах, ремонт ходовых скоб и лестниц. | | | | тыс.руб. | | | | | 66,97 | | | | | | | 75,94 | | | | | | | -8,97 | | | | | |
|  | Ремонт здания гаража С-Щедрина,80 | | | | тыс.руб. | | | | | 0 | | | | | | | 3 287,58 | | | | | | | -3 287,58 | | | | | |
|  | Капитальный ремонт (бурение) артскважины в д.Потросово | | | | тыс.руб. | | | | | 1 388,27 | | | | | | | 0 | | | | | | | 1 388,27 | | | | | |
|  | Работы на технологических трубопроводах с постановкой ремонтных муфт, хомутов или сваркой | | | | тыс.руб. | | | | | 211,1 | | | | | | | 239,93 | | | | | | | -28,83 | | | | | |
|  | Капитальный ремонт электродвигателя 55 кВт 1500 об/мин | | | | тыс.руб. | | | | | 0 | | | | | | | 621,24 | | | | | | | -621,24 | | | | | |
|  | Текущий ремонт механизмов и оборудования в г.Калуга и Калужская область | | | | тыс.руб. | | | | | 0 | | | | | | | 1 762,64 | | | | | | | -1 762,64 | | | | | |
|  | Капитальный ремонт сетей водоснабжения Северного водозабора камера подъёма | | | | тыс.руб. | | | | | 0 | | | | | | | 1 092,79 | | | | | | | -1 092,79 | | | | | |
|  | Капитальный ремонт сети водоснабжения по ул.Театральная г.Калуга Д160 мм и Д110 мм | | | | тыс.руб. | | | | | 0 | | | | | | | 4 504,66 | | | | | | | -4 504,66 | | | | | |
|  | Ремонт арт скв. №1а водозабора г.Сухиничи | | | | тыс.руб. | | | | | 0 | | | | | | | 964,07 | | | | | | | -964,07 | | | | | |
|  | Ремонт колодцев и камер с установкой колец, плит перекрытий, люков. Смена прокладок, набивка сальников. Смазка уплотнительных колец. | | | | тыс.руб. | | | | | 2 295,71 | | | | | | | 1 839,18 | | | | | | | 456,53 | | | | | |
|  | Капитальный ремонт с закольцовкой сетей водопровода от ул.П.Шувалова до ул.8Марта Д-100 мм в г.Боровск | | | | тыс.руб. | | | | | 585,75 | | | | | | | 0 | | | | | | | 585,75 | | | | | |
|  | Капитальный ремонт фильтра №4 ст.Южный в/з | | | | тыс.руб. | | | | | 0 | | | | | | | 413,95 | | | | | | | -413,95 | | | | | |
|  | Капитальный ремонт водопровода по ул.Прибрежная Д-63 мм, д.Авчурино | | | | тыс.руб. | | | | | 379,65 | | | | | | | 0 | | | | | | | 379,65 | | | | | |
|  | Капитальный ремонт водопровода, Ду-63 мм в д.Маковцы | | | | тыс.руб. | | | | | 275,52 | | | | | | | 0 | | | | | | | 275,52 | | | | | |
|  | Ремонт арт скважин д.Давыдово Дзержинский р-н | | | | тыс.руб. | | | | | 0 | | | | | | | 265 | | | | | | | -265 | | | | | |
|  | Капитальный ремонт сетей водоснабжения г.Балабаново | | | | тыс.руб. | | | | | 0 | | | | | | | 787,11 | | | | | | | -787,11 | | | | | |
|  | Капитальный ремонт водопровода Ду-63 мм в п.Пятовский | | | | тыс.руб. | | | | | 275,52 | | | | | | | 0 | | | | | | | 275,52 | | | | | |
|  | Текущий ремонт а/б покрытия асфальтобетонной смесью г. Козельск | | | | тыс.руб. | | | | | 0 | | | | | | | 30 | | | | | | | -30 | | | | | |
|  | Покраска корпусов задвижек, технологических трубопроводов, ремонт зданий и сооружений. Ремонт отдельных мест штукатурки камер. | | | | тыс.руб. | | | | | 2 324,13 | | | | | | | 354,22 | | | | | | | 1 969,91 | | | | | |
|  | Капитальный ремонт (обвязка) артскважины в д.Кольцово | | | | тыс.руб. | | | | | 639,98 | | | | | | | 390 | | | | | | | 249,98 | | | | | |
|  | Капитальный ремонт водопровода Д-110мм по ул.Пушкина с заменой чугунной трубы на ПЭ | | | | тыс.руб. | | | | | 1 627,08 | | | | | | | 0 | | | | | | | 1 627,08 | | | | | |
|  | Капитальный ремонт сетей водоснабжения г.Людиново | | | | тыс.руб. | | | | | 0 | | | | | | | 1 028,82 | | | | | | | -1 028,82 | | | | | |
|  | Капитальный ремонт сетей водоснабжения г.Мосальск | | | | тыс.руб. | | | | | 0 | | | | | | | 703,59 | | | | | | | -703,59 | | | | | |
|  | Капитальный ремонт сборного водовода Д=400 по набережной Яченского водохранилища | | | | тыс.руб. | | | | | 9 220,12 | | | | | | | 0 | | | | | | | 9 220,12 | | | | | |
|  | Замена подшипников | | | | тыс.руб. | | | | | 159,08 | | | | | | | 212,42 | | | | | | | -53,34 | | | | | |
|  | Капитальный ремонт артскважины в д.Ивашево | | | | тыс.руб. | | | | | 368,8 | | | | | | | 0 | | | | | | | 368,8 | | | | | |
|  | Капитальный ремонт водопровода Д=426-530 мм проходящего по ул.Краснопивцева | | | | тыс.руб. | | | | | 8 191,04 | | | | | | | 1 837,77 | | | | | | | 6 353,27 | | | | | |
|  | Капитальный ремонт водопровода по ул.Кооперативная, Ду-110мм в г.Балабаново | | | | тыс.руб. | | | | | 92,2 | | | | | | | 0 | | | | | | | 92,2 | | | | | |
|  | Капитальный ремонт водопровода по ул. Новая, Д-63мм в с.Барятино | | | | тыс.руб. | | | | | 368,8 | | | | | | | 0 | | | | | | | 368,8 | | | | | |
|  | Капитальный ремонт водопровода по ул.Трудовые резервы Д-63 мм в г.Людиново | | | | тыс.руб. | | | | | 596,6 | | | | | | | 0 | | | | | | | 596,6 | | | | | |
|  | Капитальный ремонт сетей водоснабжения г.Сухиничи | | | | тыс.руб. | | | | | 0 | | | | | | | 718,43 | | | | | | | -718,43 | | | | | |
|  | Капитальный ремонт водопровода по ул.Тарутинская от "Синих мостов" до ул.Тарутинская, д.50, Д=400 мм | | | | тыс.руб. | | | | | 3 492,8 | | | | | | | 0 | | | | | | | 3 492,8 | | | | | |
|  | Смена прокладок, набивка сальников.Смазка уплотнительных колец. Снятие крышек и установление разбега ротора. | | | | тыс.руб. | | | | | 21,23 | | | | | | | 0,27 | | | | | | | 20,96 | | | | | |
|  | Ремонт кирпичного здания РМЦ монтаж оконных откосов стр.3 | | | | тыс.руб. | | | | | 0 | | | | | | | 300 | | | | | | | -300 | | | | | |
| Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| Не планировались | | | | | тыс.руб. | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | |
| Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
|  | Установка узлов учета тепловой энергии Ермолинский уч, Сосенский уч, Дзержинский ф-л. | | | | тыс.руб. | | | | | 487,62 | | | | | | | 0 | | | | | | | 487,62 | | | | | |
|  | Установка преобразователей частоты на объектах ВКХ: Н. Деревня, Ивашово, Барятино, Яровщина, Орорь, Юрьево, Фролово, Б. Колодези, Никольское, | | | | тыс.руб. | | | | | 736,33 | | | | | | | 593,94 | | | | | | | 142,39 | | | | | |
|  | Установка приборов учета на объектах г. Калуга | | | | тыс.руб. | | | | | 2 724,48 | | | | | | | 1 490,3 | | | | | | | 1 234,18 | | | | | |
|  | Ремонт оборудования - ТП, станции управления и защиты, АВР, РУ-6,10 кВ, ВРУ-0,4 кВ - ГКНС, Северный ВЗУ,ОС Ермолино, Скв. Калуги и области ; | | | | тыс.руб. | | | | | 1 215,7 | | | | | | | 12 481,42 | | | | | | | -11 265,72 | | | | | |
|  | Замена светильников и ламп освещения на светодиодные: база, ВЗУ, ОС Людиново, объекты Сухинического филиала, объекты Дзержинского филиала. | | | | тыс.руб. | | | | | 1 136,23 | | | | | | | 798 | | | | | | | 338,23 | | | | | |
|  | Внедрение дополнительно на скважины АИИС КУЭ: Сухинический ф-л, Дзержинский ф-л. | | | | тыс.руб. | | | | | 1 867,4 | | | | | | | 0 | | | | | | | 1 867,4 | | | | | |
|  | Перевод на индивидуальные и (или) альтернативные виды отопления: Боровский ф-л, Центральный ф-л, Сухинический ф-л, Юхновский ф-л | | | | тыс.руб. | | | | | 1 087,21 | | | | | | | 616,73 | | | | | | | 470,48 | | | | | |
|  | Замена кабельных линий: - фидер№3, 15, ВКХ - база водоканала | | | | тыс.руб. | | | | | 995,88 | | | | | | | 8 109,5 | | | | | | | -7 113,62 | | | | | |
|  | Замена проводов СИП- участки Спас-Деменский, Козельский, Центральный. | | | | тыс.руб. | | | | | 374,62 | | | | | | | 1 387,51 | | | | | | | -1 012,89 | | | | | |
|  | Замена насосного оборудования: Водозаборы:Угорский, Балабановский, Людиновский, Северный. НС: городская Калуга, Техвода Калуга, Железники, Б. Малиники | | | | тыс.руб. | | | | | 5 479,4 | | | | | | | 15 841,11 | | | | | | | -10 361,71 | | | | | |
| Отчет о выполнении направленных на повышение качества обслуживания абонентов | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| Не планировались | | | | | тыс.руб. | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | |
| Техническая вода | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| Объем подачи воды | | | | | тыс.куб.м. | | | | | 970,09 | | | | | | | 850,7 | | | | | | | 119,39 | | | | | |
| Объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственного процесса подачи воды | | | | | тыс.руб. | | | | | 21 328,17 | | | | | | | 27 599,28 | | | | | | | -6 271,11 | | | | | |
| Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| Не планировались | | | | | тыс.руб. | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | |
| Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| Не планировались | | | | | тыс.руб. | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | |
| Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| Не планировались | | | | | тыс.руб. | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | |
| Отчет о выполнении направленных на повышение качества обслуживания абонентов | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| Не планировались | | | | | тыс.руб. | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | |
| Водоотведение | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| Объем сточных вод | | | | | тыс.куб.м. | | | | | 105 951,7 | | | | | | | 106 797,92 | | | | | | | -846,22 | | | | | |
| Объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственного процесса сточных вод | | | | | тыс.руб. | | | | | 593 821,84 | | | | | | | 995 020,09 | | | | | | | -401 198,25 | | | | | |
| Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
|  | Ремонт отдельных мест штукатурки камер. Устранение свищей, заделка расстроенной кладки. Ремонт колодцев и камер с установкой колец, плит перекрытий, | | | | тыс.руб. | | | | | 2 337,01 | | | | | | | 4 027,12 | | | | | | | -1 690,11 | | | | | |
|  | Ремонт очистка резервуара КНС г.Сосенский | | | | тыс.руб. | | | | | 0 | | | | | | | 986,2 | | | | | | | -986,2 | | | | | |
|  | Заделка отдельных мест утечек с постановкой ремонтных муфт, хомутов или сваркой, подчеканка раструбов | | | | тыс.руб. | | | | | 1 413,48 | | | | | | | 1 606,53 | | | | | | | -193,05 | | | | | |
|  | Капитальный ремонт самотечная канализация по ул.Театральная г.Калуга | | | | тыс.руб. | | | | | 0 | | | | | | | 578,9 | | | | | | | -578,9 | | | | | |
|  | Текущий ремонт механизмов и оборудования в г.Калуга и Калужская область | | | | тыс.руб. | | | | | 0 | | | | | | | 1 298,41 | | | | | | | -1 298,41 | | | | | |
|  | Ремонт кирпичного здания РМЦ монтаж оконных откосов стр.3 | | | | тыс.руб. | | | | | 0 | | | | | | | 272,33 | | | | | | | -272,33 | | | | | |
|  | Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора по ул.С.-Щедрина от ул.Луначарского до ул.Беляева, Д=200мм | | | | тыс.руб. | | | | | 6 542,98 | | | | | | | 0 | | | | | | | 6 542,98 | | | | | |
|  | Текущий ремонт здания КНС по адресу г.Козельск, ул.Спортивная, д.2а | | | | тыс.руб. | | | | | 0 | | | | | | | 1 407 | | | | | | | -1 407 | | | | | |
|  | Замена задвижек | | | | тыс.руб. | | | | | 1 493,56 | | | | | | | 1 812,42 | | | | | | | -318,86 | | | | | |
|  | Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора Д-150 мм по ул.Первомайская, с увеличением диаметра до 200 мм | | | | тыс.руб. | | | | | 1 844,02 | | | | | | | 0 | | | | | | | 1 844,02 | | | | | |
|  | Покраска корпусов задвижек, технологических трубопроводов, ремонт зданий и сооружений. Ремонт отдельных мест штукатурки камер. | | | | тыс.руб. | | | | | 2 252,59 | | | | | | | 354,22 | | | | | | | 1 898,37 | | | | | |
|  | Текущий ремонт централизованных систем водоотведения г.Боровск | | | | тыс.руб. | | | | | 0 | | | | | | | 1 097,75 | | | | | | | -1 097,75 | | | | | |
|  | Капитальный ремонт существующего напорного канализационного коллектора, от КНС №6 до КК у Березуевского оврага, через р.Яченка, | | | | тыс.руб. | | | | | 12 736,26 | | | | | | | 0 | | | | | | | 12 736,26 | | | | | |
|  | Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора Д-200 мм по ул.Чижевского, с увеличением диаметра до 300 мм | | | | тыс.руб. | | | | | 1 410,14 | | | | | | | 0 | | | | | | | 1 410,14 | | | | | |
|  | Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора Д-300 мм по ул.Новая в с.Барятино | | | | тыс.руб. | | | | | 11 704,02 | | | | | | | 0 | | | | | | | 11 704,02 | | | | | |
|  | Текущий ремонт централизованных систем водоотведения г.Таруса | | | | тыс.руб. | | | | | 0 | | | | | | | 732,3 | | | | | | | -732,3 | | | | | |
|  | Ремонт кирпичного здания гаража С-Щедрина,80 | | | | тыс.руб. | | | | | 0 | | | | | | | 1 887,04 | | | | | | | -1 887,04 | | | | | |
|  | Заделка отдельных мест утечек на канализационных сетях и технологических трубопроводах, ремонт лестниц и ходовых скоб, площадок тех.обслуживания | | | | тыс.руб. | | | | | 3 372,49 | | | | | | | 4 120,46 | | | | | | | -747,97 | | | | | |
|  | Работы на технологических трубопроводах с постановкой ремонтных муфт, хомутов или сваркой | | | | тыс.руб. | | | | | 733,54 | | | | | | | 833,73 | | | | | | | -100,19 | | | | | |
|  | Этап 2: Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора по ул.Воронина Д=150 мм - 40 п.м, (керамика) (от КК д. 10 по ул.Воронина | | | | тыс.руб. | | | | | 841,6 | | | | | | | 0 | | | | | | | 841,6 | | | | | |
|  | Этап 1: Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора по ул.Воронина Д=150 мм - 135 п.м, Д=250 мм-315 п.м (керамика) | | | | тыс.руб. | | | | | 11 190,3 | | | | | | | 0 | | | | | | | 11 190,3 | | | | | |
|  | Капитальный ремонт электродвигателя 55 кВт 1500 об/мин | | | | тыс.руб. | | | | | 0 | | | | | | | 817,23 | | | | | | | -817,23 | | | | | |
|  | Замена подшипников | | | | тыс.руб. | | | | | 128,53 | | | | | | | 173,8 | | | | | | | -45,27 | | | | | |
|  | Смена прокладок, набивка сальников.Смазка уплотнительных колец. Снятие крышек и установление разбега ротора. Ремонт шиберов со сменой прокладок, | | | | тыс.руб. | | | | | 19,33 | | | | | | | 0,25 | | | | | | | 19,08 | | | | | |
|  | Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора Д=600 мм по ул.С.-Щедрина, д.74-76 | | | | тыс.руб. | | | | | 705,07 | | | | | | | 0 | | | | | | | 705,07 | | | | | |
|  | Текущий ремонт централизованных систем водоотведения в Калужской области | | | | тыс.руб. | | | | | 0 | | | | | | | 11 045,7 | | | | | | | -11 045,7 | | | | | |
|  | Реконструкция ОСК в п.Ермолино Боровского района с увеличением производительности до 20 000 куб.м./сутки для подлючения АО "ОЭЗ ППТ Калуга" | | | | тыс.руб. | | | | | 0 | | | | | | | 185,7 | | | | | | | -185,7 | | | | | |
|  | Работы на сооружениях, технологических трубопроводах, ремонт ходовых скоб и лестниц, площадок обслуживания. Ремонт решетки (смена отдельных стержней, | | | | тыс.руб. | | | | | 535,39 | | | | | | | 608,51 | | | | | | | -73,12 | | | | | |
|  | Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора по ул.Суворова от ул.Рылеева, д.34 до ул.Плеханова, д.41. Д=150-200 мм | | | | тыс.руб. | | | | | 1 329,82 | | | | | | | 0 | | | | | | | 1 329,82 | | | | | |
|  | Текущий ремонт централизованных систем водоотведения г.Людиново | | | | тыс.руб. | | | | | 0 | | | | | | | 1 959,69 | | | | | | | -1 959,69 | | | | | |
|  | Ремонт очистка емкостей оч/с Боровский р-н г.Ермолино,ул.Текстильная | | | | тыс.руб. | | | | | 0 | | | | | | | 2 223,6 | | | | | | | -2 223,6 | | | | | |
|  | Капитальный ремонт самотечной канализации (недействующая) от КНС №7 до КНС №6 Калуга-Бор Д=500 мм (ж/б) | | | | тыс.руб. | | | | | 6 595,37 | | | | | | | 0 | | | | | | | 6 595,37 | | | | | |
| Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| Не планировались | | | | | тыс.руб. | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | |
| Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| Не планировались | | | | | тыс.руб. | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | |
| Отчет о выполнении направленных на повышение качества обслуживания абонентов | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| Не планировались | | | | | тыс.руб. | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Раздел VIII | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование мероприятия | | | | | | | График реализации мероприятий | | | | | | | | | | | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | | Итого 2019 год | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | | Итого 2019 год | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | | Итого 2019 год | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | | Итого 2020 год | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | | Итого 2020 год | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | | Итого 2020 год | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | | Итого 2021 год | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | | Итого 2021 год | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | | Итого 2021 год | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | | Итого 2022 год | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | | Итого 2022 год | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | | Итого 2022 год | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | | Итого 2023 год | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | | Итого 2023 год | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | | Итого 2023 год | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| ». |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |