Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения для АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» на 2015-2016 годы

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (в ред. постановлений Правительства РФ от 26.03.2014 № 230, от 31.05.2014 № 503, от 04.09.2015 № 941), Положением о министерстве тарифного регулирования Калужской области, утверждённым постановлением Правительства Калужской области от 01.03.2013 № 111 (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 25.11.2013 № 627, от 18.02.2014 № 113, от 20.06.2014 № 362, от 09.07.2014 № 400, от 03.12.2014 № 713, от 13.03.2015 № 127, от 15.06.2015 № 316, от 05.08.2015 № 439, от 06.10.2015 № 565, от 12.11.2015 № 634), на основании протокола заседания комиссии по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области от 14.12.2015 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить производственную программу в сфере водоснабжения и водоотведения для АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» на 2015-2016 годы согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Министр                                                                                                                   А.В. Лисавин

Приложение

к приказу министерства

тарифного регулирования

Калужской области

от ______________ № ____-РК

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

в сфере водоснабжения и водоотведения для АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»

на 2015-2016 годы

- Раздел I

- Паспорт производственной программы

| Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА», 119021, г. Москва, Комсомольский проспект, д. 18, стр. 3 |
| --- | --- |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Министерство тарифного регулирования Калужской области, ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 |
| Период реализации производственной программы | 2015-2016 год |

Раздел II

- 2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

- № п/п; - Наименование мероприятия; - График реализации мероприятий; - Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.. - 1; - 2; - 3; - 4. - Водоснабжение (питьевая вода). - 2015-2016 годы. - 1.; - Текущий ремонт водопроводных сетей п. Ферзиково в/г 617; - Август 2016 г.; 174,53. - 2.; - Текущий ремонт водопроводных сетей г. Таруса в/г 616; - Май 2016 г.; 126,96. - 3.; - Текущий ремонт водопроводных сетей г. Мещовск в/г 318/10а; - Июнь 2016 г.; 111,66. - 4.; - Текущий ремонт водопроводных сетей г. Мосальск в/г 318/8а; - Июль 2016 г.; 126,85. - 5.; - Текущий ремонт водопроводных сетей с. Перемышль в/г 318/8; - Август 2016 г.; 77,37. - 6.; - Текущий ремонт водопроводных сетей г. Сухиничи в/г 318/2; - Май 2016 г.; 64,17. - 7.; - Текущий ремонт водопроводных сетей с. Ульяново в/г 318/4; - Июнь 2016 г.; 66,13. - 8.; - Текущий ремонт водопроводных сетей п. Полотняный завод в/г 67; - Июль 2016 г.; 72,46. - 9.; - Текущий ремонт водопроводных сетей с. Высокиничи в/г 47; - Август 2016 г.; 72,48. - Итого 2015-2016 годы; - 892,61. - Водоотведение. - 2015-2016 годы. - 1.; - Текущий ремонт канализационных сетей п. Ферзиково в/г 617; - Август 2016 г.; - 96,52. - 2.; - Текущий ремонт канализационных сетей г. Таруса в/г 616; - Май 2016 г.; - 70,05. - 3.; - Текущий ремонт канализационных сетей г. Мещовск в/г 318/10а; - Июнь 2016 г.; - 87,56. - 4.; - Текущий ремонт канализационных сетей г. Мосальск в/г 318/8а; - Июль 2016 г.; - 35,03. - 5.; - Текущий ремонт канализационных сетей с. Перемышль в/г 318/8; - Август 2016 г.; - 43,59. - 6.; - Текущий ремонт канализационных сетей г. Сухиничи в/г 318/2; - Май 2016 г.; - 78,81. - 7.; - Текущий ремонт канализационных сетей с. Ульяново в/г 318/4; - Июнь 2016 г.; - 91,83. - Итого 2015-2016 годы; - 503,39. - Транспортировка воды. - 2015-2016 годы. - не планируются. - Итого 2015-2016 годы; - 0. - Транспортировка сточных вод. - 2015-2016 годы. - не планируются. - Итого 2015-2016 годы; - 0.

- 2.2. Перечень мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод

|  | - № п/п | - Наименование мероприятия | - График реализации мероприятий | - Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |  |
|  | - Водоснабжение (питьевая вода) |  |  |  |  |
|  | - 2015-2016 годы |  |  |  |  |
|  |  | - не планируются |  |  |  |
|  |  |  | - Итого 2015-2016 годы | - 0 |  |
|  | - Водоотведение |  |  |  |  |
|  | - 2015-2016 годы |  |  |  |  |
|  |  | - не планируются |  |  |  |
|  |  |  | - Итого 2015-2016 годы | - 0 |  |
|  | - Транспортировка воды |  |  |  |  |
|  | - 2015-2016 годы |  |  |  |  |
|  |  | - не планируются |  |  |  |
|  |  |  | - Итого 2015-2016 годы | - 0 |  |
|  | - Транспортировка сточных вод |  |  |  |  |
|  | - 2015-2016 годы |  |  |  |  |
|  |  | - не планируются |  |  |  |
|  |  |  | - Итого 2015-2016 годы | - 0 |  |

- 2.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

|  | - № п/п | - Наименование мероприятия | - График реализации мероприятий | - Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |  |
|  | - Водоснабжение (питьевая вода) |  |  |  |  |
|  | - 2015-2016 годы |  |  |  |  |
|  |  | - не планируются |  |  |  |
|  |  |  | - Итого 2015-2016 годы | - 0 |  |
|  | - Водоотведение |  |  |  |  |
|  | - 2015-2016 годы |  |  |  |  |
|  |  | - не планируются |  |  |  |
|  |  |  | - Итого 2015-2016 годы | - 0 |  |
|  | - Транспортировка воды |  |  |  |  |
|  | - 2015-2016 годы |  |  |  |  |
|  |  | - не планируются |  |  |  |
|  |  |  | - Итого 2015-2016 годы | - 0 |  |
|  | - Транспортировка сточных вод |  |  |  |  |
|  | - 2015-2016 годы |  |  |  |  |
|  |  | - не планируются |  |  |  |
|  |  |  | - Итого 2015-2016 годы | - 0 |  |

- Раздел III

- Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод)

- N п/п; - Показатели производственной деятельности; - Единицы измерения; - 2015-2016 годы. - 1; - 2; - 3; - 4. - Водоснабжение (питьевая вода). - Планируемый объем подачи воды; - тыс. куб.м; - 1838,41. - Водоотведение. - Планируемый объем принимаемых сточных вод; - тыс. куб.м; - 1815,60. Транспортировка воды. - Планируемый объем принимаемых сточных вод; - тыс. куб.м; - 25,05. - Транспортировка сточных вод. - Планируемый объем принимаемых сточных вод; - тыс. куб.м; - 32,69.

Раздел IV

- Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы

N п/п; Наименование потребностей; Единицы измерения; Сумма финансовых потребностей в год. 1; 2; 3; 4. 2015-2016 годы. Водоснабжение (питьевая вода). Объем финансовых потребностей; тыс. руб.; 24877,56. Водоотведение. Объем финансовых потребностей; тыс. руб.; 24113,30. Транспортировка воды. Объем финансовых потребностей; тыс. руб.; 96,25. Транспортировка сточных вод. Объем финансовых потребностей; тыс. руб.; 114,53.

- Раздел V

- Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения *

- N п/п; - Наименование показателя; - Значение показателя. - 1; - 2; - 3. - 2015-2016 годы; - не утверждены.

- * - по причине отсутствия утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения данный раздел не заполняется.

- Раздел VI

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности деятельности и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности.

- Раздел VII

- Отчет об исполнении производственной программы

за 2014 год

|  | Наименование показателя | Единицы измерения | 2014 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ранее деятельность организация не осуществляла | - | - |  |

- Раздел VIII

- Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

|  | - № п/п | - Наименование мероприятия | - График реализации мероприятий | - Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |  |
|  | - Водоснабжение (питьевая вода) |  |  |  |  |
|  | - 2015-2016 годы |  |  |  |  |
|  |  | - не планируются |  |  |  |
|  |  |  | - Итого 2015-2016 годы | - 0 |  |
|  | - Водоотведение |  |  |  |  |
|  | - 2015-2016 годы |  |  |  |  |
|  |  | - не планируются |  |  |  |
|  |  |  | - Итого 2015-2016 годы | - 0 |  |
|  | - Транспортировка воды |  |  |  |  |
|  | - 2015-2016 годы |  |  |  |  |
|  |  | - не планируются |  |  |  |
|  |  |  | - Итого 2015-2016 годы | - 0 |  |
|  | - Транспортировка сточных вод |  |  |  |  |
|  | - 2015-2016 годы |  |  |  |  |
|  |  | - не планируются |  |  |  |
|  |  |  | - Итого 2015-2016 годы | - 0 |  |